省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计

竞争性磋商文件

采购项目编号:ZCBN-省本级-2022-01146

采购单位：陕西省水文水资源勘测中心

采购代理机构：陕西省水利电力工程咨询有限责任公司

二○二二年六月·西安

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

1.总则	12

1.1 项目概况	12

1.2 资金来源和落实情况	12

1.3 招标范围、计划工期和质量要求……………………………………………………………12

1.4 供应商资格要求、磋商报价、磋商文件发售时间	12

1.5 费用承担	12

1.6 保密	12

1.7 语言文字	12

2．磋商文件	13

2.1磋商文件的组成	13

2.2 磋商文件的澄清及修改	13

3．磋商响应文件	14

3.1 磋商响应文件及磋商响应文件电子版的要求	14

3.2 磋商报价	14

3.3 磋商有效期	14

3.4 磋商保证金	14

3.5备选磋商方案	15

3.6磋商响应文件的编制	15

4．磋商	16

4.1 磋商文件的密封和标记	16

4.2 磋商响应文件的递交	16

4.3 磋商响应文件的修改与撤回	16

5．开标	16

5.1 磋商时间和地点	16

5.2磋商程序	16

6．评审	17

6.1 评审委员会	17

6.2 评审原则	17

6.3 评审	18

7．合同授予	18

7.1 定标方式	18

7.2 成交通知	18

7.3 履约担保	18

7.4 签订合同	18

8．纪律和监督	19

8.1 对采购人的纪律要求	19

8.2 对供应商的纪律要求	19

8.3 对磋商小组成员的纪律要求	19

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	19

8.5 投诉	19

10.成交代理服务费	19

11.质疑	19

12.其他	21

13.信用担保	21

第三章  评审方法	23

一．评审方法	23

二、评审标准	23

2.1初步评审标准	23

2.2分值构成与评分标准	23

三、评审程序	23

附件一：初步审查要素表	25

附件二：评标因素及权重分值表	27

四、政策性扣减	29

五、成交	30

第四章  合同条款及格式	31

第一部分  协议书	错误!未定义书签。

第二部分  通用合同条款	错误!未定义书签。

第三部分  专用合同条款	错误!未定义书签。

附件一：廉政责任书格式	错误!未定义书签。

附件二：工程质量保修书	错误!未定义书签。

第五章 竞争性磋商响应文件格式	43

一、磋商响应函	46

二、磋商报价表	47

2.1报价一览表	47

2.2磋商分项报价表	48

三、施工组织设计	49

四、商务响应说明书	50

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	51

六、资格证明文件	52

七、其它说明	57

- 竞争性磋商公告

省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计竞争性磋商公告

- 项目概况

省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计采购项目的潜在供应商应在西安市东大街8号商联大厦B座607室获取采购文件，并于 2022年06月17日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZCBN-省本级-2022-01146

项目名称：省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计

采购方式：竞争性磋商

预算金额：546,000.00元

采购需求：

合同包1(省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计):

合同包预算金额：546,000.00元

合同包最高限价：546,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 工程设计服务 | 生产业务用房工程设计 | 1(项) | 详见采购文件 | 546,000.00 | 546,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022年7月30日前（具体服务起止日期可根据合同签订时间相应顺延）

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；
2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；
3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；
4、《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）； 
5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；
6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计)特定资格要求如下:

1.供应商具有独立法人资格，营业执照三证合一统一信用代码证合法有效。

2. 设计标项供应商必须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）工程设计乙级及以上资质，具有类似项目业绩。

3、拟派设计负责人具有工程类高级及以上专业技术职称；

4.出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位。（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询时间为竞争性磋商文件发售期至开标时间内）。

- 三、获取采购文件

时间： 2022年06月02日 至 2022年06月10日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市东大街8号商联大厦B座607室

方式：现场获取

售价： 500元

- 四、响应文件提交

截止时间： 2022年06月17日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市东大街8号商联大厦B座607室

- 五、开启

时间： 2022年06月17日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市东大街8号商联大厦B座607室

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

采购内容和需求：业务用房设计，建筑面积11904.95m2，地上6层，局部4层，建筑面积6800m2，地下两层，建筑面积5104m2，土建、安装施工图设计及后期服务费。施工图设计按照新规范进行优化修改，满足现行规范要求。

注：购买竞争性磋商文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。(提示:请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。)

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：陕西省水文水资源勘测中心

地址：西安市太白北路59号

联系方式：029-87872910

- 2.采购代理机构信息

名称：陕西省水利电力工程咨询有限责任公司

地址：西安市东大街8号商联大厦

联系方式：029-87396339

- 3.项目联系方式

项目联系人：李工

电话：029-87396339

陕西省水利电力工程咨询有限责任公司

- 供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人名称 | 采购人名称：陕西省水文水资源勘测中心 地 址：西安市碑林区太白北路59号 |
| 1.1.3 | 磋商代理机构 | 采购代理机构：陕西省水利电力工程咨询有限责任公司 地 址：西安市东大街8号商联大厦607 电 话：029-87396339 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 西安市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 省级财政投资 |
| 1.2.2 | 资金落实 情况 | 资金已落实到位 |
| 1.3.1 | 服务期限 | 2022年7月30日前，提交成果。 |
| 1.3.2 | 设计质量要求 | 符合国家现行相关设计规范要求 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 资格证明文件： 资质要求：具有独立法人资格，营业执照三证合一统一信用代码证合法有效。设计标项供应商必须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）工程设计乙级及以上资质。 设计总负责人：具有工程类高级及以上专业技术职称，并具有两项以上类似工程项目设计业绩。 设计技术负责人：具备注册建筑师资格并具有两项以上类似工程项目设计业绩。 财务要求：近三年财务状况良好。 业绩要求：具有类似项目业绩。 信誉要求： 1）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2）供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位。（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询时间为竞争性磋商文件发售期至开标时间内）。 以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效磋商处理。磋商当天，除身份证原件随身携带外，同时以上资质在磋商响应文件正副本中各附一套复印件加盖公章（其中磋商响应文件正本中的法定代表人授权书为原件）。 未注明要求原件的资格文件，在磋商后的任何时间，磋商小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效磋商处理。 |
| 1.4.2 | 磋商报价 | 磋商报价：磋商报价是竞争性磋商文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本次采购项目设计费和清单项目所发生的人工费、管理费、税金、磋商代理服务费等其他一切相关费用，以及采购人在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。供应商成交后，总价将不作任何调整。 磋商报价表中标明本次设计的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效磋商处理。 |
| 1.4.3 | 磋商响应文件发售时间 | 磋商响应文件发售时间：2022年6月2日至2022年6月10日（每日09:00-12:00,14:00-17:00）。（节假日除外） |
| 1.9 | 踏勘现场 | 采购代理机构不组织统一踏勘，各供应商自行踏勘，相关费用及安全由供应商自行承担，踏勘时不得扰民，如有疑问请以书面的方式提交给采购代理机构。 |
| 1.10 | 磋商答疑会 | 不召开；若有疑问，均应在磋商截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成磋商文件的其他材料 | 磋商澄清、修改、答疑文件等相关材料。 |
| 2.2.3 | 供应商对磋商文件的疑问 | 磋商截止时间2日前。 |
| 2.2.2 | 采购人澄清 磋商文件的截止时间 | 磋商截止时间5日前。 |
| 2.2.3 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成:3人，其中采购人代表1人,谈判专家2人； 谈判专家确定方式：开标前24小时内从《陕西省政府采购评审专家库》中随机抽取。 |
| 3.1.1 | 构成磋商响应文件的其他材料 | 供应商按照磋商文件的要求认为有利于磋商的材料。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 (含授权期） | 提交磋商响应文件的截止之日起90天。 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金：人民币伍仟元整（￥5000.00） 户名：陕西省水利电力工程咨询有限责任公司 开户行：西安银行尚勤路支行 账号：310011580000001799 磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为磋商有效期延长一个月。 磋商保证金的缴纳形式：供应商基本账户开户银行出具的银行保函或基本户转账。 供应商以银行转账形式交纳保证金的，须从基本账户转出，并且在磋商响应文件递交截止时间前到达采购代理机构指定账户（转账时请注明项目编号：ZCBN-省本级-2022-01146）。磋商保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与陕西省水利电力工程咨询有限责任公司财务部联系确认到账后（联系电话029-87396339），将磋商保证金缴纳凭证复印件粘贴于磋商响应文件规定处。 供应商以保函形式缴纳磋商保证金的，须在磋商响应文件递交截止时间将担保机构保函原件递交给采购代理机构。 |
| 3.5 | 是否允许交 备选磋商方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件封面、磋商函及其它有要求处必须加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改，修改处必须由供应商加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 磋商响应文件份数 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；报价一览表：壹份；电子版（U盘）：壹份。 电子版包括： （1）word版磋商响应文件； （2）磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 磋商响应文件装订要求：胶装。 |
| 4.1.3 | 封套上写明 | - 采购人名称：陕西省水文水资源勘测中心 - 供应商名称以及标注“正本”、“副本”、“报价一览表”“电子版”字样，密封处应加盖供应商公章。 3、省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计磋商响应文件在2022年6月17日14:30分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交磋商响应文件截止时间、地点 | 磋商时间：2022年6月17日14:30分(北京时间) 磋商地点：西安市东大街8号商联大厦B座607室 |
| 4.2.3 | 是否退还磋商响应文件 | 否 |
| 5.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2022年6月17日14:30分(北京时间) 磋商地点: 西安市东大街8号商联大厦B座607室 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保形式：履约保函或基本户转账 履约担保金额：签约合同价的5% |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 类似项目 | 指建筑工程、设计工程 |
| 9.2 | 原件 | 磋商会时应提交原件有：营业执照或事业单位法人证书、法人委托书（如有）、供应商代表身份证，现场由监督部门确认，其余证件或证明不提交，但需携带备查。 |
| 9.3 | 成交后须提交的响应文件 | 不提供 |
| 9.4 | 代理服务费的支付方式 | 采购代理服务费按照发改价格[2011]534号文标准计算，由成交供应商在领取成交通知书时一次支付给采购代理人，该费用不单独列项，包含在磋商总价中。 |
| 9.5 | 供应商联系方式 | 自购买磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（磋商文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |
| 9.6 | 是否实行计算机辅助评标 | 否 |
| 9.7 | 知识产权 | 构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人磋商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 9.8 | 重新磋商的其他情形 | 除供应商须知正文第7条规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商有效期内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新磋商。 |
| 9.9 | 同义词语 | 构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 9.10 | 解释权 | 本磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。 |

- 1.总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目己具备磋商条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2 本磋商项目采购人：陕西省水文水资源勘测中心

1.1.3 本磋商项目代理机构：见供应商须知前附表

1.1.4本磋商项目名称：省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计

1.1.5本磋商项目建设地点：见供应商须知前附表

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本磋商项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本磋商项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 磋商范围、计划工期和质量要求

1.3.1本磋商项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.2 本磋商项目的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求、磋商报价、磋商文件发售时间

1.4.1供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2磋商报价：见供应商须知前附表。

1.4.3磋商文件发售时间：见供应商须知前附表。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1代理机构不组织统一踏勘现场，由供应商自行安排。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 供应商应对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解现场环境、总体布置情况、工程地形地貌、工程现场道路、工程总体进度情况、储存空间、场内运输、装卸等限制条件及其它任何足以影响磋商报价的情况，以便各供应商获取须自主考虑的有关磋商响应文件编制和合同签署所需的相关资料和数据，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 磋商答疑会

本项目不召开磋商答疑会。

- 1.11 分包

不允许。

- 1.12 偏离

不满足评审方法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，其磋商被否决。其余偏离视为细微偏离，磋商小组将通过澄清方式对细微偏离进行澄清或修改。

- 2．磋商文件

- 2.1磋商文件的组成

本磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知及供应商须知前附表；

(3)合同条款及格式；

(4)评审方法；

(5)竞争性磋商响应文件构成及格式。

根据本章第1.10 款、第2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

- 2.2 磋商文件的澄清及修改

2.2.1在磋商响应文件磋商截止日期3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取磋商文件的潜在供应商。

2.2.2采购代理机构如果对已发出的磋商文件进行修改，将在磋商截止时间5日前，在发布磋商公告的财政部门指定媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.2.3供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.3 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件提出质疑的，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

- 3．磋商响应文件

- 3.1 磋商响应文件及磋商响应文件电子版的要求

3.1.1 磋商响应文件应包括下列内容：

1）磋商响应函

2）磋商报价表

3）施工组织设计

4）商务响应说明书

5）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

6）资格证明文件

7）其他资料

- 3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按第六章“磋商报价表”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在磋商截止时间前修改磋商响应函中的磋商总报价，应同时修改第六章磋商报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 供应商应按市场自行报价,并发挥自身竞争优势。

3.2.4 磋商总报价应包括供应商成交后为完成合同规定的全部工作所需的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险，本项目报价采用的币别为人民币。

3.2.5 采购人支付的为完成合同规定的全部工作所需的一切费用包括应由供应商支付的所有税费,不再另行支付。

- 3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 3.4 磋商保证金

3.4.1供应商在磋商时应向陕西省水利电力工程咨询有限责任公司提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

3.4.2磋商保证金是为了保护采购人和代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人和代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定第3.4.7条没收供应商的磋商保证金。

3.4.3磋商保证金的缴纳形式：基本户转账、保函

3.4.4磋商保证金必须按照磋商文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

3.4.5开标后经审查，未提交磋商保证金、未按时间提交磋商保证金、磋商保证金金额不足或磋商保证金缴纳凭证复印件未附在磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

3.4.6未成交的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交人的磋商保证金，在施工合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份）。

3.4.7供应商以担保机构保函形式缴纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函原件退回（退回时间参照3.4.6条款）；

3.4.8下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商；

2) 供应商成交后放弃成交、未能按规定签订合同、未按磋商文件规定提交履约担保、未能按规定交纳成交代理服务费；

3）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

4）供应商事先未通告无故不参加磋商活动的；

5）供应商在磋商响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的；

6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响

导致采购活动无法正常进行的；

3.4.9磋商保证金的有效期与磋商有效期一致，担保机构出具的保函有效期为磋商有效期延长一个月。

- 3.5备选磋商方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

- 3.6磋商响应文件的编制

3.6.1 磋商响应文件应按“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

3.6.2 磋商响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。

3.6.4 磋商响应文件正本、副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 所有磋商响应文件正本和副本须按第七章规定的顺序编排、编制目录、除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页必须加盖供应商公章。每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样，并分别胶装成册。

3.6.6供应商名称应填写全称，竞争性磋商响应文件正本必须逐页加盖供应商公章。

3.6.7因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

3.6.8竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

- 4．磋商

- 4.1 磋商文件的密封和标记

4.1.1磋商响应文件的密封：磋商响应文件须胶装成套且须用密封袋密封，包括磋商响应文件正本、副本、磋商响应文件电子版、磋商报价表（供应商需另外单独准备一份与正本内容一致的磋商报价表）须单独分别密封，若不一致，则按单独密封的磋商报价表为准。

4.1.2磋商响应文件的正本须单独包装，副本可以包装在一个封套内或分别包装，磋商文件中需提供的原件应按磋商文件要求单独密封并同磋商响应文件一并递交，所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.1.3 磋商响应文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“报价一览表”“电子版”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.4未按本章第3.6.4和3.6.5项和第4.1.2 项要求密封和加写标记的磋商响应文件，代理机构不予受理。

- 4.2 磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表第4.2.2 项规定的磋商截止时间前递交磋商响应文件。

4.2.2 供应商递交磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，代理机构不予受理。

- 4.3 磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表第4.2.2 项规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照本章第3.6.5项的要求签字和盖章。

4.3.3 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5．开标

- 5.1 磋商时间和地点

见供应商须知前附表。

- 5.2磋商程序

主持人按下列程序进行磋商：

（1）宣布项目名称及磋商响应文件接收截止时间，终止一切磋商响应文件的接收工作，并宣布开标会开始；

（2）介绍采购人、代理机构、采购监督管理部门和采购工作人员；

（3）宣布本项目供应商签到名单；

（4）宣布磋商会议纪律；

（5）按照供应商须知前附表规定检查磋商响应件的密封情况；

（6）在采购人（监标人）的监督下，将磋商响应文件送交磋商小组评审；

（7）磋商结束。

- 6．评审

- 6.1 评审委员会

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和具备相关专业的专家等3人以上单数组成磋商小组。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

(3）曾因在磋商、评标以及其他与磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评审原则

6.2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：

1）没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；

2）竞争性磋商响应文件（含单独提交的磋商报价表）未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

3）供应商未提交有效的磋商保证金或金额不足的、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

4）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

5）竞争性磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

6）无磋商有效期（含授权期）或有效期（含授权期）达不到竞争性磋商文件要求的；

7）供应商在同一份竞争性磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

8）存在有重大缺漏项和重大偏离的；

9）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

10）磋商总报价低于成本或者高于竞争性磋商文件公布的采购预算的。

11）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12）竞争性磋商响应文件不符合法律法规要求的；

13）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 6.3 评审

6.3.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审过程的保密

- 开标后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况等均严格保密。

（2） 在磋商响应文件的评审、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝直至取消其成交资格。

（3） 成交供应商确定后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 7．合同授予

- 7.1 定标方式

磋商小组推荐3名成交候选人，并标明推荐顺序，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交单位。

- 7.2 成交通知

在本章第3.3 款规定的磋商有效期内，经采购人同意由代理机构以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

- 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的磋商响应文件订立书面合同；成交人应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付成交代理服务费。成交人无正当理由拒签合同或拒绝缴纳成交代理服务费的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人和采购代理机构造成的损失超过磋商保证金数额的，成交单位还应当对超过部分予以赔偿。

- 8．纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取磋商；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9.需要补充的其他内容

详见供应商须知前附表

- 10.成交代理服务费

10.1成交代理服务费

参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。

10.2 成交人在领取成交通知书同时，向代理机构一次性缴付代理服务费。

- 11.质疑

11.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

11.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

11.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

11.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.5.2质疑项目的名称、编号；

11.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.5.4事实依据；

11.5.5必要的法律依据；

11.5.6提出质疑的日期。

11.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

11.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

11.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

11.6.3未在法定期限内提出质疑的；

11.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

11.6.5应当提交授权书而未提交的；

11.6.6以非法手段取得证据、材料的；

11.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

11.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.7质疑答复

11.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

11.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向陕西省财政厅监督部门提起投诉。

11.8其他需要说明的事项

11.8.1接收质疑函的方式：书面形式（含加盖公章扫描件的电子邮件形式）

11.8.2联系部门：陕西省水利电力工程咨询有限责任公司

11.8.3联系电话：029-87396339

11.8.4通讯地址：西安市碑林区东大街8号

- 12.其他

12.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

12.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

12.3采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

12.4成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

13. 根据相关法律、法规的规定，对政府采购相关政策落实如下：

（1）小微企业：

评标委员会对各供应商提供的证明材料进行确定后，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

为了切实推进政府采购“放、管、服”措施的有效性、针对性和便利性，供应商如为小、微企业，只需在其响应文件中提供提供《中小企业声明函》、小微企业的备案截图或中小企业管理部门开具的中小企业证明函证明其企业为小型企业或微型企业，评标委员会即可给予价格6%的扣除。供应商为小微企业的应提供《中小企业声明函》。供应商作为所投产品代理商参与投标时，还应提供所投产品制造商企业出具的《中小企业声明函》。未提供以上材料的不予认定。

（2）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对各供应商提供的监狱企业的证明文件进行核实后，根据相关规定，对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）福利企业

根据《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，在政府采购活动中，本省福利性企业享受我省规定的采购扶持政策。

福利企业参加政府采购活动时，应当提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件。

(4) 残疾人福利性单位

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为了切实推进政府采购“放、管、服”措施的有效性、针对性和便利性，供应商如为残疾人福利性单位，只需在其磋商响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》证明其企业为残疾人福利性单位，评标委员会即可给予价格6%的扣除。

如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格6%的扣除，不得重复给予价格扣除。

# 第三章  评审方法

- 一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

- 二、评审标准

- 2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件2初步审查要素表

- 2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）磋商价格：见附件2评标因素及权重分值表

（2）设计大纲：见附件2评标因素及权重分值表

（3）商务部分：见附件2评标因素及权重分值表

- 三、评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

- 对磋商响应文件的初审：

1.1资格性审查：磋商小组将依据本章第2.1.1项规定的评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：磋商小组根据本章第2.1.2项规定的评审标准对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查附段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、磋商响应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

4、综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

- 附件一：初步审查要素表

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照等主体资格 证明文件 |  | 具有独立法人资格，营业执照三证合一统一信用代码证合法有效。 |
|  |  | 法定代表人授权书/法定 代表人身份证明 |  | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件。 |
|  |  | 财务状况报告 |  | 财务状况报告：提供2018年至2021年度（任意三年）的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）。 |
|  |  | 税收缴纳证明 |  | 提供2021年至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
|  |  | 资质证书 |  | 具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）工程设计乙级及以上资质。 |
|  |  | 设计负责人 |  | 具有工程类高级及以上专业技术职称。 |
|  |  | 信用记录 |  | 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位。 （提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询时间为竞争性磋商文件发售期至开标时间内）。 |
|  |  | 书面声明 |  | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 保证金 |  | 磋商保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以磋商响应文件中所附证明材料为准，原件备查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 磋商响应文件的签署盖章 | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 磋商响应文件格式 | 应符合“磋商响应文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价 | 供应商报价未超过预算金额（磋商文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； |
|  |  | 完整性审查 | 磋商响应文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子版、报价一览表文件数量 |
|  |  |  | 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对磋商文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 服务期限 | 应满足磋商文件中要求的服务期限 |
|  |  |  | 质保期 | 应满足磋商文件中要求的质保期 |
|  |  |  | 实施地点 | 应满足磋商文件中要求的实施地点 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |

- 附件二：评标因素及权重分值表

评标因素及权重分值表

| 评标内容 | 分数 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 30分 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，对符合政策性扣减的供应商的有效磋商价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入基准价的计算，本项得0分。 |
| 设计大纲 （30分） | 30分 | 1.设计思路及理念（1～6分） |
|  |  | 2.设计工作质量保证措施（1～8分） |
|  |  | 3.设计工作进度计划（1～8分） |
|  |  | 4.项目设计团队及组织形式（1～8分） |
| 设计 负责人 （12分） | 技术职称、资历 （8分） | 长期从事类似建筑设计工作，设计及管理经验丰富，具有相关专业正高技术职称或一级注册建筑师得4分；具有10年工程设计经验得4分。 |
|  | 类似工程设计业绩 （4分） | 担任过类似设计负责人，近五年承担类似项目业绩只有两项不得分，每多一项类似业绩得1分，但最高得分不超过4分。 注：类似工程见“供应商须知前附表9.1”说明。 |
| 技术负责人（总工） （8分） | 技术职称、资历 （5分） | 长期从事类似工程设计工作，担任过类似项目技术负责人，具有正高技术职称得2分；具有高级技术职称得1分；具有10年类似设计经验得2分。 |
|  | 类似工程设计业绩 （3分） | 担任过类似技术负责人，近五年承担类似项目业绩只有一项不得分，每多一项类似业绩得1分，但最高得分不超过3分。 注：类似工程见“供应商须知前附表9.1”说明。 |
| 商务部分 （20分） | 近五年承担类似 设计业绩（6分） | 近五年承担类似项目业绩只有一项不得分，每多一项类似业绩得2分，但最高得分不超过6分。 |
|  | 资源配置 （4分） | 建筑、结构、给排水、暖通、电气等主要专业负责人有高级职称得2分；项目设计团队搭配合理，配置齐全，后备力量有保障，主设人员具有相关专业工程师职称得2分。 |
|  | 工程质量承诺 （5分） | 质量保修承诺完整、合理（0-5分） |
|  | 后续服务 （5分） | 后续服务条款具体、可行；并有详细的后续服务措施承诺且具体、可行（0-5分） |

注：评审办法中要求提供原件的得分项，供应商如提供原件的同时须在磋商响应文件中附相应的复印件或扫描件。

- 四、政策性扣减

1政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库(2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.2供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

2.3小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

- 五、成交

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

- 第四章  合同条款及格式

- 第一节 合同条款

### 1．词语定义

本合同条款下述定义和解释仅限于本磋商文件使用。

1.1  采购人：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

1.2  成交供应商: 即合同书中的“乙方”，是指其磋商响应文件已为甲方所接受，并与业主签订了合同书承担本合同工程设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人。

1.3  分包人: 是指经磋商人批准，具有相应资质，承担设计合同中项目核准程序规定的部分专题以及部分科研试验的设计咨询机构。

1.4  设计总负责人: 是指由设计人书面委任的负责本合同工程设计的组织管理者。专业负责人: 是指由设计总负责人提名，设计人批准的各专业设计负责人。

1.5  设计合同: 是指设计合同书、成交通知书、磋商文件、磋商响应文件、设计合同条款、设计技术标准与规范、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其它文件。

1.6 设计技术标准与规范: 是设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和建筑设计行业主管部门现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及采购人有关设计的书面要求。

1.7  设计: 指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、专项勘察、材料试验、科学研究试验、工程设计工作，包括项目通过核准的全部专题报告。

1.8  设计文件：是指设计人在本磋商文件规定的磋商工作范围内按照标准、规范、规定提交的设计产品。

1.9　设计质量事故：是指由于勘察、设计等责任过失而使工程在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

一般质量事故：由于设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20～300万元之间的事故。

重大质量事故：由于设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

1.10 不可抗力：指业主与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素（如国内战争或Ⅶ级及其以上地震）等。

1.11  业主风险：因不可抗力或应由业主单方承担责任而产生的风险。

1.12  合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

1.12.1 协议书（如已完成）及其附件（含双方协商同意的补充及修改文件等）；

1.12.2 成交通知书；

1.12.3 磋商响应文件；

1.12.4 合同条款；

1.12.5 双方协商同意的变更、纪要、协议；

1.12.6 采购人在《磋商文件》中提供的工程技术资料。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按本合同条款第10.1条约定的办法解决。

1.13  天: 指日历日。年、月、日按公历计算。

1.14  时间：本磋商文件所指时间均为北京时间。

### 2．双方责任

2.1 采购人责任：

2.1.1 采购人应尊重成交供应商根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；

2.1.2 向成交供应商提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度、资料的可靠性负责；

2.1.3 采购人应按合同规定向成交供应商支付设计费；

2.1.4 负责对外协议的联系工作，并签订与工程建设及将来运行有关的土地征用、水源、环境保护、有关设备等（如需要）协议或合同。

2.1.5协助设计过程中与有关单位的配合问题；

2.1.6 采购人需要保护成交供应商的设计版权、未经成交供应商同意，采购人对成交供应商交付的设计文件和勘测结果不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目；

2.2 成交供应商责任：

2.2.1 按照国家或行业现行标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价；

2.2.2 设计进度计划的提交：成交供应商在接到成交通知书后，应在业主规定的时间内，根据工作大纲的总体安排向业主提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为业主控制设计进度的依据。

2.2.3 成交供应商应按照合同的规定和磋商响应文件中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量；

2.2.4 成交供应商应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作；

2.2.6人员保证与变更

(1) 成交供应商设计人应安排磋商响应文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和服务期内保持人员的相对稳定。

(2) 如果成交供应商设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，业主有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出具有同等资历的人员替换； 若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得业主的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，业主有权拒绝。

(3) 成交供应商设计人的工作进度没有达到设计人磋商响应文件中承诺的进度计划时，业主有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

(4) 由于采购人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。

2.2.7 成交供应商未经采购人同意不得向第三方扩散、转让采购人提交的产品图纸等技术经济资料。

2.2.8对于成交供应商在设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，采购人均不承担责任，由成交供应商负责。

### 3．设计进度要求

2022年7月30日前。

### 4．审查、确认

4.1 审查

成交供应商应按国家有关规定呈交符合各设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，采购人负责审查的安排、审查费用由中标人负责；成交供应商交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。

4.2 确认

由于执行采购人的书面指令而造成的设计质量事故应由采购人承担责任，但不免除成交供应商根据本合同规定应负的责任。

### 5．其它服务

成交供应商可按照采购人的要求或委托进行本条款明确规定的设计范围和深度以外的工作，并另行收费。

其它服务包括但不限于以下工作：

5.1 根据采购人要求的工期提前交付设计文件；

5.2 应采购人要求进行成交供应商自身设计工作要求以外的调研工作；

### 6．合同价款与支付

6.1 合同价款的调整按合同协议书中的约定进行调整；对工程建设工期与磋商阶段预计的工期双方理解不一致时由双方协商解决；

6.2 合同款预付金额及支付时间为：见本章第二节 合同附件格式中“合同价款支付方式和时间表”；合同款的支付方式采用：签订合同是双方商定。

### 7．违约与赔偿

7.1 采购人或成交供应商违反合同规定造成损失的应承担违约责任；

7.2 因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由成交供应商负责继续完善设计外，业主还可视造成的时间延误和费用损失，计扣成交供应商合同价5%～10%的违约金。

7.3 因设计错误而造成一般质量事故的，成交供应商除应免收受损失部分的设计费外，还应无偿继续完善设计，并承担相当于直接受损失部分设计费的赔偿金。因设计错误而造成重大质量事故的，采购人还有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

7.4 由于成交供应商自身原因，延误了按本磋商文件第二章1.3条规定的设计文件交付时间，视延误情况酌情扣除设计费的1～5%。

7.5 采购人违约变更委托设计项目、规模、条件，未按期提交资料或提交资料错误及对所提资料作较大修改，以致造成成交供应商返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，采购人应按成交供应商所耗工作量向成交供应商支付返工费或追加工作量的补偿；

7.6 在合同履行期间，非成交供应商原因采购人要求终止或解除合同，成交供应商未开展设计工作的，不退还采购人已付的定金；已开始工作的，采购人应根据成交供应商已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；

7.7 在合同履行期间，磋商响应文件所列设计总负责人原则上不允许更换，若因特殊原因需要更换时，需供应商书面提出申请，报业主批准同意后，并处以10万元的违约金，且新任设计总负责人需考察1个月，经业主考核合格后方能更换。

7.8 合同生效后，非成交供应商原因成交供应商要求终止或解除合同，应双倍返还定金。

7.9采购人与成交供应商双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但成交供应商对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

### 8．设计文件交付

成交供应商根据有关设计文件出版份数规定和双方根据本项目磋商文件和磋商响应文件约定的文件交付时间向采购人提供设计文件。

### 9．现场服务

成交供应商必须认真做好现场服务工作，该项费用包含在设计费用中，发包人不另行支付费用。

成交供应商必须认真做好售后服务工作，在完成该项目并提交正式成果后的2年内，对其设计成果须向包括建设单位在内的其他相关单位提供必要后续设计衔接，技术服务支持。

若成交供应商不能认真做好设计服务工作，一次不按时到位处罚人民币5万元。

### 10．争议与索赔

10.1 争议与索赔：采购人、成交供应商双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不能达成协议，要求调解、仲裁、或诉讼的，采用以下一种或几种方式解决：

向水行政主管部门请求调解；

向有管辖权的仲裁机关申请仲裁；

向有管辖权的人民法院起诉；

除在仲裁裁决中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担；

仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自的义务。

### 11．其它

11.1 保险（如有时）：采购人办理采购人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用；中标人办理中标人在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用；

11.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

11.3 成交供应商为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由成交供应商自费向有关出版部门购买；

11.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力；

11.5 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效，在工程全部项目实施完成和双方结清所有合同费用后自行失效 ；

11.6 份数：合同正本2份，副本6份，合同正本、副本具有同等效力，由委托、设计双方签字盖章后分别保存，份数由双方协定。

- 第二节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

本协议由__________________（采购人）与                       （中标人）于    年    月    日商定并签署。

鉴于采购人拟建设            （工程名称），并通过    年   月   日的《成交通知书》接受了成交供应商以人民币                为本工程                设计所做的投标，双方达成如下协议：

1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同文件中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为本协议书的组成部分本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)成交通知书；

(2)磋商响应文件

(3)合同条款；

(4)其它有关文件。

3、上述文件互为补充和解释，如有不清或不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

4、设计费支付方式和支付时间如下：

本项目不支付预付款；

设计费支付方式

1、自本合同签订后7日内，支付成交供应商合同额的30%作为预付款；

2、施工图提交采购人后7个工作日内，采购人支付成交供应商本协议设计费总额至70%；

3、成交供应商配合项目报建并通过后，并成交供应商向采购人提交的施工图设计文件通过审查、修改合格后7个工作日内，甲方向乙方支付本协议设计费总额至85%；

4、成交供应商配合采购人完成施工图技术交底，工程结构封顶后7个工作日内，采购人向成交供应商支付本协议设计费总额至90%；

5、工程竣工验收合格并办理相关设计费结算手续，经采购人审核生效后7个工作日内，采购人向成交供应商支付本协议设计费总额至100%；

6、设计费不随国家的政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，同时设计费亦不随项目规划设计范围和规模的变化而进行调整。。

7、本协议书一式8份，其中正本2份，双方各执1份；副本6份，双方各执3份。

8、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：（公章）                         成交供应商：（公章）

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

开户银行：                                   开户银行：

帐    号：                                   帐    号：

地    址：                                   地    址：

电    话：                                   电    话：

传    真：                                   传    真：

__ _ _年 _   _月_   _日

- 附件二：建设工程廉洁责任书

甲方( 全称):

乙方( 全称):

为加强建设工程廉洁建设，规范工程建设中各项活动和行为,防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为,保护各方合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉洁建设有关规定，甲乙双方特订立本廉洁责任书。

一、双方责任

(一)应严格遵守国家关于项目磋商、工程建设、工程设计、施工、监理有关法律、法规、相关政策以及廉洁建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

(三)各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则( 除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(一)不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国( 境) 旅游等提供方便。

(四)不得参加有可能影响到公正履行合同的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不得为配偶、子女、亲属、朋友向乙方和相关单位介绍、承揽或者参与同甲方工程建设管理合同有关的经济、业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的各项政策规定，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

(一)不得以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员 索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人交付的费用。

(三)不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国( 境)、旅游等提供方便。

(四)不得违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

(五)不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二款责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予处理; 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任; 给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三款责任行为的，依据有关法律法规处理; 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任; 给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(三)本责任书作为工程设计合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。

五、责任书有效期

(一)本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

(二)本责任书一式四份，双方各执二份，经双方签署后立即生效。

甲方: ( 盖章)            乙方: ( 盖章)

法定代表人:              法定代表人:

法定地址:                法定地址:

开户银行：               开户银行：

联系电话:                联系电话:

年  月   日               年  月  日

# 第五章 项目采购需求

一、项目建设内容

工程设计（业务用房设计，建筑面积11904.95m2，地上6层，局部4层，建筑面积6800m2，地下两层，建筑面积5104m2.土建、安装施工图设计及后期服务费）。施工图设计按照新规范进行优化修改，满足现行规范要求。

二、服务期限

2022年7月30日前。

三、设计原则和要求

1.基本原则

方案设计要充分体现建筑方案创作的先进性、独创性，应与城市周边环境结合，造型新颖，方案表达清晰，文本制作精美。

主要体现：

（1）严格执行国家设计规范；

（2）执行国家相关的建设标准；

（3）符合城市总体规划要求，满足规划部门的规划设计要点（用地性质、容积率、覆盖率、规划规模、高度限制、机动车非机动车停车规模、建筑退红线要求等）；

（4）合理节约利用土地；

（5）确保满足功能使用要求，对城市景观、居住环境、邻里空间，商业价值、节约用地要认真深入细致研究，做到设计思路清楚，规划布局合理，方便生活和工作；

（6）正确处理使用、辅助、交通三大部分关系，对建筑空间进行合理组合，优化设计；

（7）建筑规模总体把握，天际线的合理设计；建筑形态把握，建筑类型分布的合理性；建筑间距的控制；小区小的气候条件的利用、改造等（日照、夏季主导风向等）；

（8）考虑节能要求，建筑单体平面应控制建筑的体型系数，建筑单体立面设计应考虑工程造价和施工难度。

（9）满足卫生、防水、日照、通风和安全疏散要求；

（10）建筑细节满足采光、通风、隐私、布局合理、安全、舒适使用功能要求；

（11）正确选择设备标准；

（12）正确选择结构形式和建筑材料，降低工程造价，缩短建设周期，提高工程质量。

2.基本要求

（1）满足建筑功能和设计规范、标准要求；

（2）采用合理的技术措施；

（3）具有良好的经济效果；

（4）考虑建筑美观要求；

（5）符合总体规划要求等。

四、工作内容

1.建筑施工图设计

1.1设计依据：

- 国家及行业规范；

- 陕西省地方法规及习惯做法；

1.2设计内容：

包括省水文巡测基地、省水质监测中心及省水文仪器检测中心生产业务用房；地下1层停车场，进行施工图设计。

1.3图面要求：

各专业图纸规格需按国家制图规范要求，尽量做到规格统一；图纸表达内容应清晰明确，深度必须满足国家颁布的《建筑工程设计文件编制深度的规定》。

1.4设计周期

施工图设计2022年7月30日前。

1.5成果要求

1.5.1施工图设计：

施工蓝图10 套，其中精装本2 套（A4 规格）；各专业计算书1 套，工程预算书2份。

1）建筑、结构、给排水、暖通空调、动力、电气专业及室外总体的施工图设计按国家制图规范要求，尽量做到规格统一；图纸表达内容应清晰明确，深度满足国家颁布的《建筑工程设计文件编制深度的规定》。

2）建筑由裙房、塔楼组成，应提供分区拼接示意图，清晰表达各分区的界限和衔接关系。各分区边界的确定应做到各专业清晰、合理、统一。

3）关键部位平面放大图。

4）各专业应仔细核对图纸索引位置、标高及尺寸标注情况，注意各专业图纸的前后一致性。

5）如有设备夹层（如一层与地下室之间的管道空间）也应绘制相关平面图纸，注明防水区域范围及做法（按管沟做法）。

6）地下室部分，应有顶板平面图，准确表达地下室通风采光井及出地面楼梯间位置与地上建筑一层平面间的相互定位关系。

7）各专业图纸中各种做法，标注清晰明确，不同种类的标注字体及大小需相对一致。

8）工程预算书内容包含预算书封面;预算编制说明;工程造价计算表;工料汇总表;各分部工程预算表;设计修改变更通知等几部分组成。

1.5.2其它要求：

1）积极配合向政府相关部门呈报总平面图及单体扩初设计的审批工作；积极配合消防、人防、节能、施工图审查、室外管线市政接入或排出口位置等建筑单项审批工作。

2）在施工各阶段提供技术交底，现场配合、服务。

3）总平面定位图的单体建筑应与土方开挖图、桩位平面图的轴线对应，单体建筑坐标应仔细核对，确保坐标正确，坐标点数量满足现场准确简洁定位的要求。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

项目编号：ZCBN-省本级-2022-01146

（正本或副本）

省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计竞争性磋商响应文件

供应商名称（公章）

年   月  日

目  录

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、设计大纲

四、商务响应说明书

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

六、资格证明文件

七、其他说明

- 一、磋商响应函

致：陕西省水文水资源勘测中心

根据贵方“                      ”项目的磋商文件(项目编号：           )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交竞争性磋商响应文件正本壹份、副本一式  份、报价一览表   份、电子版    份。并提交磋商保证金，金额为            。

我方承诺如下：

- 磋商总报价为小写：         （大写：         ）。

- 如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起 90 天），本磋商响应函对我方具有约束力。

5）如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7）我们同意，如果成交，向代理公司交纳磋商代理服务费。

8）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人签字：

日    期：

- 二、磋商报价表

### 2.1报价一览表

| 项目名称：省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设项目设计 |  |
| --- | --- |
| 项目编号： ZCBN-省本级-2022-01146 |  |
| 供应商名称： |  |
| 磋商总报价 （元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 服务期限 |  |
| 备 注 |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。

### 2.2磋商分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  | （包括评审费等） |
| 1.1 | 施工图设计 |  |  |
| 1.2 | 其他费用 |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 总报价 |  |  | 总设计费 |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

- 三、设计大纲

设计大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、工作思路及理念

明确设计定位、设计质量目标和设计服务承诺等。设计应按照相关规范的要求，对场地建设项目进行科学合理的布局。

二、设计工作质量保证措施

三、工作计划

四、项目设计成本控制保证措施

五、设计工作重点、难点分析

根据招标范围及设计内容，明确设计任务节点控制、完成时间，校审把关出案程序，进度控制可用表格、横道图、网络图示意。设计成果及阶段性成果的表达及提交计划等。

六、项目设计团队及组织形式

- 四、商务响应说明书

项目名称：

项目编号：

按照竞争性磋商文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。但内容至少应包括如下：

1.磋商报价所包含的全部内容；

2.对工期、实施地点、付款方式、合同条款等磋商响应。

3.供应商的基本情况介绍或资格声明。

4.磋商文件中要求的其它内容。

5.工程质量保证承诺。

6.后续服务条款具体、可行；并有详细的后续服务措施承诺且具体、可行。

- 五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地  址：

邮  编：

电  话：

年   月   日

- 六、资格证明文件

1、供应商具有独立法人资格，营业执照三证合一统一信用代码证合法有效。

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况报告：提供2018年至2021年（任意三年）的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；

4、税收缴纳证明：提供2021年至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、设计标项供应商必须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）工程设计乙级及以上资质，具有类似项目业绩。

6、设计负责人具有工程类高级及以上专业技术职称；并具有两项以上类似工程项目设计业绩。

7、设计技术负责人具备注册建筑师资格并具有两项以上类似工程项目设计业绩。

8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位。（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询时间为竞争性磋商文件发售期至开标时间内）。

9、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10、磋商保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

11、业绩：近五年类似项目业绩。

12、本项目不接受联合体磋商。

后附相关格式：

附件1：

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：     年龄：   系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

附件2

法定代表人授权书

致：陕西省水文水资源勘测中心

(供应商名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目编号 ）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自磋商之日起90天。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字并盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：被授权人、法定代表人身份证复印件

| 授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面） | 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

供应商名称：      （加盖单位公章）

日期：

说明：仅限授权代表参加磋商时提供。

附件3：（参考格式）

磋商担保函

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的________________________项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目竞争性磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．竞争性磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_____________），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对竞争性磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 附件4：近5年完成的类似项目情况表

（近5年指2017年1月至今）

编号：

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程规模（㎡） |  |
| 设计负责人 |  |
| 业主联系电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、规模、所含专业、设计负责人及主要管理人员等。 |

注    后附成交通知书、合同协议书等供应商须知中要求的文件。

- 附件5：设计团队组成表（格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事设计工作年限 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表应加盖供应商公章； 2、主要专业为：建筑、结构、电气、给排水、暖通、景观等。

- 附件6：设计总负责人情况表

设计总负责人简况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 专业工作年限 |  |  |  | 从事设计总负责人年限 |  |  |  |
| 设计中担任的职务及责任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 参加过的类似项目名称 |  | 担任职务 | 联系电话 |  |  |

说明：1、本表应相应附有设计人员身份证、毕业证、职称证书、资格（注册）证书（需加盖一级建筑师注册章）等复印件；

2、本表应加盖供应商公章。

- 附件7：技术负责人（总工）情况表

技术负责人（总工）简况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 专业工作年限 |  |  |  | 从事设计总工年限 |  |  |  |
| 设计中担任的职务及责任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 参加过的类似项目名称 |  | 担任职务 | 联系电话 |  |  |

说明：1、本表应相应附有设计人员身份证、毕业证、职称证书、资格（注册）证书（需加盖一级建筑师注册章）等复印件；

2、本表应加盖供应商公章。

- 附件8：各专业技术负责人情况表

拟任本项目各专业技术负责人情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 专业工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计中担任的职务及责任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 参加过的类似项目名称 |  | 担任职务 | 联系电话 |  |  |

说明：1、供应商对各专业技术负责人都应分别填写本表。

2、本表应相应附有设计人员身份证、毕业证、职称证书等复印件；

3、本表应加盖供应商公章。

- 附件9：各专业设计人员情况表

拟任本项目各专业设计人员情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 专业工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计中担任的职务及责任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 参加过的类似项目名称 |  | 担任职务 | 联系电话 |  |  |

说明：1、供应商对各专业设计人员都应分别填写本表。

2、本表应相应附有设计人员身份证、毕业证、职称证书等复印件；

3、本表应加盖供应商公章。

- 附件10：近三年财务状况表

（近年指 2018年 至  2021年）（任意三年）

财务状况表

| 名 称 | 单 位 | ────年 | ────年 | ────年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负责 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

注 后附财务审计报告。

- 七、其它说明

1、依据竞争性磋商文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容

2、其他可以证明供应商实力的文件。

附件1（如有）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

备注：

1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

附件2（如有）：

磋商产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按磋商文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件3（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件4（如有）：

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日    期：