政府采购项目

长安校区学生公寓粉刷工程

- 竞争性磋商文件

- （项目编号：GXZB2022-035Z）

采购代理机构：陕西国信招标有限公司

发布日期：二〇二二年七月

目   录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	8

第三章  评审办法	30

第四章  采购内容及要求	40

第五章  合同格式与主要条款	43

第六章  工程量清单	50

第七章  响应文件格式	53

# 第一章  竞争性磋商公告

# 长安校区学生公寓粉刷工程

# 竞争性磋商公告

项目概况 长安校区学生公寓粉刷工程采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市曲江新区旺座曲江B座3105获取采购文件，并于2022年07月18日 09时00（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

1、项目编号：GXZB2022-035Z

2、项目名称：长安校区学生公寓粉刷工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：994,000.00元

采购需求：

合同包1(2号、教工六排社区宿舍楼粉刷工程):

合同包预算金额：528,000.00元

合同包最高限价：527,529.60元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 装修工程 | 公寓粉刷 | 1(项) | 详见采购文件 | 528,000.00 | 527,529.60 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30个日历日，实际开工日期以招标人批准的开工日期为准。

合同包2(1号、7号社区宿舍楼粉刷工程):

合同包预算金额：466,000.00元

合同包最高限价：465,701.69元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 装修工程 | 公寓粉刷 | 1(项) | 详见采购文件 | 466,000.00 | 465,701.69 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30个日历日，实际开工日期以招标人批准的开工日期为准。

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(2号、教工六排社区宿舍楼粉刷工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 
（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 
（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； 
（7）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 
（8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（11）其他需要落实的政府采购政策。

- 合同包2(1号、7号社区宿舍楼粉刷工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 
（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 
（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； 
（7）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 
（8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（11）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2号、教工六排社区宿舍楼粉刷工程)特定资格要求如下:

1、须提供2021年度财务报告；或其基本开户银行出具的资信证明；或磋商担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
    2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。依法缴纳税收的良好记录（提供截止至磋商时间前12个月内任一月份的缴费凭据,依法免税的单位应提供相关证明材料）；依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至磋商时间前12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；
    3、供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证；
    4、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；
    5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
    6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和税收违法黑名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，并将网页截图加盖供应商红色公章；
    7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    8、供应商须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装饰装修工程专业承包二级以上（含二级）资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，安全考核合格证（B证），且在本单位注册，无在建其他项目；
    9、本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

合同包2(1号、7号社区宿舍楼粉刷工程)特定资格要求如下:

- 须提供2021年度财务报告；或其基本开户银行出具的资信证明；或磋商担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
    2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。依法缴纳税收的良好记录（提供截止至磋商时间前12个月内任一月份的缴费凭据,依法免税的单位应提供相关证明材料）；依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至磋商时间前12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；
    3、供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证；
    4、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；
    5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
    6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和税收违法黑名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，并将网页截图加盖供应商红色公章；
    7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    8、供应商须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装饰装修工程专业承包二级以上（含二级）资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，安全考核合格证（B证），且在本单位注册，无在建其他项目；
    9、本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

#### 三、获取采购文件

时间：2022年07月08日至2022年07月14日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市曲江新区旺座曲江B座3105

方式：现场获取

售价：300元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2022年07月18日 09时00分00秒（北京时间）

地点：陕西职业技术学院白鹿原校区十号教学楼二楼会议室

#### 五、开启

时间：2022年07月18日 09时00分00秒（北京时间）

地点：陕西职业技术学院白鹿原校区十号教学楼二楼会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1.疫情期间，各供应商授权代表须持有西安一码通绿码购买磋商文件。

2.文件售价:300元/包，售后不退。供应商购买磋商文件时请携带单位介绍信、本人身份证原件或身份证复印件加盖单位公章。

3.供应商须在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，否则由此引发的一切后果由供应商自行承担。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西职业技术学院

地址：西安市灞桥区狄寨路2028号

联系方式：18991395055

2.采购代理机构信息

名称：陕西国信招标有限公司

地址：西安市高新区唐延路9号后楼4楼401室

联系方式：029-82680977

3.项目联系方式

项目联系人：董倩

电话：029-82680977

陕西国信招标有限公司

2022年07月07日

# 第二章  供应商须知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 具体信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：陕西职业技术学院 地 址：西安市灞桥区狄寨路2028号 电 话：18991395055 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：陕西国信招标有限公司 地 址：陕西省西安市曲江新区旺座曲江B座3105 联系人：董倩 电话/传真：029-82680977 电子邮箱：guoxin_zb@126.com |
| 3 | 采购项目名称 | 长安校区学生公寓粉刷工程 |
| 4 | 采购项目编号 | GXZB2022-035Z |
| 5 | 资金来源及采购预算 | 财政资金 第一包：528,000元；第2包：466,000元。 |
| 6 | 最高限价 | 第1包：527,529.60元； 第2包：465,701.69元。 |
| 7 | 采购项目用途 | 长安校区学生公寓粉刷 |
| 8 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 9 | 采购内容 | 长安校区学生公寓粉刷，项目总预算994,000元，其中长安校区2号、教工六排社区宿舍楼粉刷工程528,000元，长安校区1号、7号社区宿舍楼粉刷工程466,000元；具体内容详见磋商文件。 |
| 10 | 工期、地点 | 工期：30个日历日，实际开工日期以招标人批准的开工日期为准 施工地点：陕西职业技术学院长安校区 |
| 11 | 质量要求及验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准 |
| 12 | 资格证明文件 | - 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定： （1）须提供2021年度财务报告；或其基本开户银行出具的资信证明；或投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； （2）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据,依法免税的单位应提供相关证明材料）；依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； 2、供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证； 3、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； 4、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和税收违法黑名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，并将网页截图加盖供应商红色公章； 6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 7、供应商须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装饰装修工程专业承包二级以上（含二级）资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，安全考核合格证（B证），且在本单位注册，无在建其他项目； 8、本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效竞争性磋商响应文件处理；参加磋商会议时上述资格证明文件除注明原件外均为复印件加盖公章。 |
| 13 | 是否接受联合体磋商 | 不接受。 |
| 14 | 现场踏勘及答疑 | - 统一组织。 - 1、现场踏勘、答疑时间、地点及联系人：已经购买磋商文件的供应商应在磋商文件发售截止后首个工作日早上10时00分在陕西职业技术学院长安校区集合进行现场查勘；联系电话：15332303801，联系人：王莉。 - 2、疫情期间，各供应商授权代表须持有行程卡和西安一码通绿码进校，现场查勘过期不补。因迟到或未参与等原因，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。 |
| 15 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有询问或者质疑的，可以在本项目磋商公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（陕西省政府采购网上政府采购供应商质疑函范本）一次性向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 |
| 16 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在3个工作日内答复询问，7个工作日内答复质疑。若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商截止时间。 |
| 17 | 磋商有效期 | 90个日历日（从提交磋商响应文件截止之日算起） |
| 18 | 转包与分包履约 | 不得转包。若分包成交供应商在合同签订之前必须征得采购人同意（详见供应商须知）。 |
| 19 | 磋商保证金金额及递交时间 | 金 额： 第1包：10000.00元； 第2包：8000.00元。 交款方式：以非现金形式从供应商基本账户转到采购代理机构指定账户；符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5号文件规定的磋商担保函。 交纳时间：磋商保证金必须在提交首次磋商响应文件截止时间之前交纳至以下账户： 收款单位：陕西国信招标有限公司 开 户 行：浙商银行西安高新开发区支行 银行账号：791 0000 110120 1000 56187 重要提示： 1、磋商保证金须在规定时间之前到达采购代理机构指定账户方为有效；若提供磋商担保函的，应在规定时间之前至采购代理机构予以登记，并将担保函复印件留存。磋商保证金交纳回单或担保机构出具的担保函复印件装订入竞争性磋商响应文件正、副本中，作为保证金交纳的凭证。详见附件1、附件2。 2、转账、汇款时必须写明项目编号、项目名称（简称也可）和磋商保证金字样，便于陕西国信招标有限公司财务部查询登记。 3、交纳磋商保证金金额不足、逾期未交或逾期到账的，其磋商响应文件按照无效处理。 |
| 20 | 竞争性磋商文件发售 | 时 间：2022年07月08日至2022年07月14日（节假日除外）， 上午：9:00-11:30，下午2:00-5:00。 地 点：陕西省西安市曲江新区旺座曲江B座3105。 竞争性磋商文件售价：300元/份，售后不退。 |
| 21 | 备选磋商方案和报价 | 本项目不接受备选磋商方案。 |
| 22 | 竞争性磋商响应文件份数 | 正本1份；副本2份。 |
| 23 | 电子版文件要求 | 电子文件1份。 格式和载体要求：PDF和Word版，U盘装入正本密封袋内。 |
| 24 | 竞争性磋商响应文件的装订、密封和标记 | 竞争性磋商响应文件由“竞争性磋商响应文件”及“电子版”两部分组成；磋商响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。磋商响应正副本分袋密封为2袋；且在竞争性磋商响应文件袋上标明“磋商响应正/副本”“第 包”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章和法定代表人章（或委托代理人签字）。 “电子版”内容要求：磋商响应文件全部内容，密封要求：密封于正本标袋内，载体：U盘； 若以上资料未按要求密封、盖章或签字、发生响应文件混装的，均按废标处理。 |
| 25 | 竞争性磋商响应文件提交地点及截止时间 | 收件人：陕西国信招标有限公司 时 间：2022年07月18日 09时00分00秒 地 点：陕西职业技术学院白鹿原校区十号教学楼二楼会议室 |
| 26 | 磋商会议 | 时 间：2022年07月18日 09时00分00秒 地 点：陕西职业技术学院白鹿原校区十号教学楼二楼会议室 |
| 27 | 磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则 | 本次磋商采用二次报价。 磋商程序为： 1、磋商小组对所有提交的响应文件进行评审； 2、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； 3、供应商按照要求密封提交二次报价； 4、磋商小组评审、推荐成交候选人。 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，二次报价为最终报价。 |
| 28 | 采购代理服务费 | 成交供应商在领取《成交通知书》之前，向采购代理机构一次付清采购代理服务费。 采购代理服务费的金额参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的有关规定收取。 |

附件1：

保证金及相关费用收取说明

一、请将款项汇至以下指定的银行账户内（须从公司基本账户转出）：

磋商保证金专用户

名 称：陕西国信招标有限公司 开户行：浙商银行西安高新开发区支行 账 号：791 0000 110120 1000 56187 备 注：转账汇款时请注明项目编号信息“GXZB2022- 项目磋商保证金”

招标代理服务费专用户

名 称：陕西国信招标有限公司 开户行：西安银行股份有限公司咸宁中路支行 帐 号：4120 1158 00000 61474 备 注：转账时请注明项目编号信息“GXZB2022- 项目招标代理服务费”

二、供应商需要办理完税发票（招标代理服务费）的，须在陕西国信招标有限公司财务部的收款收据或发票开具之日起90日内换领，逾期不予办理。

附件2：

陕西省政府采购信用担保实施说明

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）>的通知》（财政部财库【2011】124号文件）及“陕财办采资〔2013〕5号”文件的有关规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。担保是为了确保本次采购项目顺利进行而对供应商的约束，磋商保证金与担保函具有同等担保效力，担保函由陕西省财政厅公布的担保机构出具，供应商在缴纳磋商保证金及成交人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳。成交人如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)重要通知专栏中查询了解。

- 一、总则

#### 1、项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目己具备采购条件，现对本项目施工进行采购。

1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

#### 2、资金来源和落实情况

2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 3、采购范围、计划工期和质量要求

3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

3.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

#### 4、供应商资格要求

4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）项目经理资格：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）其他要求：见供应商须知前附表。

#### 5、费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

#### 6、保密

参与采购磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 7、语言文字

除专用术语外，与采购磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9、踏勘现场

9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

#### 10、磋商答疑会

10.1 供应商须知前附表规定召开磋商答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商答疑会，答复供应商提出的问题。

10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间答复。

10.3 磋商答疑会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。答疑纪要为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

#### 11、分包

采购人允许供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定。

#### 12、偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定。

响应文件有下述情形之一的属重大偏差：

（1）响应文件载明的采购项目完成期限不符合竞争性磋商文件规定的期限；

（2）明显不符合采购人技术要求及技术质量标准的磋商；

（3）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件。

细微偏差是指响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

二、竞争性磋商文件

13、竞争性磋商文件的组成

13.1 竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商会议的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购磋商程序、评审办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）工程建设标准及相关商务要求；

（5）合同条款；

（6）工程量清单；

（7）竞争性磋商响应文件格式。

13.2 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商承担。

14、竞争性磋商文件的澄清和修改

14.1 在磋商截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于何种原因，可以对竞争性磋商文件进行澄清或修改。

14.2 采购人或采购代理机构如果对已发出的竞争性磋商文件进行澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式（传真或邮件）向采购代理机构确认。

14.3 竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

14.4 磋商截止时间和磋商时间的延长：在磋商截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间。延长磋商截止时间和磋商时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买竞争性磋商文件的单位。

三、竞争性磋商响应文件

15、响应文件编制的原则

15.1 供应商应在认真阅读竞争性磋商文件所有内容的基础上，按照竞争性磋商文件的要求编制完整的响应文件。竞争性磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件中留有空项的，将被视为不完整响应的响应文件，其磋商将有可能被拒绝。

15.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

15.3 响应文件须对竞争性磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其磋商将被拒绝。

16、响应文件的组成

16.1 响应文件由资格审查文件复印件（加盖公章）、技术部分和商务部分及电子版组成。

16.2 响应文件应包括下列内容：

（1）磋商函

（2）法定代表人身份证明、附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）磋商一览表

（4）资格审查表

（5）工程量清单计价表

（6）工期

（7）承诺及售后服务

（8）其他材料

（9）施工组织设计

（10）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

17、磋商报价

17.1 磋商报价是竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。应包括施工设备、劳务、管理、材料、设备、安装、利润、税金及政策性文件规定的各项应有的费用。本工程承包方式为包工包料。本工程所用材料和设备的质量，必须符合设计要求及国家有关规定，并有出厂合格证。

18、磋商保证金

18.1 供应商磋商时，须按照“供应商须知前附表”的要求，以人民币提交足额的磋商保证金，其有效期与磋商有效期一致，并作为其磋商的一部分。联合磋商的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交磋商保证金。以联合体牵头单位提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.2 磋商保证金的提交：

（1）磋商现场不办理磋商保证金事宜。未按竞争性磋商文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）交纳规定数额磋商保证金的磋商将被拒绝。

（2）磋商保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

①采用银行转账缴纳保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票等方式，应从其基本账户转出。

②以信用担保函形式交纳保证金的，应按竞争性磋商文件规定的格式提交，且是陕西省或西安市有关部门认定的具有开具磋商保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

18.3 磋商后经审查，未按照竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金的、已交纳的磋商保证金金额不足的或有效期不足的，其磋商按照无效磋商处理。

18.4 退还磋商保证金：

（1）未成交的供应商的磋商保证金，将于成交通知书发出后5个工作日内予以退还。

（2）成交人的磋商保证金，在成交人与采购人签订合同后5个工作日内予以退还。

（3）下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的磋商保证金：

①供应商在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回磋商的；

②由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同的；

③由于成交人的原因未能在规定时间内领取《成交通知书》的；

④由于成交人的原因未能按规定支付采购代理服务费的；

⑤磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；

⑥法律法规规定的其他情况。

19、磋商有效期

19.1 磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期短于此规定期限的磋商，将被拒绝。

19.2 特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长磋商有效期的供应商不能修改其响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的磋商有效期内继续有效。

20、响应文件的制作和签署

20.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供响应文件的份数。磋商单位须依据竞争性磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件。供应商应填写全称，同时按竞争性磋商文件要求加盖公章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效磋商。

20.2 供应商应按“供应商须知前附表”准备磋商响应文件正本、副本及相应的电子文档。响应文件的正本和所有的副本均须用A4纸打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明第几页等字样；若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

20.3 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的委托代理人在旁边签字才有效。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解造成不利后果的磋商响应文件由供应商自己负责。

20.4 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的磋商。

21、备选磋商方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。允许供应商递交备选磋商方案的，只有成交人所递交的备选磋商方案方可予以考虑。评审委员会认为成交人的备选磋商方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的磋商方案的，采购人可以接受该备选磋商方案。

- 四、磋商相应文件的递交

22、响应文件的密封和标注

22.1 响应文件的装订要求，按供应商须知前附表进行装订。

22.2 封套上应写明的内容见供应商须知前附表，并在封面加盖供应商单位章。

22.3 如果未按上述规定进行密封和标记，所引起的不利的后果，由供应商自行承担。

23、响应文件的递交

23.1 响应文件的截止时间及磋商地点见本须知前附表的规定，供应商应在竞争性磋商文件规定的磋商截止时间前，将响应文件按供应商须知前附表的规定密封后送达磋商地点。磋商截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

23.2 采购代理机构项目接收人在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

23.3 递交响应文件截止时间止，若收到的响应文件少于3个，采购人将报请监督管理机构批准变更采购方式或择日重新组织采购；

23.4 采购人可按本须知的规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的磋商截止时间为准。

23.5 本次采购不接受邮寄的响应文件。

24、响应文件的补充、修改和撤回

24.1 供应商在递交响应文件以后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的磋商截止时间前，且以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

24.2 供应商对响应文件的修改、补充和撤回，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。采购代理机构不退还供应商已撤回的响应文件（包括纸质和电子版）。

24.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何补充、修改或撤回磋商。

24.4 在磋商截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

25、磋商纪律要求

25.1  供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其磋商或成交资格将被取消。

- 五、磋商

26、磋商时间和地点

26.1  采购代理机构在供应商须知前附表中规定的磋商截止时间和地点组织磋商会议，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。

26.2  按规定提交合格的撤回通知的竞争性磋商响应文件不予开封，并退还给供应商；按本须知规定为无效的竞争性磋商响应文件，不予送交磋商小组评审；

27、磋商

27.1  磋商会议由采购代理机构主持；

27.2  磋商会议开始，由供应商的法人代表或授权代表与监督管理机构代表检查竞争性磋商响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过密封性审查的按无效竞争性磋商响应文件处理，并退回供应商。

27.3磋商时，由采购人检查各供应商的资格证明文件，签字确认并宣读检查结果。未通过资格性审查的按无效竞争性磋商响应文件处理，并退回供应商。

27.4  磋商开始后，在磋商小组对响应文件进行评审时，依据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的报价人进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知有关报价人。

27.5  磋商小组所有成员集中与单一报价人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。

27.6  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。所有变动内容均是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

27.7  参加磋商的报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

27.8  磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的报价人在规定时间内提交最后报价，最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

- 六、评审

28、磋商小组

28.1  磋商小组严格按照财库〔2014〕214号 --《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的程序和磋商文件规定的评审办法及标准对各竞争性磋商响应文件进行评审。

28.2  磋商小组成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

28.3  磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

（4）曾因在磋商、评审以及其他与磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

28.4  竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对竞争性磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

28.5  在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

28.6  如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

28.7  磋商小组成员对各供应商竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出3名成交候选人。

29、评审原则

评审原则应遵循公平、公正、科学和择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

30、评审

30.1  磋商小组严格按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的程序和竞争性磋商文件规定的评审办法及标准对各竞争性磋商响应文件进行评审。

30.2  磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查竞争性磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并做出评价；

（2）以书面形式要求供应商就竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容及有关事项做出解释或者澄清，并提供相关材料；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

（5）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

30.3  评审过程严格保密

（1）磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

（2）在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评审人、采购人和采购代理机构施加任何影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

（3）成交供应商确定后，采购人和代理机构不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料，其竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

- 七、成交

31、成交原则

采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。

32、成交程序

32.1  磋商小组根据评审办法的规定对供应商进行评审排序，推荐成交候选人，形成评审报告。评审报告由磋商小组全体成员签字确认。

32.2  采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

32.3  采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商，同时复函采购代理机构。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

32.4  采购代理机构在接到采购人的成交复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的成交人，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

32.5  采购单位不解释成交或落标原因，未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。不退回竞争性磋商响应文件和其他磋商资料。

32.6  供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的磋商报价人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

32.7  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

33、成交通知书

33.1  成交人确定之后，陕西国信招标有限公司将发出《成交通知书》。

33.2  成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的重要组成部分。

33.3  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

33.4  成交供应商在接到采购代理机构通知之日起7日内领取《成交通知书》。如果已成交的供应商不能按竞争性磋商响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格，并扣除其磋商保证金。

33.5  在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的《成交通知书》无效，并收回发出的《成交通知书》（成交供应商也应当缴回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

33.6  若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。属于自身原因放弃中标者将失去其投标保证金。

- 八、废标

34、废标的情形

磋商采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的磋商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）磋商小组三分之二以上的评委认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

（4）有证据证明有围标现象的发生；

（5）有证据证明有《中华人民共和国财政部令第87号》第37条窜标情形的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）成交的项目经理经在市级及以上网站上如查出有在建工程可取消成交资格。

废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

- 九、合同授予

35、签订合同

35.1  采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商的谈判响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件）作实质性修改。

35.2  成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

35.3  采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

36、合同实施

36.1  成交供应商应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与采购单位就服务工作进行安排、部署。

36.2  若未能在设计期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

36.3  政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

36.4  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

37、转包与分包

37.1  本项目不允许采取转包方式履行合同。

37.2  本项目经采购人同意，可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：            【根据项目具体情况确定】。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

37.3  采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 十、其他

38、采购代理服务费

38.1  不论磋商结果如何，供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的全部费用。

38.2  成交供应商应向采购代理机构交纳招标代理服务费。此服务费应计入磋商报价中，但不需要单独开列。

38.3  采购代理服务费的交纳方式：成交供应商在领取《成交通知书》前，须向采购代理机构交纳招标代理服务费，采用现金、银行转账方式一次性交纳，不得用磋商保证金冲抵。

38.4  采购代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定收取。

39、重新磋商或者变更采购方式

39.1  磋商会议开始后，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》办法第21条第3款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者磋商报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

40、质疑和投诉

40.1质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑。采购

人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑。

质疑函接收人：董倩

电话：029-82680977

地址：陕西省西安市曲江新区旺座曲江B座3105

采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之

日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

40.2 投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构

未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门

投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并

以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

40.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合采购项目特点制定本评审办法。

- 1、评审程序

- 1.1本采购项目评审按照下列工作程序进行：

1.1.1 竞争性磋商响应文件初审；

1.1.2 澄清有关问题；

1.1.3 比较与评价；

1.1.4 推荐成交供应商名单；

1.1.5 编写评审报告。

- 1.2竞争性磋商响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

1.2.1 竞争性磋商响应文件的资格性审查：按照本章附件一资格审查内容；

1.2.2 竞争性磋商响应文件的符合性审查：按照本章附件二符合审查内容；

1.2.3 经过对供应商及竞争性磋商响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效响应文件处理。

（1）供应商未经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取竞争性磋商文件单位的名称不符；

（2）竞争性磋商响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接磋商未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合竞争性磋商文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的；

（3）供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

（4）供应商未按竞争性磋商文件要求提供磋商保证金的；

（5）竞争性磋商响应文件的格式不符合竞争性磋商文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（6）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件规定有效签字和盖章，或由供应商委托代理人签字的，但未随竞争性磋商响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（7）无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

（8）磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

（9）无磋商技术方案或磋商技术方案不符合要求；

（10）设备技术指标达不到竞争性磋商文件要求；

（11）竞争性磋商响应文件的合同主要条款响应与竞争性磋商文件要求不一致（工期、付款等项），附加了采购人难以接受的条件；

（12）规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

（13）磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

（14）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

（15）供应商在境内参与政府采购活动中有违法违规行为的；

（16）磋商报价超出采购预算的；

（17）其他法律法规规定的情况。

1.2.4 在竞争性磋商响应文件初审过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

- 1.3竞争性磋商响应文件的澄清

对于竞争性磋商响应文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的磋商代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

- 1.4竞争性磋商响应文件的比较和评价

1.4.1 磋商小组应按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。最低报价不做为成交的唯一条件。

1.4.2 如果竞争性磋商响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝。磋商供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其磋商成为实质性响应的磋商。

1.4.3 评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

- 1.5 竞争性磋商

- 1.5.1 磋商方式：

- 1.5.1.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，即入围供应商，进入本次磋商程序。

- 1.5.1.2在磋商期间，供应商应派代表参加磋商，代表人数不超过2人。

- 1.5.1.3磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与单一供应商按照顺序分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 1.5.1.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商小组应当根据规定对供应商重新提交的磋商响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的磋商响应文件未通过符合性审查的，不得进入后续磋商，也不得要求提交最后报价。磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 1.5.1.5已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购代理机构应当退还其磋商保证金。

- 1.5.2 磋商小组逐一与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

- 1.6响应文件详细评审

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 2、评审办法

- 2.1、评审办法

本次评审采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序。评审委员会将综合分析供应商的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出成交人。对所有供应商的磋商评估，都采用相同的程序和标准，严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

2.2、评审原则

（1）公平、公正、科学、择优。

（2）磋商质量符合国家工程质量要求，磋商工期低于或等于竞争性磋商文件要求，施工方案合理可行，安全文明施工达到市级文明工地，磋商报价为合理低价，且不低于成本价。

（3）禁止不正当竞争。

- 2.3、评审细则

本采购项目的评审因素和标准见下列综合评分明细表。

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 30 | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评审基准价/磋商评审价）×价格权值%×100 |
| 3 | 施工方案 | 50 | 项目经理和项目部组成，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 施工方案，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 施工部署，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 主要机具、设备和劳动力配备情况，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 确保工期的技术组织措施，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 确保工程质量的技术组织措施，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 确保安全施工的技术组织措施 ，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 进度计划和工期目标（供应商提供施工计划网络图或横道图），根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
|  |  |  | 采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期，降低造价的可行性 ，根据具体情况赋分计2.0～5.0分。 |
| 三 | 商务部分 | 20 |  |
| 1 | 综合能力 | 5 | 供应商管理能力、财务状况及相关综合实力的评审，根据具体情况赋分计0～5分。 |
| 2 | 类似工程业绩 | 10 | 提供供应商近三年（2019年5月-至今）类似项目业绩，有一份业绩得2分，满分10分。 注：以合同或中标通知书为准，同时须在响应文件中附合同或中标通知书的复印件并加盖公章，弄虚作假者，取消其磋商资格。 |
| 3 | 承诺 | 5 | 根据供应商对竞争性磋商文件和合同主要条款承诺及售后服务措施承诺的情况自主赋分0～5分。 |

3、评审结果

汇总上述得分，按总分由高至低的顺序确定成交候选人。出现并列得分时，按总价的得分依次排序。排名前三名即为成交候选人，依次类推。

- 4、特殊情况的处理

4.1、非实质性偏离是指竞争性磋商响应文件在实质上响应竞争性磋商文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）磋商小组认定的其他非实质性偏离。

竞争性磋商响应文件有上述（1）至（4）情形之一的，磋商小组应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

4.2 竞争性磋商响应文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）竞争性磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）竞争性磋商响应文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）竞争性磋商响应文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）竞争性磋商响应文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）竞争性磋商响应文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）竞争性磋商响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的磋商报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商将被拒绝。

4.3 竞争性磋商响应文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评委会评审后，此项得分为零，不参与磋商报价分值的计算。

4.4评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，各种数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

4.5 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，书面报本级财政部门认定。

4.6 排名第一的候选人，主动放弃成交，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，已不再符合成交条件的，招标人可以按照评委会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交单位，也可以根据实际情况需要，依法重新磋商。

- 5、与招标人、招标代理机构和磋商小组接触

供应商试图对招标人、招标代理机构和磋商小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其磋商被拒绝。

附件一：

资格性审查内容

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定： （1）须提供2021年度财务报告；或其基本开户银行出具的资信证明；或投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； （2）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。依法缴纳税收的良好记录（提供截止至磋商时间前12个月内任一月份的缴费凭据,依法免税的单位应提供相关证明材料）；依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至磋商时间前12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； |
| 2 | 供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证； |
| 3 | 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； |
| 4 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
| 5 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和税收违法黑名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，并将网页截图加盖供应商红色公章； |
| 6 | 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 7 | 供应商须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装饰装修工程专业承包二级以上（含二级）资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，安全考核合格证（B证），且在本单位注册，无在建其他项目； |
| 8 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 |

附件二：

符合性审查内容

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 竞争性磋商响应文件的的份数格式是否满足要求；签字、盖章是否符合竞争性磋商文件要求； |
| 2 | 磋商内容是否有重大缺漏项； |
| 3 | 工期是否满足要求； |
| 4 | 磋商有效期是否满足要求； |
| 5 | 竞争性磋商响应文件响应内容是否符合国家法律法规，是否实质性响应了竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格要求，没有重大偏离； |
| 6 | 磋商报价是否未超过最高限价。 |

# 第四章  采购内容及要求

- 一、项目概况：

- 本项目主要是对陕西职业技术学院长安校区学生公寓粉刷，项目总预算994,000元，其中长安校区2号、教工六排社区宿舍楼粉刷工程528,000元，长安校区1号、7号社区宿舍楼粉刷工程466,000元。

## 二、工程建设标准：

本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定；

- 采购人可根据工程实际情况增减标准、规范，在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工；

三、施工要求

## 本项目工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及陕西省行业的工程建设标准、规范的要求。

## 四、商务要求

- 1、工期及施工地点：

1.1 工期：30个日历日，实际开工日期以采购人批准的开工日期为准

1.2 施工地点：陕西职业技术学院长安校区

2、承包方式及款项结算：

2.1  承包人采购的材料必须经甲方确认质量后方可使用，但质量由承包人负责。

2.2  合同款的支付：

（1）合同签订，在施工完成后，经学院验收合格，支付合同总价款的80%；

（2）工程竣工验收合格，决算审计完毕后支付到工程审计价总价的100%；

（3）缴纳的履约保证金转为质保金，待质保期满后无息退还。

注：供应商须完全响应此付款方式，否则按废标处理。

- 3、质量保证：

3.1  本项目质保期为1年；

3.2  所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家相关标准，满足采购要求。

3.3  整个工程符合国家有关规范，确保工程质量合格。

3.4  整个工程质保期按国家行业有关规定执行。

4、违约责任：

4.1  按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规中的相关条款执行。

4.2  未按合同要求提供材料或工程质量达不到国家标准要求，由成交单位负责整改，并承担相关费用，由此引起一切经济损失及政治影响由成交单位承担。

5、验收：

5.1  主材到现场后，由采购单位、质检单位共同对其进行验收，确认材料的安全性、规格。

5.2  完工验收

（1）成交单位完工后，进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知建设单位。

（2）建设单位确认成交单位的自检内容后，组织有关部门（必要时抽取专家）进行验收，或委托质检部门进行质检，验收合格作为工程被最终认可的唯一依据。

5.3  验收依据：经济合同、国家相关的标准和规范。

6、争议：

在签订正式合同时再约定。

7、其他：

7.1  保险

本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无。

（2）发包人委托承包人办理的保险事项：无。

（3）承包人投保内容：承包人按规定办理。

7.2  合同份数：见正式合同

7.3  补充条款

# 第五章  合同格式与主要条款

长安校区学生公寓粉刷工程

施工合同

发包方（甲方）：         陕西职业技术学院

承包方（乙方）：

签署日期：　　    年  月   日

合同书

发包方（以下称甲方）：陕西职业技术学院

承包方（以下称乙方）：

见证方：陕西国信招标有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，为了明确甲乙双方的权利、义务，经过甲、乙双方充分协商，就甲方长安校区学生公寓粉刷工程事宜达成如下协议，以便共同信守。

一、施工内容及地点

1、施工内容:长安校区学生公寓粉刷工程。

2、施工地点： 陕西职业技术学院长安校区  。

3、施工期限:                日历日。

二、合同价款及支付

1、合同价款确定

1.1本合同总价款（含税）为：（大写）人民币            （小写）人民币        元，全费用综合单价为：（大写）人民币    元 （小写）人民币    元。最终结算价款以航空基地财政局委托的第三方评审机构评审结果为准，评审审减率超出5%部分的评审费由乙方承担。

1.2合同价款确定依据：       磋商全费用综合单价                 。

1.3关于定额和有关规定：           /            。

1.4关于费用计取：合同计价模式为全费用综合单价，最终结算以实际工作量×中标单价进行结算   。

2、合同价款支付

2.1  承包人采购的材料必须经甲方确认质量后方可使用，但质量由承包人负责。

2.2  合同款的支付：

（1）合同签订，在施工完成后，经学院验收合格，支付合同总价款的80%；

（2）工程竣工验收合格，决算审计完毕后支付到工程审计价总价的100%；

（3）缴纳的履约保证金转为质保金，待质保期满后无息退还。

3、本合同价款付至以下账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人：

开户行：

账 号：

4、其他： /

三、甲方权利与义务

1、甲方应按照合同的约定支付各种费用。

2、甲方有权检查、监督乙方的施工工作情况，对乙方达不到工程标准的，有权要求乙方限期整改、返工。

3、其他: /

四、乙方权利与义务

1、工程施工前，乙方应提供详细的施工方案，向甲方书面说明施工中存在的问题等。

2、工程施工过程中，乙方应当做好施工现场的安全防护工作，设置安全警示标志，确保施工安全。因非甲方过错造成施工安全事故的，乙方应当承担全部责任。

3、乙方必须执行合同要求的工程质量验收标准，应在规定时间内完成施工工作。

4、乙方履行本合同时应遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度及业务操作规程，如乙方在合同期内因违反国家法律法规和甲方规章制度及业务操作规程给甲方造成任何损失，由乙方向甲方承担相应的赔偿责任。

5、乙方应具备相应的职业道德和专业技能，应具有国家相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗工作。

6、非经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方。

7、乙方应按照施工内容做好工作记录。

8、乙方施工人员必须具备相应的工作资质，开展工作前应该进行必要的施工条件确认，确保工作环境安全；施工过程中，避免产生污染；施工工作结束，应做好现场的清洁工作，做到“工完料净场地清”。

9、其他：无。

五、质量及安全保证：

全面执行国家和行业颁布的有关规范、标准，工程建设质量合格率达到100%，本项目质保期为1年。

六、验收标准、方法

1、验收标准：  国家和行业颁布的有关规范、标准  。

2、验收方法：   根据技术标准及工艺要求进行验收        。

3、验收时间：     具体以工程竣工时间为准        。

4、其他：     无     。

七、不可抗力

1、下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

2、由于不可抗力原因，致使双方或任何一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后 24 小时内通知对方，并在其后 3 日内向对方提供有效证明文件。

3、因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。

八、违约责任

1、甲方迟延付款的，每迟延一日，应当向乙方支付延迟付款部分万分之五的违约金。

2、乙方逾期完成施工任务的，每逾期一日，应当向甲方支付合同总金额万分之五的违约金；该违约金不足以支付甲方损失的，乙方应当予以补足。逾期超过3日，乙方除承担上述违约责任外，甲方还有权单方解除合同。

3、乙方的施工不符合约定的质量要求及验收标准的，应当免费重新施工，工期不予顺延；经重新施工仍不符合约定的，甲方有权解除合同。由此造成甲方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

4、在质保期内发生的质量问题，乙方应负责按甲方要求进行无偿返修。乙方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，质保金不予返还，由此造成甲方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

5、乙方不按规定日期办理竣工验收手续的，每逾期一天支付违约金 合同总金额的万分之五。

6、乙方拒不履行本合同约定义务或无故拖延工期的，甲方有权聘请第三方进行施工，因此产生的相关费用由乙方承担；同时甲方有权解除合同，合同因此解除的，乙方应向甲方承担合同总价 5% 的违约金。

7、非经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的，应向甲方支付 5% 的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8、其他约定：

九、合同的生效、变更、解除和终止

1、本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖单位印章或合同专用章后生效。

2、本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更应采用书面协议形式。

3、本合同经双方协商一致，可以解除。具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。

3.1甲方解除合同条件：

3.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.1.2在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

3.1.3工程质量不符合约定的，经重新施工后仍不符合约定的，甲方有权解除合同。

3.1.4未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的。

3.1.5甲方可以随时解除合同，但因此给乙方造成损失的，应当予以赔偿。

3.1.6乙方逾期超过3日完成施工任务。

3.1.7其它约定。

3.2乙方解除合同条件：

3.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.2.2在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

3.2.3其它约定：

4、有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

4.1合同已经按照约定履行完结。

4.2双方协商解除合同。

4.3双方约定的其它情形：

十、争议解决

本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，合同任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1、若本合同项下产品系买方通过招标采购，磋商文件、磋商响应文件及澄清均作为本合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序在前的优先）：

（1）本合同书

（2）标准、规范及技术文件

（3）中标通知书

（4）磋商会现场澄清

（5）磋商文件

（6）响应文件

（7）报价单或预算书

合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以时间在后的优先。

2、对本合同的任何修改均须经买卖双方协商一致并签订书面协议方为有效。

3、若本合同的任何部分、条款或规定根据适用法律被认定为不合法、失效或无效，或与适用法律相冲突，本合同其余条款的有效性不应受到影响，且买卖双方应协商替代条款，替代条款应尽可能接近本合同的本意，作为补充合同，与本合同具有同等法律效力。

4、合同生效及终止。本合同经买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖买卖双方印章之日起生效，至双方履行完合同项下各自的义务之日终止。

5、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

6、本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（签字盖章页）

委托方：（印章）_________          受托方：（印章）______________

地址：_________________            地址：

邮政编码：_____________            邮政编码：

法定代表人：___________            法定代表人：_____________

委托代理人：___________            委托代理人：______________

电话：________________             电话：

传真：_________________            传真：

开户银行：______________           开户银行：

账号：_______________              账号：

年   月   日                      年   月   日

# 第六章  工程量清单

# 第1包:长安校区2号、教工六排社区宿舍楼粉刷工程

| 名称 | 技术要求 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 铲除内墙墙面抹灰 | 1.铲除原乳胶漆层 2.刷封闭底胶1道 | 12063㎡ |
| 铲除外墙墙面抹灰 | 1.铲除外墙漆层 2.刷界面剂1道 | 1596㎡ |
| 窗防盗网油漆 | 1.除锈、打磨 2.刷防锈漆2遍 3.刷面漆2遍 | 158.4㎡ |
| 垃圾外运 | 1.清理场地 2.垃圾外运 | 2栋 |
| 木门油漆 | 1.铲除起皮层 2.油漆腻子找平 3.醇酸磁漆3遍 | 569.2㎡ |
| 内墙乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.打磨找平 3.刷乳胶漆3遍 | 12063㎡ |
| 暖气刷油漆 | 1.除锈、打磨 2.刷防锈漆2遍 3.刷面漆2遍 | 167㎡ |
| 宿舍清理卫生 | 1.擦洗门、窗玻璃 2.灯具保洁 3.地面清洗 | 167间 |
| 外墙乳胶漆 | 1.刮防水腻子2遍 2.打磨找平 3.刷防水乳胶漆3遍 | 1596㎡ |

第2包:长安校区1号、7号社区宿舍楼粉刷工程

| 名称 | 技术要求 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 铲除内墙墙面抹灰 | 1.铲除原乳胶漆层 2.刷封闭底胶1道 | 10442㎡ |
| 铲除外墙墙面抹灰 | 1.铲除外墙漆层 2.刷界面剂1道 | 1730.57㎡ |
| 垃圾外运 | 1.清理场地 2.垃圾外运 | 2栋 |
| 木门油漆 | 1.铲除起皮层 2.油漆腻子找平 3.醇酸磁漆3遍 | 454.4㎡ |
| 内墙乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.打磨找平 3.刷乳胶漆3遍 | 10442㎡ |
| 暖气刷油漆 | 1.除锈、打磨 2.刷防锈漆2遍 3.刷面漆2遍 | 138㎡ |
| 宿舍清理卫生 | 1.擦洗门、窗玻璃 2.灯具保洁 3.地面清洗 | 138间 |
| 外墙乳胶漆 | 1.刮防水腻子2遍 2.打磨找平 3.刷防水乳胶漆3遍 | 1730.57㎡ |

# 第七章  竞争性磋商响应文件格式

政府采购项目

【正(副)本】

项目编号:GXZB2022-035Z

长安校区学生公寓粉刷工程

竞争性磋商响应文件

第       包

供   应   商：                     		   （盖公章）

法定代表人或授权委托代理人：              (盖章或签字)

年      月     日

- 目  录

- 磋商函

- 法定代表人身份证明、附有法定代表人身份证明的授权委托书

- 磋商一览表

- 资格审查表

- 五、工程量清单计价表

- 六、工期

- 七、承诺及售后服务

- 八、其他材料

- 九、施工组织设计

- 十、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、磋商函

致：　　                （采购人）

1、根据你方出售的“                        ”竞争性磋商文件，经认真仔细的研究竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：    　　　　  元（RMB¥：          元）的磋商价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

2、如果我方成交，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到  　　  标准。我方同意本磋商响应函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

3、随本磋商函提交的磋商函附录是本磋商函的组成部分，对我方构成约束力。

4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

6、我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

7、若我方成交，我方保证按磋商工期完成并移交全部工程。每拖延一天，接受合同总价1‰的处罚。

8、在合同协议书正式签署生效之前，你方的竞争性磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9、我方理解你方不负担我们的任何磋商费用，我方不要求你方对未成交原因作任何解释，也不退回响应文件。

10、如果因我方原因放弃成交，我方承诺，除发包人有权没收磋商保证金外，并承担因下个成交候选人成交给发包人带来的经济损失。

11、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

日    期：

- 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

附法定代表人身份证复印件，特此证明。

供 应 商：                           （盖单位章）

法定代表人：                          （盖章或签字）

年     月       日

法定代表人授权书（格式）

致：陕西国信招标有限公司

本授权声明：                   （供应商名称）按中华人民共和国法律于     年   月   日成立。          （法定代表人姓名、职务）特授权                  （被授权人姓名、职务、）为我方“             ”项目（GXZB2022-    ）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜，本单位均予承认并负全部责任。

（要求：本授权有效期自磋商之日起不得少于90天）

附：1、授权代表信息：

授权代表姓名：               性别：               年龄：

身份证号码：                  职务：

通讯地址：

邮政编码：         电话：         传真：

2、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（正反两面）

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：                   （盖章）

日      期：      年     月    日

三、磋商一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 包号 |  |
| 磋商报价 （人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| 工期（日历日） |  |
| 质量 |  |

注：1、本表价格应按磋商总价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。

2、本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

供应商：                 （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：       （盖章或签字）

磋商日期：        年    月    日

四、资格审查表

1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：               （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）

磋商日期：        年    月    日

2、供应商资格文件

2.1资质（以下文件可将复印件直接装订，复印件加盖供应商公章）

2.1.1供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定：

（1）须提供2021年度财务报告；或其基本开户银行出具的资信证明；或投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

（2）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。依法缴纳税收的良好记录（提供截止至磋商时间前12个月内任一月份的缴费凭据,依法免税的单位应提供相关证明材料）；依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至磋商时间前12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

2.1.2供应商须具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证；
   2.1.3供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；
    2.1.4提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
    2.1.5供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和税收违法黑名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，并将网页截图加盖供应商红色公章；
   2.1.6供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
   2.1.7供应商须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装饰装修工程专业承包二级以上（含二级）资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，安全考核合格证（B证），且在本单位注册，无在建其他项目；
    2.1.8本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

注：以上要求供应商提供的资格证明文件除注明原件外均为复印件并须加盖供应商公章。

2.2 磋商保证金：转账、电汇凭证请打印或者复印后，粘贴或装订在此处。提供担保函的请将担保函复印件装订在此处。

2.3磋商声明

（1）磋商声明书

陕西国信招标有限公司：

我公司               （磋商供应商名称），就参加           采购项目（采购项目编号：GXZB2022-    ）磋商事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的响应文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、磋商违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在磋商过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让谈判资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构、评审委员会成员行贿；

6、我公司参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

以上声明若有违反，一经查实，我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人：                      （磋商供应商名称、公章）

法定代表人：                       （盖章或签字）

日      期：      年   月   日

（2）供应商具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

致：     （采购人名称）     ：

我公司               （磋商供应商名称）于      年      月      日在中华人民共和国境内     （详细注册地址）    合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为               ，现有员工数量为               ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有      （专业能力、数量）      ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

承  诺  人：                       （磋商供应商名称、公章）

法定代表人：                       （盖章或签字）

日      期：      年   月   日

2.4其他证明材料：享受政府采购优惠政策产品的证明材料（如有）

附件5：中小企业声明函

附件6：残疾人福利性单位声明函

2.5供应商类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

供应商名称：                                              项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、类似项目指近三年（2019年5月及以后）承接的业绩。

2、本表后附成交通知书或合同协议书复印件并加盖供应商公章，每张表格只填写一个项目，并标明序号，提供上述材料的复印件必须清楚，内容齐全，真实可靠，否则由此引发的责任风险将有供应商承担。

供应商：                      （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：             （盖章或签字）

磋商日期：         年     月     日

五、工程量清单计价表

六、工期

我公司承诺本项目工期为    日历日。

七、承诺及售后服务

1、其他承诺供应商自行编写（格式自拟）。

附表1：

商务条款偏离表

供应商名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、除本商务条款偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“竞争性磋商文件”中的要求。

- 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：               （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：     （盖章或签字）

磋商日期：        年    月    日

八、其他材料

- 九、施工组织设计

1、供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1）项目经理和项目部组成

2）施工方案

3）施工部署、施工总平面布置图及临时设施临时用地表

4）主要机具、设备和劳动力配备情况

5）确保工期的技术组织措施

6）确保工程质量的技术组织措施

7）确保安全施工的技术组织措施

8）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

9）进度计划和工期目标（供应商提供施工计划网络图或横道图）

10）采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期，降低造价的可行性

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一　拟投入本工程的主要施工设备表

附表二　拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三　劳动力计划表

附表四　项目管理机构

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

| 工种 | 按阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 近年同类工程经历 |  |

（二）主要人员简历表

附件1：项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 注册证号 |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：1.本表后应附项目经理建筑工程专业注册建造师二级（含二级）及以上资质和项目经理安全生产考核合格证书（建安B证）、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

2.提供上述材料的复印件必须清楚，内容齐全，真实可靠，否则由此引发的责任风险将有供应商承担。

供    应    商：               （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：                  （盖章或签字）

磋  商   日   期：        年     月     日

附件2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

注：1、主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证等复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

2.提供上述材料的复印件必须清楚，内容齐全，真实可靠，否则由此引发的责任风险将有供应商承担。

供    应    商：                 （单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表：               （盖章或签字）

磋  商   日   期：        年      月      日

十、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                         　（盖章）

全权代表：　　　　　     　        　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年     月     日

附件1：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我单位在此声明，我方拟派往        （采购项目名称）      （以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人，确保项目部组成人员到位且不随意更换。

我方保证本次磋商所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （盖章或签字）

年       月       日

附件2：

关于信用担保的说明

1、投标人在投标、履约、融资等环节可自愿选择采取信用担保的形式。

2、投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金，也可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

3、根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、陕西省政府《应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施》（陕政办发〔2020〕4号）、陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等有关规定，现对2021年至2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行予以公告。

合作银行如下（包括但不限于）：具体合作银行投标人可在陕西省政府采购网上进行查询。

| 序号 | 合作银行 |
| --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 |
| 2 | 北京银行股份有限公司西安分行 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司西安分行 |
| 6 | 招商银行股份有限公司西安分行 |
| 7 | 中信银行股份有限公司西安分行 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司西安分行 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行 |
| 10 | 长安银行股份有限公司 |
| 11 | 浙商网商银行股份有限公司 |

附件3：

政府采购磋商担保函（项目用）

项目编号：GXZB2022-   Z

（采购人或采购代理机构）：

鉴于            （以下简称“供应商”）拟参加编号GXZB2022-   的           项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目竞争性磋商文件，磋商供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2、竞争性磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

- 承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1、依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对竞争性磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

- 保函的生效

- 本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：                （公章）

年    月    日

附件4：

政府采购履约担保函（项目用）

项目编号：GXZB2022-   Z

（采购人）：

鉴于你方与        （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为      的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年  月  日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购采购机构人同意，将成交项目分包给他人的；

2、主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                     。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为    元（大写           ），币种为    。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

- 承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供   部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

- 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3、按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4、你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1、因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3、因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为     法院。

- 保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：                （公章）

年    月    日

附件5：

中小企业声明函（工程、服务）

陕西国信招标有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日     期：

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中小企业部分提供其他小、微企业制造货物的应另附说明，并与《分项报价表》保持一致。

4、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日           期：

本页以下无内容

采购代理机构：陕西国信招标有限公司

邮箱：guoxin_zb@126.com

电话：029-82680887/029-82680977

地址：陕西省西安市曲江新区旺座曲江B座3105