项目编号：DZDL-2022-045Z

西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目

竞争性磋商文件

采   购   人：西安财经大学

采购代理机构：中建鼎正项目管理有限公司

日       期：二〇二二年六月

目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  响应供应商须知	6

第三章  磋商办法	24

第四章  合同格式	27

第五章 采购内容及要求（附工程量清单）	39

第六章  竞争性磋商响应文件格式	40

# 第一章  竞争性磋商公告

###### 项目概况

西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市雁塔区科技路48号创业广场B座405室获取采购文件，并于2022年06月30日 09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DZDL-2022-045Z

项目名称：西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,560,301.94元

采购需求：

合同包1(西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目):

合同包预算金额：1,560,301.94元

合同包最高限价：1,560,301.94元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 高压架空线线缆落地 | 高压架空线线缆落地 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,560,301.94 | 1,560,301.94 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：35日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；4）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；6）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；8）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；9）财政部、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；11）需落实的其他政府采购相关政策等。

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

2）供应商应授权合法的人员参加本项目招标活动全过程，其中法定代表人直接参加招标活动的，应出具法定代表人合法有效的身份证原件，且应与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加招标活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件；

3）供应商不得被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”税收违法黑名单，“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单及“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单；

4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5）参加本项目的供应商应具备建设行政主管部门颁发合法有效的具有电力工程施工总承包三级及以上资质，及合法有效的安全生产许可证；

6）供应商应具有《承装（修、试）电力设施许可证》（承装、承修、承试五级及以上资质）

7）拟派项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师和安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建工程；

8）供应商及项目经理须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”备案，且无不良记录；

9）本项目为专门面向中、小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年06月17日至2022年06月23日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午13:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区科技路48号创业广场B座405室

方式：现场获取

售价： 500元

四、响应文件提交

截止时间： 2022年6月30日09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市雁塔区科技路48号创业广场B座405室

五、开启

时间： 2022年6月30日09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市雁塔区科技路48号创业广场B座405室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.获取竞争性磋商文件时需携带单位介绍信原件和经办人身份证原件或复印件。

2.供应商须在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，否则由此引发的一切后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安财经大学

联系人：何老师

地址：西安市长安区常宁大街360号

联系方式：029-84185393

2、采购代理机构信息

名称：中建鼎正项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路48号创业广场B座405室

联系方式：029-88861150-622

3、项目联系方式

项目联系人：刘工

电 话：029-88861150-622

# 第二章  响应供应商须知

响应供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名 称：西安财经大学 地 址：西安市长安区常宁大街360号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：中建鼎正项目管理有限公司 地址：西安市雁塔区科技路48号创业广场B座405室 联系人：刘工 电话：15114887592 电子邮件：1219057322@qq.com |
| 1.1.4 | 竞争性磋商采购项目名称 |  | 西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目 |
| 1.1.5 | 实施地点 |  | 西安财经大学长安校区 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 竞争性磋商采购内容 |  | 西安财经大学长安校区14、15号公寓西侧边坡支护施工完成后，及时进行公寓西侧高压架空线线缆落地的施工，高压线缆落地长度约为177米，主要施工内容为电缆购置和敷设安装、电井管沟施工、高架线及电杆拆除等。项目内容含深化设计（设计审查、备案等）。 |
| 1.3.2 | 工期要求 |  | 35日历天 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求及条件 |  | 1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； 2）供应商应授权合法的人员参加本项目招标活动全过程，其中法定代表人直接参加招标活动的，应出具法定代表人合法有效的身份证原件，且应与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加招标活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件； 3）供应商不得被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”税收违法黑名单，“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单及“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单； 4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5）参加本项目的供应商应具备建设行政主管部门颁发合法有效的具有电力工程施工总承包三级及以上资质，及合法有效的安全生产许可证。 6）供应商应具有《承装（修、试）电力设施许可证》（承装、承修、承试五级及以上资质） 7）拟派项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师和安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建工程； 8）供应商及项目经理须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”备案，且无不良记录； 9）本项目为专门面向中、小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.4.4 | 竞争性磋商现场需携带资格证件复印件 |  | 供应商法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），或法定代表人授权委托书及被授权人身份证（原件）； |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 采购人不组织统一踏勘现场，由各供应商自行踏勘 |
| 1.10 | 分包 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 |  | 对竞争性磋商文件所作的澄清、修改、答疑以及往来通知、函件等。 |
| 2.2.1 | 投标截止时间 |  | 2022年6月30日09:30时 |
| 2.3.1 | 供应商提出询问和质疑的时间 |  | 已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有质疑，依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。在此之后提出的质疑均为无效，不予受理。 |
| 3.1.1 | 构成竞争性磋商响应文件的其他材料 |  | 根据竞争性磋商文件相应条款对竞争性磋商文件所作的答疑、修改，构成竞争性磋商文件的其他组成部分，各供应商必须及时从竞争性磋商代理人处获取。 |
| 3.2.1 | 磋商报价 |  | 采用固定综合单价形式。 各供应商根据竞争性磋商文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，磋商总报价不得超过采购预算。 凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对现场、环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔或服务期延长，采购人将不予批准。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 |  | 金额：人民币10000元整 形式：银行转账、电汇、银行保函。 重要提示： 1、转帐事由：西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目保证金 2、磋商保证金不接受现金或支票形式。供应商转账、电汇凭证请打印或者复印后，装订在竞争性磋商响应文件中，提供投标担保函的请将复印件密封至竞争性磋商响应文件中。凡未及时缴纳的，将视为不响应竞争性磋商文件要求，该投标按照否决投标处理。 账户名称：中建鼎正项目管理有限公司 账号：61001925700052502502 开户银行：建行西安高新科技支行 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 |  | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字、盖章的 具体要求 |  | 竞争性磋商文件要求指定位置“签字或盖章”的，供应商只要一项内容即可。 竞争性磋商文件要求指定位置“签字和盖章”的，供应商必须既签字又盖章。 |
| 3.7.4 | 竞争性磋商响应文件份数 |  | 竞争性磋商响应文件正本一份，副本二份，电子版响应文件一份（U盘）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 按照投标人须知第3.1.1项规定的竞争性磋商响应文件组成内容，竞争性磋商响应文件应将正副本分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 密封要求 |  | 竞争性磋商响应文件的密封：按照投标人须知第3.1.1项规定的竞争性磋商响应文件组成内容，竞争性磋商响应文件的正本与副本须分袋密封。密封袋正面注明“竞争性磋商响应文件”。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 项目名称：西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目 项目编号： 供应商名称： 内容：“竞争性磋商响应文件” 竞争性磋商响应文件在2022年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞争性磋商响应文件地点 |  | 西安市雁塔区科技路48号创业广场B座405室会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还竞争性磋商响应文件 |  | 否，但由于按无效投标处理等原因未启封的供应商递交的投标资料袋除外 □是 |
| 5.1 | 竞争性磋商时间和地点 |  | 竞争性磋商时间：2022年6月30日09:30时 竞争性磋商地点：西安市雁塔区科技路48号创业广场B座405室会议室 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成：3人，其中：采购人代表 1 人；专家 2人。 |
| 7.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 |  | 否，推荐的成交候选人数：1～3名。 |
| 7.1.4 | 成交公告 |  | 公告媒体：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1供应商代表出席竞争性磋商会 |  |  |  |
| 供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加竞争性磋商会，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 |  |  |  |
| 10.2 竞争性磋商代理服务费 |  |  |  |
| 由成交供应商按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的标准下浮48％计取（工程类），在领取中标通知书时向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 |  |  |  |
| 10.3 |  | 本竞争性磋商文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。 |  |
| 10.4 |  | 不允许重大偏离。不满足以下两个方面要求的，视为发生重大偏离，按无效标处理；其余偏离视为细微偏离，竞争性磋商人将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。 1. 竞争性磋商响应文件的符合性： 1）文件组成内容完整、格式符合要求，字迹清晰可辨； 2）法定代表人的身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明符合要求； 3）竞争性磋商响应文件由投标人法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章； 4）一份竞争性磋商响应文件只有一个磋商报价，出现两个报价未明确以哪个为准； 2．合同条件： 1）供应商接受竞争性磋商文件规定的风险划分原则,未提出新的风险划分办法； 2）供应商未增加发包人的责任范围,也未减少投标人义务； 3）供应商未提出不同的货物验收、计量、支付办法； 4）供应商未对合同纠纷、事故处理办法提出异议； 5）供应商在投标过程中没有欺诈行为； 6）供应商对合同条款没有重要保留。 |  |
| 10.5 |  | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，由采购人、采购代理机构根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 |  |
| 10.6 |  | 按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”，本项目标的所属行业为建筑业。 |  |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目己具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本竞争性磋商采购项目采购人：见响应供应商须知前附表。

1.1.3 本竞争性磋商采购项目采购代理机构：见响应供应商须知前附表。

1.1.4 本竞争性磋商采购项目名称：见响应供应商须知前附表。

1.1.5本竞争性磋商采购项目实施地点：见响应供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本竞争性磋商采购项目的资金来源：见响应供应商须知前附表。

1.2.2 本竞争性磋商采购项目的出资比例：见响应供应商须知前附表。

1.2.3 本竞争性磋商采购项目的资金落实情况：见响应供应商须知前附表。

#### 1.3 竞争性磋商采购内容、计划工期

1.3.1 本次竞争性磋商采购内容：见响应供应商须知前附表。

1.3.2 本竞争性磋商采购项目的计划工期：见响应供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格要求及条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件：见响应供应商须知前附表。

（7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商其他资格要求：见响应供应商须知前附表。

1.4.2 响应供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和响应供应商须知前附表的要求外，应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商其他特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人其他特定条件的要求；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）供应商不得直接或间接的与采购人、采购代理机构有任何关联关系，亦不得是采购人的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一标段的投标。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

1.4.4 竞争性磋商现场需携带的资格证件原件:见响应供应商须知前附表。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 响应供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，供应商按响应供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

#### 1.10 分包

本项目不允许分包。

#### 1.11 回避

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
　　（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.竞争性磋商文件

#### 2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

(1) 竞争性磋商公告；

(2) 响应供应商须知；

(3) 磋商办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 采购内容及要求（附工程量清单）；

(6) 竞争性磋商响应文件格式。

#### 2.2 竞争性磋商文件的澄清或修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，竞争性磋商文件的澄清或修改将在响应供应商须知前附表规定的投标截止时间5日前，在发布竞争性磋商公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的单位。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足5日，相应延长投标截止时间。

2.2.2 供应商在收到澄清或修改后，应以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清或修改。当竞争性磋商文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

#### 2.3 竞争性磋商文件的询问或者质疑和答复

2.3.1 已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问或者认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，应当在“响应供应商须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

2.3.2 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问，采购代理机构将在在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。若对竞争性磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

2.3.3 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的质疑，采购人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。

2.3.4 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

#### 2.4 投标截止时间和竞争性磋商时间的延长

在投标截止时间三日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和竞争性磋商时间。延长投标截止时间和竞争性磋商时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买竞争性磋商文件的单位。

### 3.竞争性磋商响应文件

#### 3.1 竞争性磋商响应文件的组成：

竞争性磋商响应文件由资格部分、技术和商务部分及响应供应商须知前附表规定的其他材料组成。

3.1.1 竞争性磋商响应文件应包括下列内容：

1）法定代表人身份证明书；

2）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

3）资格证明文件；

4）磋商保证金缴纳凭证；

5）磋商报价函；

6）类似业绩；

7）施工组织设计；

8）其他材料。

#### 3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按第六章竞争性磋商响应文件格式的要求及响应供应商须知前附表的说明填报价格及费用。供应商应充分考虑国家现行规范要求，以及供应商自身情况，自主报价。磋商报价应是竞争性磋商范围内全部工作内容的价格体现。磋商报价一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在磋商报价内，供应商没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在磋商报价中。

3.2.2 采购人应结合现场实际情况，根据企业自身的管理水平和实力在保证不低于成本的基础上自主确定切合自身实力的竞争性磋商报价。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在响应供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

#### 3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件的同时，应按响应供应商须知前附表规定的金额递交磋商保证金，并作为其竞争性磋商响应文件的组成部分。磋商保证金有效期同投标有效期。

重要提示：磋商保证金必须在投标截止时间之前交纳方为有效。请供应商考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在投标截止时间之前到达指定的账户能收到所交的磋商保证金。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了（陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》）陕财办采〔2018〕23号，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交磋商保证金的，按无效投标处理。

3.4.3 磋商保证金退还：未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳竞争性磋商代理服务费后五个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其竞争性磋商响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

（3）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1供应商在编制竞争性磋商响应文件时，应按本竞争性磋商文件第三章磋商办法及响应供应商须知前附表要求提供具备承担本项目的资格条件、能力和信誉的相关证明文件。磋商小组根据供应商所提供的资格证明文件进行评审。

3.5.2采购人和采购代理机构不承担核查资格资料真实性的义务。由于供应商提供虚假的材料，导致竞争性磋商项目无法顺利进行或者失败，由此造成的后果及经济损失，由供应商承担全部法律责任。

#### 3.6 备选投标方案

除响应供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选投标方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 竞争性磋商响应文件的编制

3.7.1 竞争性磋商响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、竞争性磋商范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 竞争性磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，竞争性磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见响应供应商须知前附表。未按本条规定办理的，视同签字、盖章不全。

3.7.4竞争性磋商响应文件正本一份，副本二份，电子版响应文件一份（U盘）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞争性磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见响应供应商须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 竞争性磋商响应文件的密封和标记

4.1.1 竞争性磋商响应文件的密封：按照投标人须知第3.1.1项规定的竞争性磋商响应文件组成内容，竞争性磋商响应文件的正本与副本须分袋密封。密封袋正面注明“竞争性磋商响应文件”。

4.1.2 竞争性磋商响应文件封套的标记：封套上应写明的内容见响应供应商须知前附表，并在封面加盖供应商单位章。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项要求密封的竞争性磋商响应文件，采购人不予受理。

#### 4.2 竞争性磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在前附表第2.2.1项规定的投标截止时间前递交竞争性磋商响应文件。

4.2.2 供应商递交竞争性磋商响应文件的地点：见响应供应商须知前附表。

4.2.3 除响应供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的竞争性磋商响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到竞争性磋商响应文件后，向供应商出具签收凭证。但竞争性磋商会现场收到的竞争性磋商响应文件，供应商代表仅进行投标的签字登记，采购人不再向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件，采购人不予受理。

#### 4.3 竞争性磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表第2.2.1 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交竞争性磋商响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。修改的竞争性磋商响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.竞争性磋商

#### 5.1 竞争性磋商时间和地点

采购人在前附表第2.2.1 项规定的投标截止时间（竞争性磋商时间）和响应供应商须知前附表规定的地点公开竞争性磋商，所有供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

#### 5.2 竞争性磋商程序

主持人按下列主要程序进行竞争性磋商：

(1) 宣布竞争性磋商项目名称及竞争性磋商响应文件接收截止时间，终止一切竞争性磋商响应文件的接收工作，并宣布竞争性磋商会开始，同时开启录音录像设备。

(2) 宣布竞争性磋商会议纪律。

(3) 介绍竞争性磋商监督管理部门代表、采购人代表、采购代理机构代表和竞争性磋商工作人员。

(4) 宣布参加本项目的响应供应商名单。

(5) 按照响应供应商须知前附表的规定核验供应商相关证件。

(6) 监标人组织各供应商的授权代表查验、确认竞争性磋商响应文件密封情况。

(7) 磋商顺序按各供应商提交竞争性磋商响应文件时间，按竞争性磋商响应登记表签署顺序（先到后开）进行； 按竞争性磋商文件要求宣读相关投标要素，记标人在《竞争性磋商记录》上如实记录，采购人委派的监标人监督唱标内容、记录内容是否与竞争性磋商响应文件相一致。

(8) 供应商核对竞争性磋商记录并签字确认。由监标人和供应商核对竞争性磋商记录现场签字确认。

(9) 评审小组对响应供应商资格性、符合性进行评审，评审合格后，方可磋商。

(10) 资格性、符合性评审合格的响应供应商按递交文件顺序单独与磋商小组成员就磋商响应文件的技术、商务等内容进行磋商，供应商法定代表人或其授权响应供应商代表需参加磋商并就磋商中所作出的第二轮报价、承诺进行书面签字确认。

(11) 休会，竞争性磋商小组进行评审。

(12) 退还响应供应商审查证件，公布成交结果公示媒介。

(13) 宣布竞争性磋商会议结束。

### 6.磋商

#### 6.1 磋商小组

6.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2014年第214号文--《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由熟悉相关业务的采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（6）采购人就竞争性磋商文件征询过意见的；

（7）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 6.2 磋商原则

磋商活动遵循客观、公正、审慎的原则。

#### 6.3 磋商

6.3.1 磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 磋商小组成员和与采购活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与磋商有关的其他情况。

6.3.3 在磋商过程中，如果供应商试图在竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评审小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商响应文件将按照无效投标处理。

6.3.4 在磋商期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

6.3.5 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标程序

7.1.1 磋商小组根据磋商办法的规定对供应商进行评审排序，推荐竞争性磋商响应供应商须知前附表规定数量的成交候选人，作为磋商结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

7.1.2采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

7.1.3 成交供应商确定之后，成交结果将在响应供应商须知前附表规定的媒体予以公告。

7.1.4 供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内，以供应商授权代表签字并加盖供应商印章的质疑函向竞争性磋商采购单位提出质疑。

7.1.5 书面质疑材料应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

7.1.7 质疑材料必须由供应商法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章，并提供文件规定的相应证明材料，未按上述规定提交的质疑材料不予受理。供应商应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

#### 7.2 成交通知

7.2.1 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，成交公告发布之日，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.2.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

#### 7.3 签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件订立书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 7.4 成交合同的履约验收

7.5.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 8.重新竞争性磋商或采用其他方式继续采购

8.1 竞争性磋商后，如果报价未超过采购预算的供应商不足2家或参加磋商的供应商不足2家，在磋商期间，出现符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的供应商不足2家情形的，按照中华人民共和国财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）的规定，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

#### 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### 9.4 对与竞争性磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

#### 9.5 质疑和投诉

9.5.1 质疑。供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

9.5.2 投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

9.5.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应供应商须知前附表。

# 第三章  磋商办法

一．磋商办法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2014年第214号文--《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选供应商并依次排序，发包人按照排名顺序确定中标供应商。

二．磋商程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题并进行磋商、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评标。

1、竞争性磋商响应文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对竞争性磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

1.1资格性检查：

1.1.1提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和竞争性磋商文件投标须知第1.4.1条的要求。

1.1.2是否按照竞争性磋商文件的要求提交了足额有效的磋商保证金。

1.2符合性检查：

1.2.1竞争性磋商响应文件的完整性审查。

（1）竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件要求的格式编写；

（2）投标内容是否有重大缺漏项。

1.2.2竞争性磋商响应文件的有效性审查。

（1）竞争性磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；

1.2.3竞争性磋商响应文件的响应性审查。

（1）磋商报价是否未超过采购预算；

（2）投标有效期是否符合竞争性磋商文件的要求；

（3）服务期是否符合竞争性磋商文件的要求；

（4）质量标准是否符合竞争性磋商文件的要求；

（5）竞争性磋商响应文件是否响应了竞争性磋商文件要求的条款。

2、澄清有关问题并进行磋商：

2.1 对于可能出现的磋商报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正。

2.1.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.1.2 评委会将按照上述原则修正竞争性磋商响应文件中的报价，修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标按照无效投标处理。

2.2 对于竞争性磋商响应文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2.3 磋商小组对通过资格性、符合性评审的响应供应商进行单独磋商；磋商后，响应供应商进行第二轮磋商报价。

3、评审价格的确定：

经初审合格的磋商文件，为有效磋商文件。对于所有有效磋商文件按照以上2.1条款修正后的最终磋商总价进行评审。

4、比较与评价：

对所有有效投标进行了评标价确认之后，由磋商小组各成员按照下列《评标因素及权重分解表》规定的内容独立进行综合比较、评价打分。

5、推荐成交候选供应商名单：

5.1竞争性磋商小组根据评审后的评审总得分由高至低顺序排列，推荐确定成交供应商候选人。

5.2.编写竞争性磋商报告。

评标因素及权重分值表

| 评标因素 | 权值(%) | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 40 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40 报价超过采购预算作为废标处理。 |
| 类似业绩 | 10 | 具有2019年至今同类（金额、项目类似）项目业绩（以合同签订时间为准），标书中附有业绩合同关键页和中标通知书复印件或扫描件加盖公章，每提供1个得2分，最高得10分。 |
| 施工组织设计 | 40 | - 施工方案，按其完善性、合理性、可行性，计2~7分； （7分） - 确保工程质量的技术组织措施，计2~7分； （7分） - 确保安全、文明施工的技术组织措施（含安全、文明施工、疫情防控承诺书），计2~7分； （7分） - 项目管理组成人员，计2~7分； （7分） - 施工机械配备和材料投入计划，计2~7分； （7分） - 施工进度表或施工网络图，计1~5分； （5分） |
| 项目经理 | 10 | - 项目经理2019年至今做过同类（金额、项目类似）项目业绩（以合同签订时间为准），标书中附有业绩合同关键页和中标通知书复印件或扫描件加盖公章，每提供1个得3分，最高得6分。 - 项目经理具有高级或高级以上工程师资格证书得4分，具有中级工程师证书得2分，中级以下不得分； 注：需提供项目经理开标前一年的社保缴纳证明，未按要求提供，则上述两项得0分。企业业绩和项目经理业绩不重复计算。 |

注：以上有缺项、漏项或严重错误者，该分项得0分。

- 第四章  合同格式

建设工程施工合同

二〇    年  月  日

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组

（二）通用合同条款成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                             

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：                。

5.工程内容：

6.工程承包范围：

具体工程内容包括但不限于工程量清单，含供电线路停送电办理费用（恢复线路供电）。

- 二、合同工期

计划开工日期：     年      月   日。

计划竣工日期：     年     月    日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）         (¥   元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）        (¥    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     /        (¥    /     元)。

2.合同价格形式：  固定综合单价        。

- 五、项目经理

承包人项目经理：       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 磋商文件

（3）投标函及响应文件其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的-文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字/或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于    年  月  日签订。

- 十、签订地点

本合同在             签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后    生效。

- 十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执     份。

发包人：（公章）_               承包人：（公章）

组织机构代码：               组织机构代码：

地址：                       地址：

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                          传真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                          帐号：

- 第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同补充条款；（4）本合同通用条款；（5）中标通知书；（6）投标书及其附件；（7）标准规范及其有关文件；（8）图纸；（9）招标文件及补遗文件（答疑文件）；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方	。

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                           ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地和发包人指定的施工作业区域。

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定  。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程强制性标准条文》、《建筑工程质量保修办法》、《陕西省建筑市场管理条例》、陕西省及西安市建设行政主管部门有关基本建设的相关规定等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：1、现行国家标准、规范和建设部等有关施工技术标准、规程、规范以及本工程设计要求，陕西省和西安市有关工程质量、安全文明施工、竣工验收等规定。2、工程招投标及施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理工程师的同意。3、对不在规范验评范围内项目，执行发包人和承包人双方议定的补充技术标准、本招标文件、设计院、制造厂家的施工技术要求，如有冲突， 按上述排序解释。4、如遇设计与国家相关规范、标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，原则上以设计单位解释为准，同时承包人应及时通知发包人、监理工程师，并提出解决办法，征得发包人、设计单位、监理工程师的同意后实施。5、新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。

1.5 合同文件的优先顺序按照文件排序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同补充条款；（4）本合同通用条款；（5）中标通知书；（6）投标书及其附件；（7）标准规范及其有关文件；（8）图纸；（9）招标文件及补遗文件（答疑文件）；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

承包人按照现场实际情况，由专业设计单位出具经审查合格并备案的施工图纸（纸质版与电子版），提供图纸的期限：中标通知书下发后 7 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图肆套（含制作贰套竣工图所用图纸），承包人如需增加套数，发包人负责联系解决，费用由承包人自行支付。

将通用条款1.6.2修改为：“承包人有责任复核施工图纸，在复核和施工过程中发现有关工程设计的任何错误、遗漏、缺点和在执行规范中的疑问，应立即通知发包人，并按发包人的指令办理。否则，由此引起的任何后果均由承包人承担。”

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： ① 合同签订后十天内，承包人须向发包人报送经监理人审核的施工总进度计划及资金使用计划；

② 每月 20 日向发包人报送经监理人审核的当月完成工作量月报表、农民工工资支付表，以及下月施工进度计划表、主要材料用量计划表及资金使用计划表；

③ 每周一上午 9：00 前向发包人报送经监理人审核的施工周报。

承包人提供的文件的期限为：签订合同后3天提供项目部人员组成、资质，开工前7天向发包人提交详细施工组织设计，每月25日前向发包人、监理单位提供本月完成工程报表，下月进度计划表。  ；

承包人提供的文件的数量为： 4份 ；

承包人提供的文件的形式为：经项目经理签字、项目部盖章并经监理人审核后书面提交；

发包人审批承包人文件的期限：接到相关文件后七天内审定确认或提出修改意见。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当文件正式生效后  5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：西安财经大学长安校区基建处办公室；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点： 承包人施工现场办公室 ；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理       。

监理人接收文件的地点： 项目总监办公室      ；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师        。

1.10.1	出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建临时道路以及其他基础设施的权利， 并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场划定的区域为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 场内的施工便道由承包人自行修建并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  不超过合同价格的 10%	。合同价格调整方式见专用条款第 10.1 条。

- 2. 发包人

2.1删除通用条款2.1款中的“并支付承包人合理的利润”。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

通信地址： 西安市长安区常宁大街 360 号，西安财经大学长安校区基建处。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 提前7天，满足工程开工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件。承包人自行安装水表、电表。表后供水、供电线路由承包人负责安装。使用过程中承包人向发包人交纳水、电费（单价根据相关部门针对学校实际收费标准进行计算）。通讯线路和设备以及住宿由施工单位自行解决并承担其费用。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 	/

/

发包人是否提供支付担保： 	否	 发包人提供支付担保的形式:

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款，不得因拖欠雇用人员工资和分包方工程款给发包人带来损失和造成不良影响；

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整的竣工资料及竣工图，并提供电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务： 双方另行确定  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：             ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：          ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  不少于 22 天，每天不少于 8 小时

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权要求更换项目经理，并要求承包人承担5万元的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人委派的项目经理必须保证在施工现场对工程进行管理，如请假，必须提前通知发包人现场负责人并经同意后可不到场，发包人现场负责人每天对项目经理实施在岗时间考核，如项目经理未经同意缺勤累计超过 3 次，则应支付 5000 元的违约金，如项目经理未经同意缺勤超过 5次，除应支付 10000 元违约金外，发包人有权要求承包人更换项目经理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人委派的项目经理必须保证在施工现场对工程进行管理，如请假，必须提前通知发包人现场负责人并经同意后可不到场，发包人现场负责人每天对项目经理实施在岗时间考核，如项目经理未经 同意缺勤累计超过 3 次，则应支付 5000 元的违约金，如项目经理未经同意缺勤超过 5 次，除应支付 10000 元违约金外，发包人有权要求承包人更换项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行《通用条款》。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  进场7日前  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人进入现

场的技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人须与投标时所报人员一致。在合

同履行过程中，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的主要施工管理人员，

通知中应当载明要求更换的理由，承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由发包人代表批准  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人进入现场的主要施工

管理人员须与投标时所报人员一致，承包人在工程开工后未经发包人同意不得随意更

换主要施工管理人员，否则应支付 10000 元的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要管理人员拖期到岗

或擅离工地的，违约金按 1000 元/人•天计算。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  执行《通用条款》   。

主体结构、关键性工作的范围：执行《通用条款》   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人资质以外的项目  。

其他关于分包的约定：承包人应负起本工程的总承包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独分包的项目，并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽负完全责任。承包人应负责各分包人在施工过程之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水电供应等，所发生的费用已包含在该项工程的配合费中，承包人与分包人如何配合，由承包人与分包人协商。承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总及各分包人的资料汇总。所涉及的费用由承包人承担。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否  。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本合同内所有的监理工作内容(详见监理合同) 。

关于监理人的监理权限：(1)	施工过程的质量、进度控制、合同管理和信息管理，施工中各种矛盾组织协调、工作及全程监理；

(2)	对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

(3)	对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟 提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先对造价、工期进行评估，呈 报书面材料征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正；

(4)	审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则， 向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告；征得发包人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向发包人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24 小时内向发包人作出书面报告；

(5)	工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；

(6)	工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

(7)	在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，并由承包人承担办公场所的相关费用。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程洽商、设计变更、工程签证、工程延期、发包人指定价材料的认质认价、工程款支付结算等在决策之前需经发包方代表同意签字  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由施工单位承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：      ；

联系电话：           ；

关于监理人的其他约定：需要取得委托方批准才能行使的职权：重大洽商、设计变更、工程签证、清单工程量的变动、工程款支付结算等。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：执行《通用条款》 。

关于工程奖项的约定：    /    。

5．1．3  增加内容：给发包人造成损失的，发包人有权予以处罚。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

删除通用条款5.3.2中的“监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。”

5.3.3 删除通用条款5.3.3中的“并支付承包人合理的利润”

5.4.2 删除通用条款5.4.2中的“并支付承包人合理的利润”

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人严格按西安市文明工地检查（验收）标准、西安市新冠疫情防疫方案等实施，安全施工。承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施所需价款已包含在发包人支付的合同价款当中，发包人无需另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的全部责任和因此发生的全部费用。

安全目标为无死亡事故，工伤频率控制在西安市建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内。若发生工伤事故、传染病流行等，有关费用全部由承包人承担，因此给发包人造成损失的，还应按照发包人的实际损失承担赔偿责任。

承包人向发包人提交的施工组织设计须包含专项安全施工方案（包括高空作业、防坠落、施工防护等安全技术措施），并且须经过发包人评审通过后方可实施。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应遵守发包人治安保安相关制度和要求，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工达到国家、地区政府有关安全和文明施工各项条款规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全及文明施工措施费在施工合同签订并进场后 7 个工作日内一次性 100%付给施工单位。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  执行通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工后七天承包人须向监理人提供施工组织设计；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  接到相关文件后七天内审定确认或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  开工前 3 日内。  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   监理单位要求后的7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行《通用条款》。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行《通用条款》 。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前 7 日      。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

删除通用条款7.5.1中的“且发包人应支付承包人合理的利润”、7.5.1（5）。

通用条款7.5.1(2)修改为：发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料等的；

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1）若发包人临时停电、停水在 8小时以内对施工造成影响，不顺延工期。如连续停电、停水 8 小时以上并给承包人施工造成实质性延误（主要指塔吊不能正常运行，施工电梯不能正常运行）的可相应顺延工期。（2）在施工过程中因设计变更引起承包人不能正常施工，承包人应随时进行工种调整，不计取误工费。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期每推迟一天除承担 5000 元/天的违约金外，若影响到发包人使用时，应另赔偿由此给发包人造成的损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的 10%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行《通用条款》 。

7.7	异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）	日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

（2）	日气温超过 38℃的高温大于 3 天；

（3）	日气温低于-20 ℃的严寒大于 2 天；

（4）	造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

（5）	其它异常恶劣气候灾害。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。

7.8暂停施工

7.8.1因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加费用和（或）延误的工期                                        。

7.8.2因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。

7.8.4监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.1项〔承包人原因引起的暂停施工〕及不可抗力约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无          。

- 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

条款内容改为：承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准、磋商文件的要求，提供产品合格证明及出厂证明，经发包人认可后采购，并对材料、工程设备质量负责。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

- 8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按相关部门、发包人和监理人的要求办理   。

8.7材料与工程设备的替代

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担   。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  由承包人提供  。

施工现场需要配备的试验设备：  由承包人提供   。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行。

10. 变更

10.1	变更的范围

关于变更的范围的约定：在本工程施工过程中，若发生设计变更或工程量清单错误，按下列规定执行：

10.1.1	分部分项工程量清单综合单价；

10.1.1.1 合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

10.1.1.2 合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；

10.1.1.3 合同中没有适用或类似于工程变更、签证的价格，由承包人按招标文件编制上限控制价综合单价的原则组价（单价组成中费率及含量按中标单价组成中的最低费率及含量）,并下浮中标优惠比例（原中标价同招标控制价相比下浮的比例）确定综合单价(发包人认质认价的材料设备价不下浮)；组价的材料价格按以下原则确定：

a、原投标中已有的材料价格不超出上限控制价材料价格的±20%（不含 20%）时，按投标价格计入。b、原投标中已有的材料价格超出上限控制价材料价格的±20%（含 20%）时，以标底材料价格的 80%～120%为界，低于 80%者调整至 80%，高于 120%者调整至 100%。c、原投标中未出现的材料价格，按发承包人双方依据市场行情确认的价格计入。

10.1.2 对于合同分部分项工程量清单项目中综合单价或合价为零的项目的处理：

10.1.2.1 分部分项工程量清单项目中综合单价或合价为零的项目，视为其费用已经包含在工程量清单的其他单价和合价中，工程结算无论工程量是否同招标工程量清单一致均不再另行增加和调整该项费用。

10.1.2.2 分部分项工程量清单项目中综合单价或合价为零的项目，当发生设计变更增减时，变更增减量部分依照工程招标最高限价中的综合单价乘以合同总价与招标最高限价总价的下浮比例进行结算。具体算法如下：综合单价=招标最高限价中的综合单价×合同总价/招标最高限总价×100%。

10.1.3 工程施工期间只涉及工程设计变更、现场签证的签认工作，变更工程价款在工程结算时由审核部门进行审核确定；变更、签证所涉及的价款在工程结算审核确认后予以支付。

10.1.4 发、承包双方应对工程施工合同以外的增加项目，如实做好记录，并履行书面审批手续。经审批的变更签证及双方协商确认的索赔费用等，在竣工结算时如实办理，不因发、承包双方现场代表的中途变更而改变其有效性。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1关于变更估价的约定:

①对于工程量清单漏项或有误以及设计变更引起新的工程量清单项目：

（1）、清单或合同中已有适用于新工程量清单项目的价格，按已有价格变更合同价款；

（2）、清单或合同中只有类似于新工程量清单项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）、清单或合同中没有类似于新工程量清单项目的价格，按照承包人和发包人共同确认的施工方案，参照2009《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》、《陕西省建筑工程工程量清单计价费率》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》、《陕西省建设工程消耗量（2004）补充定额》、2004《陕西省建筑、安装工程消耗量定额》、《陕西省清单计价参考价目表（电子版）》及陕建发【2015】319号文件进行组价，然后按照承包人中标价同招标上限控制价下浮比例进行调整后作为新增工程量清单项目的价格。若有最新文件，则按最新文件执行。

②、发包人供应的材料引起的合同价款增减按价差处理。

③、暂定价材料(设备)的价格变动按差价处理，只计取税金。

④、工程量清单的工程量如漏项或设计变更引起的工程量增减，按实调整工程量进行结算。

⑤、因承包人漏报的项目不予调整。

⑥、自主报价的材料，材料报价与市场价不一致的，招标中未发现，结算时在市场价与投标报价中选择不利于投标方的方式重新组价。

⑦、报价中人工、机械、材料消耗量与定额消耗量相差超过正负10%的，招标中未发现，结算时在定额消耗量与投标报价消耗量中选择不利于投标方的方式重新组价结算。

⑧、其他情况按发包人相关文件内容执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    5 日  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    5 日   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      节约造价的 15%    。

10.7 暂估价

承包人直接实施的暂估价项目的约定：专业工程结算按发包人与承包人依据有关计价规定最终确认的造价计算。除发包人暂（估）定价格的材料、设备外，其他材料发包人有指定参考品牌范围的按指定参考品牌范围由承包人自主报价，发包人既无暂定价又无指定参考品牌范围的材料由投标人承包人自主报价，实际采购材料与本原则不符，发包人有权勒令承包人予以调换为符合本原则的材料，否则，发包人保留自行采购的权利，承包人应无条件接受并配合。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第 2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第  1  种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于招标技术条件变化导致变更的费用、第三方检测及服务咨询等费用。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：不做调整。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人约定执行固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：因法律法规、市场变化及政策因素导致的人工费、材料费、机械费的价格浮动；工程造价管理机构的价格调整；本合同通用条款规定以外发生的自然灾害、雨季施工的防雨措施费、停水、停电及停窝工的费用；在磋商文件及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等。

风险费用的计算方法：     本工程实行综合单价包干，合同执行期间，除发包方确认的设计变更外，综合单价固定不变    。

风险范围以外合同价格的调整方法：除经批准的设计变更外，其它情况均不调整合同价款。施工中发生零星用工时，以签证数量计入结算，单价按发生期间相关文件执行，计取税金。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   无预付款     。

预付款支付期限：         /  。

预付款扣回的方式：     /   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /              。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》（若有最新文件，则按最新文件执行。）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按进度           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按实际完成工程量计量  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1、本合同项下所发生的一切费用均以人民币转账方式进行结算支付，分四个阶段付款：

第一阶段，施工合同签订并进场后 7 个工作日内，付全额安全及文明施工措施费； 第二阶段，所有工程完工，验收合格，付至签约合同价款的80%；

第三阶段，经发包人审计后，支付至审计结算价的 97%；

第四阶段，工程质量及服务保证金（审定造价的 3%），缺陷责任期（两年）满后无息一次付清。

2、承包人应保证发票真实、合法，各项信息全面、完整。每次付款前承包人应提供相应等额普通发票，否则视为付款条件不成就，发包人有权拒绝付款，由此造成的损失由承包人自行承担。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行《通用条款》   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用条款》。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：      执行《通用条款》     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   执行《通用条款》  。

（2）发包人支付进度款的期限：执行《通用条款》  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   执行《通用条款》   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  执行《通用条款》   。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  1、竣工验收并移交工程 45 天内承包人应将竣工资料及工程结算书报发包人。竣工资料及工程结算必需齐全、准确符合实际。因资料问题造成整改，其补充时间不计入审核时间内。

2、工程结算编制必须以合同文件为依据，附有编制说明和计算资料，编制必须实事求是，不重不漏，项项有分析，事事有依据。没有分析计算资料的报价无效，审核人将依据资料的审定为准。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   执行通用条款  。

13.2.2工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程验收合格后 30 天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用条款  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金 10000元

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 由承包人对电气部分进行接地、防雷接地、绝缘电阻测试、系统调试等相关检测检验，所需检验费用已包括在合同价内。

（1）单机无负荷试车费用由        承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人       承担。

13.4

13.5 竣工退场

13.5.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后 10 天内    。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  执行《通用条款》。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： （1）已完工程经验收合格后，承包人应在 60天内将完整的工程结算资料（含贰套竣工图）报送监理人，监理人应在 30 日内对所送结算资料的完整性、正确性审核无误并对价款进行初审后报送发包人。（2）承包人在竣工后 60 天内不报送结算，发包人有权自行结算，承包人不得提出异议。（3）工程结算送审价审减率在 5%以内的（含 5%），工程造价审核费用由发包人负担。项目送审审减率在 5%以上的，5%以内的审核费用由发包人负担，超过部分由承包人负担。外委工程结算审减额以承包人最初所报的工程结算额为基数。凡需要承包人承担的中介机构审核费用，发包人可以自应付承包人的工程价款中直接扣缴。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在收到结算后 90 天内审核完毕，或提出审核意见 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：待异议解决后一并执行《通用条款》。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  5份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止 10 日内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用

条款  。

（2）发包人完成支付的期限： 执行通用条款，不计利息 。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是   。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金为   3   %的审计后结算工程款；

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留以工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

15.3保修

工程保修期为：按照工程保修书内容执行

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人在接到保修通知之时起24小时内派人到达现场开展保修工作.承包人不能在约定期限内派人到达现场开展保修工作的,或发包人无法与承包人委托的保修负责人取得联系的，在24小时后由发包人委托他人维修,维修费用由承包方全部承担。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16．1．1   发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7  天内发出开工通知的，承包人有权提出顺延开工日期的要求。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行确定  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    双方另行确定  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

16.1.2因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

（1）承包人违反合同约定进行转包或分包的；

承包人违约的其他情形：  双方另行确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人在工程实施过程中，任何因投标时忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由于承包人自身原因导致工期延误，每延迟一天，承包人向发包人支付 5000 元作为违约金；发包人根据延期情况，经书面通知承包人后，有权解除本合同。承包人支付违约金并不免除完成工程及修补缺陷的义务。

承包人承担因工程质量达不到本合同书约定的质量等级所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用。当发包人认为质量问题严重，需要终止合同更换承包人，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，发包人有权终止合同更换承包人， 承包人承担发包人因终止合同更换承包人的全部责任，承担因此产生的全部费用，并向发包人支付工程质量违约金，工程质量违约金为已完工程结算价的 2％。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人或承包人双方责任造成的爆炸、火灾，以及对工程造成损害的合同条款约定的风、雨、雪、地震等自然灾害（六级以上的地震、八级以上持续大风、24 小时降雨量在 50mm 以上的持续大雨）。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，双方各自承担自己的损失。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.2 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

- 19. 索赔

- 20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：             /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /           。

其他事项的约定：                   /                  。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向   工程所在地   人民法院起诉的方式解决。

21、补充条款

21.1 图纸交底前及施工过程中，承包人须配齐专业人员仔细阅读图纸，对各专业图纸进行核对，对图纸中存在的错漏（包括任何工程定位的抵触及是否有足够的维修空间等）及时向发包人提出书面意见，经发包人书面答复后方可施工，否则因此返工而造成的一切直接及间接费用均由承包人承担。

21.2 对于没有填报或填报为零的单价或总价清单项，其费用视为已包括在投标报价中，不再额外支付；承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价的工程项目。

21.3 承包人在投标时已到工地现场详细踏勘，充分考察了发包人长安校区的地形地貌，充分了解了到达发包人长安校区的材料价格，充分掌握了当地村民及村委会的要求，充分准备了按期进场、按时开工的措施，不以任何理由拖延进场和开工。承包人充分了解了工程位置、情况、运输道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价格的情况，所以，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期延长申请均不被批准。

21.4 承包人在投标时已充分考虑了本项目施工要求高、工期紧、工作量大的特点，已结合自身的施工组织情况，详细编制了施工组织设计，并在投标报价中已充分考虑了这些因素。承包人进场后，发包人将按照施工组织设计进行检查、落实，承包人未落实的，将视为违约，承包人应承担相应的违约责任。在施工期间，承包人不得因其施工方案及报价中未考虑招标文件及施工现场因素造成投入加大或费用增加，而向发包人提出增加工程造价的申请，发包人对此类索赔一律不予认可。

21.5 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：负责办理 有关市政、交通、市容、城管、环保、消防、疫情防控等主管部门的相关手续，其相 关费用承包人已在合同价款中计取，发包人不再增加涉及上述内容所需的费用，相关 手续如有增加费用，承包人应自行承担。负责协调与相关部门的关系，并承担因此而 产生的费用，因此引起的经济处罚责任由承包人承担。 承包人在投标时已充分了解和考虑与周边居民住户的关系处理，施工过程中要妥 善处理好与周边居民住户的关系，及时办理施工审批手续，保证不能出现因相关手续 未办理、居民住户矛盾等问题而影响工程进度、提高工程造价或其它不能被发包人接 受的情况。

21.6 承包人在投标报价已充分考虑了材料设备（包括土方）的二次运输或多次倒运费用，结算时不再另行增加费用。

21.7 承包人除遵守合同中所约定的条款外还须遵守发包人现场管理的各项规章制度。

21.8 承包人严格按文明工地标准安全施工，否则由此引起的罚款由承包人承担，若给发包人造成负面影响，发包人有权视情节轻重予以处罚。承包人对施工过程中因承包人原因发生的安全问题承担全部责任。

21.9 承包人在施工过程中，资料整理和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则承包人每次向发包人支付违约金 1000 元。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理验收，由监理单位出具相应证明后，发包人方可组织验收。

21.10 承包人施工时，治安、卫生等应服从辖区内相关部门对工程建设的统一管理，并按有关规定缴纳费用。承包人施工车辆在道路行驶时，应符合校园有关限速、限时行驶等相关规定，若发生安全事故，由承包人自行承担责任。

21.11 若承包人拒绝完成合同内约定的承包人的工作，除向发包人支付违约金外，发包人有权另请其他单位进行该项工作，所产生的一切费用以发包方实际支付金额加15%管理费后，全数从本工程合同金额内扣除。

21.12 承包人在施工过程中及时向农民工支付工资，应在承包人申报当期进度款计划时一并报发包人，并建立农民工工资发放专户，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。若承包人不按规定及时支付农民工工资的，发包人可直接给农民工支付工资，相应费用从进度付款中双倍扣除。若发生群体性事件，应支付 20000 元/次的违约金。

21.13 承包人采购的材料、设备，应按施工图和招标文件规定的技术条件进行采购，符合国家（行业）相关质量标准，部分大宗重要材料设备应符合发包人建议品牌参考范围要求。招标文件未包含的材料、设备，采购前需提供书面技术条件，经发包人确认后方可采购。相关计量、检验、试验等费用已包含在合同价款内，承包人不得另行计取上述费用。 竣工验收前发包人委托第三方进行室内环境质量检测，若检测不达标，发包人不予验收；承包人需进行整改并达到合格标准。

21.14 本工程竣工后，经发包人接收，承包人清理退场、提交竣工资料，发包人核实无误后应办理工程结算，同时要求承包人应将施工现场和施工单位生活区周围清除干净，场地整洁。否则发包人不予支付工程款，并有权另请其他单位完成上述工作，所产生的一切费用由承包人承担，从工程结算款中扣除。

21.15 本工程不得转包，否则发包人有权单方面终止合同，一切责任及后果由承包人承担。

21.16 施工管理执行西安财经大学基本建设项目工程管理相关办法、制度，发包人相关制度在承包人进场施工前发放。合同外工程变更、签证，执行《西安财经大学基本建设项目工程变更签证管理办法》。

21.17 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：施工安全生产合同书

附件4；制定品牌暂定价一览表

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层 数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                     。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗工程为  / 年；

3．装修工程为    /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /   年；

7．其他项目保修期限约定如下：            。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：

地址：                          地址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

附件3：

主要建设工程文件目录

| 序号 | 文件名称 | 套数 | 张数 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件：银行履约保函

银行履约保函

银行保函编号：

开具日期：

致：(买方名称)

本保函作为贵方与                (卖方名称)(以下简称“卖方”)拟签订的                    合同的履约保函。

(出具保函银行名称)  (以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的百分之十（10％），并以此约定如下：

1.本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。

2．只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，在2个工作日内按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方，本银行不挑剔、不争辩、也不要求你方出具任何证明或说明背景、理由等。

3.本银行放弃贵方应先向卖方要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

4．本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

5．本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

6．本保函自签字盖章生效之日起至            完全有效。

最迟不晚于      年     月      日。

谨启

出具保函银行名称

签字人姓名和职务（印刷字体）

签 字 人 签 名

公         章

- 第五章 采购内容及要求

一、项目内容概况：

本工程为长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目，包含电力钢杆及杆基拆除、架空线拆除以及10kv电缆走径工程，位于西安市长安区常宁大街360号。

二、编制依据：

1.长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目图纸；

2.国家及省、市规范要求的常规施工方法；

3.与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

4.施工设计图中选用的相关标准图集。

三、计价依据及说明：

1.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009年)；

2.《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004），《陕西省安装工程消耗量定额》（2004），《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004），《陕西省市政工程价目表》（2009）《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其他相关的计价依据和办法；

3.材料价格均按照《陕西工程造价信息》2022年02月执行。主材价格按信息价中档价位计入。和信息价没有的材料价格采用市场价格计入；

4.人工费按陕建发【2021】1097号文《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》的相关规定计入；

5.养老保险按陕建发【2021】1021号文《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》的相关规定计入；

6.税金按陕建发【2019】45号文《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》的相关规定计入；

7.治污减霾按陕建发【2017】270号文《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》的相关规定计入；

8.《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》陕建发【2019】1246号文；

9.陕西省住房和城乡建设厅《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》陕建发〔2020〕1097号文；

10.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

11.其他相关资料；

12.编制软件采用软件使用广联达云计价平台GCCP6.0（6.3000.23.110）。

四、项目要求

交钥匙工程

工期：35日历日

质量要求：达到国家现行验收规范“合格”标准

工程量清单另附。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：

供应商名称：                   （公章）

法定代表人

或委托代理人：                   （签字或盖章）

日 期：        年    月    日

目 录

1）法定代表人身份证明书；

2）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

3）资格证明文件；

4）磋商保证金缴纳凭证；

5）磋商报价函；

6）类似业绩；

7）施工组织设计；

8）其他材料。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年          月       日

经营期限：

姓    名：       性    别：       年    龄：     职    务：     系  （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明

供 应 商：                        （盖公章）

日     期：               年       月     日

法人代表授权书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （竞争性磋商项目名称和项目编号）项目的投标、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书有效期为自响应文件递交截止之日起90日历天，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商名称：

公章：

二、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
    5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构竞争性磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：

公章：

授权代表人签字：

三、资格证明文件

资格证明文件依据竞争性磋商文件投标须知第1.4.1条的要求编制。

- 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任能力：提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2019年度或2020年度经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

履行合同所必需的设和专业技术能力的书面声明

（招标人名称）    ：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重声明具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.依法缴纳税收的良好记录：提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据；

2.依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间六个月内任一月份的缴费凭据）；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：             （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：   年     月    日

6)中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：     （采购人名称）

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

附件1：

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：             （单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

附件2：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、磋商保证金缴纳凭证

注：

- 磋商保证金不接受现金或支票形式。磋商保证金缴纳凭证复印件粘贴或装订在此处。

五、磋商报价函

（一）报价函

致：                              （采购人名称）

在充分研究西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目（竞争性磋商项目名称）（以下简称“本项目”）竞争性磋商文件的全部内容后，我方愿以(大写) 人民币        ，（RMB￥        ），（其中措施项目费(大写)人民币      ，（RMB￥         ），其中安全文明施工措施费 (大写)人民币         ，（RMB￥                ））的投标总报价 ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量为           ，项目经理             ；注册证书编号：                。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本报价函递交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）：         元（￥：      元）。本次投标提交的磋商保证金从我公司基本账户转出。退还时，请退至我公司基本账户。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）报价函附录

项目名称：（采购项目名称）

竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件响应情况

备注：1、如供应商承诺响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，上栏可不填写，但本页必须满足签字、盖章要求； 2、如供应商不仅承诺竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，还有其他有利于采购人的承诺，则必须在上栏中予以具体说明； 3、如供应商不承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，必须对不响应部分的内容予以具体说明。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：年月日

- （三）磋商报价表

| 项目名称 | 西安财经大学长安校区14号、15号学生公寓西侧高压架空线落地项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 措施费 | 大写： 元 小写： 元 |
| 安全文明施工措施费 | 大写： 元 小写： 元 |
| 工期 （日历天） |  |
| 项目经理 |  |
| 工程质量 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

六、类似业绩

七、施工组织设计

1、投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1、	施工方案

2、	确保工程质量的技术组织措施

3、	确保安全生产的技术组织措施（含安全、文明、疫情防控等施工承诺书）

4、	确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

5、	项目管理组成人员

6、	施工机械配备和材料投入计划

7、	施工进度表或施工网络图

8、 劳动力安排计划及劳务分包情况表

9、 新技术、新产品、新工艺、新材料应用

10、施工紧急情况应对措施

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一项目管理机构

附表二主要人员简历

附表一：项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 近年同类工程经历 |  |

附表二：主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：“主要人员简历表”中的项目经理应附注身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书或中标通知书复印件或扫描件（加盖单位公章）。

附2：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（招标项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附3：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。资格证书、身份证、学历证、担任的主要工作等。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 年龄 |
| 性别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 担 任 的 主 要 工 作 |  |

八、其他材料

1.按照广联达生成格式包含：

1）单位工程造价汇总表

2）分部分项工程量清单计价表

3）措施项目清单计价表

4）其它项目清单计价表

5）计日工计价表

6）总承包服务费计价表

7）规费、税金项目清单计价表

8）工程量清单综合单价分析表

9）主要材料价格表

10）单位工程材料价差表

2.其他认为需要添加的资料。