政府采购项目 非专门面向中小企业

西安中金招标代理有限责任公司

XI'AN ZHONGJIN TENDERING & BIDDING AGENCY CO., LTD

西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程

(项目编号：ZJZB2022-ZB-056)

招标文件

招   标   人：西安市新城区后宰门小学大明宫分校

招标代理机构：西安中金招标代理有限责任公司

二○二二年六月

温馨提示

各投标人，在此我们特别善意的提醒您注意以下事项：

1、有关招标文件：

获取招标文件后，请您仔细阅读招标文件，并正确理解招标文件中各项具体要求。如有疑问，请来电咨询。电话：18792666985

2、有关投标文件：

（1）本次投标文件需同时递交纸质版及电子版。纸质版份数要求为一正两副，装订成册，并按要求签字、盖章和加盖单位公章。

电子文件1份（以光盘形式提交），电子文件应为WORD格式及签字盖章齐全的PDF文件各一份。

（2）请您仔细核对你方投标文件中的主要技术要求、投标有效期、工期（交货期、服务期）、质保期、付款方式、投标报价等实质性条款是否满足招标文件要求。

3、有关开标会议

本项目邀请所有投标人参加开标会议，受疫情影响，请各投标人提前注册陕西一码通，自备口罩等防护工具，做好个人防护。如投标人放弃参与开标会议，视为对开标会议现场无异议。

4、关于弃标的说明

投标人登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知招标代理机构。否则，招标代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

目   录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	10

第三章  评标办法	29

第四章  合同条款及格式	34

第五章  工程量清单	44

第六章  技术标准和要求	58

第七章  投标文件格式	60

第一章  招标公告

西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程潜在的投标人可在西安市科技二路启迪清扬时代D座10楼21003室获取采购文件，并于2022年07月20日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZB2022-ZB-056

项目名称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程

采购方式：公开招标

预算金额：4618823.02元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程 | 详见采购文件 | 2,900,621.71 | 否 | 2022年8月25日前完工 |
| 2 | 西安市新城区后宰门小学大明宫分校前部室楼提升工程 | 详见采购文件 | 1,718,201.31 | 否 | 2022年8月25日前完工 |

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程)的投标人资格能力要求：

2.1《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；

2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

2.6 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

2.7 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.8 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2.9 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.10 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.11《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

2.12《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》〔陕财办采〔2018]23号)；

2.13《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

2.14 其他政府采购政策。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

合同包2（西安市新城区后宰门小学大明宫分校前部室楼提升工程)的投标人资格能力要求：

2.1《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；

2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

2.6 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

2.7 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.8 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2.9 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.10 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.11《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

2.12《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》〔陕财办采〔2018]23号)；

2.13《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

2.14 其他政府采购政策。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程)特定资格要求如下:

3.1投标人具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；具备有效的安全生产许可证；

3.2投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证以及有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程；

3.3投标人及拟派项目经理基本信息在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；

3.4投标人不得存在下列情形之一：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

- 投标人在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.5投标人需向招标代理机构免费领取招标文件并登记备案，未向招标代理机构领取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标活动。

合同包2（西安市新城区后宰门小学大明宫分校前部室楼提升工程)特定资格要求如下:

3.1投标人具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；具备有效的安全生产许可证；

3.2投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证以及有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程；

3.3投标人及拟派项目经理基本信息在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；

3.4投标人不得存在下列情形之一：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

- 投标人在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.5投标人需向招标代理机构免费领取招标文件并登记备案，未向招标代理机构领取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标活动。

三、招标文件的获取

时间：2022年06月29日 至 2022年07月06日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市科技二路启迪清扬时代D座10楼21003室

方式：现场发放

售价：免费赠送

四、投标文件的递交

递交截止时间：2022年07月20日9时30分

递交方式：西安市科技二路启迪清扬时代D座10楼21003室第一会议室，纸质文件递交。

五、开启

时间：2022年07月20日9时30分

地点：西安市科技二路启迪清扬时代D座10楼21003室第一会议室

六、公告期限

本公告期限5个工作日，同时在《陕西采购与招标网》、《陕西省政府采购网》上发布。

## 七、其他补充事宜

1、招标文件的获取方式：现场获取招标文件，须携带授权委托书和身份证。

2、请潜在投标人务必按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）进行陕西政府采购统一身份认证注册登记。

3、本项目非专门面向中小企业。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 招标人信息：

名称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校

地址：西安市新城区二马路391号

联系方式：13720756326

2、招标代理机构信息

名称：西安中金招标代理有限责任公司

联系地址：西安市科技二路启迪清扬时代D座10楼21003室

3、项目联系方式

项目联系人：费思南

电话：18792666985

西安中金招标代理有限责任公司

2022年6月29日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校 地 址：西安市新城区二马路391号 联系人：闫卫东 联系方式：13720756326 |
| 1.1.3 | 监督部门 | 名称：西安市新城区财政局 地址：西安市新城区尚勤路231号 电话：029-87438656 |
| 1.1.4 | 招标代理机构 | 名称：西安中金招标代理有限责任公司 地址：西安市科技二路启迪清扬时代D座10楼21003室 联系人：费思南 电话：18792666985 邮箱：XAZJ21001@163.com |
| 1.1.5 | 项目名称 | 西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 西安市新城区后宰门小学大明宫分校内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程。具体工程范围详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 工期 | 自合同签订之日起至2022年8月25日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。满足质量合格、安全、环保等国家规定的相关规范。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）； 2.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 2.3《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 2.4《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)； 2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)； 2.6《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)； 2.7《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 2.8《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 2.9《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 2.10《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）； 2.11《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）； 2.12《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》〔陕财办采〔2018]23号)； 2.13《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）； 2.14 其他政府采购政策。 若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；具备有效的安全生产许可证； 3.2投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证以及有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程； 3.3投标人及拟派项目经理基本信息在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询； 3.4投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。 （3）投标人在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.5投标人需向招标代理机构免费领取招标文件并登记备案，未向招标代理机构领取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标活动。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 组织，踏勘时间：年 月 日 踏勘集中地点：投标人认为有必要，可以自行对现场进行踏勘。 1.投标人承担踏勘现场所发生的费用和自身安全责任； 2.投标人对本工程所在地地形、地貌、电源、气象、料源（场）、水源、动力、电讯、交通运输条件和施工现场条件等的描述或说明资料的判断、推断和应用负责。了解施工规范、标准以及施工现场实际等情况，并应考虑现有人、材、机市场水平和供应、投标风险、不利的施工因素以及施工现场各种不利情况（如施工场地限制、学生上课等），任何因忽视或误解工程情况而导致的工程量变更、索赔或工期延长申请将不获批准。 |
| 1.10.1 | 投标答疑会 | 不召开，招标代理机构将对投标人所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏离 | 不满足评标办法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，按无效投标处理；其余偏离视为细微偏离，招标人将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。 |
| 2.2.1 | 招标人澄清招标文件的 截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年07月20日09时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内，如投标人未按规定时间予以回复，视为已收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内，如投标人未按规定时间予以回复，视为已收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件电子版 电子版投标文件包含商务标和技术标，电子文件与纸质投标文件正本的内容应保持一致，具有同等法律效力，文件格式为WORD及签字盖章齐全的PDF扫描件文件各一份，采用光盘刻录。投标人须在光盘上标明投标人名称及项目名称。 投标文件电子版份数： 1份 （WORD、签章PDF和已标价工程量清单） 投标文件电子版形式：光盘 投标文件电子版密封方式：单独密封。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 不设置最高投标限价。 设置最高投标限价： 本次招标设最高投标限价，最高投标限价的计算方法为：依据《陕西省工程量清单计价规则（2009）》、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额（2004）》及补充定额、《陕西省建筑、装饰工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》及相关配套文件编制，其中材料价格根据陕西省造价管理部门发布的当期《陕西工程造价管理信息（材料信息价）》，并参照相关材料市场价计入，人工费执行陕建发〔2021〕1097号文件。税金执行陕西省建设厅文件陕建发陕建发【2019】45号文件。 最高投标限价： 包1： 2900621.71 元， 包2： 1718201.31元 投标报价高于最高限价的，按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不要求 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 签字和（或）盖章应符合本招标文件的要求。 签名是指手写签名或者加盖名章，盖章是指加盖单位印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本一份、副本二份、电子文档（光盘）一份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。为节约纸张，投标文件建议双面打印。 如参与多个标段，应按标段分别制作响应文件并密封。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件的技术标与商务标单独装订成册且须分袋密封。投标文件电子版单独封装。密封袋正面注明“资格审查文件”或“商务技术文件”或“电子文件”。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 项目名称： 招标编号： 包号： （资格审查文件/商务技术文件/电子文件）投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： （盖公章） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 西安市科技二路启迪清扬时代D座10楼21003室第一会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由监督人和投标人代表共同检查。 随机开启投标文件，宣读投标报价。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 评标专家确定方式：从专家库随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 3名。 |
| 7.2 | 公示媒介 | 公示媒介：陕西采购与招标网、陕西省政府采购网 评标结束后，在陕西采购与招标网发布中标候选人公示及中标结果公示、在陕西省政府采购网上发布中标公告。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求: 履约保证金的形式：可采取银行转账、银行保函或履约担保方式提交 不要求 |
| 10.1.1 | 是否实行计算机辅助评标 | 否 是，投标人需递交纸质投标文件，同时按本须知要求递交电子投标文件。 |
| 10.1.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.1.3 | 招标代理服务费 | 代理服务费参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）文件规定标准下浮10%收取。2、造价咨询费参照《陕西省物价局陕西省住房和城乡建设厅关于我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知》（陕价行发【2014】88号）规定标准下浮10%收取。 3、以上两项费用由中标人在领取中标通知书前向代理机构一次性支付。 |
| 10.1.4 | 是否预留份额专门 面向中小企业采购 | (是 (否 |
| 10.1.5 | 所属行业 | 本项目所属行业为建筑业 |
| 10.1.6 | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞“发包人”、“采购人”和“招标人”，在招标投标阶段应当按“招标人”进行理解；“承包人”、“供应商”和“投标人”，在招标投标阶段应当按“投标人”进行理解。 “工程量清单”等章节中出现的措辞“已标价的工程量清单”，等同于本招标文件其他章节中的“投标报价计价表”、“工程量清单计价表”。 |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目监督机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标人须知前附表；

（2）资质条件：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本项目的监理人；

(4)为本项目的代建人；

(5)为本项目提供招标代理服务的；

(6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

(14)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(15)投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人提出的问题。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单；

(6)技术标准和要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

#### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成：投标文件由技术标和商务标和投标文件电子版组成。

（1）技术标投标文件应包括下列内容：

1）施工组织设计；

2）资格审查资料；

3）其他材料。

（2）商务标投标文件应包括下列内容：

l）投标函及投标函附录；

2）法定代表人身份证明；

3）授权委托书；

4）投标报价一览表；

5）已标价工程量清单；

6）其他材料。

（3）投标文件电子版：具体要求详见投标人须知前附表第3.1.1款“投标文件电子版”的规定。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.4 投标保证金

本项目不要求。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 基本资格条件 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，并按照《政府采购法实施条例》第十七条规定提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照、自然人的身份证明等证明文件；

（2）法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证复印件；

（3）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（5）税收缴纳证明：提供投标人2022年1月至今已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（复印件）；依法免税的应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供投标人2022年1月至今已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（6）参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.5.2 特定资格条件。

建设工程项目属于特定行业有法定准入要求，投标人提供下列材料：

- 投标人具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；具备有效的安全生产许可证；

（2）投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证以及有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程；

（3）投标人及拟派项目经理基本信息在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；

3.5.3 限定资格条件。投标人不得存在本章第1.4.3规定的情形。

评标委员会通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与本项目投标。

信用信息查询时间截至时点:招标文件发售期至评审截止时间前，此段时间段外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的，按无效投标文件处理。

#### 3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封：投标文件的技术标与商务标单独装订成册且须分袋密封。投标文件电子版单独封装。密封袋正面注明“技术标”或“商务标”或“投标文件电子版”。

4.1.2 投标文件封套的标记：封套上应写明的内容见投标人须知前附表，并在封面加盖投标人单位章。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第5.1项规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

开标会主要程序如下：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）设有标底或招标上限控制价的，公布标底或重申招标上限控制价；

（6）按照投标人须知前附表的规定及宣布的开标顺序当众开启投标文件，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

#### 5.3 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

### 6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标结果公示

招标人在收到评标报告审核后，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标人。

#### 7.3 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。

#### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对招标人予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

### 10.需要补充的其他内容

### 10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.2节能产品、环境标志产品

10.2.1本工程项目（标段）所需的主要材料与设备，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

10.2.2 投标人可以提供所需主要原材料与设备经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。招标代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

10.2.3投标人提供的所需主要材料与设备属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效投标文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书复印件或经核对认证证书存在信息有误的。

（3）认证证书已过期的。

10.3质疑接收方式

质疑函接收方式:书面形式送达

联系部门：综合办公室 杨主任

联系电话：18792666985

地址：西安市科技二路启迪清扬时代D座10楼21003室

质疑投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 第三章  评标办法

## 评标办法前附表（包1、包2均适用）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评 审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证等名称一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 基本资格条件 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（详细要求见第二章第3.5.1条） |
|  |  | 资质等级 | 建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 项目经理 | 拟派项目经理具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证以及有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程 |
|  |  | 信誉要求 | 1、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询申请人信用记录，被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目。 2、投标人基本信息及项目经理的基本信息在“陕西建设网（http://www.shaanxijs.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。 |
|  |  | 其他要求 | 投标人不得存在第二章第1.4.3规定的情形。 |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | 只能有一个有效报价，且不高于最高投标限价 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 1、投标报价： 40 分； 2、技术部分： 45分； 3、商务部分： 15分； |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 以所有有效投标报价的平均值为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4 (1) | 技术部分(35分) | 1、施工总体方案 | 1-5分 |
|  |  | 2、确保工程质量（主材、施工质量）的技术组织措施 | 1-5分 |
|  |  | 3、确保安全生产的技术组织措施 | 1-5分 |
|  |  | 4、确保文明施工的技术组织措施 | 1-5分 |
|  |  | 5、确保环境保护组织措施 | 1-5分 |
|  |  | 6、确保工期的技术组织保障措施 | 1-5分 |
|  |  | 7、项目管理机构及劳动力安排计划 | 1-5分 |
|  |  | 8、施工机械配备和材料投入计划 | 1-5分 |
|  |  | 9、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1-3分 |
|  |  | 本工程项目的主要材料与设备需要落实政府采购政策（优先采购或强制采购）的，对符合第二章第10.2条款规定条件的投标人，按下列情形加分 （1）主要材料与设备为节能产品的，每种产品得0.5分，最高得1分，没有不得分； （2）主要材料与设备为环境标志产品的，每种产品得0.5分，最高得1分，没有不得分。 | 0-2分 |
|  | 注：主要评审技术标的合理性、可行性。缺项或有重大错误的子项得0分。 |
| 2.2.4 (2) | 商务部分 （15分） | 具有2019年至今的类似工程业绩（以合同签订日期为准），投标文件中附有说明其业绩证明材料（以中标通知书或合同或竣工验收报告复印件为依据）。每个业绩计3分，最高计6分。 | 0-6分 |
|  |  | 项目经理具有中级或以上职称的得3分 | 0-3分 |
|  |  | 针对本项目提供详细的工程完工后服务方案及其人员组成与经验，根据服务方案是否得当、细致、以及时效性赋0-6分。 | 0-6分 |
| 2.2.4 (3) | 投标报价(40分) | 投标报价评分标准 (40分) | 投标报价每高于评标基准价一个百分点扣 0.5 分，每低于评标基准价一个百分点扣 0.3 分，扣完为止，具体得分按插入法计算。 |
|  |  | 报价得分说明：符合招标文件规定的小微企业评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分参与评审，符合监狱企业、残疾人福利性单位的视同小微企业。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

投标报价的评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表。

3.评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按评标办法前附表规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

投标文件正本与副本不一致的投标，以正本为准。

投标报价大写与小写不一致的投标，以大写为准。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4（1）规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

(2）按本章第2.2.4（2）规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

(2）按本章第2.2.4（3）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=技术部分得分+商务部分得分+投标报价得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”7.1项授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程

工程施工合同

合同编号：

二○二二年  月

发包人：西安市新城区后宰门小学大明宫分校

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》，为了明确发包人、承包人的权利和义务，按照公开、公正、平等、自愿的原则，依据招标文件及投标文件，在充分协商的基础上，特订立本合同。

第1条  工程概况

1-1工程名称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程。

合同包号：

1-2工程地点：西安市新城区后宰门小学大明宫分校

1-3承包方式：本工程由承包人包工、包料，包安全。

第2条  承包范围

2-1承包内容：西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程。

2-2工程内容：详见工程量清单。

2-3本次施工范围说明：

①承包人在施工过程中应做好对学校原有设施保护，包括操场草皮、地面等，库房内、教室内原有桌椅、器材搬运至指定位置，码放整齐，做好相应的覆盖保护措施，费用在投标报价中综合考虑。

②施工场地(现场)临时供水和临时供电由承包人解决，费用含在投标报价中。服从学校进行安全生产、施工进度和工程质量管理。

③承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其报价时就此给予了充分的考虑。

④承包人应考虑现有人、材、机市场水平和供应、价格风险、不利的施工因素以及施工现场各种不利情况（如施工场地限制、学生上课等），任何因忽视或误解工程情况而导致的工程量变更、索赔或工期延长申请将不获批准。

第3条  合同工期：

开工日期2022年  月  日；

竣工日期2022年8月25日。

第4条  质量标准

合格。满足质量合格、安全、环保等国家规定的相关规范。

第5条  合同价款及结算方式

5-1本工程合同价：       元人民币（大写：               ）；

5-2本合同为固定总价合同。合同价款包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险、措施项目费、规费、税金以及招标代理服务费、造价咨询费等完成本工程的所有费用。合同总价在合同执行过程中固定不变。

5-3结算方式：

合同签订后进场预付合同金额40%的工程款，工程全部竣工验收通过后支付合同金额45%的工程款，工程审计结束后剩余工程款一次性付清。

第6条  发包人的责任

6-1负责开工后解决现场施工相关技术问题，施工期间外来政府单位的协调处理工作；

6-2施工现场现状道路和交通设施可以提供给承包人，另有需要的由承包人自行解决，费用已包含在合同价款内。

6-3按合同约定支付工程款。

第7条  承包人的责任

7-1承包人负责西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程（包号      ），按照政府有关安全、文明标准要求施工；

7-2负责施工使用的水、电线路、围栏和防护设施等；并提供施工用电、用水计划；

7-3遵守学校及相关部门对施工场地交通、卫生和施工噪音、安全、施工进度管理规定；

7-4在工程未交付使用之前，承包人负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，由承包人负责修复；

7-5做好施工场地内的管线和构筑物的成品保护工作；损坏时由承包人自费负责修复；

7-6保证施工现场清洁符合文明工地有关规定，交工前清理现场达无污染，现场无建筑垃圾；承担因此而造成的损失和罚款；

7-7组织施工人员进行施工安全、防火、防盗安全交底等，指定专人负责施工现场安全工作，承担因此而造成的损失和罚款；

7-8承包人配合发包人办理与施工有关的手续。

第8条  工期和施工进度计划

8-1承包人应在2022年8月25日前按时完工。

8-2承包人按批准的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督；

8-3因施工安全及工程质量问题，发包人确认有必要时，可要求暂停施工，并在48小时内提出整改意见，承包人按整改意见处理完成后提出复工要求，批准后继续施工；

8-4每周工程实际进度与施工进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出改工措施，总工期必须符合合同工期要求。

8-5非承包人原因或当地政府统一活动造成延误的工期发包人应予以顺延。

第9条  工程质量

9-1承包人应严格按照国家颁发工程验收规范标准、招标人要求进行施工，并应接受发包人、监理的检查、检验，对不合格的部分按发包人的要求整改，承担相应整改的费用；

9-2主要材料应采购大型企业合格产品，按发包人认定的样品进货，进货与样品质量不符时承包人无条件退换，并承担因此造成的一切经济损失费用。

9-3隐蔽工程覆盖前需经发包人验收合格后才能进行下一道工序，否则承包人承担返工费用。

第10条  合同价款的支付

10-1合同签订后进场预付合同金额40%的工程款，工程全部竣工验收通过后支付合同金额45%的工程款，工程审计结束后剩余工程款一次性付清。

10-2合同款支付前，承包人需提供符合国家规定的发票。

10-3承包人必须为施工场地内施工人员办理建筑施工安全生产责任保险和工伤保险等国家和地方政府规定的相关保险，以及其他认为有必要自行办理的其他保险，承包人自行办理保险并承担保险费用支付保险费用。

第11条  材料设备

11-1本工程的所有材料由承包人负责采购供应，采购的材料、设备应该符合设计和规范要求，并通过质量监督部门认定的合格产品；承包人对所采购的设备、材料质量负有全部责任；

11-2主要材料必须严格按照发包人确认的样品采购；

11-3若承包人在施工中使用假冒伪劣或未经发包人确认的主要材料，一经发现将按违规材料价格的1至3倍进行处罚，由此引起的相关经济损失由承包人自行承担。

第12条  工程竣工验收

12-1竣工验收。

工程完工后承包人按国家工程竣工有关规定，向发包人提供完整竣工资料一式肆份（包含产品资料、技术资料和竣工图）和竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告后，在10个工作日内组织有关部门验收，承包人按验收要求进行整改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人接到验收报告或验收申请20个工作日后，发包人未组织竣工验收视为工程已通过验收。

竣工日期为承包人送交竣工验收报告或验收申请的日期，需整改后才能达竣工要求的，应为承包人修改后提请发包人复验收的日期。

12-2已竣工未验收的工程，在交工前由承包人负责保管。

12-3由于承包人原因，应交工验收而不交不验的工程，造成损失。赔偿发包人因此造成的经济损失。

第13条  发包人、承包人工地代表

发包人：                        承包人（项目经理）：

双方各自委派工地代表，履行合同施工现场约定义务。若代表更换，后任继续承担前任应负的责任。

第14条  安全与文明施工

14-1承包人应遵守安全操作和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全、防盗、文明施工教育，并对他们的安全负责；

14-2承包人按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用；

14-3承包人在施工中发生任何伤亡事故，责任和费用全部由承包人承担。

14-4施工材料和设备堆料场在                   。

第15条  承包人应按照与农民工签订的协议或合同按时发放工资。发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按照与农民工签订的协议或合同按时发放工资，影响到本工程的质量、进度以及发包人声誉时，发包人有权从剩余进度款中直接发放农民工工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。（按照陕西省政府主管部门关于农民工工资保证金管理办法执行）。

第16条  违约、索赔

16-1  违约

16-1-1发包人不按合同约定支付款项及发生其它严重影响合同履行的行为，应承担本合同约定的违约责任和顺延相应工期。

16-1-2承包人不能按合同工期竣工，主要材料不符合合同约定、施工质量未达到设计和合同要求，或发生其它影响合同履行的行为，按赔偿因其违约给发包人造成的损失。

16-1-3承包人应按照其投标文件中所承诺的项目经理、技术负责人及施工管理人员每周在施工现场5天，否则接受每人缺岗一次承担1000元/每天违约处罚。

16-1-4除发包人认定的影响施工条件的时间外，若因承包人原因造成工期延期，则每延期1天，承包人承担合同价款的3%的违约金。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

16-2  索赔

承包人可按以下规定向发包人索赔。

16-2-1有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有关证据；

16-2-2索赔事件发生后20天内，向发包人发出要求索赔的通知；

16-2-3发包人在接到索赔通知后30天内给予批准，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

16-3承包人未能按合同约定保质保量的完成本工程、应赔偿发包人损失。

第17条  在施工过程中若遇不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时，承包人应在24小时内向发包人工地代表通报受害情况，甲乙双方应及时协商解决。

第18条  承包人不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则发包人有权解除合同，因此而造成的一切损失由承包人承担。

第19条  本合同履行过程中根据合同发生的补充协议等书面形式资料均作为合同条款的补充内容，招标文件、投标文件、工程洽商纪要为合同附件；与合同条款具有同等同期效力。

第20条  售后服务及缺陷责任期

20-1工程缺陷责任期为自验收合格之日起 1 年。缺陷责任期满并不免除承包人的保修责任。自验收之日起保修期内，因施工原因出现的全部质量问题，由承包人负责维修并承担全部费用。

20-2在质保期内，如出现问题需要维修，承包人应在接到发包人通知后24个小时内派人前来维修。如不能按时到现场维修，则发包人另行委托单位维修，维修费由承包人承担；

20-3承包人负责对发包人相关人员的安全、技术培训、并建立相应的规程与制度；

20-4发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

20-5对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

20-6质量保修完成后，由发包人组织验收。

第21条  争议

本合同执行过程发生争议，由各方友好协商解决。协商不成或当事人不愿协商时可向发包人所在地人民法院诉讼解决。

第22条  合同的解除

22-1合同生效后除履约完成，自行解除；

22-2任一方不得擅自解除，有以下情形时可以解除合同：

（1）各方一致同意解除合同时；

（2）承包人采购的主要材料未与发包人认可的样品一致或施工实际进度延误超过施工计划1个月时。发包人有权解除合同；一切损失由承包人承担。

（3）承包人所施工的分部分项工程经两次验收均不合格；

（4）承包人擅自更换本工程项目经理；

（5）承包人未按照本合同约定及时移交工程和满足备案要求的完整竣工资料，逾期超过30天；

（6）承包人欠付农民工工资、劳务费、材料款等，导致相关人员围堵发包人工地或办公经营场所或办公经营场所单次一天以上；

22-3合同解除后，双方商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值。并进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

第23条  其它

23-1本合同自双方签名盖章后生效。

23-2本合同其它未尽事宜，由各方友好协商解决。

23-3本合同一式拾份，发包人执捌份、承包人执贰份，具有同等效力。

发包人：西安市新城区后宰门小学大明宫分校      承包人：

地址：西安市新城区二马路391号                地址：

法定代表人：                                法定代表人：

委托人：                                  委托人：

联系电话：                                联系电话：

邮政编码：                                邮政编码：

签订日期：   年  月  日

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2    年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；

7. 工程质量保修期为  1 年，所有苗木养护期均为  1年；

8．其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                             承包人(公章)：

地  址：                                   地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

邮政编码：                                 邮政编码：

# 工程量清单

包1工程量清单

| 工程名称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程 |
| --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 主席台改造 |  |  |
| 1 | AB001 | 砖砌主席台拆除 [项目特征] 1.人工拆除砖砌主席台基础 2.垃圾搬运至指定地点 | m3 | 45.6 |
| 2 | AB002 | 旗杆拆除 [项目特征] 1.不锈钢旗杆拆除 2.垃圾搬运至指定地点 | m | 12 |
| 3 | 010604001001 | 钢屋架 [项目特征] 1.钢材品种、规格：100*100*4、50*100*3 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富硒底 漆一道，环氧云铁一道，氟碳漆三遍 3.防火:薄型防火涂料一道，耐火极限1.5h 4.手工除锈 ［工作内容］ 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 2.59 |
| 4 | 020302006001 | 采光玻璃 [项目特征] 1.屋面10+1. 52PVB+10钢化夹胶玻璃 2.铝方管钢骨架 [工作内容］ 1.运输、安装 2.骨架及边框制作、运输、安装 3.隔板制作、运输、安装 4.嵌缝、塞口 5.装钉压条 | m2 | 210.76 |
| 5 | 020102001001 | 石材楼地面 [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色：50厚花岗岩 [工作内容］ 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.刷防护材料 4.材料运输 | m2 | 183.22 |
| 6 | 010601001001 | 地台钢架基础 [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢矩管 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富硒底 漆一道，环氧云铁一道，氟碳漆三遍 3.防火:薄型防火涂料一道，耐火极限1.5h 4.手工除锈 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | m2 | 183.22 |
| 7 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 部位:主席台 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:Ml0水泥砂浆 [工作内容］ 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 54.96 |
| 8 | AB003 | 定制2mm304不锈钢雕刻中国地图 | m2 | 3 |
| 9 | 010301001002 | 砖基础 [项目特征] 部位:升旗台 1.砖品种 规格、强度等级:标准砖 2.出地面高度:400mm 3.基层材质：3： 7灰土300厚 4.砂浆强度等级:Ml0水泥砂浆 ［工作内容］ 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 0.92 |
| 10 | 020102001002 | 花岗岩楼地面 [项目特征] 部位：升旗台 1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚 1：3干硬水泥砂浆 2. 面层新料品种、规格、品牌、颜色:50mm花岗岩 [工作内容］ 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.材料运输 | m2 | 3.2 |
| 11 | 020605002001 | 金属旗杆 [项目特征] 1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 2.旗杆高度:18m [工作内容] 1.旗杆制作 2.安装 | 根 | 1 |
| 12 | AB004 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 7 |
|  |  | 树池及花池 |  |  |
| 13 | AB005 | 拆除树池 [项目特征] 1.拆除树池 2.垃圾搬运至指定地点 | m3 | 41.05 |
| 14 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 63.64 |
| 15 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 [工作内容] 1.挖土(石）方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 43.59 |
| 16 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:树池240mm 砖砌 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 59.37 |
| 17 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 7.69 |
| 18 | 020102001003 | 石材压顶 ［项目特征］ 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色：30厚花岗岩 ［工作内容］ 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 82.56 |
| 19 | 020204001001 | 石材墙面 [项目特征] 1.贴结层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚花岗岩 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 137.6 |
| 20 | 010103001002 | 种植土回填 [项目特征] 1.土质要求:营养种植土，松填 [工作内容] 1.购买、运输、回填 | m3 | 66.05 |
| 21 | 010101002002 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:废弃种植土 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 66.11 |
| 22 | 050102005001 | 移栽绿篱（围墙处） [项目特征］ 1.绿篱种类:冬青 2.养护期:1年 [工作内容］ 1.起挖 2.栽植 3.养护 | m | 68 |
| 23 | 050102007001 | 移栽灌木（主席台处） ［项目特征］ 1.苗木种类:冬青 2.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.栽植 3.养护 | m2 | 38.47 |
| 24 | AB006 | 移除枯树 ［项目特征］ 1.人工机械配合挖除胸径15CM树木 | 株 | 7 |
| 25 | AB007 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 10 |
|  |  | 地面改造 |  |  |
| 26 | AB008 | 拆除混凝土路面 ［项目特征］ 1.拆除混凝土路面100mm厚 2.垃圾搬运至指定地点 | m2 | 3285.59 |
| 27 | AB009 | 拆除原有灰土基层 ［项目特征］ 1.拆除路基灰土300mm 2.垃圾搬运至指定地点 | m2 | 3285.59 |
| 28 | 050201001001 | 园路 [项目特征］ 1. 基层厚度、宽度、材料种类：300 mm厚3： 7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级：100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:透水砖 ［工作内容］ 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 1995 |
| 29 | 050201001002 | 园路 [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:50厚花岗岩 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 385.3 |
| 30 | 050201001003 | 园路（地面加高） [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:200mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:50厚花岗岩 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 395.1 |
| 31 | 050201001004 | 园路 [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:50厚花岗岩雕刻 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 35 |
| 32 | 050201001005 | 园路 [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:鹅卵石拼花 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 150 |
| 33 | 050201001006 | 园路 [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:防腐木地面面刷环保木蜡油2遍 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 120 |
| 34 | AB010 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 183 |
|  |  | 围墙改造 |  |  |
| 35 | AB011 | 铲除涂料围墙面 [项目特征] 1.人工拆除涂料墙面（包含20mm水泥砂浆） 2.垃圾搬运到指定地点 | m2 | 669.8 |
| 36 | AB012 | 铲除瓷砖墙面 [项目特征] 1.人工拆除瓷砖墙面（包含20mm水泥砂浆） 2.垃圾搬运到指定地点 | m2 | 242.55 |
| 37 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹装饰面 5.勾分格缝 | m2 | 912.35 |
| 38 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子要求:石膏腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 912.35 |
| 39 | 010701001001 | 瓦屋面 [项目特征］ 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦 2.檩条种类、截面:钢骨架 [工作内容] 1.檩条、椽子安装 2.基层铺设 3.铺防水层 4.安顺水条和挂瓦条 5.安瓦 6.刷防护材料 | m2 | 82.56 |
| 40 | AB013 | 新增防护电网 [项目特征］ 1.新增防护电网 | m | 12 |
| 41 | AB014 | 定制铁艺造型栏杆加高 | m | 49.4 |
| 42 | AB015 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 4 |

包2工程量清单

| 工程名称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校前部室楼提升工程 | 专业：土建工程 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | A.1 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:湿陷性黄土 2.挖土平均厚度:4.2m 3.开挖方式:大开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.截桩头 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 2589.14 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 部位：地基基础换填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求: ≥0.97 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 1877.6 |
| 3 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求: ≥0.97 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 499.59 |
| 4 | 010103001003 | 房心回填 (原土质为湿陷性黄土) [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求: ≥0.97 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 448.69 |
| 5 | AB001 | 土方外购（暂定量） [项目特征] 1.黄土外购 2、自然方 [工作内容] 1.购买、运输至场地 | m3 | 300 |
| 6 | AB002 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 73 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 7 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:非承重粉煤灰空心砖 2.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 23.68 |
|  |  | A.4混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 8 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 18.39 |
| 9 | 010414002001 | 钢柱内浇筑C30砼 [项目特征] 1.构件的类型:钢柱 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.55 |
| 10 | 010403001001 | 基础梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 25.67 |
| 11 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] 1.梁底标高:-0.2 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.09 |
| 12 | 010403002002 | 砖基础垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:300mm [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.17 |
| 13 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 15.93 |
| 14 | 010401006002 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 5.05 |
| 15 | 010414002002 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:钢构件 2.50厚C40无收缩细石混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. (水磨石) 构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 6.酸洗、打蜡 | m2 | 4.56 |
| 16 | 010414002003 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:钢构件 2.C15混凝土包裹 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. (水磨石) 构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 6.酸洗、打蜡 | m3 | 0.78 |
| 17 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征]1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以内 [工作内容] 1.钢筋 (网、笼) 制作、运输 2.钢筋 (网、笼) 安装 | t | 0.993 |
| 18 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以外 [工作内容] 1.钢筋 (网、笼) 制作、运输 2.钢筋 (网、笼) 安装 | t | 12.34 |
| 19 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢φ10以内 [工作内容] 1.钢筋 (网、笼) 制作、运输 2.钢筋 (网、笼) 安装 | t | 1.685 |
|  |  | A.6 金属结构工程 |  |  |
| 20 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:740*740*20、70*70*14 [工作内容] 1.螺栓 (铁件) 制作、运输 2.螺栓 (铁件) 安装 | t | 3.32 |
| 21 | 010417001001 | 螺栓 [项目特征] 1.钢材种类、规格:M24高强螺栓 2.螺栓长度:875mm [工作内容] 1.螺栓 (铁件) 制作、运输 2.螺栓 (铁件) 安装 | 个 | 112 |
| 22 | 010603002001 | 空腹柱GZ1 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 口400*400*16mm 2.单根柱质量:3T以内 3.油漆种类、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间各一遍，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 5.36 |
| 23 | 010604001001 | 钢梁 GL1.2.3 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B HN500*200*10*16mm、HN300*150*6.5*9mm、HN400*200*8*13mm 2.单根质量:3T以内 3.油漆种类、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间各一遍，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 29.652 |
| 24 | 010701002001 | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:金属压型板屋面 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 272.8 |
| 25 | 010417001002 | 螺栓 [项目特征] 1.钢材种类、规格: φ16*100栓钉 2.间距:230mm 3.长度:100mm [工作内容] 1.螺栓 (铁件) 制作、运输 2.螺栓 (铁件) 安装 | 个 | 2939 |
| 26 | 010606012001 | 零星钢构件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B 详设计 2.构件名称:连接板、楔形板、柱头封板440*440*12 3.油漆种类、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 2.687 |
| 27 | 010417001003 | 螺栓 [项目特征] 1.钢材种类、规格: φ22M20螺栓 [工作内容] 1.螺栓 (铁件) 制作、运输 2.螺栓 (铁件) 安装 | 个 | 360 |
| 28 | 010606012002 | 零星钢构件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B 详设计 2.构件名称:柱头封板440*440*12 3.油漆种类、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 0.41 |
| 29 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:120*50*3*3 Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 1.63 |

# 第六章  技术标准和要求

### 项目概况及工程内容：

西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程

包1为西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程，施工内容为：西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程，预算金额：2900621.71元，具体以工程量清单描述为准。本标段所属行业为建筑业。

包2为西安市新城区后宰门小学大明宫分校前部室楼提升工程，施工内容为：西安市新城区后宰门小学大明宫分校前部室楼提升工程，预算金额：1718201.31元，具体以工程量清单描述为准。本标段所属行业为建筑业。

本次招标范围说明：

①承包人在施工过程中应做好对学校原有设施保护，包括操场草皮、地面等，库房内、教室内原有桌椅、器材搬运至指定位置，码放整齐，做好相应的覆盖保护措施，费用在投标报价中综合考虑。

②施工场地(现场)临时供水和临时供电由承包人解决，费用含在投标报价中。服从学校进行安全生产、施工进度和工程质量管理。

③承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

④承包人应考虑现有人、材、机市场水平和供应、投标风险、不利的施工因素以及施工现场各种不利情况（如施工场地限制、学生上课等），任何因忽视或误解工程情况而导致的工程量变更、索赔或工期延长申请将不获批准。

### 工程条件

2.1现场具备施工条件。

2.2材料、设备全部由施工方自行采购。

### 工期及质量要求

3.1工期：自合同签订之日起至2022年8月25日

3.2质量要求：合格，满足质量合格、安全、环保等国家规定的相关规范。

3.3开工日期：合同签订三日内

### 项目实施要求及质量保证

4.1工程实行包工包料，投标人必须具备相应的资质，不得转包、分包。

4.2投标人根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随投标文件一并提交。

4.3投标人在本工程中的项目负责人，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中质检员、特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

4.4施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

4.5本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则投标人应采用新的标准或规范进行施工。

4.6所有进场材料需携带合格证等质量证明文件。由招标人对所进场材料予以验收并签名确认。

4.7施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

4.8所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。

4.9选用的主材、设备、辅材必须国家名优产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，向招标人及时提供合格证及材料检验单。不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

4.10投标人未经招标人同意，不得擅自更换本工程在投标文件中指定的项目施工负责人（项目经理）及施工队伍。不得分包、转包。确需分包、转包时须征得招标人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

4.11质量保证期为各投标人承诺的期限。施工单位的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合招标人检查、维修。

### 验收

5.1、本工程由招标人组织验收。

5.2验收时承包人应出具下列文件：

1）所有设备、材料的出厂质量合格证明文件；

2）相关检测报告；

3）中间试验和隐蔽工程验收记录。

# 第七章  投标文件格式

# 正本/副本

# 政府采购项目

# 项目编号：ZJZB2022-ZB-056

西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程

投标文件

（资格审查文件）

（包号    ）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签名）

时  间：          年  月  日

## 目  录

## 第一部分 投标人基本信息…………………………………………   页码

1.投标人基本信息情况表……………………………………………页码

2.法定代表人身份证明………………………………………………页码

3.法定代表人授权书…………………………………………………页码

## 第二部分 投标人资格证明文件…………………………………     …页码

1.营业执照等证明文件………………………………………………页码

2.财务状况报告………………………………………………………页码

3.税收缴纳证明………………………………………………………页码

4.社会保障资金缴纳证明……………………………………………页码

5.投标声明书…………………………………………………………页码

6.控股、管理关系声明………………………………………………页码

7.投标人特定资格条件………………………………………………页码

# 第一部分、投标人基本信息

## 1.投标人基本信息情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  | 资产总额 |  |
| 上年营业额 |  | 员工总人数 |  | 企业类型 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 办公 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  |  |  | 邮箱 |  |
| 基本账户开户银行 |  | 基本账户银行账号 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标人需具有的资质证书 | 等级 | 类型 | 证书号 |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致， 金额单位为万元。

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签名）

日      期:20  年  月  日

## 2.法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 法定代表人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

投标人名称：                （盖单位章）

日期：20  年  月  日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供。

## 3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权委托书有效期自投标文件递交截止之日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

供  应  商：                      （盖单位章）

法定代表人:                       （签名）

身 份 证 号：

委托代理人：                      （签名）

身 份 证 号：

授权委托日期：20     年   月   日

说明：仅限委托代理人参加投标时提供。

# 第二部分、资格证明文件

## 1.营业执照等证明文件

说明：

（1）提供投标人的企业法人营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明复印件

## 2.财务状况报告

说明：

（1）提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函

## 税收缴纳证明

说明：

（1）提供2022年任意时段的缴费凭据或完税证明；

（2）依法免税的应提供相关文件证明；

（3）公益类事业单位无需提供；

（4）其他组织和自然人需提供缴纳税收的凭据。

## 4.社会保障资金缴纳证明

（1）提供2022年任意时段的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件；

（3）公益类事业单位无需提供；

（4）其他组织和自然人需提供缴纳社会保险的凭据。

## 5.声明书

（招标人名称）                    ：

我方               （投标人名称），就参加            本项目（项目编号：    ）投标事宜，在此郑重声明：

1.我方所提交的投标文件全部真实有效；

2.我方近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3.我方近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款（举行听证会的）等行政处罚的情形存在；

4.我方无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5.我方承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向招标人、招标代理机构和评标委员会成员行贿；

6.我方参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.我方在提交投标文件时，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人、税收违法黑名单。

8.我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

9.我方  不属于  （属于/不属于）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                     （签名）

日      期：

## 6.控股、管理关系声明

致：  （招标人名称)

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

## 7.投标人特定资格条件

说明:

（1）投标人具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；具备有效的安全生产许可证；

（2）投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证以及有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程；

（3）投标人及拟派项目经理基本信息在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询

正本/副本

政府采购项目

项目编号：ZJZB2022-ZB-056

西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程

投标文件

## （商务技术文件）

（包号      ）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签名）

时  间：          年  月  日

目  录

一、投标函 ………………………………………………………页码

二、投标报价一览表 ……………………………………………页码

三、报价明细表……………………………………………………页码

四、主要材料与设备报价表 ………………………………………页码

五、履约承诺书……………………………………………………页码

六、投标人近年业绩证明材料……………………………………页码

## 一、投标函

（招标人名称）                     ：

我方已仔细研究了西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程、前部室楼提升工程（包号：   ） 的招标文件（项目编号：ZJZB2022-ZB-056）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

一、我方提交投标文件正本    份和副本    份，电子文件    份。

二、我方的投标总报价为人民币（大写）               元 （¥        ），工期为    , 投标有效期90日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。

三、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

四、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规的有关规定，保证在获得中标资格后：

1.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与招标人签订合同；

2.在签订合同时不向招标人提出附加条件；

3.在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

4.按照招标文件规定和标准向贵方交纳招标代理服务费。

五、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和中标结果。

六、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

七、                                      （其他补充说明）。

八、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权委托代理人：                                （签名）

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：20   年   月   日

## 二、投标报价一览表

| 报价内容 投标人名称 | 总报价（元） | 质量要求 | 项目经理 | 工期（日历天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 备注： |

说明：1.投标报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2.本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签名）

日    期：20   年   月  日

## 三、报价明细表 （已标价工程量清单）

包1已标价工程量清单

| 工程名称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校校园整体路面及环境提升工程 | 专业：土建工程 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 主席台改造 |  |  |  |  |
| 1 | AB001 | 砖砌主席台拆除 [项目特征] 1.人工拆除砖砌主席台基础 2.垃圾搬运至指定地点 | m3 | 45.6 |  |  |
| 2 | AB002 | 旗杆拆除 [项目特征] 1.不锈钢旗杆拆除 2.垃圾搬运至指定地点 | m | 12 |  |  |
| 3 | 010604001001 | 钢屋架 [项目特征] 1.钢材品种、规格：100*100*4、50*100*3 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富硒底 漆一道，环氧云铁一道，氟碳漆三遍 3.防火:薄型防火涂料一道，耐火极限1.5h 4.手工除锈 ［工作内容］ 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 2.59 |  |  |
| 4 | 020302006001 | 采光玻璃 [项目特征] 1.屋面10+1. 52PVB+10钢化夹胶玻璃 2.铝方管钢骨架 [工作内容］ 1.运输、安装 2.骨架及边框制作、运输、安装 3.隔板制作、运输、安装 4.嵌缝、塞口 5.装钉压条 | m2 | 210.76 |  |  |
| 5 | 020102001001 | 石材楼地面 [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色：50厚花岗岩 [工作内容］ 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.刷防护材料 4.材料运输 | m2 | 183.22 |  |  |
| 6 | 010601001001 | 地台钢架基础 [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢矩管 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富硒底 漆一道，环氧云铁一道，氟碳漆三遍 3.防火:薄型防火涂料一道，耐火极限1.5h 4.手工除锈 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | m2 | 183.22 |  |  |
| 7 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 部位:主席台 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:Ml0水泥砂浆 [工作内容］ 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 54.96 |  |  |
| 8 | AB003 | 定制2mm304不锈钢雕刻中国地图 | m2 | 3 |  |  |
| 9 | 010301001002 | 砖基础 [项目特征] 部位:升旗台 1.砖品种 规格、强度等级:标准砖 2.出地面高度:400mm 3.基层材质：3： 7灰土300厚 4.砂浆强度等级:Ml0水泥砂浆 ［工作内容］ 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 0.92 |  |  |
| 10 | 020102001002 | 花岗岩楼地面 [项目特征] 部位：升旗台 1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚 1：3干硬水泥砂浆 2. 面层新料品种、规格、品牌、颜色:50mm花岗岩 [工作内容］ 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.材料运输 | m2 | 3.2 |  |  |
| 11 | 020605002001 | 金属旗杆 [项目特征] 1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 2.旗杆高度:18m [工作内容] 1.旗杆制作 2.安装 | 根 | 1 |  |  |
| 12 | AB004 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 7 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 树池及花池 |  |  |  |  |
| 13 | AB005 | 拆除树池 [项目特征] 1.拆除树池 2.垃圾搬运至指定地点 | m3 | 41.05 |  |  |
| 14 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 63.64 |  |  |
| 15 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 [工作内容] 1.挖土(石）方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 43.59 |  |  |
| 16 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:树池240mm 砖砌 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 59.37 |  |  |
| 17 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 7.69 |  |  |
| 18 | 020102001003 | 石材压顶 ［项目特征］ 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色：30厚花岗岩 ［工作内容］ 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 82.56 |  |  |
| 19 | 020204001001 | 石材墙面 [项目特征] 1.贴结层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚花岗岩 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 137.6 |  |  |
| 20 | 010103001002 | 种植土回填 [项目特征] 1.土质要求:营养种植土，松填 [工作内容] 1.购买、运输、回填 | m3 | 66.05 |  |  |
| 21 | 010101002002 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:废弃种植土 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 66.11 |  |  |
| 22 | 050102005001 | 移栽绿篱（围墙处） [项目特征］ 1.绿篱种类:冬青 2.养护期:1年 [工作内容］ 1.起挖 2.栽植 3.养护 | m | 68 |  |  |
| 23 | 050102007001 | 移栽灌木（主席台处） ［项目特征］ 1.苗木种类:冬青 2.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.栽植 3.养护 | m2 | 38.47 |  |  |
| 24 | AB006 | 移除枯树 ［项目特征］ 1.人工机械配合挖除胸径15CM树木 | 株 | 7 |  |  |
| 25 | AB007 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 10 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 地面改造 |  |  |  |  |
| 26 | AB008 | 拆除混凝土路面 ［项目特征］ 1.拆除混凝土路面100mm厚 2.垃圾搬运至指定地点 | m2 | 3285.59 |  |  |
| 27 | AB009 | 拆除原有灰土基层 ［项目特征］ 1.拆除路基灰土300mm 2.垃圾搬运至指定地点 | m2 | 3285.59 |  |  |
| 28 | 050201001001 | 园路 [项目特征］ 1. 基层厚度、宽度、材料种类：300 mm厚3： 7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级：100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:透水砖 ［工作内容］ 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 1995 |  |  |
| 29 | 050201001002 | 园路 [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:50厚花岗岩 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 385.3 |  |  |
| 30 | 050201001003 | 园路（地面加高） [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:200mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:50厚花岗岩 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 395.1 |  |  |
| 31 | 050201001004 | 园路 [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:50厚花岗岩雕刻 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 35 |  |  |
| 32 | 050201001005 | 园路 [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:鹅卵石拼花 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 150 |  |  |
| 33 | 050201001006 | 园路 [项目特征] 1.基层厚度、宽度、材料种类:300mm3：7灰土垫层 2.垫层混凝土强度等级:100mmC15混凝土垫层 3.路面规格、宽度、材料种类:防腐木地面面刷环保木蜡油2遍 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 120 |  |  |
| 34 | AB010 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 183 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 围墙改造 |  |  |  |  |
| 35 | AB011 | 铲除涂料围墙面 [项目特征] 1.人工拆除涂料墙面（包含20mm水泥砂浆） 2.垃圾搬运到指定地点 | m2 | 669.8 |  |  |
| 36 | AB012 | 铲除瓷砖墙面 [项目特征] 1.人工拆除瓷砖墙面（包含20mm水泥砂浆） 2.垃圾搬运到指定地点 | m2 | 242.55 |  |  |
| 37 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹装饰面 5.勾分格缝 | m2 | 912.35 |  |  |
| 38 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子要求:石膏腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 912.35 |  |  |
| 39 | 010701001001 | 瓦屋面 [项目特征］ 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦 2.檩条种类、截面:钢骨架 [工作内容] 1.檩条、椽子安装 2.基层铺设 3.铺防水层 4.安顺水条和挂瓦条 5.安瓦 6.刷防护材料 | m2 | 82.56 |  |  |
| 40 | AB013 | 新增防护电网 [项目特征］ 1.新增防护电网 | m | 12 |  |  |
| 41 | AB014 | 定制铁艺造型栏杆加高 | m | 49.4 |  |  |
| 42 | AB015 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签名）

日    期：20   年   月  日

包2已标价工程量清单

| 工程名称：西安市新城区后宰门小学大明宫分校前部室楼提升工程 | 专业：土建工程 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
|  |  | A.1 土(石)方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:湿陷性黄土 2.挖土平均厚度:4.2m 3.开挖方式:大开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.截桩头 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 2589.14 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 部位：地基基础换填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求: ≥0.97 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 1877.6 |  |  |
| 3 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求: ≥0.97 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 499.59 |  |  |
| 4 | 010103001003 | 房心回填 (原土质为湿陷性黄土) [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求: ≥0.97 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 448.69 |  |  |
| 5 | AB001 | 土方外购（暂定量） [项目特征] 1.黄土外购 2、自然方 [工作内容] 1.购买、运输至场地 | m3 | 300 |  |  |
| 6 | AB002 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除废弃建筑垃圾清运 2.废弃土方清运 [工作内容] 1.铲除、外运 | 车 | 73 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 7 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:非承重粉煤灰空心砖 2.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 23.68 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | A.4混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 8 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 18.39 |  |  |
| 9 | 010414002001 | 钢柱内浇筑C30砼 [项目特征] 1.构件的类型:钢柱 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.55 |  |  |
| 10 | 010403001001 | 基础梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 25.67 |  |  |
| 11 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] 1.梁底标高:-0.2 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.09 |  |  |
| 12 | 010403002002 | 砖基础垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:300mm [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.17 |  |  |
| 13 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 15.93 |  |  |
| 14 | 010401006002 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 5.05 |  |  |
| 15 | 010414002002 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:钢构件 2.50厚C40无收缩细石混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. (水磨石) 构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 6.酸洗、打蜡 | m2 | 4.56 |  |  |
| 16 | 010414002003 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:钢构件 2.C15混凝土包裹 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. (水磨石) 构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 6.酸洗、打蜡 | m3 | 0.78 |  |  |
| 17 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征]1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以内 [工作内容] 1.钢筋 (网、笼) 制作、运输 2.钢筋 (网、笼) 安装 | t | 0.993 |  |  |
| 18 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以外 [工作内容] 1.钢筋 (网、笼) 制作、运输 2.钢筋 (网、笼) 安装 | t | 12.34 |  |  |
| 19 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢φ10以内 [工作内容] 1.钢筋 (网、笼) 制作、运输 2.钢筋 (网、笼) 安装 | t | 1.685 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | A.6 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 20 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:740*740*20、70*70*14 [工作内容] 1.螺栓 (铁件) 制作、运输 2.螺栓 (铁件) 安装 | t | 3.32 |  |  |
| 21 | 010417001001 | 螺栓 [项目特征] 1.钢材种类、规格:M24高强螺栓 2.螺栓长度:875mm [工作内容] 1.螺栓 (铁件) 制作、运输 2.螺栓 (铁件) 安装 | 个 | 112 |  |  |
| 22 | 010603002001 | 空腹柱GZ1 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 口400*400*16mm 2.单根柱质量:3T以内 3.油漆种类、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间各一遍，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 5.36 |  |  |
| 23 | 010604001001 | 钢梁 GL1.2.3 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B HN500*200*10*16mm、HN300*150*6.5*9mm、HN400*200*8*13mm 2.单根质量:3T以内 3.油漆种类、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间各一遍，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 29.652 |  |  |
| 24 | 010701002001 | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:金属压型板屋面 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 272.8 |  |  |
| 25 | 010417001002 | 螺栓 [项目特征] 1.钢材种类、规格: φ16*100栓钉 2.间距:230mm 3.长度:100mm [工作内容] 1.螺栓 (铁件) 制作、运输 2.螺栓 (铁件) 安装 | 个 | 2939 |  |  |
| 26 | 010606012001 | 零星钢构件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B 详设计 2.构件名称:连接板、楔形板、柱头封板440*440*12 3.油漆种类、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 2.687 |  |  |
| 27 | 010417001003 | 螺栓 [项目特征] 1.钢材种类、规格: φ22M20螺栓 [工作内容] 1.螺栓 (铁件) 制作、运输 2.螺栓 (铁件) 安装 | 个 | 360 |  |  |
| 28 | 010606012002 | 零星钢构件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B 详设计 2.构件名称:柱头封板440*440*12 3.油漆种类、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 0.41 |  |  |
| 29 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:120*50*3*3 Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆+环氧云铁中间，氟碳漆3遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 1.63 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签名）

日    期：20   年   月  日

## 四、主要材料与设备报价表

投标人名称：                                                                                          项目编码：

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 数量/单位 | 单价（元） | 金额（元） | 政策功能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（大写） |  | 小写：¥ |

说明：1.品牌指产品的品牌或商标；主要材料与设备报价表须由投标人根据施工过程中所用的材料、设备自行编制；

2.政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能产品认证证书号；

3.投标人提供的主要材料与设备属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中产品的，应当按照投标人须知第10.2条款规定提供相关证明材料。属于强制节能产品的，投标人未按上述要求提供相应证明材料，按无效投标文件处理。除强制节能产品外的《节能产品、环境标志产品品目清单》中产品，属于优先采购产品，投标人未按上述要求提供相应证明材料和未在表中填写相应证书编号的，评审时不予加分；

4.报价精确到小数点后两位；

5.本表为多页的，每页均需加盖投标人单位章。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

日      期：20   年   月   日

## 五、履约承诺书

（招标人）：

我方完全承诺                     （项目名称）招标文件和合同条款。在此       （投标人名称）的法人代表              （姓名）以合法地位郑重做如下承诺：

一旦成交，我方将承担合同规定的全部责任和义务。如果成交后不能履行合同规定义务，出现如下任何一种情况的，招标人有权没收履约保证金：

1.投入的主要管理人员、机械设备数量和型号、管理及施工队伍的配置等与合同约定不符；

2.工程质量达不到合同要求，进度严重滞后，或该合同段控制工程进度影响了整体工程进度和项目总目标的实现任何一种情况；

3.将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作为名，将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；

4.在项目建设过程中因工程管理（包括：质量、进度、安全、廉政、资金使用、文明工地）受到省级以上主管部门通报批评或被新闻媒体曝光；

5.违规使用工程预付款，将建设资金从该合同段项目经理部抽走，或拖欠工程款、材料款和劳务费用。

我公司还承诺，如果没收履约保证金不能免除我方的合同义务，接受招标人对我方所采取的如下任何处理措施：

（1）限期整改纠正，使工程建设满足招标人要求；

（2）同意招标人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用；

（3）招标人有权终止投标人在本合同段的承包，或将本合同段工程中部分工作交由其他投标人或特殊分包人完成，         （投标人名称）无条件按照招标人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人和义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由投标人承担。

（4）同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他相关损失费用，否则招标人有权采取必要的手段和措施，并无条件没收履约担保。

本承诺自合同签定之日起生效，在招标人向投标人颁发交工证书之日失效。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 （签名）

日期：20   年  月  日

## 六、投标人近年业绩和荣誉的有关证明材料

近年类似项目业绩一览表

投标人名称：                                                          单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供自2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与招标项目在类型、规模等方面相同或相近的项目；2.“合同金额”需提供中标通知书或合同或竣工验收报告复印件。3.投标人人未按上述要求提供、填写的，评审时不予加分；4.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

日    期:  20   年  月  日

# 技术文件

目  录

# 一、施工组织设计…………………………………………………………页码

（1）施工总体方案

（2）确保工程质量（主材、施工质量）的技术组织措施

（3）确保安全生产的技术组织措施

（4）确保文明施工的技术组织措施

（5）确保环境保护组织措施

（6）确保工期的技术组织保障措施

（7）项目管理机构及劳动力安排计划

（8）施工机械配备和材料投入计划

（9）新技术、新产品、新工艺、新材料应用

二、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，参考图表及格式附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四 施工总平面图

附表五  项目管理机构

附表六  提供政府采购政策货物（产品）的证明材料（如有）

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

#### 附表四

#### 施工总平面图

#### 说明：

#### 供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附件1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同或竣工验收报告复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附件2：承诺书

承 诺 书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

附件3：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册证书、身份证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |
| --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |

附表六：提供政府采购政策货物（产品）的证明材料（如有）

（1）中小企业声明函

（2）残疾人福利性单位声明函

（3）监狱企业证明

（1）中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      (盖章):

日   期:

说明：

（1）填报前请认真阅读《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标文件其他地方与《中小企业声明函》数据不一致的，以《中小企业声明函》为准。

投标人（含联合体）必须填报全部服务商的数据，未按要求提供或者有大型企业承接服务的，其投标无效。

（3）横线以下只做填报说明，投标文件可不要。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖单位章）

日     期：    年   月  日

说明：

（1）填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

（2）投标人属于残疾人福利性单位的，必须填报全部的数据，未按要求提供或者非残疾人福利性单位承接服务的，其投标无效。

（3）横线以下只做填报说明，投标文件可不要。

（3）监狱企业证明

说明：

（1）填报前请认真阅读《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。

（2）证明文件无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定，出具证明的单位应符合“投标人须知”第3.4.2.3条款的规定。

（3）投标人属于监狱企业的，未按上述要求提供的或者非监狱企业承接服务的，其投标无效。