项目编号：CZCCGZX(2022)CDJS-1

竞争性磋商文件

采   购   人：澄城县城关中学

采购代理机构：澄城县政府采购中心

日        期：2022年6月9日

- 目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 磋商须知附表	4

第三章 供应商须知	8

第四章 合同主要条款	24

第五章 评审标准	27

第六章 工程建设标准	29

第七章 工程量清单	31

第八章 磋商响应文件格式	57

A、 商务标	60

第一部分  磋商响应函	61

第二部分  报价一览表	62

第三部分  工程量清单报价表	63

第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书	76

第五部分  供应商资格声明文件	79

第六部分  供应商资质证明文件	80

第七部分  财务状况和信誉证明文件	84

第八部分  业绩证明文件	85

第九部分  供应商承诺书	86

第十部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	87

B、技术标	88

- 第一章 竞争性磋商公告

澄城县政府采购中心受采购人委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对澄城县城关中学排球、篮球场地建设项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件，有能力提供本项目所需工程的供应商前来参加。

一、项目名称：排球、篮球场地建设项目

二、项目编号：CZCCGZX(2022)CDJS-1

三、采购人名称：澄城县城关中学

采购单位联系人：郭先生

联系方式：18992382123

地    址：澄城县西杨路北100米

采购代理机构名称：澄城县政府采购中心

联 系 人：蒋女士  权女士       联系方式：0913-6868979

地    址：澄城县古徵街五路财政局大楼424室

- 采购内容和要求：（具体内容详见竞争性磋商文件）

资金预算：1600000.00元

- 供应商资质要求：

1、有效的企业法人营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证或三证合一；

2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件；

3、具有建筑工程施工总承包三级或以上资质；

4、具有有效的安全生产许可证；

5、项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

6、供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖供应商公章）；

7、报名人须提供政府采购法第二十二条规定的相关证明；

8、本项目不接受联合体投标。

六、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（3）财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。

七、磋商文件领取：

1、领取时间：2022年6月9日至6月16日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00 （节假日除外）。

2、领取地点：澄城县古徵街五路财政局大楼424室

注：获取招标文件时须提供单位介绍信、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供）本人身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖供应商公章（鲜章）。

八、磋商响应文件递交截止时间及地点。

1、磋商响应文件递交时间：2022年 7月5日上午10:00

2、磋商响应文件递交截止时间：2022年 7月5日上午10:00

3、磋商时间：2022年 7月5日上午10:00

4、磋商地点：澄城县城关中学会议室

- 第二章 磋商须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 澄城县城关中学 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 | 澄城县政府采购中心 |
| 3 | 项目名称 | 排球、篮球场地建设项目 |
| 4 | 项目编号 | CZCCGZX(2022)CDJS-1 |
| 5 | 施工地点 | 渭南市澄城县城关中学 |
| 6 | 预算金额 | 1600000.00元 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 承包方式 | 固定总价 |
| 9 | 磋商内容 | 排球、篮球场地建设项目（具体内容详见磋商文件） |
| 10 | 质量要求 | 达到国家相关质量规定的合格标准 |
| 11 | 招标范围 | 工程量清单的全部内容 |
| 12 | 供料方式 | 所有设备材料乙方自购 |
| 13 | 计划工期 | 60日历天 |
| 14 | 磋商有效期 | 90日历日（自竞争性磋商响应文件提交截止时间起） |
| 15 | 工程计价方式及编制依据 | 依据20092013《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关文件。 |
| 16 | 资质要求 | 1、有效的企业法人营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证或三证合一； 2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件； 3、具有建筑工程施工总承包三级或以上资质； 4、具有有效的安全生产许可证； 5、项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理； 6、供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖供应商公章）； 7、报名人须提供政府采购法第二十二条规定的相关证明； 8、本项目不接受联合体投标。 注：开标现场请携带上述资质原件审查。以上原件欠缺其中任何一项按无效文件处理。 |
| 17 | 磋商轮次 | 2轮（响应文件中的报价为第一轮报价） 最后一轮报价时间：磋商中通知 |
| 18 | 领取标书 | 时 间:2022年6月9日至2022年6月16日 上午：8:30-11:30，下午：14:30-17:00（节假日除外） 地 点：澄城县古徵街五路财政局大楼424室 |
| 19 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交时间：2022年7月5日上午10:00 响应文件递交截止时间：2022年7月5日上午10:00 磋商时间：2022年7月5日上午10:00 磋商地点：澄城县城关中学会议室 |
| 20 | 响应文件份数 | “正本”：1份，“副本”：2份，每份文件须淸楚地标明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法,详见评分标准 |
| 22 | 付款方式 | 项目完成、验收合格后付合同总价款的97%，剩余3%价款作为质保金，壹年后无质量问题一次无息付清。 |
| 23 | 竣工验收 | 本工程按施工图（或合同）、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。 隐蔽工程隐蔽前应通知发包方，经发包方、监理等各单位验收合格后办理工程隐蔽签证。 |

- 第三章 供应商须知

- 一、采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

“采购人”系指澄城县城关中学。

“采购管理机构”系指澄城县财政局。

“采购代理机构”系指澄城县政府采购中心。

“供应商”系指响应竞争性磋商并参加磋商的供应商。

1、适用法律

本次竞争性磋商文件及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商活动有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 3、竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

4、供应商不得存在下列情形之一

4.1、为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.2、为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

4.3、为本项目的监理人；

4.4、为本项目的代建人；

4.5、为本项目提供招标代理服务的；

4.6、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

4.7、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

4.8、与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

4.9、被责令停业的；

4.10、被暂停或取消投标资格的；

4.11、财产被接管或冻结的；

4.12、在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

- 二、竞争性磋商文件

- 1、竞争性磋商文件构成

1.1、竞争性磋商公告

1.2、磋商须知附表

1.3、供应商须知

1.4、合同主要条款

1.5、评审标准

1.6、工程建设标准

1.6、工程量清单

1.7、竞争性磋商响应文件格式

- 2、竞争性磋商文件的澄清、修改及补充

2.1、递交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在递交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当酌情顺延递交首次响应文件截止时间。

2.2、供应商在递交响应文件截止时间前，可以对已递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.3、不组织统一踏勘,供应商可根据自身情况及需要，自行组织踏勘。

- 三、竞争性磋商响应文件的递交及编制

1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封递交指定地点。在截止时间后递交的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

2、各供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件中规定的格式编制响应文件并提供相关证明资料，各供应商对其递交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。未按磋商文件格式要求编写的，按无效磋商响应文件处理。

3、响应文件的语言及度量衡单位

3.1、供应商递交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

3.2、除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

4、响应文件构成

4.1、竞争性磋商响应文件商务部分：

4.1.1、磋商响应函；

4.1.2、报价一览表；

4.1.3、工程量清单报价表；

4.1.4、法定代表人身份证明书和授权委托书；

4.1.5、供应商资格声明文件；

4.1.6、供应商资质证明文件；

4.1.6、财务状况和信誉证明文件；

4.1.7、业绩证明文件；

4.1.8、供应商承诺书；

4.1.9、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

4.1.10、其他资料（供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料）。

4.2、竞争性磋商响应文件技术部分

4.2.1、施工方案；

4.2.2、项目经理部组成；

4.2.3施工机械设备及配备情况；

4.2.4新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

4.2.5确保工程质量的技术组织措施；

4.2.6确保安全生产的技术组织措施；

4.2.7确保文明施工的技术组织措施；

4.2.8确保工期的技术组织措施；

4.2.9施工进度表或施工网络图；

4.2.10施工现场平面布置图。

注：竞争性磋商响应文件填写说明：

a、竞争性磋商响应文件格式：供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，商务部分与技术部分分开胶装成册。

b、各供应商须在投标报价一览表上标明总报价、工期、质量标准等项，加盖公章，并由法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

c、竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

d、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

5、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

5.1、供应商应按要求递交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

5.2、供应商除必须具有履行合同所需的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

- 6、报价

6.1、本次报价非一次性报价。

6.2、本项目报价采用固定总价承包方式，供应商的报价包括完成本项目竞争性磋商文件中所提出工程的工作范围及要求所产生的全部费用，投标报价包括但不限于以下内容：包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险等。任何错报、漏报由供应商自行负责。

6.3、供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受。

6.4、工程计价方式

依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】【2013】、陕西省建设厅《陕西省建筑、装饰、安装工程消耗量定额》【2004】、陕西省建设厅《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程参考费率》【2009】以及相关的费用配套定额和企业根据自身情况进行报价等。

6.5、供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。

6.6、凡竞争性磋商文件要求的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。

6.7、竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

6.8、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

6.9、磋商期间一切费用自理。

7、响应文件货币

响应文件中的货物单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

8、响应方案

8.1、对竞争性磋商文件中的技术方案及功能逐项作出响应。

8.2、供应商的承诺应按不低于竞争性磋商文件中的标准。

8.3、提供供应商有关本项目的人员、机械配置；新技术、新产品、新工艺、新材料应用；质量、安全、工期、文明施工的技术组织措施；现场平面布置图；施工进度图等内容。

8.4、竞争性磋商响应函

供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商响应函。

四、磋商响应文件的式样和签署

1、各供应商应按照给定的式样，准备磋商响应文件正本一份、副本二份，并各自胶装成册，商务部分与技术部分分开胶装成册，每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”。各标袋上注明“开标时启封”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

3、磋商响应文件必须加盖单位公章及其法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

4、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

五、磋商响应文件的密封和递交

1、供应商应将磋商响应文件的正本、副本，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。为方便开标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴密封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

2、磋商响应文件的密封：

2.1、加封条密封，在封线处加盖单位公章及法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

2.2、应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖公章）等内容。

2.3、如果磋商响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。

3、在磋商响应文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件。

4、在磋商响应文件递交后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期之间的这段时间内，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回的内容应按磋商文件的规定编制、密封、标记和递交，并在磋商响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。

5、在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其已经递交的磋商响应文件做任何修改。

6、在磋商响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其磋商响应文件，否则，按政府采购法的有关规定处罚。

注：对未按磋商文件要求方式装订、封装递交的磋商响应文件，将作为无效响应文件。

六、采购代理机构及磋商小组职能

1、采购代理机构职能：

1.1、采购代理机构组织磋商、评审工作，磋商整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加磋商的供应商、磋商小组、监督机构及采购人须签名报到以证明出席。

1.2、为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，磋商小组成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。

2、磋商小组的职能：

2.1、审查参加磋商供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。

2.2、与各供应商就响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的所有内容进行磋商。

2.3、依据响应文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。

2.4、排序推荐侯选成交供应商。

2.5、协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

3、磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

3.2、要求供应商对其响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3、按照磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

3.4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

3.5、参与评审报告的起草；

3.6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7、配合财政部门的投诉处理工作。

4、磋商会议开始后，直到与成交的供应商签定合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

- 七、磋商与评审

- 1、磋商会议

1.1、采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的法定代表人或被授权委托人准时参加，参加磋商的法定代表人或被授权委托人需签名以证明其出席。

1.2、磋商会议由采购代理机构主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

1.3、磋商小组对供应商的资质原件进行审查。

1.4、监督人员及供应商代表共同查验响应文件密封情况。

2、磋商小组

2.1、磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2.2、磋商会议结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行磋商文件评审。

- 3、磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、公平、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知递交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5、响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 6、供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

7、磋商程序、最后报价、综合评分

7.1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。各供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或被授权委托人签字并盖章。

7.3、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内递交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.4、已递交响应文件的供应商，在递交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.5、经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对递交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法）。

7.6、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.7、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高畸低的情形外，采购人或采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

9、竞争性磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：

9.1、文字与图表不符以文字为准；

9.2、单价与总价不符以单价为准，但单价金额小数点出现明显错误的，以总价金额为准修正单价；

9.3、大写与小写不符以大写为准；

9.4、正本与副本不符以正本为准。

10、响应无效条款

10.1、未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

10.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

10.3违反《政府采购法》有关规定和磋商纪律的。

11、投标有效期

11.1在投标须知附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。

11.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

- 八、确定成交、询问及质疑

1、确定成交供应商

1.1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.2、采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”公告成交结果，同时发放《成交通知书》。

2、询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

- 九、授予合同

1、签订合同

1.1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、成交金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、成交金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

1.3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.4、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.5、签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

5、投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

十一、其他

1、如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更采购方式或重新组织采购活动：

1.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3  除【政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法】第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

1.4  采购人或采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2、拒绝商业贿赂

2.1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证磋商响应文件正、副本中仍有且一致。

3、采购代理机构不做未中标原因的解释。

- 合同主要条款

甲方（需方）：

乙方（供方）：

确认方（采购中心）：

1、合同内容及金额：即中标供应商的投标具体内容及其中标总金额。其金额不受市场和工作量变化的影响。

2、工程内容：排球、篮球场地建设项目

3、工程工期：60日历天     质保：1年

中标供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

中标供应商遇到可能妨碍按时完工的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、招标组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期或者通过协商加收误期赔偿金。

4、工程地点：    渭南市澄城县城关中学

5、承包方式：本项目承包方式为包工包料，发包范围内的项目应按中标价一次包死。承发包范围内的工程内容，应按合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料市场价格变化的影响，并作为最终结算的依据。

6、付款方式：

项目完成、验收合格后付合同总价款的97%，剩余3%价款作为质保金，壹年后无质量问题一次无息付清。

7、质量保障：

7.1中标人须自行组织施工，不得转包、分包。为了确保工程质量，中标人应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作.

7.2所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，满足招标要求。

7.3整个工程符合国家有关技术规范，确保工程质量合格。质保期壹年。

7.4整个工程质保期按国家建设质量管理条例执行。

8、确因不可抗拒的自然因素造成工程实际情况发生变化，或其他原因需对方案进行修改、完善、补充时，由中标人会同采购人、招标组织机构商定。因此发生的费用，由三方协商解决。

9、验收：

9.1验收内容：招标文件和合同中约定的发包范围全部内容。

9.2验收标准： 依据国家施工验收规范及行业标准， 招标文件、投标文件及合同进行验收。

9.3验收组织：由采购人负责组织实施，相关部门和人员参加。

10、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

11、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

12、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

13、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府招投标法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。确认方不对任何一方的违约行为承担任何责任。

14、合同正本一式4份，招标组织机构二份、采购人、中标供应商各执一份；

15、其他（在合同中具体明确）

| 甲 方 | 乙 方 | 确认方 |
| --- | --- | --- |
| （盖 章） | （盖 章） | （盖 章） |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权人：（签字） | 被授权人：（签字） | 被授权人：（签字） |
| 开户银行： | 开户银行： |  |
| 帐号： | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第五章 评审标准

评审总分100分，各分值分配如下：

- 技术标得分A				55分

- 商务标得分B			   35分

③企业业绩及售后服务C     10分

一、技术标评审

（1）磋商小组仅对资格审查合格的供应商的技术标进行评审。

（2）技术标评审内容如下表所示。

| 施工组织设计评分标准 满分55分 | 施工方案 | 0～6分 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理部组成、劳动力投入计划 | 0～6分 |
|  | 施工材料投入计划和机械设备配备计划 | 0～6分 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 | 0～6分 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 | 0～6分 |
|  | 确保工期的技术组织措施 | 0～5分 |
|  | 施工进度表或施工网络图 | 0～5分 |
|  | 确保文明施工组织措施及环境保护措施 | 0～5分 |
|  | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 0～5分 |
|  | 施工现场总平面布置图 | 0～5分 |
| 由评标委员会对施工组织设计内容的完整性、合理性、可行性进行计分法评审，如有缺项或无实质内容或有严重错误的经2/3以上评委同意后该项得0分。技术标得分A为以上各项得分总和。 |  |  |

二、商务标评审

（1）供应商的工程总报价≥资金预算时，即为废标。

（2）磋商小组发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件为无效文件。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价（35分） | 价格得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）*35（报价高于预算或低于成本价为无效报价） |

（3）商务部分评审内容如下表所示

三、企业业绩及售后服务

| 企业业绩及售后服务（10分） | 提供2020年1月1日起至今同类项目业绩，并附有合同或中标通知书，单项项目规模在100万元以上（原件备查）。每提供一个计2分，3个5分，总分5分，不提供不得分； |
| --- | --- |
|  | 陕西省境外企业应提供售后服务机构的租房合同原件、分支机构、办事处营业执照等；本地企业有固定住所和营业执照。均应有完整的售后服务管理制度、计划及体系。（0-5分） |

四、供应商总得分=A+B+C

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选供应商。

4）若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

- 第六章 工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本次招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

- 第七章 工程量清单

澄城县城关中学

排球、篮球场地建设项目工程量清单

采  购  人：                               （单位盖章）

法定代表人或其授权人：                   （签字并盖章）

工程造价咨询或采购代理人：                 （单位盖章）

法定代表人或其授权人：                   （签字并盖章）

编  制  人：                    (造价人员签字盖专用章)

复  核  人：                    (造价人员签字盖专用章)

编制时间：          年      月     日

复核时间：          年      月     日

工程项目总造价表

项目名称：澄城县城关中学排球篮球场地建设项目	第 1 页	共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 增值税销项税额 | 附加税 | 劳保费用 | 安全文明施工费 |
| 1 | 澄城县城关中学排球篮球场地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 城关中学排球篮球场地建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 单项工程造价汇总表

工程名称：澄城县城关中学排球篮球场地建设项目	第 1 页	共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城关中学排球篮球场地建设工程 |  |
| 合 计 |  |  |

分部分项工程量清单

工程名称：城关中学排球篮球场地建设工程	专业：土建工程	第 1 页	共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010306002001 | 砖排水沟 1.沟截面尺寸:300*600 - 垫层材料种类、厚度:砱100 - 混凝土强度等级:C15 - 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m | 156 |
| 2 | 040103001001 | 填方 - 填方材料品种:2:8灰土 - 密实度:94%以上 - 辗压 - 原场地挖填找平 | m2 | 4556 |
| 3 | 040203005001 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 5~20 2.厚度:100 | m2 | 4556 |
| 4 | 040309001001 | 金属栏杆 - 材料品种、规格:浸朔金属网，H=4米 - 边框及立柱型钢品种、规格:浸塑立柱76圆管 ，横杆60圆管；PVC包朔3.8mm*5cm*5cm网孔 | m2 | 1080 |
| 5 | AB001 | 运动场悬浮地垫 1.悬浮地垫安装 | m2 | 4334.6 |
| 6 | AB002 | 器材室 1.新建器材室15m2 | m2 | 15 |
| 7 | AB003 | 操场西基坑挖填 1.原基坑土方挖填 | m3 | 3660 |
| 8 | AB004 | 中学部南场地绿化 1.场地绿化 | m2 | 1650 |
| 9 | AB005 | 学校院内主干道两侧绿化 - 铺草皮640m2 - 树干刷漆刷臼 - 花卉修剪 | 项 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称：城关中学排球篮球场地建设工程	专业：土建工程	第 1 页	共 2 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

# 措施项目清单

工程名称：城关中学排球篮球场地建设工程	专业：土建工程	第 2 页	共 2 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

# 规费、税金项目清单

工程名称：城关中学排球篮球场地建设工程	专业：土建工程	第 1 页	共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：城关中学排球篮球场地建设工程	专业：土建工程	第 1 页	共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010306002001 | 砖排水沟 1.沟截面尺寸:300*600 - 垫层材料种类、厚度:砱100 - 混凝土强度等级:C15 - 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 |  | m | 156 |
| 2 | 040103001001 | 填方 - 填方材料品种:2:8灰土 - 密实度:94%以上 - 辗压 - 原场地挖填找平 |  | m2 | 4556 |
| 3 | 040203005001 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 5~20 2.厚度:100 |  | m2 | 4556 |
| 4 | 040309001001 | 金属栏杆 - 材料品种、规格:浸朔金属网 ，H=4米 - 边框及立柱型钢品种、规格: 浸朔立柱76圆管，横杆60圆管 ；PVC包朔3.8mm*5cm*5cm网孔 |  | m2 | 1080 |
| 5 | AB001 | 运动场悬浮地垫 1.悬浮地垫安装 |  | m2 | 4334.6 |
| 6 | AB002 | 器材室 1.新建器材室15m2 |  | m2 | 15 |
| 7 | AB003 | 操场西基坑挖填 1.原基坑土方挖填 |  | m3 | 3660 |
| 8 | AB004 | 中学部南场地绿化 1.场地绿化 |  | m2 | 1650 |
| 9 | AB005 | 学校院内主干道两侧绿化 - 铺草皮640m2 - 树干刷漆刷臼 - 花卉修剪 |  | 项 | 1 |

# 主要材料设备表

工程名称：城关中学排球篮球场地建设工程	专业：土建工程         第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCCLF14 | 器材室 |  | m2 | 15 |  |
| 2 | BCCLF29 | 铺草皮 |  | m2 | 640 |  |
| 3 | BCCLF30 | 中学部南场地绿化 |  | m2 | 1650 |  |
| 4 | BCCLF37 | 花卉修剪 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | BCCLF38 | 运动场悬浮地垫 |  | m2 | 4334.6 |  |
| 6 | BCCLF5 | 成品排水沟盖板 |  | m | 156 |  |
| 7 | BCCLF6 | 浸朔金属网 |  | m2 | 1080 |  |
| 8 | C00054 | 标准砖 |  | 千块 | 40.4052 |  |
| 9 | C00579 | 钢锯片 |  | 片 | 7.8 |  |
| 10 | C00740 | 黄土 |  | m3 | 610.9596 |  |
| 11 | C01062 | 模板木材 |  | m3 | 1.6857 |  |
| 12 | C01172 | 水泥 32.5 |  | kg | 11576.0487 |  |
| 13 | C01209 | 石灰 |  | t | 77.452 |  |
| 14 | C01243 | 碎石 10-30mm |  | m3 | 10.5138 |  |
| 15 | C01251 | 水 |  | m3 | 1141.0504 |  |
| 16 | C01253 | 水泥 32.5 |  | kg | 192869.148 |  |
| 17 | C01278 | 朔料薄膜 |  | kg | 501.16 |  |
| 18 | C01444 | 中砂 |  | m3 | 23.963 |  |
| 19 | C01668 | 中粗砂 |  | m3 | 196.6233 |  |
| 20 | C01929 | 碎石 10-30mm |  | m3 | 378.23 |  |

实施方案

第1章 工程概况及项目简介

- 项目名称：澄城县城关中学排球篮球场地建设项目

- 建设单位：澄城县城关中学

- 建设地点：澄城县城关中学院内

- 计划工期：60日历天

- 施工范围：工程量清单所包含的全部工作内容

- 工作内容：

- 1、运动场建设：

①地面：操场西侧原基坑土方开挖、现场倒运，回填压实；整体地面作2:8灰土基层，面层为10cmC25混凝土路面，上部安装悬浮运动场地地垫。

②围护：围护金属栏杆采用浸塑金属网，H=4米；边框及立柱型钢品种、规格:浸塑立柱76圆管，横杆60圆管；PVC包塑3.8mm*5cm*5cm网孔。

- 2、器材室单体建设：

①新建器材室1间，建筑面积为15m2。

- 3、排水沟建设：

①新建砖砌排水沟，截面尺寸300*600。

- 绿化建设：

①南场地绿化：中学部南场地绿化。

②主干道两侧绿化：铺草皮，树干刷漆刷白，花卉修剪。

- 第2章 工程施工实施方案

- 一、基坑挖填土方实施方案

1、工艺流程

挖方质量验收

挖土

定位放线

障碍物清除场地整平

完工

土样确定

回填土

填方质量验收

2、土方开挖施工操作

① 推土机挖、填方作业

推土机进行切土作业时，应根据土质情况，宜采取最大切土深度并在最短距离( 6—10m ) 内完成。

推土机进行推土作业时，可有如下的操作方法：

下坡推土法：在6º—10º的斜坡上，推土机向下坡方向切土与推运，可借助于机械自重来增加推力。下坡推土最大坡度不应超过15º。

并推法：对于大面积场地整平，可用两台或三台推土机并列推土，两刀片间距应保持300—500mm，运距以20—60m为宜。

多刀推土法：在开挖较硬土时，切土深度不大，可将土先积累于数处，然后整批运到卸土区，堆积距离不宜大于30m，积土高度以2m为限。

槽子推土法：推土机连续多次在一条作业线上切、推土，利用形成的浅槽推土，可减少推土散失，增加推土量。

推土机进行回填土作业时，可将自卸汽车的卸土刮平，起辅助填压作用,其推填厚度应根据压实机械确定,一般不宜大于300mm。不得采用大坡度推土，以推代压，不分层次和一次推填的方法。

② 铲运机挖、填方作业

铲运机施工时的开行路线，应视挖填土区的分布不同，合理安排铲土和卸土的相对位置，一般宜采用环形或8字形路线。铲土厚度通常在80—300mm之间。

在自然条件允许的情况下，可利用铲运机自重进行下坡铲土，一般以地面坡度3º—9º为宜。对平坦地形，可人为制造斜坡，最大坡度不得超过15º，横坡不得超过6º，通常保持铲满铲斗的工作距离为15—20m。

铲运较硬土壤时，可采用间隔铲土、预留土埂的跨铲法。使用跨铲法时土埂高度不应大于300mm，宽度以不大于两履带间净距为宜。

当用自动铲运机完成长距离挖运较坚硬土时，可采用助铲法。即采用推土机顶推作业，强制切土，以提高工效。助铲法施工，场地宽度不宜小于20m，长度不宜小于40m。采用一台推土机配合3—4台铲运机助铲时，铲运机的半周程距离不应小于250m。一台推土机配合多台铲运机作业时，铲土次序和助铲的行驶路线应合理布置。

铲运机的铲斗和牵引机机身不正时不得铲土。在开始铲土和提斗时，操作应缓慢进行。铲斗装满后，先关闭斗门，慢慢提斗后前进。

在坡地上行走作业时，横坡宽度应大于机身2m。下坡时用铲斗轻擦地面，避免铲斗下冲，严禁空档下滑。在新筑土堤作业时，距斜坡边沿不小于1m。多部铲运机联合作业时，其纵横间距分别不得小于10m、5m。

铲运机填土区段长度不宜小于20m，宽度不宜小于8m。每次铺土厚度视所用压实机械而定，一般不大于300—500mm。每层铺填土后，可利用空车返回刮平地表面。

③ 自卸汽车应按挖掘机械大小配备，汽车载重量宜为挖土机斗容量的3—5倍。自卸汽车数量应能保证挖掘或装载机械连续作业。

④ 机械挖土尙应符合下列规定：

开挖基坑（槽）或管沟时，不得超过基底标高。如个别地方超挖时，应使用与基土相同的土料填补，并夯实至要求的密实度。重要部位超挖时，可用水泥混凝土填补，混凝土强度等级应取得设计同意。

开挖基坑（槽）或管沟，应在最短期内进行完毕。如不能进行下道工序，应在开挖时留出0.15—0.3m一层不挖，待下一工序开工前再挖至设计标高。

开挖有坡度的基坑（槽）和管沟时，一般按深度分成几阶修坡。开始按坡度大致开挖，挖至深1m左右时，按坡度要求沿长度方向由人工修坡度。再挖深1m后，仍按上法操作，直到挖至底标高，统一清底、修坡、检查宽度和标高。

在开挖基坑（槽）或管沟时，应合理确定开挖顺序和分层开挖深度。有少量地下水出现时，应先从低处开挖，并在该处设置排水沟或周围加固的集水坑，以便排水。

在开挖基坑（槽）过程和敞露期间，如遇松土、流沙，应加设挡土支撑，以防坍塌。

开挖基坑（槽）土方时，应随时注意土质变化情况。如在接近设计标高处发现有软土层、枯井时，应与设计单位共同研究，采取加深、换土或其他方式处理。遇有文物，应做好保护，妥善处理后再施工。

3、土方开挖施工操作

① 填土与压实应符合下列规定：

填土作业应水平、分层回填，分层压实。回填土料应均匀，铺土厚度应小于压实机械压实的作用深度。通常情况下,填土的分层厚度和压实遍数，应根据图纸、密实度要求及机具的性能在现场试验确定，可参考表。

表：填土施工时的分层厚度及压实遍数

| 压实机具 | 每层铺土厚度 | 每层压实遍数 |
| --- | --- | --- |
| 平碾 | 200—300 | 6—8 |
| 振动压实机 | 250—350 | 3—4 |
| 柴油打夯机 | 200—250 | 3—4 |
| 人工打夯 | ＜200 | 3—4 |

注：人工打夯时，土块粒径不应大于50mm。

② 当基坑（槽）底高低不平时，应先从低处填土夯实，填至与高处同一水平后，再分层夯实。如必须分段夯填时，交接处应夯填成阶梯形斜坡，分层交接处应错开。

回填土时，应先利用就地开挖的原土，并清除掺入的有机杂质和过大的颗粒。回填土的含水率应严格控制，如土质过干，应洒水湿润再夯实。回填土的最佳含水率、最大干密度，应按设计要求经试验确定。如设计无要求时，可参考表。

表：各种土的最佳含水率和最大干密度的参考值

| 土的种类 | 变 动 范 围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最佳含水率（%、重量比） | 最大干密度（g/cm3） |
| 沙土 | 8—10 | 1.80—1.88 |
| 粉土 | 9—15 | 1.85—2.08 |
| 粉质粘土 | 12—15 | 1.85—1.95 |
| 粘土 | 19—23 | 1.58—1.70 |

在基础两侧回填土时，宜两侧同时夯填。且填土高度不应相差太大。较长且较薄的地沟墙填土，应采取支撑加固措施后再进行，以免将地沟墙挤倾斜或位移。

分层填土压实后，经检查合格方可铺填上层土。压实机械行驶速度：平碾小于2Km/h，羊足碾小于3Km/h，振动碾小于2Km/h。

填土交接处每层碾迹重叠应达到0.5—1m，上下层错缝距离不应小于1m，填方预留沉降量一般不超过填方高度的3%，爆破石渣或块土做填料，其粒径应小于每层铺土厚度的2/3。

压路机碾压遵循由填土区域的两侧逐渐向中心碾压，每次碾压应有15—20cm的重叠。碾压墙、柱、基础处填方，压路机与之距离应不小于0.5m。多台联合工作，纵向间距不得小于6m。

- 二、混凝土地面实施方案

1、工艺流程

安装模板

砼的运输搅拌

土方开挖及回填

测量放样

铺筑整平层

养生

收面

摊铺、振实

拆模、填缝

2、施工操作

①测量放样：根据设计图纸，放出路中心及路边线（或侧面线），并检查基层标高和路拱横坡，在路中心线上除一般每20m设一中心桩外，还应设胀缝、缩缝、曲线起讫点和纵坡转折点等中心桩，并相应在路边各设一对边桩。根据放好的中心线及边线，在现场核对施工图的砼分块线，要求分块线距窨井盖及其它公用事业检查井盖的边线至少1m的距离，否则便要移动分块线的位置。在施工中测量放线经常进行复核，包括在浇捣砼过程中要做到勤测、勤纠偏。

②土方开挖及回填：开挖方式以机械开挖为主，人工开挖进行配合。开挖至设计标高后进行灰土回填，回填厚度符合设计要求。

③砼的搅拌运输：路面砼用强制式搅拌机拌和，砼搅拌运输车运输，运输过程中要行车平稳，若有离析，应翻拌后方可使用。砼混合料必须在初凝前运至摊铺地点，并有足够的摊铺、振实、整平和抹面的时间，砼混和料由搅拌站运到工地后及时检查坍落度和质量，若发现问题及时与搅拌站联系，砼运输车进入摊铺地段和卸料时，不得碰撞模板。

④安装模板，在摊铺砼之前，先按图纸规定的宽度安装模板，安装模板必须符合：

模板必须具有足够的强度和刚度，立模时应设有足够的支撑，保证在砼振捣时不松动和变形。

模板内侧面、顶面和底面均应刨光，在模板内侧均匀薄涂一层机油或肥皂水。

纵向模板的安装，采用压重支模法。

⑤铺筑整平层：砼面层对基层的要求是强度均匀一致，整平压实。若表面有坑槽及松散现象，应翻修加固，重新整平压实。

⑥混凝土的摊铺、振实：

砼摊铺前检查模板的位置、标高、涂油、支撑牢固程度是否符合要求，基层表面有无松散现象，填缝板的位置是否准确，传力杆是否与伸缩模板垂直，间距是否正确，绑扎是否牢固，沥青和黄油是否涂好，套筒是否套好，边缘、角隅和其它加固钢筋是否制备好，规格尺寸是否准确，运输路线是否平整通畅，养生器材和防雨棚等的准备工作是否落实，临时排水设施是否落实。

砼入仓后人工进行大致摊铺，砼铺筑到厚度一半后，采用2.2kw的平板式振动器振捣。振捣时振捣器沿纵向一行一行的由路边向路中移动，每次移动平板时，前后位置的搭头重叠面为20cm左右（约为1/3平板宽度）。不得漏振。振动器在每一位置的振动时间为15s～20s，不得过久，以振至砼混和料泛浆，不明显下降，不冒汽泡，表面均匀为度，振动过程中真空吸水泵配合吸水。然后用框架式砼路面整平机振动整平，整平机前进速度严格控制，保证平整度。

⑦收水抹面及压槽：采用泥板反复多次左右来回并向下压抹，第一遍必须在平整完毕的15分钟后进行，约经过10～15分钟，第二次用大铁抹拖抹，第三遍用泥板仔细抹光，当砼处于初凝终止状态，

表面尚承湿润时进行第四遍，把砼表面砂浆进一步挤压紧密。表面平整后，多余水基本排除蒸发，用食指稍微加压按下去出现2mm左右的凹痕，或泥板加压抹面，能出现水光时进行压槽。

⑧养生：用麻袋片覆盖砼面，洒水湿润进行养生，直至砼强度达到规范要求的强度。

⑨拆模：当砼达到一定的强度即可拆除模板，拆模时间要能保证砼边角不因拆模而损坏，具体拆模时间根据气温决定。

⑩填缝：所有接缝的上部均需用填缝料封填，在养生期满后进行，未填缝前严禁车辆行驶，填缝之前将缝内进入的石、砂、泥土等杂物用铁钩子钩出，并用小型空压机将缝内尘土吹净，必要时用水冲洗干净。灌缝用灌缝小车施作。

- 三、悬浮地垫实施方案

1、工艺流程

基层处理→悬浮地垫安装→清理验收

2、操作要点

（1）地面基层要求

①基层面平整度：要求2米直尺范围内小于3mm。

②基层面强度：基层强度用回弹仪或强度检测仪检测不低于20mpa。

③基层面湿度：用湿度检测仪检测含水率不大于3%。

④室内环境温湿度：室内温度不低于15℃，基层面温度不低于5℃，禁止室内环境温度高于30℃施工。室内相对空气湿度保持在20%-50%之间。

⑤墙体与地面夹角为90度，成直线型，基层面为压光面。

⑥基层面不得有起壳、起砂、凹凸、裂缝现象。

（2）地面基层处理

采用地面专用打磨机除去基层污染、凸起点，剔除空鼓、疏松部分，对地面基层突出凸出较大部位进行剔凿打磨，裂缝部位用切割机切宽至8mm以上，应用R762或R710胶掺石英砂修补。起砂部位或凹陷处用原子灰修补后打磨。打磨后的基层表面平整度控制在3mm范围内。

（3）地垫安装

①铺装前，请按照颜色一致性或按照图案要求下料。请按照生产序号进行铺设。下料原则，先铺设大面积空位，后铺设小面积。

②都应于现场放置24小时以上，使记忆还原，湿度与施工场地相一致，安装地垫时片材之间应紧帖没有缝隙，接缝处的切割处应距光边1厘米处，毛边2厘米处，并注意保持一刀割断，无缝拼接应保持重叠切割。

③用吸尘器清洁地面和地板背面后用刮胶板刮胶。刮胶时，请务必使用双组份胶水，或者汉高K188E。

④刮胶后，请迅速把残留在表面的多余胶水清除完毕。胶水干洁后（手接触时无粘贴感）进行地垫安装。安装时地垫边缘、接缝不可以拱起或紧压。要特别小心粘胶剂的情况，施工地板必须小心用加压板在表面加压。用分段滚轮小心滚压，赶出气泡，约1至2小时后检查是否有翘边或气泡（视天气状况而定）假如有需要重新赶出气泡。

- 四、浸塑围栏实施方案

1、工艺流程

立柱放样→立柱安装→边框梁制安→浸塑金属网安装

2、施工操作

① 立柱放样

立柱应根据设计图纸进行放样，并以道路等为控制点。进行测距定位，可利用调整段调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。

为准确放样和保证护栏的线形，隔段进行桩号复核和闭合。

立柱放样后，应调查每根立柱位置的地表状态，如遇地下通讯管线、泄水等，或涵洞顶部埋置深度不足时，应调整某些立柱的位置，改变立柱固定方式。
    ② 立柱安装
    根据设计图纸进行立柱钻孔，并检查使之与道路线形相协调。
    如路肩基本情况允许，采用打入法设置立桩，施工时应精确定位，立柱打入土中应至设计深度，当打入过深时，不得只将立柱部拔出加以矫正，而须将其全部拔出，待基础压实后重新打入。
    立柱打入困难时，可采用钻孔法或开挖法安装立柱。采用钻孔法安装，立柱定位后应与路基相同的材料回填，并分层夯填密实；采用开挖法埋设立柱，回填土应采用良好的材料并分层夯实（每层厚不超过15cm），回填土的压实度不应小于相邻原状土。
    设置于构造物中的护栏立柱，施工一般在结构物施工时已做好砼基础。采用预留孔基础时，应先清除孔内杂物，吸干孔内积水，将化好的沥青在孔底涂一遍，然后放入立柱，控制好标高。即可在立柱周围注砂。在灌砂时一定要保持立柱的正确位置和垂直度。把砂振实后，即可用沥青封口，防止雨水漏入孔内。
    立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向形成平顺的线形。
    渐变段的端部护栏施工时，应按设计规定的坐标严格控制其立柱位置，注意抛物线形。
    ③ 边框梁安装

边框梁安装时，通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于立柱或横梁上。波形梁拼接方向是安装的关键，施工时保证搭接方向应与行车方向一致。

边框梁在安装过程中应不断进行调整，因此连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

安装时边框梁顶面应与道路竖曲线相协调。并检查护栏的线形，当确定线形比较直顺和流畅时，方可最后拧紧螺栓。

路侧护栏开口处应安装端头梁并进行锚固。端头锚固主要包括钢丝绳锚固件及混凝土基础。在端部基础混凝土设计强度达到50%以后，方可拧紧螺栓或固定缆索。
    ④ 浸塑金属网安装
    该标段活动式钢护栏设在中央分隔带开口处，其安装在边框梁钢护栏安装完成后进行。在施工安装前根据设计文件要求，应对金塑金属网的安装位置、数量进行核对；按照确定的位置进行安装，安装时应使其垂直于地面，纵向线形适顺，不得有凹凸和扭曲。基座套管是提前预埋的，安装后应测试是否易于拔出及重新插入。
3、注意事项
    ① 施工准备应充分，施工桩号位置找准确。放样应精确，误差在规定范围内。
    ②立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按规范JTJ074-94规定进行返工。
    ③边框梁、立柱等构件的包装和标志应符合GB6725的规定。购货时护栏不得散装，且应保证在吊装、运输、堆放过程中不致使产品变形、损坏（伤）。运输过程中应固定可靠，防止因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。
    ④购货时注意波形梁高强拼接螺栓连接处的包装和标志应符合GB/T1231的有关规定。
    ⑤护栏施工时操作应谨慎，不得破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。

- 五、器材室建设实施方案

- 1、器材室砌筑施工

①组砌方法：组砌方法应符合规范的规定，同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成，并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。
    ②排砖撂底：按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂底，以砖的模数按测量放线，标出位置尺寸进行排砖撂底，两山墙排丁砖，前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。排砖时要注意卫生主管道及门窗的开启不受影响，在其洞口处砌体的边缘必须用砖的合理模数，不得出现破活。
    ③选砖：砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。

④盘角：砌筑砖砌体前应先进行盘角，每次盘角高度应以3—5层砖为宜，盘角要及时、准确地用吊线及靠尺检查。若有偏差应随时修整。盘角应严格对照底盘线、皮数杆的竖向标高，水平灰缝要均匀一致。盘角应坚持及时检查和修整，保持新盘角的平整和垂直必须完全符合验评标准规定的允许偏差值，方可挂线砌砖。

⑤挂线：砌筑一砖半及其以上厚墙体时，应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。如果工作面长，几个人使用一根通线时，工作面的中间应设挑线点；此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐；水平灰缝应均匀一致，平直通顺。

⑥构造柱马牙搓设置：砌体留置马牙搓要求先退后进，应于每层往脚开始先退五皮砖、后挑出五皮砖做马牙搓，搓宽为60mm，搓高为300mm，以保证柱脚为大断面。

⑦砌砖：砖砌体的砌筑，应上下错缝，内外搭砌。砌筑时上口拉线采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三、一”砌砖法进行作业。
    操作方法：砌筑时，首先应将灰打匀打平，砖要放平，垒砌时一定要跟线，左、右相邻要对平，注意做到：“准确的尺码边角正，浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在10mm，但不应小于8mm。砌筑墙时．混水墙严禁半分头集中砌筑出现三皮砖及其三皮砖以上的通缝．砖墙中砖缝搭接不得少于1／4砖长，组砌形式，应根据砌筑部位的受力性能而定．18砖和1／2砖厚墙砌体严禁使用分头砖。

⑧留搓：砌体的转角处和交接处及其楼梯间应同时砌筑．如不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜援．实心砖砌体的斜搓长度不应小于高度的2／3。

临时间断处加留置斜搓确有困难时，除转角处外，也可设置直搓，但必须留置阳搓，并应设置拉结筋．拉结筋的数量为每120mm墙厚设置1根中6钢筋，间距沿墙高不于超过500mm；埋入长度从墙的留搓处算起，每边均不应小于500m，末端应有90度弯钩．洞口顶部宜设置过梁。

- 器材室型材屋面施工

① 檩条安装：

整平：安装前对檩条支承进行检测和整平，对檩条逐根复查其平整度，安装的檩条间高差控制在±5mm范围内。

弹线：檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定，为此支承点应用线划出，经檩条安装定位，按檩条布置图验收。

固定：按设计要求进行焊接或螺栓固定，固定前再次调整位置，偏差≤±5mm。

验收：檩条安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收，确认合格且转入下道工序。

② 彩色钢板铺设及固定

彩色钢板铺设顺序，原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。

屋面：以山墙边做起点，由左而右（或同右而左）依顺序铺设。

第一片板安置完毕后，沿板下缘拉准线，每片依准线安装，随时检查不使发生偏离。

铺设面以自攻螺丝，沿每一板肋中心固定于衍条上。

收边：屋面（含雨蓬）收边料搭接处，须以铝拉钉固定及止水胶防水。

屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头，须以止水胶防止。

屋脊盖板及檐口泛水（含天沟），须铺塞山型发泡PE封口条。

收边板施工固定方式，依其现场丈量需做变更时，以确认后制做图为准。

施工原则与自攻螺丝施工方法相同，仅板固定方式改变（以固定座），其固定方法：

a、第一排第一个固定座，以自攻螺丝固定于檩条最左边，然后于檩条弹墨线做基准线，接着固定同排固定座。

b、第一块板之肋部对准固定座之肋板，压下卡入检查是否扣合正确。

c、将固定座短臂扣上第一块已铺好之面板阴肋，依前述方法施工，并调整平齐。

d、按上述顺序铺设，最后所剩空中楼阁间小于板宽一半时，仅用固定座短臂固定板片，其余空间以泛水收头。

e、如最后所剩空间大于板宽一半时，则以固定座固定板片，其超出部分裁除。

③清理及废料运弃

a、铺设钢板区域内，切铁工作及固定螺丝时，所产生金属屑应于每日收工前清理干净。

b、每日收工前需将屋面、地面、天沟上的残屑杂物（如PVC布、钢带等）清理干净。

c、施工中裁剪之剩余废料，应每日派人收拾集中堆放。

d、完工前所有余废料均需清理运弃。

e、完工后应检查彩色钢板表面，其受污染部分应清洗干净。

④注意事项

a、彩色钢板切割时，其外露面应朝下，以避免切割时产生的锉屑贴附于涂膜面，引起面屑气化。

b、施工人员在屋面行走时，沿排水方向应踏于板谷，沿檩条方向应踏于檩条上，且须穿软质平底鞋。

c、屋面须做纵向（排立向）搭接时，叠接长度应在15公分以上，止水胶依设计图施作，其搭接位置应该在衍条位置上（墙面叠接长应在10公分以上，搁置于衍条上）。

d、自攻螺丝固定于肋板，其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线齐为原则，±1.5mm合格，其过紧部分应加止水胶防水，其过松部分应重新锁紧。

e、每日收工时，应将留置屋架、地面之彩色钢板材料用尼龙绳或麻绳掼绑牢固。

f、自攻螺丝必须垂直支撑面，迫紧垫圈必须完整。

- 六、排水沟建设实施方案

- 1、工艺流程

水沟土方开挖→垫层→混凝土浇筑→砌筑水沟墙→抹灰→盖板施工→土方回填

- 2、施工操作

- ①水沟土方开挖

- 水沟开挖应在主体结构完成后开始，地沟开挖时应考虑到回填土，开挖的土方暂置旁边，不考虑外运，待地沟施工完成后回填用。

- 开挖时预留好临时通道，以便后续工作顺利完成。

- ②垫层

- 每挖完一条沟并达到设计高度，经建设单位、监理单位现场负责人验收合格后，方可进行下道工序。

- 地沟做垫层前，用素土夯实基础，做好水平高程的测设，控制好整条地沟的平整度，最后浇筑100mm厚C15混凝土垫层。

- ③混凝土浇筑

- 混凝土采用商品混凝土，强度不得低于C20。

- 浇筑混凝土前，地沟板底的杂物应清理干净，不能有积水现象。

- 浇筑应连续进行，如有间歇应在混凝土初凝前接缝，一般不超过3h，否则应按施工缝处理。

- 砼浇筑完成后，必须等到24h小时后方可进行下道工序施工。

- ④砌筑水沟墙

- 砂浆的强度等级应符合设计规定，砂浆的配合比应采用实验室出具的配合比，已经拌合好的砂浆应在初凝前使用完毕。

- 砌砖前清理干净顶面，放出墙线，摆砖撂底，确定砌法。砖使用前应浸水，不得有干心现象，砖砌体应上下错缝，内外搭接，砌砖时，砂浆灰缝应饱满，水平灰缝和竖向灰缝厚度应为10mm，允许偏差±2mm，砌筑直墙应挂线，砌体表面应平直，随砌随找平，砖墙的转角处和交接处应与墙体同时砌筑，当砌筑间断时，应砌成斜搓，接茬砌筑时，应先将斜搓用水冲干净，并使砂浆饱满。

- 砖墙砌筑完成后，在砖墙顶部做100mm混凝土压顶同墙厚，混凝土强度为C15。

- ⑤抹灰

- 砌体表面粘接的残余砂浆应清除干净，将砖墙表面洒水湿润。

- 抹面水泥砂浆强度等级应符合设计规定，稠度满足施工需要，采用1：2水泥防水砂浆，抹灰厚度应为15mm。

- 水泥防水砂浆抹面应分两道抹成，第一道水泥防水砂浆抹成后，用刮杠刮平，并将表面画出纹道，完成后间隔24h，进行第二道抹面，第二道水泥防水砂浆应分两遍压实赶光完成。

- 水泥防水砂浆抹面完成后，应进行养护。

- ⑥盖板施工

- 地沟盖板根据实际尺寸现场制作现浇，混凝土强度为C15。

- 地沟盖板钢筋为单层网片，主筋为5根Φ10，分布筋为6根Φ6。

- 盖板安装前，墙压顶顶部应清扫干净，洒水湿润，再铺1：2.5水泥砂浆安装。

- 盖板安装就位后相邻板错台不应大于10mm，盖板端部压墙长度允许偏差±10mm。

- 板缝及板端部的三角灰应采用1：2.5水泥砂浆填抹密实。

- ⑥土方回填

- 水沟板顶土方回填必须在盖板全部安装完成后进行。

- 水沟侧面回填土在砖墙砌筑完成后应分层回填，每层回填高度不能过高，回填时应对沟壁做适当支撑，以免沟壁倒塌。

- 回填土方必须夯实。

- 七、绿化建设实施方案

- 1、绿化种植

- 挖穴的大小取决手树木规格和立地条件。一般树穴直径要大于根冠直径30cm以上,穴深要以深于苗木根基原土印5cm左右为宜，树穴以口面圆整，穴壁纵直，穴底平坦为标准。

- 在施工要求上应着重把握如下两点：栽植的质量标准：为减少树体蒸腾，保证栽植成活，栽植前对苗木进行适当修剪是非常必要的。对需保持主干生长的苗木如杨树、雪松，水杉等，应保留中央主枝的生长点完好，疏除旁枝，灌木应按树形要求，保持自然树形，树冠呈外低内高、外密内疏，剪除老、病、虫枝、断枝、断根，使用剪切土工具应锋利，保持切口平滑。栽植时应按设计要求准确定位，高矮大小要搭配合理，排列合理。行植必须横平竖直，树干保持在一条线上，相差不超过半个树干，相邻树木高矮不超过50cm。树体要上下垂直，将树形好的一面迎着观视方面。栽植填土要分层填实，探浅适宜，一般应与原土痕持平。

- 栽植的操作方法：栽植定苗时，要注意苗木的朝阳面，使之与先前一致，这对保持树种的自然姿态很重要，入坑填土必须使用肥沃表土，分层填实，遇土干燥或土球较大时，可采用浇水渗实的办法，在填土至l/3-1/2深处时灌浇，待渗实定位后再来填土，或用夯杵夯实，不要使底部中空。栽植裸根树木，应使根系舒展，防止窝根，要严格按照的“三埋二踩一提苗”进行。即先将树苗置于穴中心扶正，填士至1/3时，将树向上提几下，以便根系舒展，并踏实，填满土后再踏实，使土壤与根系密切结合，最后填上一层浮土，周围修好土堰，以便浇水。新植树木的浇水，以河水、湖水天然水为好。植后48小时内必须及时浇上第一遭水，尔后第二遍、第三遍水，也必须在5-10天内进行。待第三遍水渗下后，应进行中耕封堰，将渗开裂缝填实，扶正树干，并在树干基部周围堆成30cm高的土堆，拍碎土块。

- 新栽苗木要及时检查附带的病虫害源，若发现有介壳虫或其它虫茧、虫卵等，应及时予以防除，个别严重者可清除烧毁。新植的较大乔木应予以扶架，以防人为或风吹摇晃或倒伏而影响成活。扶架一般多采用三角形方法，即用三根木棍或三根铁丝将苗木撑拉固定，应用一年生小苗单行栽植，沟宽25-30cm，双行栽植的沟宽30-40cm，深20-25cm即可。应用二年生以上苗木栽植，则应适当加宽加深。其栽植方法同于一般单株树木的栽植程序和要求，只是株距行距不同。一般小苗单行栽植，株距控制在20-25cm，双行栽植。行距控制在20cm左右，呈三角形交互栽植。应用大苗栽植绿篱，株距依据树种和苗木规格定，以三、五年树冠连结一体为原则。地填土种植时，泥土应均衡捣实，防止植株歪斜。当填土还没有平地面时即充分浇水，待水分全部被吸收后，再将余土覆在表层。

- 2、色带种植

- 1)苗木选择

- 苗木材料选择大小和高矮规格统一，长势健旺，枝叶比较浓密而且耐修剪的植株。

- 2)种植沟的放线、挖掘

- ①放线

- 按照施工图设计位置在地面上放出种植沟的挖掘线，对于位于路边或广场边的绿篱，先放出靠近路面边线的挖掘线，再依据设计宽度放出另一条挖掘线。两条挖掘线均用白灰在地面标明。

- ②挖掘种植沟

- 按照不同规格苗木挖除种植沟，沟深在20~40cm，视苗木大小而定。

- 3)绿篱栽植

- ①选用三角形栽种方式，行株距视苗木冠幅宽窄而定，一般株距在20 40cm之间，行距可与株距相等或略小于株距。

- ②苗木一棵棵栽好后，在根部均匀覆盖细土，并用锄把插实。之后进行全面检查，发现有歪斜的进行扶正。

- ③绿篱种植沟两侧，用余土做成直线型围堰，用于拦水。

- ④土堰做好后，浇灌定根水，要一次浇透。

- 4)定型修剪

- ①修剪前，在绿篱一侧按一定间距立起标志修剪高度的一排竹竿，竹竿与竹竿之间连上长线，作为绿篱修剪的高度线。

- ②对于绿篱顶面具有一定造型变化的，根据其形状特点，设置两种以上的高度线。

- ③修剪时以机械修剪为主，人工再使用绿篱剪对一些特殊造型及机械修剪不足之处进行补充修剪。

- 3、草坪铺植：

铺设草坪和栽植其它植物不同，在施工完成以后，地形和土壤条件很难再行改变，要想得到高质量的草坪，应在铺设前对场地进行处理，主要应考虑地形处理，土壤改良及做好排灌系统。

①土层厚度一般应达到40㎝左右，最好不小于30㎝。

②土地的平整与翻耕。将施工场地内的杂草、杂物清除干净，杂草丛生的地方可用“草甘磷”除草剂（0.2～0.4mL/㎡）,然后经初步平整、起高填低、平整后，撒施基肥，采用沤熟蘑菇肥10㎏/m²，然后普通进行一次翻耕。土壤疏松，通气良好有利于草坪植物的根系发育。翻耕后通常对土壤整体滚压二遍，使坚实不同的地方能显出高低，便于调整，避免栽植后，淋水养护时，下陷差异明显。

③种植草坪

种植草坪采用无缝铺栽法，采用30×30㎝的草块。铺草时，草块要相互紧靠，间隙不得超过3㎜，相互错缝，并植时用木拍拍实，要求草块与草块、草块与地面紧密连接。铺设草块应符合下列规定：

1）草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。

2）草块运输时宜用木板置放2～3层，装卸车时，应防止破碎。

3）铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。

4）铺栽完工后坚持每天喷水养护。

- 八、其他改造实施方案

- 其他改造实施执行国家现行标准。

- 第3章 工程实施整体方案

为实现本工程管理目标，必须确保三大要素。一是总承包功能齐全，控制力、支撑力强的公司总部；二是规范化、标准化、程序化的项目管理；三是专业技术先进并且能够组织专业施工队伍进行服务。按“质量、安全、工期、文明、服务”五个一流的要求建设本工程。

一、施工工期

- 本工程计划总工期为60日历天。要求将制定详细的施工方案和施工进度计划，确保工程在规定的时间内完成全部施工任务。

- 为了按期完成本标段工程，要求施工单位将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备，按“均衡生产，文明施工，提高质量确保安全，降低成本”的方针进行组织施工，最终提供业主方优良的产品。

- 编制以总进度计划为控制的节点进度计划、日和周的作业计划，明确每天的工作内容，检查、解决执行计划中存在的问题，确保当天计划当天完成，维护计划的严肃性。认真做好施工前期准备是施工顺利进行的根本保证。因此在各分部工程，各道工序开工前必须做全面的施工准备，包括技术准备、工、料、机以及资金准备。

- 在施工过程中不断完善施工工艺、合理组织施工、提高效率，令施工有节奏、均衡地进行，以加快施工进度。同时在实际操作中不断积累经验。

- 二、质量目标

- 本工程质量标准为一次性验收合格。将严格按照建筑工程质量检验评定标准以及国家规范、行业标准、省、市的相关规定，确保工程施工质量达到一次性验收合格标准。

- 本工程在施工组织及实施过程中严格遵循施工技术规范，优质、高效、安全、文明完成工程施工任务，本工程质量目标是：确保工程质量合格。本工程分项工程质量目标：工程合格率100%。

- 本工程以项目法进行施工管理，明确工程质量目标，落实质量保证体系。加强质量管理，落实工程各级人员的质量职责，严格工序质量控制程序和措施，对施工实施全过程的控制，确保总质量目标的实现。

- 三、文明施工

- 严格按照陕西省渭南市的有关规定执行，争创文明施工样板工地。

- 《文明施工与安全管理规定》，编制本工程文明施工管理办法，作到分工负责、逐级监督、严格考核、创造一个安全、整洁、有序的施工环境。

- 四、安全施工

- 严格遵守国家、陕西省渭南市颁布的安全生产有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、陕西省有关防火、施工安全规定。

- 专门成立安全监察小组，制定安全计划，按施工阶段、施工进度情况详细制定不同工况下的安全管理措施，严格按施工规范及操作规程施工，不得有任何人为的安全事故，并采取严密的监控措施。本工程的安全目标为：杜绝重大安全事故，将轻伤频率控制在0.12%以下。

- 职工因工伤亡指数为零。

- 工伤频率控制在千分之二以下。

- 机电设备、电器设备、小型机电检查率达100%。

- 特种作业人员持证上岗率达100%。

- 环境保护

- 组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

- 坚持“保护和改善环境”的方针，坚决执行国家环境保护的三大基本政策：“预防为主”“谁污染水治理”“强化环境管理”。实施“三同时”制度，注重“预防为主”的原则，推行清洁生产技术和清洁生产，成立环境保护领导与实施机构，并建立环保专项资金。

- 六、四新技术实施应用

- 成立开发和推广应用新技术领导小组。

- 把本工程建成技术上一流、管理上科学、工期上先进、同时达到有计划，有步骤的开发和推广应用新技术的目的。

- 七、人员、机械设备落实

- 保证选派素质高、作风正派、纪律严明、精干高效的施工项目管理层及多年施工经验的施工班组来参与本工程施工，并配备足够的施工管理人员及施工预备队，以确保本工程工期的实现。

- 八、工程保修承诺及措施

- 保修期限：按照有关规定及要求进行保修。

- 建立工程回访制度（进行不定期或定期回访）和维修卡，掌握工程质量状况，及时解决发现工程的质量问题。

- 保修期限内，若确实因施工造成的质量问题均应要求施工单位及时免费维修；若是其他原因造成的问题，也应积极给予解决。并填制维修任务书，分析存在的问题，制定措施。

- 第4章 工程质量、安全文明及卫生防疫实施方案

- 一、安全文明实施方案

- （1）配备好消防，灭火设备，并按现场实际情况配备相应的消防器材，制定消防措施及检查制度，设立多级防火责任人，检查发现问题和隐患，限期改正。

- （2）施工前要坚持防火安全交底制度，严禁在易燃易爆物品附近焊接，生火及吸烟，施工时应保持通风，禁止在封闭环境中施工，做好防毒防火措施。

- （3）凡进入现场的一切人员，应穿工作服，戴好安全帽、等劳保用品，进行劳动保护，并应遵守有关规章制度。

- （4）在施工范围内悬挂相关的施工警示牌，喷灯、燃料施工时分开放置，并设置专人看管。

- （5）建立安全文明施工责任制,严格执行有关高空施工的规定。

- （6）在施工现场中,不吸烟,不乱扔物品等,以免造成人为的自然灾害。

- 二、质量保护措实施方案

- （1）应用工程师到现场培训相应的技术责任人。

- （2）执行标准工作程序,提高工人的工作质量来保证施工质量。

- （3）实行检查,验收制度,确保每道工序的质量和最后工程的质量。

- （4）要求施工人员严格按所用材料的技术说明和现场技术员指导施工。

- 三、卫生防疫实施方案

- （1）建立以项目负责人为首的卫生防疫领导小组，加强领导、强化责任。

- （2）制定防疫应急预案，现场设立隔离间，如有疫情发生，立即进行隔离，并上报防疫部门。

- （3）对进驻工地的各个人员，由专业卫生防疫部门逐个检查，并出具健康证明。

- （4）对现场施工及管理人员，配备口罩、手套等防疫防护用品，定期由专业防疫部门对现场生产、生活场地进行专业检查、消毒和处理。

- （5）严格实行工地封闭管理制度，加强施工现场卫生制度，对现场施工及管理人员每日监测体温，坚强个人卫生制度，杜绝疫情发生。

- 第八章 磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明：

1、各供应商请详细阅读磋商文件，理解磋商文件中的每一项要求，按照采购代理机构提供的磋商文件规定的格式编制磋商响应文件。

2、磋商响应文件的编制应按照磋商文件要求的内容，逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，按磋商文件规定分别胶装成册。

目  录

A、商务标

第一部分   磋商响应函；

第二部分   报价一览表；

第三部分   工程量清单报价表；

第四部分   商务响应情况表；

第五部分   法定代表人身份证明书和授权委托书；

第六部分   供应商资格声明文件；

第七部分   供应商资质证明文件；

第八部分   财务状况和信誉证明文件；

第九部分   业绩证明文件；

第十部分   供应商承诺书；

第十一部分 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

B、技术标

- 商务标

项目编号：

正/副本

澄城县**********工程

磋商响应文件

（格式）

磋商响应文件内容：磋商响应文件商务部分

供应商名称：              （公     章）

法定代表人或被授权委托人    （签字并盖章）

时      间：

- 第一部分  磋商响应函

致（采购代理机构）：

1、根据你方的                  磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以(大写)       （人民币）元 （小写）¥     元，其中措施项目费     元，（安全及文明施工费    元）的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

3、若我方中标，我方保证工期       日历日，保证工程质量等级达到       。

4、我方本工程项目经理        。

5、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

6、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方理解贵方不负担我们的任何投标费用，我方不要求贵方对未成交原因作任何解释，也不退回磋商响应文件。

注：投标报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。

精确到元.角.分。

供 应 商：                           （公      章）

单位地址：

法定代表人或被授权委托人：           （签字并盖章）

邮 政 编 码：        电话：         传真：

日       期：           年          月         日

- 第二部分  报价一览表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

报价单位：人民币 元

| 项目名称 | 工程总报价 （元） | 工 期 （日历日） | 质量标准 （合格∕不合格） | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价（大写）： |  |  |  |  |  |

备注：各磋商供应商请将此表打印3份，作为磋商过程中的二次（最终）报价使用，磋商组织机构不再提供空白表格。

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字并盖章）

日     期：        年    月    日

- 特别提示：

- 投标人除按要求编制、装订投标文件正、副本外,为便于唱标,还须提供本投标总报价一览表（总表原件）,并使用160mm*220mm规格以上的信封,进行单独封装密封（封袋正面标识,参见封袋式样图2）,开标大会签到时,与投标文件一并递交。

- 第三部分  工程量清单报价表

一、报价表统一格式

1、工程总价

2、工程项目总造价表

3、单位工程造价汇总表

4、分部分项工程量清单计价表

5、措施项目清单计价表

6、其他项目清单计价表

7、计日工计价表

8、总承包服务费计价表

9、规费、税金项目清单计价表

10、工程量清单综合单价分析表

11、主要材料价格表

12、单位工程主材表

1、工程总价

项目

磋商总价

工程总价(小写)：__________________________________

(大写)：__________________________________

工期：____________________________

供应商：                                 (公      章)

法定代表人或被授权委托人：               (签字并盖章)

编  制  人：                 (造价人员签字并盖专用章)

复  核  人：                 (造价人员签字并盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

- 工程项目总造价表

工程名称：                                     第   页共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 造 价（元） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

3、单位工程造价汇总表

工程名称：                 专业：                   第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 造 价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | ∑(综合单价×工程量) |  |
| 1.2 | 可能发生的差价 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | ∑(综合单价×工程量) |  |
| 2.2 | 可能发生的差价 |  |
| 2.3 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | ∑(综合单价×工程量) |  |
| 3.2 | 可能发生的差价 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 5.1 | 人工土石方工程综合系数 |  |
| 5.2 | 机械土石方工程综合系数 |  |
| 5.3 | 桩基工程综合系数 |  |
| 5.4 | 土建工程综合系数 |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |
| 7 | 附加税 |  |
| 8 | 工程造价 |  |
| 9 | 扣除养老保险后工程造价 |  |

4、分部分项工程量清单计价表

工程名称：                 专业：                  第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

5、措施项目清单计价表

工程名称：                   专业：                第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

6、其他项目清单计价表

工程名称：                      专业               第   页  共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

- 计日工计价表

工程名称：                      专业               第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

- 总承包服务费计价表

工程名称：                      专业               第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 发包人发包专业工程管理服务费 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料、设备保管费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

9、规费、税金项目清单计价表

工程名称：               专业：                  第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 | 规费： | 项 |  |  |  |
| 1 | 社会保障费： | 项 |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 |  |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额： | 项 |  |  |  |
| 四 | 附加税： | 项 |  |  |  |

10、工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                     专业：                                第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 其中 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风 险 | 管理费 | 利 润 |  |

- 主要材料价格表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12、单位工程主材表

工程名称：                        专业：                        第   页    共   页

| 序号 | 名称及规格 | 品牌 | 单位 | 材料量 | 市场价 | 市场价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                  （公      章）

法定代表人或被授权委托人：       （签字并盖章）

年     月    日

第四部分  商务响应情况表

| - 序号 | - 名称 | - 响应程度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 交货（完工）期 |  |  |
| - 2 | - 项目（交货）地点 |  |  |
| - 3 | - 运 输 |  |  |
| - 4 | - 付款方式 |  |  |
| - 5 | - 技术保障 |  |  |
| - 6 | - 质量保证 |  |  |
| - 7 | - 质保年限 |  |  |
| - 8 | - 验 收 |  |  |

磋商供应商：

年   月   日

- 第五部分  法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：      年龄：     职务：

系                                             的法定代表人。

特此证明

供应商：                                    （公章）

年     月     日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     传真：

法定代表人/被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 正面（国徽面） | 被授权委托人身份证复印件 正面（国徽面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 | 被授权委托人身份证复印件 反面 |

供应商名称：                           （公      章）

法定代表人：                           （签      字）

被授权委托人：                         （签      字）

本授权有效期：      年   月   日至      年   月   日

(要求：本授权有效期为自磋商之日起不少于90天)

- 第六部分  供应商资格声明文件

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟派项目经理： 1、在建设监管部门是否公布备案 2、是否有不良记录 3、投标和建设期间项目经理是否有其他在建工程。 |  |  |  |  | 备案： □是 □否 不良记录： □有 □无 在建工程： □有 □无 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 |  | 万元 |  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 |  | 人 |  | 建筑面积 |  | 平方米 |  |  |
|  | 资产情况 |  | 净资产： 万元 |  |  |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近1年） | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供 应 商：                            （公      章）

法定代表人：                          （签字并盖章）

电话号码和传真：

日    期：       年     月    日

- 第七部分  供应商资质证明文件

一、资质要求：

1、有效的企业法人营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证或三证合一；

2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件）及被授权人身份证原件；

3、具有建筑工程施工总承包三级或以上资质；

4、具有有效的安全生产许可证；

5、项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

6、供应商不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖供应商公章）；

7、报名人须提供政府采购法第二十二条规定的相关证明；

8、本项目不接受联合体投标。

二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司澄城县*******工程项目（项目编号：        ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

日　期：　　年　月　日

备注：如果是中小微企业须提供相关证明文件。非中小微企业不填此表，空白处盖章即可。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加澄城县*********工程项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

日　期：　　年　月　日

备注:非残疾人福利性单位不填此表，空白处盖章即可。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第八部分  财务状况和信誉证明文件

1、2021度财务状况说明；

2、信誉证明文件。

- 第九部分  业绩证明文件

供应商名称：                      采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目/相关项目） | 完成日期 | 质量 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

若表格不够用，各供应商可按此表自行复制。

注：后附业绩合同扫描件，开标现场携带原件以备查验。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字并盖章）

日      期：     年    月   日

- 第十部分  供应商承诺书

致（采购代理机构）:

作为参加贵单位的              项目的磋商供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：         （公      章）

法定代表人或被授权委托       （签字并盖章）

日   期：    年    月   日

- 第十一部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （公      章）

全权代表：                       （签字并盖章）

地    址：

邮    编：

电    话：

日    期：         年    月    日

B、技术标

正/副本

项目编号：

澄城县**********工程

磋商响应文件

（格式）

磋商响应文件内容：           技术部分

供应商名称：                        （公      章）

法定代表人或被授权委托人：          （签字并盖章）

日    期：        年      月      日

技 术 标

磋商响应文件技术标，要求各供应商提供施工组织设计。

施工组织设计共有10项组成，内容如下：

（1） 施工方案；

（2） 项目经理部组成；

（3） 施工机械设备及配备情况；

（4） 新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

（5） 确保工程质量的技术组织措施；

（6） 确保安全生产的技术组织措施；

（7） 确保文明施工的技术组织措施

（8） 确保工期的技术组织措施；

（9） 施工进度表或施工网络图；

（10）施工现场平面布置图。

附：封袋式样图

图1：磋商响应文件封袋正面标识式样

致：澄城县政府采购中心

文件编号：

项目名称：

响 应 文 件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

供应商名称：（企业公章）

通讯地址：                            邮编：

图2：响应报价一览表封袋正面标识式样

图2：响应报价一览表封袋正面标识式样

致：澄城县政府采购中心

文件编号：

项目名称

响 应 报 价 一 览 表

（非磋商大会不得启封）

供应商名称：（企业公章）

封装内容：响应报价总表       联系人电话：