华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：ZLGL-2022-ZC009

采购代理机构：陕西正林项目管理有限公司

二〇二二年四月

## 目  录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 供应商须知	5

第三部分 采购任务书	28

第四部分 合同主要条款（格式仅供参考）	32

第五部分 响应文件格式	35

第六部分 其他	107

# 竞争性磋商公告

###### 项目概况

华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目采购项目的潜在供应商应在西安市未央区太华路与凤城三路十字西南角禾旭四海中心1002室获取采购文件，并于2022年04月13日 10时00分北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZLGL-2022-ZC009

项目名称：华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,401,048.58元

采购需求：

合同包1(华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目):

合同包预算金额：2,401,048.58元

合同包最高限价：2,401,048.58元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑物施工 | 雨污分流、边坡续建 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,401,048.58 | 2,401,048.58 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022-04-14 00:00:00 至 2022-05-29 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号 （2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号 （4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） （5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号 （6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号） （7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号） （8）其他需要落实的政府采购政策

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。（2）供应商须具有建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；提供有效的安全生产许可证。（3）拟派项目经理应具备建设行政主管部门颁布的市政工程专业二级（含二级）以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无其他在建项目。（4）财务状况报告：提供2020年度或2021年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或银行出具的资信证明。（5）税收缴纳证明：提供2021年2月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。（6）社会保障资金缴纳证明：提供2021年2月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。 （8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。（9）法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证；（10）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询有效时间为竞争性磋商公告发布之日至磋商响应文件提交截止前一日）（网站截图加盖公章）。（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。（12）本项目为专门面向中小企业采购项目。

三、获取采购文件

时间： 2022年04月01日至2022年04月08日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市未央区太华路与凤城三路十字西南角禾旭四海中心1002室

方式：现场获取

售价：500元

四、响应文件提交

截止时间：2022年04月13日 10时00分00秒 （北京时间）

地点：渭南市朝阳大街中段渭南市祥龙宾馆五楼会议室。

五、开启

时间：2022年04月13日 10时00分00秒 （北京时间）

地点：渭南市朝阳大街中段渭南市祥龙宾馆五楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1）获取竞争性磋商文件时，请携带有效的单位介绍信、被介绍人身份证原件及复印件（复印件须加盖供应商公章（鲜章））现金购买。（2）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：华阴市城市管理执法局

地址：渭南市华阴市华城街西段

联系方式：0913-4628285

2.釆购代理机构信息

名称：陕西正林项目管理有限公司

地址：西安市未央区太华路与凤城三路十字西南角禾旭四海中心1002室

联系方式：029-87543079

3.项目联系方式

项目联系人：黄工

电话：029-87543079

第二部分 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：华阴市城市管理执法局 地 址：渭南市华阴市华城街西段 联系人：冯科长 电话：0913-4616048 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：陕西正林项目管理有限公司 地址：西安市未央区太华路与凤城三路十字西南角禾旭四海中心1002室 联系人：黄工 电话：029-87543079 传真：029-87543079 |
| 3 | 项目名称 | 华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目 |
| 4 | 采购项目编号 | ZLGL-2022-ZC009 |
| 5 | 采购预算 | 2401048.58元 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 磋商范围 | 见第三部分 采购任务书 |
| 8 | 供应商 资质要求 | （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）特定资格条件： 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 2、供应商须具有建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；提供有效的安全生产许可证。 3、拟派项目经理应具备建设行政主管部门颁布的市政工程专业二级（含二级）以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无其他在建项目。 4、财务状况报告：提供2020年度或2021年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或银行出具的资信证明。 5、税收缴纳证明：提供2021年2月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 6、社会保障资金缴纳证明：提供2021年2月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 7、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。 8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。 9、法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证。 10、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询有效时间为竞争性磋商公告发布之日至磋商响应文件提交截止前一日）（网站截图加盖公章）。 11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。 12.本项目为专门面向中小企业采购项目。 备注：本项目不接受联合体磋商。 |
| 9 | 工期 | 45日历天 |
| 10 | 质保期 | 1年 |
| 11 | 质量标准 | 合格 |
| 12 | 建设地点 | 渭南市华阴市 |
| 13 | 磋商有效期 | 自磋商响应文件提交截止之日起 90 日历天 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 磋商保证金 | 1、本次采购活动须交纳保证金为： 贰万元整（¥20000.00元） 2、磋商保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西正林项目管理有限公司 开户银行：西安银行长乐中路支行 账 号：4030-1158-0000-1049-02 磋商保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致磋商文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）磋商保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号、项目名称。 （3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为投标无效。 |
| 16 | 响应文件份数及电子版要求 | 正本壹份，副本叁份，电子版（U盘）贰份。 1、本工程磋商时除递交前述规定的纸质文件外，还需同时在磋商资料袋中提供磋商响应文件电子版，一律用U盘存贮。 2、U盘上须标注有明显的本单位名称。 3、电子版内容包含磋商响应文件所有内容，正文部分格式为word格式和PDF格式，电子投标书格式为广联达计价软件GCCP6.0（6.3000.23.110）版本生成格式。 4、如磋商响应文件电子版因投标人编制等原因无法正常打开或电子投标书版本与磋商文件要求不符，按无效标处理。 |
| 17 | 装订要求 | 响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样，编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。 |
| 18 | 封套标识 | 1) 供应商的全称； 2) 磋商项目名称、采购项目编号； 3）正本或副本、电子版的字样； 4）“请勿在＿＿＿＿＿(磋商截止时间)之前启封”。 |
| 19 | 磋商时间、地点 | 时间：2022年04月13日10：00分 地点：渭南市朝阳大街中段渭南市祥龙宾馆五楼会议室。 |
| 20 | 磋商响应文件递交截止时间、地点 | 时间：2022年04月13日10：00分 地点：渭南市朝阳大街中段渭南市祥龙宾馆五楼会议室。 |
| 21 | 磋商小组 组成 | 磋商小组构成：3人，其中项目采购人代表1人，专家2人，专家评委从陕西省财政厅政府采购专家库中随机抽取产生。 |
| 22 | 评标办法及标准 | 综合评分法，评审标准详见磋商文件。 |
| 23 | 招标代理服务费 | 经双方协商，代理服务费由成交供应商向陕西正林项目管理有限公司一次性交纳。 |
| 24 | 履约担保金 | 无 |
| 25 | 最高限价 | 最高限价为 ：￥2401048.58元。 |
| 26 | 现场携带资料 （除响应文件外） | 1、被委托代表参加的，持法定代表人授权委托书、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件及原件； 2、法定代表人亲自参加的，持法定代表人身份证明、本人身份证复印件及原件。 （以上资料需加盖单位公章） |

- 总则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家现行有关法律法规执行。

1.1 项目概况

1.1.1 本次磋商项目资金为财政资金，已落实到位。

1.1.2 本磋商项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本磋商项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本磋商项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本磋商项目交付地点：见供应商须知前附表。

1.1 采购范围、工期、质量标准

1.1.1本磋商项目的采购范围：见供应商须知前附表。

1.1.2本磋商项目的工期：见供应商须知前附表。

1.1.3本磋商项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.3 合格供应商

1.3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目资格条件，有能力承担本项目施工的供应商。

1.3.2符合本竞争性磋商文件特定资格条件要求、其他要求的供应商。

1.3.3 供应商必须向采购代理机构获取竞争性磋商文件并登记备案，任何未从采购代理机构获取竞争性磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加磋商响应。

1.4 联合体

接受联合体投标的，联合体除应符合第二部分供应商须知 “供应商须知前附表 第8条”的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

1.5 磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》及被委托人的身份证件（原件）。

1.6 分包

1.6.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合本章采购文件规定的分包内容、分包金额和资格要求等条件。

1.6.2成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的供应商不得再次分包。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

1.7 踏勘现场

1.7.1采购人不统一组织现场踏勘，供应商自行踏勘，以便获取有关编制磋商响应文件和签署合同所涉及现场的资料，供应商应对其自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。

1.7.2采购代理机构向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.7.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

1.7.4供应商若自行踏勘现场所发生的费用由供应商自理。

1.8 信用记录的查询和有效性

1.8.1对列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其成交或中标资格将被取消。

1.8.2投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

1.8.3信用记录查询有效时间为竞争性磋商公告发布之日至磋商响应文件提交截止前一日，提供网站截图加盖公章附在磋商响应文件中，否则磋商响应文件无效。

1.8.4投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

1.9 响应和偏差

2.9.1磋商响应文件应对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的磋商响应文件按无效处理。

1.9.2若磋商文件允许偏差的，磋商响应文件对磋商文件的偏差，均应在磋商响应文件的偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应竞争性磋商文件的全部要求。

1.10 履约担保金

1.10.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式和磋商文件第四部分“合同主要条款”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。履约保证金见供应商须知前附表。

1.10.2 供应商不能按本章第1.10.1项要求提交履约担保金的，视为放弃成交。给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

1.11 质量保证金

质量保证金：合同价格的3%。

1.12 偏差

偏差范围：不允许负偏离。

1.13 语言文字

除专用术语外，与磋商文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

1.14 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.15 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

1.16需落实政府采购相关政策

1.16.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.16.2联合体投标的，若大中型企业法人与小型、微型企业组成联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体1%-2%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.16.3参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响磋商响应文件的有效性。实际价格扣除比例以本章第五部分组织评标中的约定为准。

1.16.4监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

1.16.5根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.16.6参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响磋商响应文件的有效性。

1.16.7根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

1.16.8根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

1.16.9根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

1.16.10陕西省中小企业政府采购信用融资

为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我省制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。其他需要落实的政府采购政策。

仅供各供应商参考。

二、磋商要求

### 2.1 磋商内容

本次磋商内容详见“第三部分 采购任务书”。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行磋商响应，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分，否则磋商响应无效。

### 2.2 供应商须提交的资质文件：见供应商须知前附表

2.3 磋商文件的编制

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

### 2.4磋商文件的澄清及修改

2.4.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或采购代理机构提出询问。

2.4.2对磋商文件的澄清或者修改的更正公告将在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间，以书面形式通知所有磋商文件收受人，并在陕西省政府采购网上发布。

2.4.3供应商在收到上述通知后,应在通知规定的时间内向采购代理机构回函确认。

2.4.4对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

2.5 质疑提出与答复

2.5.1已领取磋商文件的供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的询问，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将在7个工作日内对供应商依法提出的质疑做出答复。质疑内容超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址邮箱等详见本章“二、磋商要求”中第4条第（1）项）。

2.5.2供应商质疑程序、质疑形式及质疑内容的有效性须符合《政府采购质疑和投诉办法》之规定，否则采购招标单位将不予以受理。

2.5.3质疑有以下情形之一的，采购代理机构将不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的程序、形式和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》之规定的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规及竞争性磋商文件规定的其他不予受理的条件。

2.5.4采购代理机构收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

2.6 投诉

2.6.1质疑人对采购招标单位的答复不满意，以及采购招标单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.6.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6.3对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.6.4对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

2.7 投诉受理

本项目受理投诉的相关部门为同级人民政府财政部门。

### 2.8 磋商依据

### 磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

### 2.9 解释权归属

本次磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、 响应文件的编制

3.1 响应文件的组成

响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）磋商响应函；

（2）①法定代表人身份证明；

②法定代表人授权书；

（3）磋商报价表；

（4）供应商资质证明文件；

（5）偏离表；

（6）技术响应方案；

（7）项目管理机构；

（8）供应商类似项目业绩；

（9）合理化建议；

（10）供应商承诺书；

（11）其他材料。

3.2 磋商报价

3.2.1磋商报价：指是完成本项目鉴定工作发生的可预测及突发的一切费用（含税）及利润，包含且不限于项目勘查、物探、测试、检测、责任主体落实认定工作所产生的人工、设备、材料、协调及论证、税费等费用。

3.2.2  供应商须充分考虑本项目第三部分“采购任务书”内容进行完整报价，采购招标单位拒绝非完整报价的磋商。

3.2.3 最低报价不是中标的唯一依据。

3.2.4 本项目磋商报价的总价和单价在合同执行过程中不做调整，若有漏报或缺报，视为该项费用已包括在其它项目中。

3.2.5 供应商不得以低于人工、设备、材料、时间成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初审供应商的报价，有可能影响标的质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。

3.2.6 凡因对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由供应商自负。

3.2.7 不接受任何选择报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

3.2.8 本次磋商报价采用二轮，第二轮报价为最终报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价。

3.2.9 供应商要按磋商报价表(统一格式)的内容填写总价及其他事项。

3.2.10投标单位：元（精确到小数点后两位）；所有报价均以人民币报价。

3.3 磋商有效期

响应文件有效期为自磋商响应文件提交截止之日起90日历天；无磋商有效期或有效期短于规定的磋商有效期，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

3.4 磋商保证金

3.4.1供应商在磋商时应向陕西正林项目管理有限公司提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

3.4.2磋商保证金是为了保护采购单位（包括陕西正林项目管理有限公司及采购人）免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金。

3.4.3磋商保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

3.4.4磋商保证金必须按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中规定的交纳金额及方式办理。

3.4.5磋商后经审查，未提交磋商保证金、未按竞争性磋商文件规定时间提交磋商保证金或担保机构出具的保函正本未在采购代理机构备案的、磋商保证金金额不足或磋商保证金转账凭证复印件/担保机构出具的保函正本复印件未附在磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

3.4.6磋商保证金退还事宜：

（1）磋商保证金退还时间：星期一至星期五，9:00-17:00。

（2）磋商保证金退还地点：陕西正林项目管理有限公司财务部。

（3）磋商保证金退还方式：原账户退还。

（4）磋商保证金退还程序：

a、未成交供应商的磋商保证金：在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

b、成交供应商的磋商保证金：在成交供应商签订合同后5个工作日内予以退还，不计利息。办理时需提供以下资料：与甲方签订的采购合同原件及复印件；（上述复印件资料需加盖单位公章，采购合同原件核对后退还）

3.4.7供应商以担保机构保函形式缴纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函正本（原件）退回（退还时间参照3.4.6条款）。供应商领取担保机构保函原件时需携带法人授权委托书原件。

3.4.8 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

2）供应商在响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的。

3) 供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳成交代理服务费。

4）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

5）供应商事先未通告无故不参加磋商活动的。

6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

3.5 资格审查资料

供应商在编制响应文件时，应在响应文件中附供应商须知前附表要求的所有资质文件的复印件（法定代表人授权委托书为原件），并加盖公章。

3.6 备选磋商方案：供应商不得递交备选磋商方案。

### 3.7 响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）本次磋商需提交响应文件共肆份，其中正本壹份，副本叁份，电子版（U盘）贰份，响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样，编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖印章或签字；

（4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

3.8 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，应当认定其磋商响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）法律规定的其他串标情形。

3.9 文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

3.10 本项目不接受联合体磋商。

## 四、响应文件密封、递交

4.1响应文件的密封及标记

4.1.1 两轮磋商报价均不公开，成交价以第二轮磋商报价为准。磋商报价表（第一次报价）在磋商响应文件内装订，磋商现场独立进行第二轮报价。

4.1.2 响应文件的封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版（U盘）分别密封在3个单独的密封袋中（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版”字样，密封袋密封处应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。

B、密封袋封面请按以下要求标记：

1) 供应商的全称；

2) 磋商项目名称、采购项目编号；

3）正本或副本、电子版的字样；

4）“请勿在＿＿＿＿＿(磋商截止时间)之前启封”。

4.1.3 如果供应商未将响应文件按上述要求进行完好密封及标识，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

### 4.2 响应文件递交

4.2.1 供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办人；

4.2.2采购代理机构项目承办人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

4.2.3采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

4.2.4无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

### 4.3 响应文件递交截止时间

4.3.1 供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

4.3.2 采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

### 4.4 响应文件的修改和撤回

4.4.1响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在响应文件提交截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

4.4.2供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

4.4.3撤回响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的正式文件；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

4.4.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；或已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商；

4.4.5供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

## 五．磋商、成交

5.1磋商

5.1.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议；

5.1.2磋商大会由采购代理机构主持，采购人代表、监督机构代表、供应商法定代表人或被授权人及有关工作人员参加，参加磋商的人员应签名报到，以证明其出席；

5.1.3由监标人和供应商法定代表人或被授权人检查响应文件的密封情况；

5.1.4在磋商时没有启封和宣读的磋商响应文件将原封退回给供应商；

5.1.5采购代理机构将做现场记录，存档备查。

5.2 磋商小组组成与职责

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的规定》的规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中项目采购人代表1人，专家2人，采购人代表不得担任磋商小组组长，专家评委从陕西省财政厅政府采购专家库中随机抽取产生。

磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

（1）要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

（2）对所有响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

（3）按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

（4）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（5）要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

（6）对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

（7）对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

（8）配合财政部门的投诉处理工作；

（9）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

（10）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

5.3 响应文件的初审

5.3.1初审分为资格性审查和符合性审查。

5.3.1.1资格性审查：依据磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，任一项达不到磋商文件要求的，按无效文件处理。

A、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

B、供应商须具有建设行政主管部门颁布的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；提供有效的安全生产许可证。

C、拟派项目经理应具备建设行政主管部门颁布的市政工程专业二级（含二级）以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无其他在建项目。

D、财务状况报告：提供2020年度或2021年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或银行出具的资信证明。

E、税收缴纳证明：提供2021年2月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

F、社会保障资金缴纳证明：提供2021年2月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

G、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

H、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

I、法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证。

J、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询有效时间为竞争性磋商公告发布之日至磋商响应文件提交截止前一日）（网站截图加盖公章）。

K、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。

## L、本项目为专门面向中小企业采购项目。

5.3.1.2符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。任一项达不到磋商文件要求的，按无效文件处理。

A、供应商名称字章是否一致；

B、供应商名称与营业执照名称是否一致；

C、响应文件的签字、盖章是否按磋商文件要求；

D、磋商有效期是否满足磋商最低要求；

E、响应报价是否唯一有效；

F、响应文件的正副本数量是否符合磋商文件要求；

G、响应文件电子版是否符合磋商文件要求；

## H、工期是否符合磋商文件要求；

I、质量标准是否符合磋商文件要求；

J、响应文件格式是否符合磋商文件要求；

5.3.2磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。

B、响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

C、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

D、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

E、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

5.4 出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的响应报价超过采购预算的；

B、供应商未经过正常渠道获取磋商文件，或供应商名称与获取磋商文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、供应商未按磋商文件要求的格式、数量和方式胶装、签字、加盖公章的；

E、无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

F、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

G、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

H、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

I、响应项目的质量、技术要求与磋商文件要求出现重大负偏差的；

J、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

K、磋商截止时间以后送达的磋商响应文件；

L、供应商的响应报价超过了磋商文件中规定的最高限价的；

M、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5.5 响应文件的澄清

5.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.5.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

5.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.6评审方法及内容

5.6.1按照磋商文件规定的评审方法和标准，对通过资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。

5.6.2采用综合评分法：第二轮报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交第二轮报价。第二轮报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6.3磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商意见。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当书面签署不同意见和理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

5.6.4磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

5.6.5评分标准：

| 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 35分 | 满足磋商文件要求且报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）*35%*100 |
| 技术响应 | 45分 | 1.总体施工组织布置及规划0-4分； 2.施工方案、方法与技术措施0-8分； 3.工程质量管理体系及保证措施0-6分； 4.安全生产管理体系及保证措施0-5分； 5.施工进度计划及措施0-5分； 6.文明施工保证体系及保证措施0-3分； 7.环境保护、水土保持保证体系及保证措施0-3分； 8.施工设备、实验及检测仪器设备0-4分； 9.主要劳动力配备0-4分； 10.项目风险预测与防范、事故应急预案0-3分； |
| 项目管理 机构 | 10分 | 1.项目经理：拟派项目经理具有相关专业高级职称的得2分，具有相关专业中级职称的得1分，其他不得分。 拟派项目经理2019年至今具有类似项目业绩的每提供一项得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或合同协议书，时间以签订合同时间为准，以合同协议书所载项目经理姓名为准）。 2.技术负责人：拟派技术负责人具有相关专业高级及以上职称的，得2分；具有相关专业中级职称的，得1分；其他不得分。 3.配备有施工员、质量员、安全员、材料员、试验员、财务负责人等管理人员,人员配备齐全，得3分，缺任一岗位人员扣0.5分。 |
| 业绩 | 5分 | 自2019年至今具有类似项目业绩；（以中标通知书或合同为准，时间以合同协议书为准）每有一项得1分，计满5分为止。 |
| 合理化建议 | 5分 | 根据本次采购内容提供合理化建议，对本项目有针对性，磋商小组及采购人认可的、可实际应用的，得0-5分。 |

5.7 政策性价格优惠折扣

5.7.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予6%的扣除（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

5.7.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.7.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5.7.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

5.8 特殊情况的处理

A、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

（1）使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

B、非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

（1）使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

C、评审过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

### 5.9 成交

5.9.1采购代理机构在磋商结束后二个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

5.9.2采购代理机构收到采购人“成交复函”后，二个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布成交结果公示，同时向成交供应商发出“成交通知书”。

## 六．签订合同

6.1 成交后，成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历天内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订合同，同时送监督机构备案，磋商文件（澄清、答疑文件）及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

6.2根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题。

6.3根据需要，采购代理机构可协助采购单位组织项目履约验收，需另行签订合同约定。

## 七．成交服务费

经双方协商，代理服务费由成交供应商向陕西正林项目管理有限公司一次性交纳。

## 八．其它事项

8.1成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，应当依法承担相应法律责任。

8.2其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  采购任务书

一、项目概况

1.项目名称：华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目

2.项目概况：实施雨污分流延伸及边坡防渗续建，雨污分流铺设防渗膜面积为12436平方米，边坡续建面积为14527.42平方米。

二、商务要求

1.工期：45日历天

2.质量标准：合格

3.质保期：1年

4.关于付款周期的约定：承包人完成本项目全部工程量后，发包人支付至合同总价的60%；待验收审计结束后支付至合同总价的97%；剩余3%为质量保证金，待质保期满，发包人无息退还剩质量保证金。

三、工程量清单编制说明及工程量清单

华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目

工

程

量

清

单

第四部分  合同主要条款（格式仅供参考）

陕西省建设工程施工合同

（合同编号：        ）

陕西省建设厅

陕西省工商行政管理局

第一部分  协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

结构形式：     /        层数：    /    　建筑面积：   /

资金来源： 财政资金

工程内容：                                。

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单所包含的全部内容。

三、合同工期

工期：      日历天

开工日期：      年   月   日（具体以开工令为准）

竣工日期：      年   月   日（以竣工验收通过时间为准 ）

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

- 合同价格形式：                           。

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、成交通知书

5、磋商响应文件、磋商报价表或已标价工程量清单及其附件

6、磋商文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸（如有）

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：      年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定   签字盖章   后生效。

发包人：（公章）                    承包人：（公章）

地址：                              地址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

第二部分  通用条款

1、通用条款执行《陕西省建设工程施工合同》的“通用条款”。

2、通用条款中若与专用条款冲突时，以专用条款为准。

第三部分   专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、合同签署及履行中承发包双方之间澄清、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议2、本合同协议书3、成交通知书4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、磋商文件及附件7、标准、规范及有关技术文件 8、磋商响应文件及附件9、工程量清单10、磋商报价表或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     无    。

1.1.3.9 永久占地包括：          用地红线内             。

1.1.3.10 临时占地包括： 施工过程中的临时用房，生产用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等国家、部门及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家现行的技术标准、施工验收规范及质量检验评定标准，以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同签署及履行中承发包双方之间澄清、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议2、本合同协议书3、成交通知书4、本合同专用条款及其附件5、本合同通用条款6、磋商文件及附件7、标准、规范及有关技术文件8、磋商响应文件及附件9、工程量清单10、磋商报价表或预算书，以及其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供：                           。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 设计图纸、施工组织设计（施工方案）、工期进度计划、安全文明施工措施、人员安排等  ；

承包人提供的文件的期限为：   开工前5日内 ；

承包人提供的文件的数量为：   不少于5份   ；

承包人提供的文件的形式为：   纸质文件及电子文档    ；

发包人审批承包人文件的期限： 接到承包人文件后7日内  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                           ；

发包人指定的接收人为：                                 。

承包人接收文件的地点：                                 ；

承包人指定的接收人为：                                 ；

监理人接收文件的地点：                                 ；

监理人指定的接收人为：                                 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责现场管理，发包人遵守承包人现场管理

的规定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡以外为场外交通，以内为场内交通，但施工大门至公共道路处为场内交通 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路的施工及交通设施由承包人负责，场外道路设施由发包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围：若现场施工过程中，工程量发生变化，工程量据实调整，综合单价不变。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责施工全过程的安全、进度、质量及现场费用控制管理、协调现场各种关系等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

a工程地质和地下管线资料：协调相关单位到场，由相关单位向承包方提供位置、坐标，以便承包方在施工过程中进行保护。相关单位提供不了的由承包人自行普查，并承担相关责任。

b.协助承包人协调施工用水、用电，协调不了的提出替代方案。

c.由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）3天内予以确认，否则视为甲方已确认。

d.负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。

e.在收到乙方提交的工程验收申请后七日内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   无   。

发包人是否提供支付担保：       无         。

发包人提供支付担保的形式：       无       。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收后一个月内，提交竣工图及完整资料文件。

承包人需要提交的竣工资料套数：        不少于4套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质文件及电子文档  。

（10）承包人应履行的其他义务：

1.负责施工现场踏勘，设计能满足道路照明所需的方案、施工图纸、技术参数，并经甲方确认，工程竣工验收后，负责提供竣工图纸2套，工程资料2套。

2.调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。

3.按施工安全规范做好施工质量，建立安全生产责任制，设专职安全员做好安全管理，使用合格的有资质的设备及操作人员。如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方，并承担所有责任，及时做好善后工作。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。

4.隐蔽工程，隐蔽前应提前24小时书面通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

5.乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的防火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。

6.严格按照环保和建筑工地扬尘治理要求施工，不得乱倒垃圾，不得发生质量、安全事故，若因此被群众举报、媒体报道或被督查通报，负面影响恶劣，须立即无条件整改，并每次罚款1万元。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                     ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                     ；

建造师执业印章号：                     ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 施工现场的进度、安全、质量、费用等项目管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须坚守工地。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权按照500元/天进行处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权取消合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权取消合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权取消合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须事先取得总监理工程师和发包人的许可。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权根据情况扣除承包人500元-1000元/人违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权按照500元/人/天进行处罚  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：         /          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：项目正式开工至项目移交竣工验收并交付使用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  否   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：           无           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    执行通用条款 ，应提前24小时书面通知甲方   。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《通用条款》全部条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求规定和创卫标准，因承包方原因达不到安全文明施工的要求规定和创卫标准时，承包人应切实整改达到此要求，所需费用均由承包人承担。本工程要求达到省、市级文明工地标准。承包人应建立安全防护和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，并做好下列工作：在施工出入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口电梯井口、孔洞口、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志；保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，做必要的现场地面硬化处理；妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞扬细颗粒的建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害气体应分类存放；现场设置消防通道、配置消防设施和灭火器材，保证施工现场安全；现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时从现场清运。

认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全施工现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持施工现场整齐有序，做到文明施工。其他文明和安全生产要求如下：

（1）建立与工程规模相适应的、以项目经理为第一责任人的施工现场安全文明生产管理机构，配备相应监管人员，赋予监管权力，确保对施工现场安全文明生产实施有效管理。

（2）施工现场实行封闭式管理，保证安全文明生产经费的投入。安全文明生产设施、设备按标准设置，配套齐备，牢固可靠。

（3）强化安全文明生产教育培训，严格实行三级安全教育制度，做到全员持证上岗。在日常监管和各级检查的基础上，严格执行汇检制度，发现隐患立即进行整改，不留死角。

（4）施工现场使用的建筑材料、构配件、安全防护用品、安全设施、机具、机械设备和电气装置等，必须符合建筑施工安全和其他有关技术规范、标准的要求，并按规定进行检测检验。否则，一律不投入使用。

（5）现场运入运出各类建筑材料必须使用密封车辆运输，加强路面保洁，规范沙石料堆场，不定时洒水控制扬尘。

（6）保持施工现场整洁有序，各种材料分类存放、堆码整齐，建筑垃圾及时清运处理，不从高处向下抛投建筑材料、施工用具及建筑垃圾。工地设保洁工或卫生值班人员，各工种完工后做到“工完料尽场地清”。现场场地进行“硬化”处理，做到场内道路平整、通畅、不积水，泥浆、废水不外流，不尘土飞扬，不排泄有毒有害气体。

（7）保证施工现场及周围人居环境良好，施工区、办公区、生活区原则上应明显分开或进行隔断。按规定设置食堂、饮水处、厕所、浴室并符合卫生要求。

（8）按规定设置现场标志牌（五牌一图）和安全警示标志，对涉及社会公众安全的，要在显著位置设置警示牌，并采取相应保护措施。

（9）重大安全事故按有关规定及时准确上报，并进行调查处理。

（10）自觉接受并积极配合建设、监理单位的督促检查；建筑安全监管部门的监督管理，依法接受国家安全监察。

（11）环境保护和职业健康约定：

1.乙方在施工期间要严格按照环保要求，做好环境保护工作。

2.乙方在施工期间必须要做到工完场清，防止建筑垃圾污染环境。

3.乙方对环境污染的材料和容器应及时回收，按规定处理，不得污染环境。

4.乙方所有人员进入施工现场的安全责任自行负责。严禁带病上岗，酒后上岗和体力不支上岗，由此发生的安全事故由乙方自负责任，并全部承担其费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：（1）施工现场内外由本项目承包人提供的生产区、办公区、生活区治安保卫工作由承包人全面负责；（2）上述区域内若发生群殴、械斗等群体性头发治安事件的，每发生一起承包人对发包人支付违约金5000元。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到陕西省和渭南市对文明工地的要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：竣工验收合格后扣除质保金一次性支付。

6.1.9安全生产责任：施工现场发生的一切安全事故由承包人承担全部责任及损失。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：       /       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：     合同签订7天内        。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后5天内，但不得晚于通用条款7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前10天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

合同签订后，经发包人同意。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 不可抗力，此延误工期须在发生后7天内办理延期申请，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：双方协定解决。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：           /        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上大风 。

（2）3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续 。

（3）雾霾红色预警。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无    。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

承包人采购的所有材料、设备，除满足磋商文件要求外，且应达到国家规范或设计要求的“合格”及以上标准，且应符合国家、省市关于健康、节能、环保以及强制性认证等要求。由承包人自购的主要材料、设备必须经发包方和监理单位认质审批后，方可采购。如因材料、设备质量造成的工程损失由承包人负全部责任。

由承包人负责组织材料设备采购前考察、厂检及培训，必须经发包人审批确认后，承包人方可采购安装。

其它主要材料价格调整约定：

承包人中标后，应在一周内提交总采购计划书（包括品牌、规格型号、数量、采购时间等内容）。在各批材料进场一周前，承包人应向发包人提交该批材料采购情况及说明。各批材料进场前应提前通知发包人进行现场复核确认。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用：执行通用条款。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有主材和设备 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自主承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人自主承担 。

施工现场需要配备的试验设备： 承包人自主承担 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 承包人自主承担 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：         /            。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除通用条款外，承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审核后，报发包人批准后以设计变更单的形式通知承包人实施，否则不作为工程设计变更对待。

任何变更的提出都应当依据合同或国家有关规范和标准提出。任何变更都必须取得发包人和监理的确认。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  /

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内审核完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限：14天内审核完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           无         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：         /        。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第       种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取除非发包人书面通知承包人直接实施外，均由发包人实施。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：发包人认质认价后实施。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、有误引起的工程数量或材料单价增减和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增减等需要增加的金额，发包人委托有资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定使用。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过     %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过     %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±     %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

采用单价合同。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：   /   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限及比例：   /    。

担保时效：   /    。

预付款担保的形式为：   /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程类清单计价规范》（GB50500-2008）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程消耗量定额（2009）补充定额》及其他相关文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按施工形象进度计量       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    执行通用条款   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：承包人完成本项目全部工程量后，发包人支付至合同总价的60%；待验收审计结束后支付至合同总价的97%；剩余3%为质量保证金，待质保期满，发包人无息退还剩质量保证金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：     执行通用条款      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用条款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   执行通用条款  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   执行通用条款  。

（2）发包人支付进度款的期限：      /        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按国家、陕西省、渭南市相关规定，完成工程竣工验收。竣工验收后一个月内，提交竣工图及完整资料文件四套。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2条执行   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：承包人合同范围内各类机械、电子设备调试  。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /             。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   工程竣工移交后，以发包人书面指令为准  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：提交的竣工验收报告获得发包人批准后，承包人应在60个工作日内办理并提交“竣工结算资料”。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额及相关证明材料等  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审查期限，从收到承包人上报的完整的竣工结算资料（竣工图、变更、签证、认价单、结算书、结算申请单）之日起，两个月内审核完成或提出修改意见，结算时间最长不超过12个月。

发包人完成竣工付款的期限：发包人委托的第三方造价审计机构出具正式结算报告后1个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由发包人委托的第三方造价审计机构进行复核。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   6份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后10天内   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限：  执行通用条款  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：根据国家相关规定执行  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  工程结算总价的3% 的工程款；

（3）其他方式:   /   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /                       。

关于质量保证金的补充约定：待质保期满后，扣除承包人应承担的维修责任后的余额部分（如有）无息付清。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  1年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自工程竣工验收合格之日进入免费保修期，免费保修内容为由承包人负责的本工程全部质量问题。响应时间为正常工作日二小时内答复，三天内到现场处理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由保修金内扣除，保修金不足部分由承包方支付。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /               。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商 。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。

（6）其他：   无       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 1）擅自更换项目经理的；2）未经发包人许可，擅自采购材料设备表以外设备及材料的或未经准用批准使用的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）建设过程中工程质量若达不到合格标准，承包人应按要求整改至合格（整改费用承包人自行承担），并承担1000-5000元/次的违约金。

（2）确保现场劳务人员基本权益，保证劳务工资按月发放，若发生讨薪投诉事件，承包人承担30000元/次的违约金。

（3）工程建设过程中，承包人没有按照预定工期按期竣工时，发包人有权因违约产生的损失计算赔偿金额。违约金不低于造成的损失，并重新确定实际竣工时间及违约措施。

（4）本工程要求工程质量达到国家规定的合格标准，竣工验收达不到合格标准的，除按国家规定对承包人予以处罚外，承包方按合同价的20%向发包人支付质量违约金并修复至达到验收合格标准。中间验收时如果出现局部或分部或分项质量不合格，承包人除免费立即纠正、修复外，还要按该局部或分部或分项工程的合同价的20%向发包人支付质量违约金。

（5）严格按照环保和建筑工地扬尘治理要求施工，不得乱倒垃圾，不得发生质量、安全事故，若因此被群众举报、媒体报道或被督查通报，负面影响恶劣，须立即无条件整改，并每次罚款1万元。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）承包人未按双方确认的施工计划组织施工；（2）承包人所施工的分部分项工程经两次验收均不合格；（3）承包人擅自更换本工程项目经理；（4）承包人未按照本合同约定及时移交工程和满足备案要求的完整竣工资料，逾期超过30天；（5）承包人欠付农民工工资、劳务费、材料款等，导致相关人员围堵发包人工地5天或办公经营场所3次或办公经营场所单次一天以上；（6）项目经理不胜任本职工作，发包人和工程师可提前7天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，发包人有解除合同的权利；（7）承包人违反本合同约定义务，经发包人催告后在限期内未改正的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：工程材料设备由发包人按照承包人的采购价使用，但不得高于承包人投标报价中的材料单价；施工设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的由发包人免费使用，由承包人负责维护、拆除及退场并承担费用。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。其中正常年份的风、雨、雪、雾天气不属于不可抗力；一个有经验的承包商应当能够估计到的自然气候、环境（制约）变化的影响原则上也不做为不可抗力事件对待；高考、中考、运动会以及政府部门发出的有碍于施工的临时性指令均不做为不可抗力事件对待。由于发生30年以上一遇的降雨引起的洪水灾害、雪灾造成对工程的影响，经国家有关部门鉴定后可按不可抗力对待；发生破坏性地震的属于不可抗力事件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 100 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险等国家和地方政府规定的相关保险，以及其他认为有必要自行办理的其他保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，承包人自行办理保险并承担保险费用支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人应及时通知发包人。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向  项目所在地   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     /     人民法院起诉。

补充条款：

1、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

2、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包方实施保修。

3、保修费用由造成质量缺陷的发包方承担。

4、暂停施工：

当碰到重大质量事故、安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在24小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，承包方可自行复工。

5、材料验收：

承包人必须依据招标要求，按照有关规范施工，确保工程一次性验收交接。

选用的主材、设备必须明确其品牌、规格、型号、产地，并附检测报告书。

施工前主材准备到位必须向招标人提供产品第三方检测合格报告。招标人对主材进行核验并抽取一份样品，委托有资质的第三方检测机构进行复检，最终检测结果以招标人委托的第三方检测机构出具的检测合格报告为准。产品质量合格后方可进行进场施工。

质量保证期为各投标人承诺的期限。施工单位的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合招标人检查、维修。

合同附件

附件一：工程质量保修书

附件二：工程项目廉政合同

附件三：建筑安装施工安全生产协议

附件四：项目经理委任书

附件五：承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《城市园林绿化养护管理标准》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等有关规定，经协商一致，对           （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

_______________________________________________________________________

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为设计文件规定的该工程合理使用年限     。

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3、电气管线、上下水管线安装工程为  2  年；

4、供热及供冷为  2 个采暖期及供冷期；

5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为   2   年；

6、其他约定：本项目质量保修期为  1 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

其有效期至保修期满为止。

发 包 人（公章）：__________________      承 包 人（公章）：________________

法定代表人（签字）：________________      法定代表人（签字）：______________

_____年_____月_____日                 _____ 年_____月_____日

附件二：

工程项目廉政合同

为加强项目管理，预防腐败现象的发生，规李工程建设项目承包单位、发包单位及监理单位等的各项活动，防止各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益并确保合同能够得到高效、严格的履行，根据工程建设和廉政建设的有关规定，三原县住房和城乡建设局清洁取暖农村既有建筑节能改造工程(以下简称甲方)与        （中标人）     (以下简称乙方)，特签订本廉政承诺书。

第一条：甲乙双方的权利和义务双方同意并声明，在业务活动中：

(一)严格、自觉的遵守和执行国家关于市场准入、工程建设、和市场活动的有关法律、法规、相关政策以及党和国家关于党风廉政建设的各项规定。严格执行经济合同文件，执行工程建设管理制度。

(二)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，严格、自觉按照合同办事，不得损害国家和甲乙双方的利益。

(三)认真落实党风廉政建设责任制，按照谁主管谁负责的原则，建立和健全廉政制度，经常开展廉政教育，加强对本单位工作人员职务行为的监督和管理，加强其廉政意识、守法意识和守约意识。实行重大工程廉政承诺，并认真监督查处违法违纪行为。

(四)倡导相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方违反承诺条款的，有向其上级有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

(五)不以损害国家、集体或第三人利益为代价获取不正当的利益。

第二条：甲方的承诺

甲方工作人员在工程建设中应遵守如下规定：

(一)不得索要或接受乙方钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)，不得要求乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(二)不得接受乙方安排的可能影响公务的住宿、宴请娱乐及出国（境）、旅游观光活动；不得接受乙方提供的合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)不得要求或者接受乙方为其及家庭成员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国、出境、旅游等方面提供方便。

(四)工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(五)不得违反规定向乙方推荐分包单位和设备、材料投标人，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备等。

(六)不得为获取乙方回扣或其他谋取私利而多签或多算工程量、多结工程款；不得从乙方承包的工程中收受回扣，谋取私利。

(七)不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。

(八)其它有关违反廉政规定的行为。

第三条：乙方的承诺

乙方应与甲方和监理保持正常的业务来往，按照有关法律、法规和工作程序开展业务工作并遵守以下规定：

(一)不得以任何理由向甲方、监理单位赠送钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

(二)不得以任何名义为甲方、监理单位报销应由甲方、监理单位或个人支付的任何费用。

(三)不准以任何理由为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员提供有可能影响执行公务的宴请、健身和娱乐等活动。

(四)不得为甲方和监理单位的相关人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)不准接受或暗示为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员装修房屋、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游观光活动提供方便。

(六)不准利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

(七)其它有关违反廉政规定的行为。

第四条：责任追究

(一)甲方若违反本承诺规定，按照干部管理权限，依据《中国共产党党内纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》，属于一般错误的，对其实施警示训诫；违纪违规的，给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二)乙方若违反本承诺规定，甲方有权要求乙方对责任人进行处理。情节严重的，上报乙方上级或行发包人管部门。

第五条：本承诺书由双方单位或上级主管单位的纪检、监察部门负责监督执行。

第六条：本合同作为工程施工合同的组成部分，双方签字盖章后即生效，有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格并办理完毕工程结算时止。

甲方单位：                        乙方单位：

法定代表人(委托代理人)：          法定代表人(委托代理人)：

监督电话：                        监督电话：

年    月    日                    年    月    日

附件三：

建筑安装施工安全生产协议

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲方将                                    项目委托乙方施工，为加强建设工程安全生产管理，落实安全生产责任，防止和减少生产安全事故，甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规的规定，在签订施工合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。

一、建设工程安全生产管理目标及必须达到安全事故控制指标

遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无重大机械事故等各类安全生产事故。即：

1、因工死亡率为零；

2、因工重伤率为零；

3、因工轻伤事故频率不高于15%；

4、不发生2万元以上的机械、设备、交通和火灾事故。

二、本协议有效期限

自承包人入驻施工场地之日起，至工程竣工验收合格交付发包人使用时止（同施工合同期限）。

三、甲方的安全生产管理权利

1、监督检查乙方的各项安全生产工作，对建筑工地现场实施日常检查和定期、不定期的巡查。

2、在实施检查、巡查过程中，发现建设工程存在安全事故隐患的，有权要求乙方暂时停止施工进行整改，直至消除安全事故隐患。

3、根据本协议约定，甲方享有要求乙方在违反安全生产约定时承担违约金的权利。

4、查阅与检查、巡查事项有关的文件、资料。并可根据实际情况，对施工现场进行检测、拍照、录音、摄像等。

四、甲方的安全生产管理义务

1、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求。

2、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3、对乙方施工现场采取的安全施工技术措施，根据乙方的请求，提供必要的协助。

五、乙方的安全生产责任与义务

1、乙方应当严格按照建设工程安全生产的法律、法规、规章及安全生产的标准、规程的有关规定，组织工程施工，并对工程建设施工的安全生产工作全面负责。因乙方安全生产措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

2、乙方必须坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全与落实安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构、配置安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参与施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

5、根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。强化对基坑开挖、起重吊装、模板工程等危险性较大的工程施工的监控和安全防护措施的落实，严防高空坠落、施工坍塌等安全事故的发生。

6、随时接受甲方实施的安全检查、巡查、并按照甲方的要求进行整改，消除安全事故隐患，确保安全生产。

7、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

8、乙方应当在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。

9、乙方应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。

10、乙方应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候气象的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。确保雨季等特殊气候气象情况下的施工安全。

11、对建设工程施工进行定期和专项安全自检，并做好安全检查记录，及时发现并消除安全生产事故隐患。

12、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电等各项消防安全管理制度和操作规程。

13、制定实施工程现场生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

14、根据安全生产法律、法规规章，标准、规程的规定，乙方应承担的其它责任与义务。

六、现场停工整改约定

1、甲方在乙方施工现场检查、巡查过程中，发现存在安全事故隐患，认为必须暂停施工的，应以书面形式下达停工整改通知。乙方对甲方的停工整改通知应予以执行，并按照甲方要求停止施工进行整改，妥善保护已完工程。

2、乙方进行整改后，经甲方检查已消除安全事故隐患的，可以进行复工。

3、若在一个月内由于乙方出现安全事故隐患，被甲方下达停工整改通知累计两次的，则乙方同意甲方暂停支付其当月的工程进度款，该扣款延期至工程竣工验收合格后再行支付。

八、安全生产违约金约定

1、若乙方未能实现本协议约定的安全生产管理目标，发生安全生产事故的，即视为乙方违约，乙方同意向甲方承担约定的违约金，甲方有权在发出书面通知后，从乙方进度工程款中直接予以扣除，扣除金额不再向乙方返还。具体违约金扣除办法由下款约定。乙方对此不持异议。

2、甲方在进行安全生产检查与巡查过程中，若乙方违反本协议约定，甲方有权要求乙方承担相应违约金。甲方可根据乙方违约的事实、性质、情节，就安全生产的危害程度要求乙方承担一定金额的违约金。

3、甲方要求乙方承担违约金的，应当以书面形式通知乙方。其中：

（1）乙方有下列行为之一的，甲方有权要求乙方承担违约金￥     元（大写：人民币     万元）。

①发生人员死亡的生产安全事故；

②发生人员重伤的生产安全事故。

（2）乙方有下列行为之一的，甲方有权要求乙方承担违约金￥   元（大写：人民币   万元）

①发生人员轻伤的生产安全事故超过三次或一个月内连续发生两次；

②发生2万元以上的机械、设备、交通和火灾生产安全事故一次的。

（3）乙方有下列行为之一的，根据情节轻重向甲方承担8万元以上，10万元（含）以下违约金，具体数额以甲方书面通知为准。

①投入使用不合格安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等，尚未造成严重后果；

②在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场专项方案尚未造成严重后果，。

（4）乙方有下列行为之一的，根据情节轻重向甲方承担5万元以上，8万元（含）以下违约金，具体数额以甲方书面通知为准。

①未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，尚未造成重大事故；

②在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，尚未造成重大事故；

③施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，尚未造成重大事故。

4、甲方按本协议约定要求乙方承担相应的违约金，并不能免除乙方应承担的有关国家机关行政处罚与民事赔偿责任，以及应负的其他法律责任。

5、由于乙方违反本协议约定造成甲方损失的，乙方出应承担本协议约定违约金外，还应向甲方承担其他相应违约责任。

十、附则

1、本协议与双方签订的《建设工程施工合同》具有同等法律效力。《建设工程施工合同》中没有约定或约定与本协议冲突的，均以本协议约定为准。

2、本协议自双方签字盖章后生效。

（此页无正文）

发包人：            （盖章）	        承包人：           （盖章）

法定代表人(委托代理人) ：              法定代表人(委托代理人)：

地      址：                          地      址：

电      话：                          电      话：

传      真：                          传      真：

时      间：                          时      间：

附件四：

项目经理委任书

致：  （发包人全称）

（承包人全称）        法定代表人             （职务、姓名）代表本单位委任           （职务、姓名）为                           工程的项目经理。凡本合同执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由           （姓名）代表本单位全面负责。

承包人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

年    月     日

附件五：

承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺书

致：

鉴于                             （承包人全称）（以下简称承包人）拟与

（发包人全称）（以下简称发包人）签订                      的合同协议书，承包人一旦签订合同协议书，承包人将承担合同规定的全部责任和义务。在此                              （承包人）的法人代表            （姓名 ）以合法地位郑重做出如下承诺：

一、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，不将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作名义将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；

二、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，与所雇佣劳务人员签署劳务合同并支付劳务费用，并采取必要的措施，保证不拖欠民工工资。如出现因承包人引起的任何劳务纠纷或诉讼，由承包人承担相应的法律和经济责任；

三、承包人承诺出现工程转包、违法分包和拖欠民工工资的情况后，承包人接受发包人对我们所采取的如下任何处理措施：

1.发包人有权终止承包人在本合同段的承包，或将本合同段工程中部分工作交由其他承包人或特殊承包人完成，（承包人）无条件按照发包人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。

2.同意发包人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用；

3.同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他相关损失费用。

4.承包人还承诺，愿意承担与之相应的连带法律责任和陕西省采取的任何规范建设市场管理的行政措施。

本承诺自合同签订之日起生效，在发包人向承包人颁发交工证书之日起失效。

承包人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

年    月   日

# 第五部分  响应文件格式

（正/副本）

华阴市生活垃圾处理厂雨污分流、边坡防渗续建项目

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：

供应商名称：                      （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

年   月    日

目   录

一、  磋商响应函

二、 （一）法定代表人身份证明

（二）法定代表人授权书

三、磋商报价表

四、供应商资质证明文件

五、偏离表

六、技术响应方案

七、项目管理机构

八、供应商类似项目业绩

九、 合理化建议

十、供应商承诺书

十一、其他材料

一、 磋商响应函

致：

我单位收到贵公司                   （项目名称）项目编号：       的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、磋商总报价为：         ； 工期：           ，并对其报价、工程质量承担相应法律责任。

2、我方提交的竞争性磋商响应文件正本  份、副本  份、电子版文件（U盘）    份。

3、如果我方竞争性磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的的所有施工工作，履行合同约定的责任和义务。

4、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

6、我方的竞争性磋商响应文件有效期自开标之日起为    个日历天，若我方成交，磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、我方同意，如果成交，在领取成交通知书前向本项目采购代理机构交纳招标代理服务费。

8、所有关于本竞争性磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

地    址：

电    话/传真：                            邮    编：

供应商全称：                                      （加盖公章）

法定代表人或被授权人：              （签字）

日期：       年    月    日

二、（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：          职务：

系                                   的法定代表人。

特此证明。

供应商全称：                      （单位盖章）

年    月     日

（二）法定代表人授权书

致：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）   之（供应商全称）   的法定代表人（姓名、职务）  授权本公司的（被授权人姓名、职务）  为合法代理人，就贵方组织的有关   （项目名称）（项目编号：                 ）的磋商、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商响应文件提交截止之日起     日历天。

供应商名称：                （公章）   法定代表人（签章）：

被授权人（签字）：            性别：          职务：

联系地址：

联系电话：                           传真：

法定代表人/被授权人身份证扫描件

| 法定代表人身份证扫描件 | 被授权人身份证扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 | 被授权人身份证扫描件 |

签发日期：     年    月    日

## 三、磋商报价表

磋商报价表 （第一轮报价）

项目名称：

项目编号：

| 磋商总报价（元） | 小写：（¥ ） 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 项目经理 |  |
| 此表内报价单位为元，精确到分。 |

注：投标总报价包含完成本项目工作发生的可预测及突发的一切费用（含税）及利润。

供应商全称：             （公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

附件：已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单，构成合同文件的已标价工程量清单包括但不限于投标报价汇总表，单位工程造价汇总表，分部分项工程量清单计价表，措施项目清单计价表，规费、税金项目清单计价表，主要材料价格表等。供应商所提供已标价工程量清单必须采用广联达计价软件GCCP6.0（6.3000.23.110）版本编制。

四、供应商资质证明文件

- 营业执照（或事业单位法人证书）

- 资质证书

- 项目经理资格证、注册证、安全生产考核证、无在建承诺

- 财务状况报告

- 税收缴纳证明

- 社会保障资金缴纳证明

- 书面声明

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

- “信用中国”、“中国政府采购网”网站截图

- 企业关系关联承诺书。

- 中小企业声明函

附件1：供应商书面声明函

致：

我方             在参与               （采购项目编号：         ）的政府采购活动中，本公司慎重声明如下:

1、我公司在参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，诚实守信，合法经营。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺，在本次活动中，若贵单位发现或其他利害关系人举报我公司有不诚信记录档案，同意贵单位取消我公司投标资格。并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

注：在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，应提供期限届满的证明材料。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表：            （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

附件2：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

## （参考格式）

致：

公司，于    年   月   日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务（                 ），营业（生产经营）面积为（           ）。主要设备有（ 品种、数量 ），其中用于履行合同所必需的设备有（ 品种、数量 ）；现有人员数量为（         ），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表：            （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

附件3：企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：

我单位的上级管理单位有：

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有

我单位被        单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表：              （签章）

日      期：     年    月    日

附件4：中小企业声明函

## 中小企业声明函（工程）

## 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

## （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## ……

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

## 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 企业名称（盖章）：

## 日 期：

附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　                          日   期：

附件6：监狱、戒毒企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 五、偏离表

商务偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照磋商文件商务及合同主要条款须如实填写。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称：                     （公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

六、技术响应方案

# 1.供应商编制技术响应方案时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。技术响应方案还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

技术响应方案应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工组织布置及规划 |  |
| 2 | 施工方案、方法与技术措施 |  |
| 3 | 工程质量管理体系及保证措施 |  |
| 4 | 安全生产管理体系及保证措施 |  |
| 5 | 施工进度计划及措施 |  |
| 6 | 文明施工保证体系及保证措施 |  |
| 7 | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 |  |
| 8 | 施工设备、实验及检测仪器设备 |  |
| 9 | 主要劳动力配备 |  |
| 10 | 项目风险预测与防范、事故应急预案 |  |

2.技术响应方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一：拟投入本工程的主要施工设备表

附件二：拟投入本工程的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本工程的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五：施工总平面图

附件六：临时用地表

附件一：

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：

拟投入本工程的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用                      网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：

临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |
| …… | ………… |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  | 安全生产考核合格证书 |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要施工管理经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| ………… | ………… |  |  |

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量员、财务负责人、施工员、试验员、材料员及其它主要人员。

- 供应商类似项目业绩

### 类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：

（1）每张表格只填写一个工程项目，并标明表序。

（2）附中标通知书或合同等可以有效证明相关业绩的资料。

- 合理化建议

（格式自拟）

十、供应商承诺书

## 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：              （盖章）
全权代表：              （签字）
地  址：

邮  编：

电  话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致：

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因产品供货问题的不法行为记录为     次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为     次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

承诺单位：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表:             （签字）

地址：

邮编：

年   月     日

十一、其他材料

附：开户许可证或基本存款账户信息

（供应商认为需要添加的其他证明材料）

# 第六部分  其他

# Text boxes

制