**项目编号：YAHL-2023-026**

**黄龙县教育科技体育局黄龙县第二小学教学楼宿舍楼室内外维修工程**

**竞争性谈判文件**

**采 购 人：黄龙县教育科技体育局**

**采购代理机构: 延安铧联项目管理有限责任公司**

**2023年11月**

**目 录**

[第一部分 谈判公告](#_Toc485017527)

[第二部分 谈判人须知](#_Toc485017528)

[第三部分 采购内容及商务要求](#_Toc485017538)

[第四部分 合同主要条款前附表](#_Toc485017541)

[第五部分 谈判响应文件格式附件](#_Toc485017548)

#

# **第一部分 谈判公告**

**黄龙县教育科技体育局黄龙县第二小学教学楼宿舍楼室内外维修工程竞争性谈判公告**

###### ****项目概况****

黄龙县第二小学教学楼宿舍楼室内外维修工程采购项目的潜在供应商应在陕西省延安市宝塔区七里铺北龙大厦七楼获取采购文件，并于 2023年11月16日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### ****一、项目基本情况****

项目编号：YAHL-2023-026

项目名称：黄龙县第二小学教学楼宿舍楼室内外维修工程

采购方式：竞争性谈判

预算金额：2,859,296.70元

采购需求：

合同包1(黄龙县第二小学教学楼宿舍楼室内外维修工程):

合同包预算金额：2,859,296.70元

合同包最高限价：2,859,296.70元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 工程 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,859,296.70 | 2,859,296.70 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30天

#### ****二、申请人的资格要求：****

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(黄龙县第二小学教学楼宿舍楼室内外维修工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.4《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

2.6 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.7《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2021〕46号）。

2.8 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

2.9 其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(黄龙县第二小学教学楼宿舍楼室内外维修工程)特定资格要求如下:

3.1提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3.3参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.4供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

3.5提供谈判截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

3.6社会保障资金缴纳证明：提供谈判截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3.7供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证；项目经理具备建筑工程专业二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书，未担任其他在建工程项目的项目经理；

3.8提供2021年或2022年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供谈判截止时间前3个月内其基本开户银行出具的资信证明；

3.9供应商应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人（跳转页面）和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

3.10单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购活动。

#### ****三、获取采购文件****

时间： 2023年11月10日 至 2023年11月14日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:30:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省延安市宝塔区七里铺北龙大厦七楼

方式：现场获取

售价： 500元

#### ****四、响应文件提交****

截止时间： 2023年11月16日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省延安市宝塔区七里铺北龙大厦七楼

#### ****五、开启****

时间： 2023年11月16日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省延安市宝塔区七里铺北龙大厦七楼

#### ****六、公告期限****

自本公告发布之日起3个工作日。

#### ****七、其他补充事宜****

1.凡符合上述资质要求的供应商请于2023年11月10日至2023年11月14日（每日上午9时00分至12时00分，下午14时30分至17时00分；双休日、节假日除外）携带单位介绍信及个人身份证（原件及加盖公章复印件一套）在陕西省延安市宝塔区七里铺北龙大厦七楼领取谈判文件，谈判文件500元每套，售后不退。

2.请谈判单位按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.本项目专门面向中小企业采购。

****八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。****

###### 1.采购人信息

名称：黄龙县教育科技体育局

地址：黄龙县中心街东段

联系方式：13772253585

###### 2.采购代理机构信息

名称：延安铧联项目管理有限责任公司

地址：陕西省延安市市辖区陕西省延安市七里铺北龙大厦办公七楼

联系方式：13309110820

###### 3.项目联系方式

项目联系人：曹国东

电话：13309110820

延安铧联项目管理有限责任公司

# **第二部分 谈判人须知**

**一、名词解释**

1、采 购 人：黄龙县教育科技体育局

2、采购代理机构：延安铧联项目管理有限责任公司

3、供应商：参与本次谈判的企业

**二、标书**

1、谈判文件包括目录中所列的六部分，供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2、谈判文件的澄清：任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判截止期前三日按谈判文件中的通讯地址以书面形式通知采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送每个领取谈判文件的供应商。

3、竞争性谈判文件的修改：

3-1、在谈判截止三日前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对谈判文件进行修改。

3-2、谈判文件的修改将以书面形式通知所有供应商，并作为谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

3-3、供应商必须从采购代理机构处领取标书，供应商自行转让或复制标书视为无效。标书仅作为本次招标使用。

4、供应商应仔细阅读谈判文件，对谈判文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意谈判文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

5、标书的解释权归采购代理机构。

6、**谈判有效期为90日历天**。

7、谈判保证金

7-1、谈判保证金：**人民币三万元整**，谈判保证金谈判保证金的形式：以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式。

**单位名称:延安铧联项目管理有限责任公司**

**银行：中国建设银行股份有限公司延安七里铺支行**

**账号：61050168990000000831**

 **需备注项目编号：YAHL-2023-026**

7-2谈判保证金的退还

7-2-1未成交供应商的谈判保证金，将在谈判会议结束后5个工作日内全额退还。成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还。

7-2-2有下列情形之一的，不予退还谈判保证金：

（1）供应商在招标文件规定的谈判有效期内撤销响应文件的；

（2）成交供应商在领取成交通知书后，无正当理由与采购人签订合同的；

（3）成交供应商无正当理由，未能按谈判响应文件规定时间内领取《成交通知书》的；

（4）成交供应商未能按规定支付采购代理服务费/中标服务费的；

（5）成交供应商无正当理由，不按谈判响应文件规定交纳履约保证金的（如有）；

（6）供应商违反竞谈判函相关内容和条款的；

（7）谈判有效期内，供应商在招标活动中有违规、违纪和违法行为的；

（8）法律法规规定的其他情况。

**三、谈判要求**

**1、谈判内容：**

1-1 黄龙县第二小学教学楼宿舍楼室内外维修工程

1-2本次谈判项目不接受联合体谈判。

**2、谈判资质：**

2-1详见谈判公告。

**注：谈判现场需提供单位法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加谈判仅提供法定代表人身份证明书及身份证原件）。**

**3、谈判响应文件的编制：**

3-1、谈判响应文件必须根据采购代理机构发售的谈判响应文件格式编写，对谈判文件做出实质性响应。具体内容包括：

3-1-1 按照要求填写的谈判函格式。

3-1-2 第一次谈判报价表。

3-1-3 供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加谈判的供应商是合格的，成交后有能力履行合同。

3-1-4 供应商编写适合本工程的施工组织设计。

3-1-5 按要求附有关报价表

3-2、谈判报价：

3-2-1 各供应商应在谈判响应文件中填写谈判第一次报价表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

3-2-2凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

3-2-3 最低报价不作为成交的唯一条件。

3-2-4 **供应商的第一次报价与第二次报价都不得超出限价，且第二次报价不得超过第一次报价。（最高限价2,859,296.70元）**

3-3、报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）

4、谈判期间各供应商所发生的一切费用自理。

5、谈判响应文件有效期为自谈判之日起算九十个日历日，成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

**四、谈判响应文件的式样和签署**

 1、各供应商应参照谈判文件给定的样式，准备谈判响应文件**正本一份、副本二份、电子版三份，正、副本并各自装订成册，报价电子版以U盘的形式，密封于谈判响应文件正本，每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，一旦正本和副本不符，以正本为准。**

 2、谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码。

3、谈判响应文件必须加盖单位公章。

 4、谈判响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字和盖章。

**五、谈判响应文件的递交**

 1、供应商应将谈判响应文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样。

2、谈判响应文件的密封：

2-1、加封条密封，在封线处加盖公章和法人章。

2-2、应标明项目编号、谈判项目、供应商全称（公章）等内容。

 2-3、如果谈判响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。

3、在谈判响应文件递交截止时间后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件。

4、谈判响应文件送达后，在截止期前，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其谈判响应文件。修改或撤回的内容应按谈判文件的规定编制、密封、标记和发送，并在谈判响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。

5、谈判响应文件递交后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

6、在谈判响应文件递交截止期后到谈判文件规定的谈判响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判，否则，应按政府招标的有关规定处罚。

**六、谈判机构及职能**

1、采购代理机构组织谈判、评审工作，谈判整个过程接受监督机构的监督和管理，参加谈判的供应商须签名报到以证明出席。

2、为确保谈判工作公平、公正，根据有关规定成立谈判小组。

谈判小组成员应当遵守并履行下列义务：

2-1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求，并做出评价；

2-2、要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2-3、按照竞争性谈判文件的要求和谈判办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2-4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2-5、参与谈判结果报告的起草；

2-6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

2-7、依据政府采购法有关精神，有权对谈判过程中出现的一切问题做出处理决定。

3、谈判小组的职能：

3-1、审查参加谈判供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。

3-2、与各供应商就谈判响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的响应进行谈判。

3-3、依据谈判文件，并视谈判情况，确定进入最终评审的供应商。

3-4、排序推荐侯选成交供应商。

3-5、协商处理谈判过程中出现的其它相关问题。

 4、竞争性谈判开始时，采购代理机构依据递交谈判文件的顺序，先递交后开启的顺序开启谈判响应文件。

5、竞争性谈判开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，谈判小组均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

**七、评标办法及内容**

1、谈判评审原则：

1-1、谈判小组遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。

1-2、采用同一程序和标准对供应商进行评估。

2、符合性和有效性审查：依据谈判文件的要求，对各供应商的响应文件的符合性和有效性审查。谈判响应文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：

2-1、谈判响应文件没有按谈判文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。

2-2、谈判响应文件没有盖单位公章，无谈判有效期或有效期达不到谈判文件的要求。

2-3、供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。

2-4、一个供应商只能提交一个竞争性谈判响应文件，法定代表人为同一人的企业、法定代表人为其他参与谈判的企业股东和任职的，不得同时参加本项目谈判；

2-5、有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加谈判；

2-6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2-7、谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3、谈判响应文件出现下列情况，修正原则为：

3-1、文字与图表不符以文字为准；

3-2、单价与总价不符以单价为准；

3-3、大写与小写不符以大写为准；

3-4、正本与副本不符以正本为准；

4、谈判程序：

谈判的全过程分为供应商资格性审查、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、第二次报价等阶段。

4-1、供应商资格性审查：按照谈判文件要求对各供应商提供的资质进行审查，对于没有按谈判文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定的供应商，不进入下一步评审程序。

4-2、供应商符合性审查：按照谈判文件要求对各供应商提供的响应内容、文件格式等进行符合性审查，对于没有按谈判文件要求提供响应内容或不符合规定的供应商，不进入下一步评审程序。

4-3、谈判过程：谈判小组在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对招标内容、商务、报价等内容进行一对一的谈判。各供应商就谈判中内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其招标货物授权范围内。谈判小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

4-4、**进行二次报价（二次报价即为最终报价，现场填写报价，为保证工程质量二次报价需附工程量清单计价表内容），谈判小组根据二次报价、谈判澄清、承诺及响应文件进行最后的评审工作。**

5、评审方式

1、评标方式：最低评标价法。**谈判小组三分之二以上成员认为某个谈判报价有低于成本价嫌疑的，涉嫌不正当竞争的，须在规定时间内要求其提供有效证明材料，否则为无效报价。**

2、评标程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的单位按报价由低向高排序，按排序推荐中标候选单位。

2-1、谈判人及竞争性谈判响应文件资格审查，按下列要求审查，不符合要求的按无效标处理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查因素** | **审查标准** | **备注** |
| 1 | 营业执照等证件 | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |   |
| 2 | 身份证明 | 法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证 |   |
| 3 | 资质证书 | 需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证 |   |
| 4 | 项目经理 | 项目经理具备建筑工程专业二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书，未担任其他在建工程项目的项目经理； |   |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供2021年或2022年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供谈判截止时间前3个月内其基本开户银行出具的资信证明； |  |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供谈判截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |  |
| 7 | 书面声明 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 8 | 信誉要求 | 供应商应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人（跳转页面）和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； |   |
| 9 | 财务要求 | 提供2021年或2022年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供谈判截止时间前3个月内其基本开户银行出具的资信证明； |   |
| 10 | 承诺函 | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| 11 | 控股、管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购活动 |  |

2-2、谈判人及竞争性谈判响应文件符合性审查，按下列要求审查，不符合要求的按无效标处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | （1）响应文件的签署盖章 | 响应文件上法定代表人或其委托代理人的签名齐全并加盖单位章 |
| （2）响应文件格式、语言、计量单位、报价货币 | 应符合“响应文件格式”和响应文件要求 |
| （3）报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或者最高限价 |
| （4）电子文件 | 应符合谈判文件中的规定 |
| 2 | 完整性审查 | （5）响应文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
| （6）响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 响应性审查 | （7）对谈判文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
| （8）技术方案 | 应满足谈判文件提出的技术和功能实质性要求 |
| （9）工期 | 应满足谈判文件中要求的工期 |
| （10）质量等级 | 合格 |
| （11）谈判有效期 | 应满足谈判文件中的规定 |
| （12）谈判保证金 | 应满足谈判文件中的规定 |

3、谈判响应文件的澄清：为了有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对其谈判响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（包括电传、传真）提交，但不得寻求对谈判价格或实质性内容做任何更改。

4、评标方法：最低价评标法。

**八、确定中标（成交）单位**

1、采购人根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后定标，并由采购代理机构向中标（成交）单位发“中标（成交）通知书”。

2、采购人将评标过程及中标（成交）人情况书面报监督机构备案。

**九、合同**

1、中标（成交）通知书发出，中标（成交）供应商与采购人洽谈合同条款，并签订合同。竞争性谈判及响应文件以及谈判过程中的承诺内容均作为合同的有机组成部分。

#### 2、履约保证金为成交合同金额10%或采购人与成交人另行约定。

**十、中标（成交）服务费**

1、成交服务费按照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）文件规定收取。

2、编制工程量清单及组价按照陕西省物价局、陕西省住房和城乡建设厅关于我省工程造价咨询服务收费管理有关问题的通知（陕价行发[2014]88号）文件规定的收取。（如有）

**十一、其它**

1、在谈判响应文件递交截止时间，有效供应商不足三家，按照财政部相关规定执行。

2、特殊情况处理：当全部报价均超出财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性谈判失败。若第三次报价仍超预算，招标人又无力追加，谈判小组可宣布本次竞争性谈判失败。

3、谈判开始到成交单位确定前，谈判小组、采购人人及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按政府招标有关处罚条款进行相应的处理。

# **第三部分** **采购内容**

主要内容及规模：1、教学楼前新建两个高47cm,种植园防腐木栅栏207.6m;教学楼一至三楼公共卫生间改造108.65㎡；教学楼一楼地面维修59.8㎡;屋面维修15㎝\*50㎝混凝土直行墙164m,4㎜厚SBS防水卷材1254㎡；拆除原损坏木门，安装950\*2400防盗门40套；教室新做实木门免漆板储物柜18个，更换窗纱287个宿舍楼屋面维修。

宿舍楼屋面拆除旧玻璃瓦新做屋面琉璃瓦、4㎜厚SBS防水卷材535.17㎡；宿舍卫生间维修50间；维修改造教学楼、综合楼、餐厅散水168m.

维修改造综合楼、餐厅室外300\*600\*30厚青石板地面213㎡，更换800\*300\*100青石道沿石44.4m；综合楼、餐厅、教学楼外立面、操场看台真石漆维修1546.4㎡。

新建5.8m\*9.25m钢构自行车棚；新建混凝土地坪94㎡,新安装青石道沿45.8m；拆除原有复合树脂检查井井盖，更换DN800铸铁井盖，细石混凝土固定铸铁井盖50个，拆除、更换550\*350铸铁雨水篦子10个；体育场新建青石路201.52㎡,新安装道牙石98.2m;维修校门两侧围墙42.2m，围墙文化砖维修等。

**后附编制说明和工程量清单**

**第四部分 合同主要条款前附表**

采购人（全称） ：

成交人（全称） ：

根据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.工程内容： 按施工图纸内容和预算书内容施工

5.工程承包范围： 按施工图纸内容和预算书内容施工

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日，

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。

三、质量标准： 工程质量符合《工程施工质量验收规范》 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (￥ 元)；

2.合同价格形式： 人民币 。

五、项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； （通用合同条款； 技术标准和要求； 施工图纸；

预算书； 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章或盖章。

七、承诺 1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付 合同价款。

2.成交人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法

分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和成交人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质 性内容相背离的协议。

八、词语含义： 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间： 本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点： 本合同在 签订。

十一、补充协议： 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效： 本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数： 本合同一式 份，均具有同等法律效力，采购人执 份，成交人执 份。

采购人： （公章） 成交人： （公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址：

电话：

传真：

地址：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

第二部分通用合同条款（略）

按《建设工程施工合同》 GF—2017—0201 通用合同条款执行。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括 1、合同协议书； 2、成交通知书； 3、响应函及其附录； 4、专用合 同条款及其附件； 5、通用合同条款； 6、图纸； 7、已标价工程量清单或预算书； 8、其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 有关建筑工程的法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 建设部与陕西省有关建筑工程的标准、规范文件。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 专用合同条款及其附件通用合同条款、技术标准和要求、施工图 纸、预算书、其他合同文件。

1.6 图纸和成交人文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向成交人提供图纸的期限： /；

采购人向成交人提供图纸的数量： /；

采购人向成交人提供图纸的内容： 本工程的施工图纸。

1.6.4 成交人文件

需要由成交人提供的文件，包括： 成交人施工资质证明文件。

成交人提供的文件的期限为： 合同签订后 3 天内 ；

成交人提供的文件的数量为： 一份 ；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 合同签订后 7 天内提供 。

1.7 联络

1.7.1 采购人和成交人应当在/ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指

令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 与工程有关的工程管理人员和施工人员才可进入现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按双方现场确定 。

关于采购人向成交人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按双方现场确

定。

2. 采购人

2.2 采购人代表

采购人代表： 姓 名： ；

采购人对采购人代表的授权范围如下： 全权处理与工程有关的问题 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求： 在开工前将具备施工条件的施工场地交付成交人。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括： / 。

2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求： /。

采购人是否提供支付担保： /。

采购人提供支付担保的形式： /。

3. 成交人

3.1 成交人的一般义务

（1） 成交人提交的竣工资料的内容： 与工程有关的竣工资料 。

（2） 成交人需要提交的竣工资料套数： 一套 。

（3） 成交人提交的竣工资料的费用承担： 成交人承担 。

（4） 成交人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收10天内 。

（5） 成交人提交的竣工资料形式要求： 书面提供 。

（6） 成交人应履行的其他义务： / 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

3.3 分包

3.3.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 主体结构、关键性工程 。

主体结构、关键性工作的范围： 按设计施工图的内容 。

3.4 履约担保

成交人是否提供履约担保： / 。

成交人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： /。

关于监理人的监理权限： /。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.2 特殊质量标准和要求： 按双方约定 。

5.3 关于工程奖项的约定： / 。

5.4 隐蔽工程检查

5.4.1 成交人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 无安全生产事故 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： /。

6.1.5 关于编制施工场地治安管理计划的约定： /。

6.1.6 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： / 。

6.1.7 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按进度支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.1 施工组织设计的提交和修改

成交人提交详细施工组织设计的期限的约定： / 。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于成交人提交工程开工报审表的期限： 签订施工合同后马上开工。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于成交人应完成的其他开工准备工作及期限： 签订施工合同 1 天内 。

7.3.2 开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/ 天内发出开工通知的，成交人有权 提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 采购人通过监理人向成交人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1

7.5.2

因采购人原因导致工期延误

因采购人原因导致工期延误的其他情形： / 。

因成交人原因导致工期延误

因成交人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： /。

因成交人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

采购人和成交人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 无。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 成交人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 按双方约定 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 按采购人变更要求 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:按实际工程量发生，执行施工同期延安市工程造价管理站发布的材料信息价 结算。

10.5 成交人的合理化建议

监理人审查成交人合理化建议的期限： / 。

采购人审批成交人合理化建议的期限： 提出建议 3 天内 。

成交人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按约定使用 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不作调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整： 第 1 种 方式： 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ； 第 2 种方式： 采用造价信息进行价格调整。

（2） 关于基准价格的约定： /。

专用合同条款成交人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的： 专用 合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时，或材料单价跌幅以已标价

工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

成交人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的： 专用合同条款合 同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预 算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

成交人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的： 专用合同条款合同 履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式： 其他价格调整方式：

（1） 工程造价管理机构发布指令性调整文件、或发布指导性调整文件经采购人同意时均

|  |  |
| --- | --- |
| 可予以安排调整。（2） 合同以外工程项目价款： | 成交人完成采购人要求的合同以外项目，工程量按实结算， |

结算单价按施工同期延安市程造价管理站发布的材料信息价结算，信息价没有的按双方约

定的市场价结算。

12. 合同价格、计量与支付

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /。

预付款支付期限： /。

预付款扣回的方式： /。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

 （1） 工程竣工验收合格并通过结算审核后，15 个工作日内一次性全额支付工程款。

 （2） 所有款项由公对公账户支付；

 （3） 采购人支付款项时，投标人应提供相应金额的正式发票；

 （4） 付款方式： 采用支票、银行汇付（含电汇） 等形式。

12.4.2 进度付款申请单的编制。

关于进度付款申请单编制的约定： /。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1） 单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2） 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3） 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1） 监理人审查并报送采购人的期限： / 。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2） 采购人支付进度款的期限： / 。

（3） 采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1

13.2

分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前/ 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

13.3 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 成交人提出验收申请后，采购人组织有关责任主体验收。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

成交人向采购人移交工程的期限： 工程竣工验收后马上移交 。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

成交人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

成交人完成竣工退场的期限： 按双方现场约定。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

成交人提交竣工付款申请单的期限： 按双方约定。

竣工付款申请单应包括的内容： 按双方约定。

竣工结算工程量及结算单价的约定： 按合同总价包干结算。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限： 成交人提交竣工付款申请单 7 天。

采购人完成竣工付款的期限： 工程竣工验收合格并通过结算审核后，15 个工作日内一次 性全额支付工程款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按双方约定 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

成交人提交最终结清申请单的份数： 二份。

成交人提交最终结算申请单的期限： 按双方约定。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1)采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

(2)采购人完成支付的期限： /。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 按有关保修规定 。

15.2 保修

15.2.1 保修责任

工程保修期为： 按有关保修规定 。

15.2.2 修复通知

成交人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按有关保修规定 。

16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1 采购人违约的情形

采购人违约的其他情形： / 。

16.2 成交人违约

16.2.1 成交人违约的情形

成交人违约的其他情形： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后 7 天内完成款项的支付。 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

成交人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

# **第五部分 谈判响应文件格式附件**

**封面**

 **（正本或副本）**

**项目名称:**

**项目编号：**

**竞争性谈判响应文件**

**谈判单位： （盖章）**

**法定代表人或**

**委托代理人： （签字或盖章）**

 **日期： 年 月 日**

**目 录**

**第一部分 谈判响应函**

**第二部分 报价一览表**

**第三部分 法定代表人证明书与授权书**

**第四部分 资格证明文件**

**第五部分 响应方案说明**

**第六部分 承诺书**

**第七部分 有必要说明的其他问题**

**第八部分 附件**

1. **谈判响应函**

 （采购人名称）：

我单位收到贵公司 （采购工程名称）竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性谈判采购文件中的一切要求，提供谈判技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按竞争性谈判采购文件的规定，我公司的第一次谈判总报价为：人民币（大写）：（￥：元），工期： 天， 质量： 。并对其后的谈判报价负法律责任。

3、我方提交的谈判响应文件正本一份、副本二份、电子标书一份。

4、我方已详细阅读了竞争性谈判采购文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、谈判后在规定的有效期内撤回谈判，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次谈判有关的任何证据或资料，且尊重谈判小组的评审结论和结果。我们完全理解最低谈判报价不作为成交的唯一条件，且尊重谈判小组的评审结论和成交结果。

7、我方的谈判响应文件在谈判后有效期为90个日历天，若我方成交，谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本谈判采购文件的函电，请按下列地址联系。

供应商名称（印章）：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_账 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**附：谈判保证金缴纳凭证复印件**

**第二部分 报价一览表**

采购项目编号：

采购项目名称：

|  |
| --- |
| **供应商名称：** |
| **序号** | **总报价（元）** | **工 期** | **质量等级** |
| 1 | **小写：****大写**： |  |  |

说明**：**

1.报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2.“谈判报价一览表”以包为单位填写；

3.有分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项目名称；

4.本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

**注：1、谈判报价为综合报价，其包含人工费、设备费、施工费、税金及其它相关的费用，采购人不再另行支付其他费用。**

供 应 商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**已标价工程量清单**

 **工程**

工程量清单计价表

编 制 单 位： （盖 章）

法定代表人： （签字或盖章）

造价师(员)及注册号： （签字盖执业印章）

编 制 时 间：

**第三部分 法定代表人证明书与授权书**

**法定代表人（单位负责人）身份证明**

供应商名称： 统一社会信用代码： ；

姓名： 性别： 年龄： 职务 系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件粘贴处 |

供应商名称： （公章）

日期：年 月 日

**说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加谈判时提供。**

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （采购项目）响应文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |

供 应 商： （公章）

法定代表人（单位负责人）: （签字或盖章）

身 份 证 号：

委托代理人： （签字或盖章）

身 份 证 号：

授权委托日期： 年 月 日

说明：

本授权委托书有效期自开启响应文件之日起不得少于90天，仅限委托代理人参加谈判时提供。

**第四部分 资格证明文件**

1. 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2. 法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；
3. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
5. 提供谈判截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
6. 社会保障资金缴纳证明：提供谈判截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
7. 供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证；项目经理具备建筑工程专业二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书，未担任其他在建工程项目的项目经理；
8. 提供2021年或2022年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供谈判截止时间前3个月内其基本开户银行出具的资信证明；
9. 供应商应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人（跳转页面）和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
10. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购活动。

备注：以上资格证明文件须在递交谈判文件时单独提供复印件加盖公章1份，无需装订和密封。

**格式1：**

**书面声明**

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商**在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。**

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

**供应商： （盖章）**

**法定代表人或授权代表： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**格式：2**

**信用记录**

致： （采购人）

我方作为项目名称（项目编号：\_\_\_\_）的供应商，在此郑重声明：

1、我方\_\_ \_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。

2、我方\_\_ \_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

3、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

**供应商： （盖章）**

**法定代表人或授权代表： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**格式：3**

**控股管理关系**

1. 供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有： 。

我单位的上级管理单位有 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有 。

我单位被 单位控股。

3、非采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

**供应商： （盖章）**

**法定代表人或授权代表： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**格式：4**

**履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

致： （采购人）

作为本次政府采购活动的供应商，本公司郑重承诺：具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

**供应商： （盖章）**

**法定代表人或授权代表： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**第五部分 响应方案说明**

**供应商根据采购项目需求编制响应方案**

**第六部分 承诺书**

**陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ**

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

6.不在提供产品时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

全权代表： （签字）

地址： 邮编：

电话：

 年 月 日

**承诺书Ⅱ**

|  |
| --- |
| 致：黄龙县界头庙镇人民政府 |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书Ⅲ**

|  |
| --- |
| 致：黄龙县界头庙镇人民政府 |
| 作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书Ⅳ**

|  |
| --- |
| 致：黄龙县界头庙镇人民政府 |
| 作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。本公司承诺：本次响应产品为正品行货。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书V**

|  |
| --- |
| 致：黄龙县界头庙镇人民政府 |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件等材料是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**第七部分 有必要说明的其他问题**

**技术负责人：提供身份证、相关专业中级或以上职称**

**安全员：提供身份证、有效岗位证书**

**安全员：提供身份证、有效岗位证书**

1. **附件**

符合政府采购相关政策的供应商可按有关规定提供以下证明材料，**不符合政府采购相关政策的供应商不填写本部分内容。**

1.中小企业声明函（附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（附件二）；

3.监狱企业证明文件；（附件三）；

**附件一**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

 日 期： 年 月 日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附件二**

 **残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的\_ \_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（公章）：

 日 期： 年 月 日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

**附件三**

**监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的\_ \_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（公章）：

 日 期： 年 月 日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。