- 黄陵县幼儿园保教楼幼儿活动室卫生间维修改造工程

- 竞争性谈判公告

- 陕西德度工程信息咨询有限公司受黄陵县幼儿园的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就黄陵县幼儿园保教楼幼儿活动室卫生间维修改造工程进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需技术的供应商参加投标。

# 一、采购项目名称：黄陵县幼儿园保教楼幼儿活动室卫生间维修改造工程

二、采购项目编号：SXDDZB2022-040

三、采购人名称：黄陵县幼儿园

地址：黄陵县中心街    联系方式：段敏娜  13992136980

- 采购代理机构名称：陕西德度工程信息咨询有限公司

地址:陕西德度工程信息咨询有限公司黄陵办事处

联系方式：李改燕      13892193941

- 五、采购内容和要求： 对幼儿园15个幼儿活动室卫生间进行维修改造，具体包括：拆除并安装天棚吊顶282㎡，拆除并铺设地板砖282㎡，拆除铝合金隔断141㎡，铲除墙面瓷砖457㎡，铺贴墙砖152㎡，内墙安装竹木纤维吸音板721㎡，安装实木门套34.5㎡，更换铸铁散热器600片、蹲便器90套、挂式小便器30套、洗脸盆15组、洗手盆15组、洗菜盆15组，安装防潮隔壁板105套，镜面玻璃75套，给水管道450米，排水管道345米，不锈钢地漏30个以及电气、线路等其他附属工程。（具体内容祥见竞争性谈判文件）。 预算投资702968.40元。工期：30日历天。

项目用途：完善学校基础设施建设     项目性质：财政

六、供应商资格要求：

（一）一般资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）特定资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，企业法人提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位及其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证；

- 2.供应商需具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，拟派本工程的项目经理须为注册于本单位的建筑专业二级及以上建造师，且具有有效的安全生产考核合格证书（B证），无在建项目；

- 3.财务状况报告：提供磋商前近三年内任意一年的经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表。成立时间不足一年的需提交投标文件截止时间任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明（或）基本存款账户信息或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

- 4.供应商需具有法定代表人授权书（附法人、被委托人身份证复印件）；

- 5.参加政府活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

- 6.社会保障资金缴纳证明：供应商需提供本公司1人以上近期（2022年7月至今3个月内)已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

- 7.税收缴纳证明：近期（开标前一年内）已缴纳的至少3个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

- 8.供应商应提供在竞争性谈判文件发售期至竟谈截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录；

- 9.本项目专门面向中小企业采购；

- 10.本项目不接受联合体谈判；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本招标项目投标。

- （领取竞争性谈判文件需携带单位介绍信及特定资格条件中（1）-（10）项的加盖鲜章的复印件一份，供应商需按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。）

- 七、采购项目需要落实的政府采购政策：

- 财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；

- 财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- （4）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

- （5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- （6）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

- （7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- （8）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- （9）财政部、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

- （10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

八、发售竞争性谈判文件的时间和地点：

1、 时间：2022年11月28日至2022年11月30日（每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00）（节假日休息)

- 发售地点：陕西德度工程信息咨询有限公司（黄陵县北街药材公司院内办公二楼）

- 3、文件售价：500元/套。

九、响应文件截止时间及开标时间和地点：

1、响应文件截止时间：2022年12月7日上午10时00分

2、谈判地点：黄陵县北街药材公司院内二楼会议室（陕西德度工程信息咨询有限公司）

十、其他应说明的事项：

1.采购项目联系人：李改燕

2.联系方式：13892193941

3.开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行

4.户名：陕西德度工程信息咨询有限公司

5.账号：78680188000261812

陕西德度工程信息咨询有限公司

2022年11月27日