###### 采购需求：

- 项目名称：2022年冬季城区天桥杜鹃栽植工程；①新采购杜鹃数量：共需采购3076株，其中西玛杜鹃996株、西洋杜鹃2080株，颜色为大红、红白相间，每个花盆内栽植4株杜鹃，杜鹃高度25-30CM、冠幅35-40CM，营养钵苗。工作内容包括：上桥、下桥运输、搬运、养护、清理、回收等，养护期为12个月，成活率为100%。②此次需新采购花盆400个，规格为：白色塑料花盆，内径长92CM、宽26CM、深20CM。③利用原有杜鹃217盆（4株/盆），共868株，养护内容包括：上桥、下桥运输、搬运、养护、清理、回收等；养护期为12个月，成活率为98%以上。④新采购石竹数量：共需采购石竹花4332株，每盆栽植12株，花卉高度25-30CM，冠幅不低于20CM。养护内容包括：上桥、下桥运输、搬运、养护、清理、回收等，养护期为6个月，成活率为100%。⑤土工布用量：栽植前，在花盆底部铺上透水板后，在透水板上铺上长100CM、宽30CM土工布，每个花盆用土工布0.3㎡，共计339㎡。⑥种植土用量：栽植土壤必须用高品质泥炭土和椰糠（脱盐后）按2：1比例配置，禁止用普通种植土栽植。每个花盆用配制土壤0.92*0.26*0.15=0.03588m³×1130盆，共计40.6m³。⑦人工搭设拆除保温塑料薄膜约20卷4000㎡（宽度2m，厚度8s，长度100m），喷施两遍国光植物防冻剂抗秀80瓶（1升/瓶/100元），朴绿160瓶（200ml/瓶/25元）。⑧后期回收养护：花期过后，由中标单位负责回收运送至中标单位温棚养护，温棚养护成活率不得低于98%。采购预算：668000.00 元；项目概况：完成城区天桥摆放杜鹃（具体内容详见本项目竞争性谈判文件）；简要技术要求、用途：1、工期要求：花卉栽植工期为15日历天，该项目预计在2023年农历春节前完成桥上摆放，项目养护期为12个月，其中桥上部分为5个月，待花期自然凋谢后再进行清理回收至中标单位温棚内，温棚养护期为7个月。2、花卉栽植（具体花卉品种、数量及摆放地点详见附件）。3、为了保证美化效果，供应商应加强日常巡查检查，随时更换补栽死亡、被盗和损坏的花卉及花盆，相关费用由供应商自行承担。4、供应商对花卉病虫害、防冻、防寒、防风制定养护方案及应急措施，确保不发生因病虫害导致的花卉干枯死亡现象。5、供应商每周一次检查花盆、花架是否牢固，防止脱落伤人，由此产生的安全事故由供应商负全责。如发现质量问题，应及时告知甲方，由甲方组织维修。6、栽植及养护期内，乙方自行负责栽植摆放点的管护与防盗工作，并维护好其周围的环境卫生。栽植摆放结束，必须在当天清理现场，恢复栽植摆放地点的环境卫生。7、花卉栽植、运输、搬运、养护、清理等作业施工期间交通干扰大，选择合理的交通管制方式，需充分考虑交通疏导、夜间施工、安全文明措施等，确保施工期间交通顺畅，一切安全责任由中标单位自负，相关费用均包含在单项报价中。8、栽植及养护期内，乙方负责其所需的水、电设施，自行处理与栽植地点的有关管理部门和单位的协调工作。需自备水车等设备，设备费用、水费、药品等费用包含在单项报价中。9、须有能满足项目实施的专业技术人员、温棚设施、养护车辆设备等便于花卉养护所需的技术指导、设施设备等，巡查所需车辆、办公地点等费用均包含在单项报价中。10、杜鹃、石竹栽植及养护要求：应满足花卉生长健壮、无病虫害、植株高度基本一致等相关技术规范要求，新采购到场花卉必须保证开花率不低于50%。组建专业养护队伍，每天巡查，发现花卉有萎蔫、枯死、被盗等情况及时更换补栽，确保花卉生长健壮，整体摆花效果良好。更换补栽费用均包含在单项报价中。