白河县抽水蓄能电站初步分析报告

采购项目单一来源谈判文件

项目编号：白政采单（2023）02 号

白河县政府采购中心 制

二〇二三年五月

特别提示：

请各谈判供应商务必仔细阅读理解本谈判文件，如有不明之处，请即时询问，否则由此产生的后果由各供应商自行承担。

目      录

第一章：单一来源谈判邀请

第二章：供应商须知

第三章：采购内容及要求

第四章：合同主要条款

第五章：谈判响应文件格式及构成

# 第一章 单一来源谈判邀请

湖南中天水利水电勘察设计有限公司：

白河县政府采购中心受白河县发展和改革局的委托，对白河县抽水蓄能电站初步分析报告采购项目以单一来源谈判方式组织采购，特邀请你单位参加谈判。

- 采购项目名称：白河县抽水蓄能电站初步分析报告

- 采购项目编号：白政采单（2023）02 号

三、采购人名称： 白河县发展和改革局

地址： 陕西省白河县城关镇人民路59号

联系人：柯涛

电话：0915-7822473

四、采购代理机构名称：白河县政府采购中心

地址：白河县人民路69号农商行5楼

联系人：李海军、裴莉

电话：0915-7820216 7820793

五、采购内容和需求：

项目概况：白河县抽水蓄能电站初步分析报告。

项目用途：白河抽水蓄能电站地处陕西省白河县城关镇牛角村，位于汉江中游，下距白河县城10km。设计容量为90万KW日调节抽水蓄能电站，设计运行7小时，平均水头约527米。白河抽水蓄能电站上库总库容为661.1万m3，属于小Ⅰ型水利工程，永久主要建筑物为一级，次要建筑物为三级，水库大坝为拟建砼面板堆石坝。白河抽水蓄能电站上水库工程拟建一座主坝和一座副坝，主坝为拟建砼面板堆石坝，坝顶高程72m，坝顶轴线长390m，顶宽3m，防浪墙高1.2m，上下游坝坡坡度为1:1.5；副坝为拟建砼面板堆石坝，坝高52m，坝顶轴线长110m。顶宽3m，防浪墙高1.2m，上下游坝坡坡度为1:1.5；正常蓄水位709m，死水位650m，水库总库容661.1万m3，兴利库容588.9万m3，死库容22.5万m3；水库调节性能为日调节，总投资56亿元。

采购预算：50万。

六、投标供应商资格要求：

符合政府采购法第二十二条规定的相关条件，并提供以下资格证明文件：

1、法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书、被授权人身份证复印件；

2、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体信用记录，截止开标时间近3年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（提供查询结果网页截图）;

3、供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明（原件）。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

6、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

7、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

8、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

八、谈判文件的获取

1、报名时间：2023年 月 日上午 8:00 至 12:00 ，下午14：00至18：00（北京时间，下同），采购中心或采购单位直接发送。

2、报名地点：白河县政府采购中心（白河县城关镇人民路69号农商行5楼）

九、谈判文件递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2023年月 日14：30

2、谈判文件递交地点：白河县政府采购中心

3、谈判时间：2023年 月  日14：30

4、谈判地点： 白河县政府采购中心（白河县城关镇人民路69号农商行5楼）

十、其他应说明的事项

无

# 第二章  供应商须知

供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

一、释义

1. 采购人：白河县发展和改革局

2. 供应商：系指按照相关法律、行政法规及有关规定并经财政部门核准后获得谈判资格的供应商。

3. 成交供应商：系指由谈判小组经谈判确定的符合采购需求、质量、人员配置和服务满足要求且报价合理，并对采购文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

4. 谈判组织机构：白河县政府采购中心。

二、谈判文件

1.谈判文件由本文件目录所列第一章至第五章构成。谈判供应商须仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都作出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2.谈判供应商未能全面、正确理解谈判文件而产生的疏漏和误解，而导致谈判不利后果的，其责任由谈判供应商自负。

3.谈判文件的修改、澄清或补正

3.1 谈判组织机构可对已发出的谈判文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在谈判截止时间前以书面形式通知谈判供应商，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

3.2 供应商获得谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得谈判文件后2日内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知我方，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至： 36741335 @qq.com ，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对谈判文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定时间内递交给谈判组织机构，否则，供应商应无条件接受谈判文件所有条款。

4.谈判组织机构可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，但至少在谈判文件要求的提交响应文件的截止时间2日前，将变更时间及时通知谈判供应商。

5.供应商不得擅自转让、变卖或复制谈判文件进行谈判响应。

6.谈判文件的解释权归谈判组织机构。

三、谈判响应文件的编制、密封及递交

1.谈判响应文件的编制

1.1 谈判的所有文件、资料、函电文字均须使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。

1.2 谈判使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

1.3  供应商须依据谈判文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、谈判承诺及谈判价格。供应商必须保证其编制、递交的响应文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

1.4 响应文件格式及构成（详见《响应文件格式及构成》章节要求）。

1.5 谈判文件中未要求提供备选方案的，供应商只能提交唯一的谈判方案，否则其谈判无效。

1.6谈判报价只能提交唯一、不可选择的报价。报价货币：人民币。

1.7响应文件有效期

1.7.1响应文件有效期自谈判大会之日起计算不得少于90天。

1.7.2在特殊情况下，在响应文件有效期满之前，谈判组织机构可向供应商提出延长响应文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长响应文件有效期的，其供应商资格、保证金有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其供应商资格则自动丧失。

1.8 响应文件式样及签署

1.8.1响应文件须使用A4纸双面打印或使用不褪色蓝（黑）墨水书写；按序编制页码。

1.8.2供应商须编制响应文件正本1套、副本2套，各自装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

1.8.3响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

1.8.4供应商须在响应文件中指定页面的落款处，加盖企业法人公章以及由法定代表人或被授权人的签名或盖章。

2.谈判响应文件的递交

2.1为进一步优化营商环境，为供应商节约成本，本次谈判实行远程不见面谈判，供应商须提前将谈判文件邮寄到政府采购中心，按谈判文件确定的时间（详见《谈判邀请》章节要求），与采购中心工作人员线上连线进行谈判，如规定时间内无法连线，造成的后果由供应商自行承担。

2.2无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

2.3邮寄地址：陕西省安康市白河县城关镇人民路69号政府采购中心

电话：0915-7822552

快递方式：顺风或邮政快递

四、谈判、评审、确定成交供应商

（一）谈判大会

1. 谈判大会在递交响应文件截止时间的同一时间公开举行，谈判大会由谈判组织机构主持，采购人、谈判供应商和监督人员参加。参加大会的人员，应在会议开始之前进行会议签到。

（二）评审

1、评审工作由谈判组织机构负责组织，监督人员同时参加，具体评审事务由谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为3人或3人以上单数。

2. 谈判小组独立履行下列职责：

2.1审查响应文件是否符合谈判文件要求，并作出评价。

2.2要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清。

2.3 对商务响应、技术方案、报价和服务等与谈判供应商进行谈判。

2.4编写评审报告，推荐成交供应商名单。

2.5向谈判组织机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

3、评审工作程序

3.1 第一阶段：符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

3.2第二阶段：技术和商务评审

3. 2.1按照采购文件要求，审查供应商相关服务，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分评审。

3. 2.2按照采购文件要求，审查供应商报价、业绩等，记录相关事项，进行商务部分评审。

3. 2.3谈判小组针对技术部分进行评审，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，并书面告知供应商。

3. 2.4谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判

3.3.1谈判小组按照采购文件，就采购项目的技术要求、服务方案、市场价格、服务承诺等与供应商进行谈判并进行二次报价。

3.3.2本次采购供应商报价必须不高于预算价。

（三）确定成交供应商

1.采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。

2.成交供应商确定后，谈判组织机构在政府采购信息发布媒体上进行公告，向成交供应商发送成交通知书。

3.成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，须当承担相应法律责任。

五、签订合同

1、成交供应商须在收到成交通知书之日起5日内，按照谈判文件和谈判响应文件的承诺，与采购人签订书面合同，经谈判组织机构审核签章后生效。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、采购人应当在合同签订后2个工作日内，按照有关规定在陕西省政府采购网进行合同备案。

3、合同在执行过程中，如需追加与谈判文件和响应文件原有服务项目相同的服务，应当按照相应的程序报批后方可执行，且不得超过原合同金额的10%，并签订补充合同。与原项目清单不一致的服务项目不得随意增加，确需增加时需提供能够确定其价格标准的相应依据。

# 第三章 采购内容及要求

一、白河抽水蓄能电站地处陕西省白河县城关镇牛角村，位于汉江中游，下距白河县城10km。设计容量为90万KW日调节抽水蓄能电站，设计运行7小时，平均水头约527米。白河抽水蓄能电站上库总库容为661.1万m3，属于小Ⅰ型水利工程，永久主要建筑物为一级，次要建筑物为三级，水库大坝为拟建砼面板堆石坝。白河抽水蓄能电站上水库工程拟建一座主坝和一座副坝，主坝为拟建砼面板堆石坝，坝顶高程72m，坝顶轴线长390m，顶宽3m，防浪墙高1.2m，上下游坝坡坡度为1:1.5；副坝为拟建砼面板堆石坝，坝高52m，坝顶轴线长110m。顶宽3m，防浪墙高1.2m，上下游坝坡坡度为1:1.5；正常蓄水位709m，死水位650m，水库总库容661.1万m3，兴利库容588.9万m3，死库容22.5万m3；水库调节性能为日调节。

二、设计人根据白河县的自然资源条件，进行全面梳理，现场勘察。包括收集建设场地已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要，GPS测绘、勘探、取样、试验、检测及水位观测等勘察作业。

1. 设计人根据现场勘察和项目资料收集情况，编制完成白河县抽水蓄能电站初步分析报告。

2. 设计人按陕西省能源规划要求编制分析报告提交中国电建西北院进行技术审查，并对其负责。

3. 设计人向发包人提供纸质版、电子版全套项目分析报告。

4.设计人配合发包人做好相关工作。

三、 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改对方的资料及文件、不得复制或向第三人转让、或用于本合同外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担相应责任。

# 第四章：合同主要条款

# 建设工程勘察设计合同

（专业建设工程勘察设计合同）

| 工程名称 | ： | 陕西省安康市白河县抽水蓄能电站初步分析报告 |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | ： | 白河县 |
| 合同编号 | ： |  |
| (由设计人编填) |  |  |
| 发包人 | ： | 白河县发展和改革局 |
| 设计人 | ： | 湖南中天水利水电勘察设计有限公司 |
| 签订日期 | ： | 二〇二三年 月 日 |
| 项目代号 | ： |  |  |

| 中华人民共和国建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

发包人：白河县发展和改革局

设计人：湖南中天水利水电勘察设计有限公司

发包人委托设计人承担 白河县抽水蓄能电站初步分析报告勘察设计工作，工程地点为 白河县 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的设计依据和技术标准是：

2.3.1 国家、行业和地方现行的有关规范及技术标准；

2.3.2 发包人提出的勘察、设计的有关技术要求和基础资料及相关文件；

2.3.3 勘察设计依据。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

### 3.2 发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

4.1项目名称：白河县抽水蓄能电站初步分析报告编制

4.2设计规模： 56亿

4.3设计阶段：前期选址阶段

4.4设计内容：初步分析报告

第五条 设计人向发包人提交的有关资料、文件及时间

5.1 设计人应在合同签订后10日内完成《白河县抽水蓄能电站初步分析报告》编制工作，设计人应完成关于使用孤山水库作为下库可行性专题论证、关于陕西省白河县抽水蓄能电网消纳专题论证、陕西省白河县光伏电站项目选址报告、陕西省白河县光伏电站项目建议书等。

5.2 设计人按陕西省能源规划要求编制分析报告并提交中国电建西北设计院技术审查后，向发包人提供《白河县抽水蓄能电站初步分析报告》电子版1份，纸质版6份。

第六条 费用

根据中华人民共和国能源行业水电工程勘察设计费计算标准《 NB/T 10968—2022》，双方协商本次合同金额为人民币50万元整（¥：500000元）。

第七条 支付方式

7.1 设计人完成5.1约定内容后，发包人向设计人支付款项人民币壹拾伍万元整（¥：150000元）。支付方式：本项目合同签订后，设计人向发包人开具增值税普通发票，发包人收到设计人开具的增值税普通发票后5个工作日内支付该笔款项人民币壹拾伍万元整（¥：150000元）。

7.2 分析报告经中国电建西北院技术审查后，发包人支付尾款人民币叁拾伍万元整（¥：350000元）。

7.3 发包方开票信息如下：

单 位 名 称：

纳税人识别号：

地 址：

电 话：

开 户 银 行：

银 行 账 号：

7.4 发包人将款项直接支付至设计人账户，若账户变更设计人出具书面变更文件，并且征得发包人的同意，否则发包人按照合同约定将款项打入设计人账户即视为完成付款义务。

7.5 设计人银行账号信息

户 名： 湖南中天水利水电勘察设计有限公司

开 户 行： 兴业银行股份有限公司长沙高新区支行

帐 号： 3683 9010 0100 0422 52

第八条 双方责任

8.1发包人责任

8.1.1 发包人应及时向设计人提供本合同范围内服务所需的信息和相关资料，协调设计人现场工作。

8.1.2 发包人按合同约定及时支付设计费用。

8.2 设计人责任

8.2.1 设计人根据白河县的自然资源条件，进行全面梳理，现场勘察。包括收集建设场地已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要，GPS测绘、勘探、取样、试验、检测及水位观测等勘察作业。

8.2.2 设计人根据现场勘察和项目资料收集情况，编制完成白河县抽水蓄能电站初步分析报告。

8.2.3 设计人按陕西省能源规划要求编制分析报告提交中国电建西北院进行技术审查，并对其负责。

8.2.4 设计人向发包人提供纸质版、电子版全套项目分析报告。

8.2.5 设计人配合发包人做好相关工作。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改对方的资料及文件、不得复制或向第三人转让、或用于本合同外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担相应责任。

第十条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二 种方式解决：

10.1 提交 \ 仲裁委员会仲裁；

10.2 依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其他

11.1 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行协商解决。

11.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

11.3本合同双方签字盖章即生效，一式 伍 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份，采购中心壹份。

11.4 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 发包人名称： 白河县发展和改革局 | 设计人名称： 湖南中天水利水电勘察设计有限公司 |
| --- | --- |
| (盖章) | (盖章) |
| 法定代表人：(签字) | 法定代表人：(签字) |
| 委托代理人：(签字) | 委托代理人：(签字) |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |
| 地 址： | 地 址：长沙市天心区环保西路199号 龙盛高科产业基地1栋601办公楼 |
| 电 话： | 电 话：0731-82295545 |
| 开户银行： | 开户银行：兴业银行股份有限公司长沙高新区支行 |
| 银行帐号： | 银行帐号：3683 9010 0100 0422 52 |

# 第五章：谈判响应文件格式及构成

（正/副本）

白河县抽水蓄能电站初步分析报告

采购项目单一来源谈判响应文件

项目编号：白政采单（2023）02 号

谈判供应商名称（盖章）：

二0二三年   月   日

目        录

第一部分   法定代表人谈判授权书

第二部分   谈判承诺函

第三部分   报价方案

第四部分   技术响应方案

第五部分   商务响应方案

第六部分   资质证明文件

第一部分  法定代表人谈判授权书

白河县政府采购中心：

注册于(工商行政管理局名称)之(谈判供应商全称)法人代表(姓名、职务)授权(被授权人姓名、职务)为本公司的合法代理人，就本项目的谈判及协议的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：               性别：      年龄：

职    务：                身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                       电传：

法定代表人、授权代表身份证复印件张贴如下:

法定代表人身份证复印件

单位名称(公章)：             法人代表(签字并盖章)：

本授权有效期为自开标之日起90个日历日：

年     月     日至      年    月     日

第二部分  谈判承诺函

| 致：白河县政府采购中心 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 响 应 与 声 明 | 项目名称 |  |
|  | 文件编号 |  |
|  | 被授权人 |  | 职 务 |  |
|  | 递交响应文件 | 正本 1 份、副本2份 |
|  | 作为供应商郑重声明 |
|  | A | 依据谈判文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。 |
|  | B | 已详细阅读和核实全部谈判文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |
|  | C | 同意提供与本次谈判采购活动相关的其他任何证据和资料。 |
|  | D | 完全尊重谈判小组的评审结论及成交结果。 |
|  | E | 如若成交，将根据谈判文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |
|  | F | 本响应文件自谈判大会之日计算有效期不少于90天。 |
| 有关本次谈判的所有联络函电，请按下列方式联系： |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话/传真 |  | 联系人 |  |
| 网 址 |  | 手机号码 |  |
| 供应商 | 法定代表人或被授权人 | 签署日期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第三部分    报价方案

1、报价一览表

| 项目名称 | 白河县抽水蓄能电站初步分析报告 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币： （元）， 大写 ： |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：        年      月   日

2、报价明细表

供应商根据采购内容和要求自拟格式，每页加盖公章。

第四部分 技术响应方案

技术响应文件格式自拟， 应当包括但不限于以下内容：

1、建设目的、需求分析、建设内容等；

2、总体技术方案；

3、实施方案；

第五部分 商务响应方案

1、服务方案（格式自拟，应当包括但不限于以下内容）：

<1>项目组人员；

<2>质量保证方案；

<3>驻场人员；

<4>培训方案；

<5>售后服务方案（包括售后响应、质保期等内容）。

2、商务合同响应内容

第六部分   资质证明文件（加盖公章的复印件）

1、投标人资格证明具体内容见“第一章第6项供应商资格要求”相对应内容。

2、投标人认为有必要说明的资格问题。

# Text boxes

授权代表人身份证复印件