**第三部分 技术参数**

**一、采购概况**

1.项目名称：2023年雁塔区人行道及其附属维护项目

2.采购预算：1920000元

3.计划工期：自合同签订起至12月31日。

4.质量验收标准或规范：达到国家或行业验收质量合格标准。

5.实施地点：西安市雁塔区

6.项目概况：2023年雁塔区人行道维护项目，市政道路日常维护项目：人行道应急维护、人行道大面积维护、人行道附属设施维护。主要施工内容为拆除人行道、人行道块料铺设、透水混凝土铺设、铺设垫层、树池砌筑、拆除及安装阻车石、拆除及安装人行道护栏、拆除及安砌树池、路缘石拆除及安砌、人行道附属设施维护等。

7.支付方式：

工程竣工且验收合格后15个工作日内一次性支付合同总价款的100%。

8.工程内容：拆除人行道、人行道块料铺设、透水混凝土铺设、铺设垫层、树池砌筑、拆除阻车石、人行道护栏、人行道附属设施维护等

9.缺陷责任期: 本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日计算。

10.质量保修期: 本工程质量保修期为一年。