长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘技术服务

单一来源谈判文件

项目编号：SZT2022-SN-QC-ZC-FW-0865

采购代理机构：陕西中技招标有限公司

日期： 2023年4月

目      录

第一章 谈判邀请函	4

第二章 谈判须知	9

1、资格合格的供应商	12

2、现场踏勘	12

3、谈判文件的组成	12

4、谈判文件的澄清及修改	13

5、谈判语言	13

6、计量单位	13

7、谈判响应文件的组成	14

8、谈判响应文件格式	14

9、谈判报价	14

10、谈判货币	14

11、谈判有效期	14

12、谈判保证金	15

13、谈判响应文件的份数和签署	15

14、谈判响应文件的提交	15

15、谈判	15

16、谈判小组	16

17、谈判程序	16

18、成交通知书	17

19、合同的签订	17

20、招标代理服务费	17

21、履约保证金	18

22、合同的履约验收	18

23、融资担保	18

第三章 合同格式（参考）	20

第四章 服务内容及要求	23

第五章 谈判响应文件格式	25

附件1 谈判函	26

附件2 谈判报价表	27

附件3 商务偏离表	28

附件4  拟投入本项目的人员一览表	29

附件5  拟投入的主要人员简历表	30

附件6  参加政府采购活动行为自律承诺书	31

附件7  服务方案及承诺	32

附件8  投标人资格证明文件	33

附件9  项目业绩一览表	42

附件10  中小企业声明函（工程、服务）	43

# 第一章 谈判邀请函

###### 项目概况

长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘技术服务采购项目的潜在供应商应在西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1001室获取采购文件，并于 2023年04月14日10时00分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SZT2022-SN-QC-ZC-FW-0865

项目名称：长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘技术服务

采购方式：单一来源

预算金额：1,679.01元

采购需求：

合同包1(长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘1):

合同包预算金额：627.70元

合同包最高限价：627.70元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘1 | 1(项) | 详见采购文件 | 627.70 | 627.70 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2年

合同包2(长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘2):

合同包预算金额：1,051.31元

合同包最高限价：1,051.31元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他专业技术服务 | 长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘2 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,051.31 | 1,051.31 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2年

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘1)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包2(长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘2)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘1)特定资格要求如下:

1）法定代表授权委托书及被授权人身份证件（法定代表人直接投标，只须提交其身份证）；2）供应商应具有中华人民共和国考古发掘资质证书；3）项目负责人应具有考古发掘领队资格证书或考古发掘项目负责人资质证书；4）本项目不接受联合体投标。

合同包2(长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘2)特定资格要求如下:

1）法定代表授权委托书及被授权人身份证件（法定代表人直接投标，只须提交其身份证）；2）供应商应具有中华人民共和国考古发掘资质证书；3）项目负责人应具有考古发掘领队资格证书或考古发掘项目负责人资质证书；4）本项目不接受联合体投标。

#### 三、获取采购文件

时间： 2023年04月07日 至 2023年04月12日 ，每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ，下午 13:00:00 至 17:30:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1001室

方式：现场获取

售价： 免费获取

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2023年04月14日10时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座5楼0503第二会议室

#### 五、开启

时间： 2023年04月14日10时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新区高新四路1号高科广场A座5楼0503第二会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

- 1.本项目1包采购预算价格为每平方米单价合计。其中各单价最高限价：考古勘探费4.50元/㎡ 文物发掘技术费623.20元/㎡（基准单价是指发掘对象文化层深度在2米以内（含2米）的单价；深度每增加0.5米，价格相应递增15%）。2包采购预算价格为每平方米单价合计。其中各单价最高限价：考古勘探费4.50元/㎡ 文物发掘技术费1046.81元/㎡（基准单价是指发掘对象文化层深度在2米以内（含2米）的单价；深度每增加0.5米，价格相应递增15%）。招标范围不含劳务、支护、安保。

- 2.1包考古勘探及考古发掘区域：郭杜街办、杨庄街办、王莽街办、太乙宫街办、砲里街办、魏寨街办、子午街办、鸣犊街办以上8个街办行政区域内。

2包考古勘探及考古发掘区域：韦曲街办、王曲街办、滦镇街办、引镇街办、杜曲街办、五台街办、黄良街办、大兆街办以上8个街办行政区域内。

- 3.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4.落实政府采购政策：（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)；（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知国办发〔2007〕51号，以财库〔2019〕9号为准；（4）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；（5）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）。（7）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021)431号）；（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采（2018）23号）及《西安市长安区财政局关于进一步做好政采贷工作的通知》（长财字〔2021〕223号）；（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（10）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

地址：西安市长安区西长安街79号

联系方式：029-85296382

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西中技招标有限公司

地址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座1001室

联系方式：029-88364979

###### 3.项目联系方式

项目联系人：杨艳、戴杨

电话：029-88364979-858

# 第二章 谈判须知

| 供应商须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 项目名称 | 长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘技术服务 |
| 2 | 项目资金 | 已落实。 |
| 3 | 采购人及采购代理机构 | 采购人：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心 采购代理机构：陕西中技招标有限公司 |
| 4 | 采购需求 | 采购需求详见谈判文件第四章服务内容及要求。本次项目均以“包”为单位，供应商必须就完整的“包”进行响应，不完整的响应将被拒绝。 |
| 5 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 6 | 服务期限 | 2年 |
| 7 | 付款方式 | 根据中标单价按照单个项目一次性据实结算。 |
| 8 | 合同签订 | 中标供应商和采购人签订合同。 |
| 9 | 保证金 | 根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境》（市财函【2020】617号文），本次项目无需缴纳投标保证金。 |
| 10 | 响应文件有效期 | 响应文件从开标之日起，响应文件有效期为90日历天。成交供应商的响应文件有效期自动延长至项目质保期结束。 |
| 11 | 响应文件份数 | 按包提交壹套正本“响应文件”、贰套副本“响应文件”、一套电子版（电子文件需提供word 版本及签字盖章后PDF两种格式,用U盘或光盘拷贝）。 供应商应在响应文件封面及响应文件密封文件袋正面注明项目名称、采购项目编号、正本/副本/电子版、供应商名称。 供应商应在响应文件密封文件袋上加盖单位公章或法人或授权人私章或签字，以保证文件密封性完整。 |
| 12 | 响应文件装订要求 | 响应文件应胶装成册，编制页码及目录，建议双面打印。 |
| 13 | 供应商资格要求 | 1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，企业法人应提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供统一社会信用代码的营业执照）；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； 2. 法定代表授权委托书及被授权人身份证件（法定代表人直接投标，只须提交其身份证）； 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021或2022年度财务审计报告或银行资信证明或承诺）； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前12个月内任一月份的社保和缴纳税收的证明）； 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 6.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7. 供应商应具有中华人民共和国考古发掘资质证书； 8.项目负责人应具有考古发掘领队资格证书或考古发掘项目负责人资质证书。 |
| 14 | 供应商信用信息查询 | 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 失信查询名单，采购人、采购代理机构现场对供应商信用信息进行查询。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。处罚期限届满的除外。 |
| 15 | 最高限价 | 1包单价最高限价：考古勘探费4.50元/㎡ 文物发掘技术费623.20元/㎡（基准单价是指发掘对象文化层深度在2米以内（含2米）的单价；深度每增加0.5米，价格相应递增15%）。 2包单价最高限价：考古勘探费4.50元/㎡ 文物发掘技术费1046.81元/㎡（基准单价是指发掘对象文化层深度在2米以内（含2米）的单价；深度每增加0.5米，价格相应递增15%）。 |
| 16 | 报价说明 | 1、各包单价报价。 2、合同价格一次性包死，不受市场价格变化因素的影响，采购人不再为本项目增加任何费用。 |
| 17 | 采购代理服务费 | 中标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）中服务类收费标准计取。每包定额收取人民币伍万元整。 |
| 18 | 供应商失信行为 | 供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。 |
| 19 | 踏勘 | 供应商自行踏勘。 |

本次采购属服务类政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 1、资格合格的供应商

1.1 在中华人民共和国境内登记注册的、有能力提供采购项目内容的供应商。

1.2 向采购代理机构领取谈判文件并登记备案。

1.3企业信用：现场登录“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )， 查询供应商相关主体信用记录，“信用中国”是否存在严重行政处罚、黑名单；“中国政府采购网”是否存在违法行为记录。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其投标。

## 2、现场踏勘

2.1 本项目不组织现场踏勘。

2.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

## 3、谈判文件的组成

3.1 本谈判文件包括以下内容：

3.1.1谈判邀请函；

3.1.2谈判须知；

3.1.3合同格式（参考）；

3.1.4服务内容及要求；

3.1.5谈判响应文件格式。

3.2 供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的谈判响应文件没有按谈判文件的要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该文件有可能被拒绝。

## 4、谈判文件的澄清及修改

4.1 供应商若对谈判文件有任何疑问，应以书面形式向采购人及采购代理机构提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清或修改，或是根据供应商的要求对谈判文件做出澄清或修改，采购人及采购代理机构将以书面文件向供应商发送。供应商在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认，该澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

4.2 谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.3 为使供应商在编制谈判响应文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交谈判响应文件的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改、补充通知中予以明确。

## 5、谈判语言

谈判响应文件、谈判过程中交换的文件和往来信件应以中文书写。

## 6、计量单位

除在谈判文件中有特殊要求外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

## 7、谈判响应文件的组成

7.1谈判响应文件由下列部分组成。

7.1.1谈判函

7.1.2谈判报价表

7.1.3分项报价表

谈判文件第五章谈判响应文件格式的其他内容

- 8、谈判响应文件格式

8.1谈判响应文件包括本须知第7条中的全部内容。表格样式应使用谈判文件中所提供的谈判响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

## 9、谈判报价

9.1报价标准及依据

自主报价。本次谈判根据谈判情况可有多轮谈判报价（含谈判响应文件中的首轮报价），超出采购预算的报价，将导致废标。供应商报价包括：包括完成本项目所发生的各项费用、税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人或采购代理机构将视为有关费用已包括在谈判报价中而不予支付。

## 10、谈判货币

10.1本谈判报价采用的币种为人民币。

## 11、谈判有效期

11.1 谈判有效期自谈判之日起90天，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的谈判响应文件均保持有效。

11.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构在原定谈判有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长谈判有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。

## 12、谈判保证金

12.1无。

## 13、谈判响应文件的份数和签署

13.1 谈判响应文件按“包”为单位提供，正本壹份副本贰份及电子文件（含word版本及签字盖章的PDF版本）1份。

13.2 谈判响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在谈判响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以是正本的复印件。

13.3 谈判响应文件中要求加盖供应商公章并要求法定代表人及其授权代表签字的地方均应盖章或签字。

13.4 供应商如对谈判响应文件有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

## 14、谈判响应文件的提交

14.1供应商应按谈判邀请函所规定的地点和时间提交谈判响应文件。

14.2谈判响应文件正本、副本均应胶装成册，不可插页漏页。

## 15、谈判

15.1 采购代理机构按谈判邀请函中所规定的时间和地点举行谈判会议，并邀请供应商参加。

15.2谈判文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求供应商在规定时间内提交最后报价。

## 16、谈判小组

16.1谈判小组由采购人和有关技术、经济专家组成，本项目谈判小组专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

16.1.1参加采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

16.1.2参加采购活动前3年内与供应商发生过法律纠纷；

16.1.3与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

16.1.4与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

16.2谈判小组负责对谈判响应文件进行审查并与供应商进行谈判，并确定谈判结果。

## 17、谈判程序

17.1采购人对供应商的谈判响应文件先进行资格性审查。资格审查通过后，由谈判小组进行符合性审查，最后进行技术响应性审查。审查全都合格的供应商进行谈判。

17.2资格性审查内容为谈判文件要求的供应商资格要求内容，供应商须在谈判响应文件中附以相应资格证明文件。

17.3符合性审查内容为：

17.3.1服务期限是否完全响应;

17.3.2付款方式是否完全响应;

17.3.3谈判响应文件的数量是否合格	;

17.3.4谈判响应文件有效期是否合格	;

17.3.5谈判响应文件的签字盖章是否合格；

17.3.6报价未超出最高限价。

17.4技术响应性审查：谈判响应文件是否符合单一来源谈判文件要求；

17.5对谈判响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

17.6澄清文件将作为谈判响应文件的一部分。

17.7 算术错误将按以下方法更正：

17.7.1 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.7.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

17.7.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

17.7.4 对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

17.7.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其谈判属于无效谈判情形。

17.8谈判小组根据谈判供应商响应文件响应情况与供应商进行谈判，并最终达成一致后推荐成交候选供应商。

## 18、成交通知书

18.1 采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

## 19、合同的签订

19.1 采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立合同。

19.2 成交供应商如因自身原因不与采购人订立合同，则采购人将废除授标。

19.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目的服务任务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

19.4成交供应商和采购人签订合同。

## 20、招标代理服务费

中标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）中服务类收费标准计取。每包定额收取人民币伍万元整。

开户名称：陕西中技招标有限公司

开户行名称：中国银行西安高新四路支行

账      号：102846245822

转账事由：  （编号后四位）（  包）   项目招标代理服务费

## 21、履约保证金

21.1无。

## 22、合同的履约验收

22.1采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 23、融资担保

根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采（2018）23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》《陕财办采（2020）15号》、《西安市长安区财政局关于进一步做好政采贷工作的通知》（长财字〔2021〕223号）的有关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

融资政策链接：http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)

# 第三章 合同格式（参考）

甲方：

乙方：

为确保地下文化遗产安全，推动项目顺利进行，根据相关法律法规规定，以及考古勘探及考古发掘技术服务结果，由乙方对长安区政府储备土地进行考古勘探和发掘等文物保护工作。甲乙双方本着”既有利于文物保护，又有利于基本建设”的原则，经协商，达成如下协议。

第一条  法律法规依据

1.1《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令〔十三届第四十五号令〕）2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过，自2021年1月1日起施行。

1.2《中华人民共和国文物保护法》第五次修正（中华人民共和国主席令〔十二届第八十一号〕）2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过并施行。

1.3《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》国家文物局〔90〕文物字第248号

1.4《关于加强基本建设工程中考古工作的指导意见》国家文物局文物保发〔2006〕42号。

1.5《陕西省文物保护条例》陕西省人民代表大会常务委员会公告第55号。

1.6《关于将建设项目中的文物勘探费用列入项目总投资的通知》陕计设计〔2000〕747号。

1.7陕西省文物局《关于加强基本建设工程中考古工作的通知》陕文物发〔2014〕147号。

1.8陕西省财政厅、陕西省文物局《关于加强建设项目考古收费管理工作的通知》陕财办税〔2021〕15号。

1.9《关于调整陕西省最低工资标准的通知》陕人社发〔2019〕8号。

1.10 陕西省住房和城乡建设厅《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》(陕建发〔2017-270〕号)。

第二条 协议内容及工作时间

2.1甲方委托乙方承担                       涉及的考古勘探、考古发掘等文物保护工作。

2.2合同期限：2年。

第三条  工作费用及支付方式

3.1本项目为固定综合单价合同。考古勘探费    元/㎡ 文物发掘技术费    元/㎡（基准单价是指发掘对象文化层深度在2米以内（含2米）的单价；深度每增加0.5米，价格相应递增15%）。

3.2支付方式

3.2.1根据中标单价按照单个项目一次性据实结算。

第四条  工作原则及工作要求

4.1严格执行《中华人民共和国文物保护法》《陕西省文物保护条例》等有关法律条例规定进行考古勘探和考古发掘，确保地下文化遗存不受破坏。

4.2勘探工作严格按照《考古勘探工作规程》（试行）规范开展。

4.3发掘工作严格按照《田野考古工作规程》规范开展。

第五条  违约责任及争议解决

5.1按《合同法》中的相关条款及结合文物勘探及发掘工作实际约定执行。

5.2在服务期限内，如中标单位经营状况发生重大变故，导致工作无法正常进行，采购人有权终止项目委托合同，并取消其中标资格。

第六条  其他

6.1如建设项目涉及文物保护单位，甲方应按规定办理文物行政报批手续，乙方依据文物行政审批意见开展考古工作。

6.2对于考古勘探发现的古代文化遗存，甲方应依据乙方编制的《考古勘探工作报告》，及时向相应的文物行政主管部门上报，并依据文物行政主管部门的批复意见，切实做好项目建设区域的文化遗产保护审批及后续考古发掘工作。

6.3甲、乙双方应本着积极配合、相互协作、精心组织、保证质量、按期完成的原则开展工作，重大事项双方应共同协商解决。

6.4本协议自甲、乙双方签字盖章后生效，双方履行完协议规定的义务后，本协议终止。

6.5本协议一式    份，甲乙双方各执     份。（正文完）

甲方：                          乙方：

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人：

电话：                          电 话：

传 真：                         传 真：

联系人：                        联系人：

开户银行：                      开户银行：

账 户：                         账 户：

账 号：                         账 号：

日 期：   年  月   日           日 期：   年  月  日

# 服务内容及要求

一、服务要求

- 须按照《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护条例》、《西安市不可移动文物保护条例》、国家文物局《考古发掘管理办法》、《田野考古工作规程》等有关法律、法规的规定和采购人的要求开展考古勘探和发掘工作。做好考古发掘现场管理和技术服务工作。做好勘探及发掘记录（文字、图纸、照片、图表、视频、测绘），所有的勘探和发掘成果需科学规范、准确记录。

- 按时按质完成考古勘探（发掘）项目的田野勘探（发掘）、资料记录等工作，并按要求提交项目档案。

- 负责办理考古发掘报告（证照）的有关申报（报批）手续，负责考古发掘报告的编制并协助办理相关文件的批复手续。

- 考古勘探队伍必须配备考古勘探项目负责人（领队）、专业勘探技术人员（技师）、测绘技术人员、安全员、资料员以及足够的熟练探工；还应配备必需的勘探、测绘等工具及设备（如RTK、全站仪、电脑、照相机等）。要求能够准确地识别土质土色、具有辨识古代墓葬、古文化遗址及其他文物遗迹特征的专业知识，能熟练写出勘探记录，并能使用RTK采用地理坐标系统准确定位测绘，绘制正规勘探图，编写考古勘探报告。

- 考古发掘队伍必须按照《田野考古工作规程》的要求配备考古发掘项目负责人（领队）、考古专业技术人员、文物保护专业技术人员、测绘摄影人员、安全员、资料员（库管员）以及足够的发掘、文物保护修复等的技师、技工；还应配备考古发掘、测绘、摄影、文物保护修复、资料整理、文物及标本管理等必需的工具、仪器设备及设施。确保考古发掘、现场文物保护、出土文物提取、文物修复、绘图、摄影、资料整理以及文物、标本的安全保管等工作顺利完成，并提交合格的考古发掘工作报告。

- 委派的项目负责人、工作人员均应熟悉并遵守文物保护法规，具备良好的文物保护意识和职业操守。在工作过程中爱护文物，按考古工作规范清理和保护文物。如由中标人人员所引起的事故，中标人应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。

- 须按采购人的要求组建专用于本项目的工作队伍，详细列出用于本项目的负责人、勘探技术人员、发掘技术人员、绘图技术人员、测绘技术人员等各层次的专业技术人员和普通工作人员、管理人员、服务人员名单，并承诺按照人员名单开展考古勘探和发掘工作。

- 发掘过程中，应采取合理措施，确保文物的安全。须加强文物安全管理，确保考古工地、出土文物和考古资料的绝对安全。任何人不得私自携带、截留和倒卖出土的各类文物标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及连带中标人法律责任。并严格遵守保密规定，不得擅自向第三方报料，泄露考古工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。

- 在考古勘探项目协作或考古发掘项目协作委托服务结束后，须依据国家和地方相关文物保护要求、采购人要求及项目实际情况编写考古勘探报告或考古发掘报告，按时提交符合要求的相关田野工作资料，接受采购人的指导和监督，完成验收工作。

- 单价限价

1包单价最高限价：考古勘探费4.50元/㎡ 文物发掘技术费623.20元/㎡（基准单价是指发掘对象文化层深度在2米以内（含2米）的单价；深度每增加0.5米，价格相应递增15%）。

2包单价最高限价：考古勘探费4.50元/㎡ 文物发掘技术费1046.81元/㎡（基准单价是指发掘对象文化层深度在2米以内（含2米）的单价；深度每增加0.5米，价格相应递增15%）。

- 考古勘探及考古发掘区域

- 1包考古勘探及考古发掘区域：郭杜街办、杨庄街办、王莽街办、太乙宫街办、砲里街办、魏寨街办、子午街办、鸣犊街办以上8个街办行政区域内。

2包考古勘探及考古发掘区域：韦曲街办、王曲街办、滦镇街办、引镇街办、杜曲街办、五台街办、黄良街办、大兆街办以上8个街办行政区域内。

# 第五章 谈判响应文件格式

（封面）

（正本/副本）

长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘技术服务

谈判响应文件

项目编号：SZT2022-SN-QC-ZC-FW-0865

包号：

供应商：          （盖章）

二零二三年四月

## 附件1 谈判函

致：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

根据已收到的采购编号为SZT2022-SN-QC-ZC-FW-0865的长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘技术服务的谈判文件。正式授权的下述签字人   （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交谈判文件要求的全套谈判响应文件，包括：

1、谈判响应文件；

2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务;

2. 我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

手机：                                  传真：

投标人代表姓名、职务：

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件2 谈判报价表

| 项目名称 | 长安区政府储备土地考古勘探及考古发掘技术服务 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZT2022-SN-QC-ZC-FW-0865 |
| 包号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 各项单价 （人民币元） | 考古勘探费 元/㎡ |
|  | 文物发掘技术费 元/㎡（基准单价是指发掘对象文化层深度在2米以内（含2米）的单价；深度每增加0.5米，价格相应递增15%）。 |
| 服务期限是否响应 |  |
| 付款方式是否响应 |  |

备注：1. 成交人与采购人签订合同时以各项单价报价为准据实结算。各项单价不得超出各包最高限价，超出各包最高限价的报价为无效报价。

- 2.根据成交单价按照单个项目一次性据实结算。

- 3.付款方式、服务期限请填写“是”或“响应”。

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件3 商务偏离表

供应商名称：                      项目编号：

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件份数 |  |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |  |
| 3 | 响应文件有效期 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |

备注：1、除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其它所有商务均完全响应“谈判文件”中的要求。

- 如全部响应谈判文件所提服务要求，在“谈判文件商务要求”及“响应文件商务响应”栏中填写“全部”字样，在“偏离情况”栏填入“无偏离”字样。

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件4  拟投入本项目的人员一览表

供应商名称：                      项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 拟担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件5  拟投入的主要人员简历表

供应商名称：                                项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  |

本表可自行扩展

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

供   应   商  公  章：

日                    期：

## 附件6  参加政府采购活动行为自律承诺书

致：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购任务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是我方投标文件的组成部分。

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件7  服务方案及承诺

按照谈判文件的要求编制，内容由供应商自行编制。

## 附件8  投标人资格证明文件

- 附件8-1统一社会信用代码的营业执照或其他证明文件

具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，企业法人应提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供统一社会信用代码的营业执照）；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

- 附件8-2法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）  的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （采购项目名称）项目编号为           的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权有效期：自谈判响应文件递交截止之日起90日历天；特此声明。

| 法定代表人身份证复印件 （第一面） | 授权代表身份证复印件 （第一面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （第二面） | 授权代表身份证复印件 （第二面） |

供应商名称：                        （公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

授权代理人（被授权人）：            （签字）

日      期：

- 附件8-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021或2022年度财务审计报告或银行资信证明或承诺）；

- 附件8-4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前12个月内任一月份的社保和缴纳税收的证明）

提供社会保障资金缴纳记录证明文件

说明：

1、供应商须依法缴纳社会保障资金，须提供谈判截止时间前12个月内任意1个月的社会保障资金缴纳记录复印件并加盖供应商单位公章，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件，新开户的供应商提供社保开户证明；

2、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。

依法缴纳税收记录证明文件

说明：

1、供应商须提供谈判截止时间前12个月内任意1个月的依法缴纳税收记录，依法免税的供应商提供相应文件。

2、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企业纳税有特别规定的，须提供相关政策性文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件。

- 附件8-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

（          公司）于    年    月    日在中华人民共和国境内   （详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（      ），营业（生产经营）面积为（     ）。现有员工数量为（     ），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

| 具有履行本合同所必需的设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 品牌及型号 | 数量 | 备注（自购/租赁） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

- 附件8-6参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

我方作为项目名称             （项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

- 在参加本次采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。（供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动，但应提供期限届满的证明材料）

2、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并接受处罚。

特此声明。

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

- 附件8-7供应商应具有中华人民共和国考古发掘资质证书

- 附件8-8项目负责人应具有考古发掘领队资格证书或考古发掘项目负责人资质证书

## 附件9  项目业绩一览表

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 采购项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 签订日期 | 备注 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供考古发掘、考古勘探项目业绩至少两份。

- 2、供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在响应文件中）。

| 供应商名称 | ： | （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或被授权代表（签字或盖章） | ： |  |
| 日期 | ： |  |

## 附件10  中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（ 专业技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。