**府谷县新府山经七路移动线路迁改工程采购需求文件**

**采购项目名称：**府谷县新府山经七路移动线路迁改工程

**二、采购项目预算、资金构成和采购方式：**

1、采购项目预算：（见上传附件）

2、资金来源：财政

3、采购方式：竞争性谈判

**三、项目实施时间、地点、项目概况、履行期限及方式：**

**1、项目实施时间：**15日历天

**2、项目实施地点：**府谷县新府山

**3、项目概况：**

主要内容包括：项目位于府谷县新府山，主要工程内容包括府谷县新府山经七路移动线路迁改工程，市政土建工程、电气设备安装工程。

**项目总投资：649580.00**元。

**四、合同模板：**

**府谷县新府山经七路移动线路迁改工程合同**

甲方： 府谷县住房和城乡建设局（以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

为了保证府谷县新府山经七路移动线路迁改工程的顺利实施，甲乙双方就该项目相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。

  **一、项目概况**

1、项目名称：府谷县新府山经七路移动线路迁改工程

2、项目地点：府谷县新府山。

 3、项目内容：项目位于府谷县新府山，主要工程内容包括府谷县新府山经七路移动线路迁改工程，市政土建工程、电气设备安装工程。该项目内容以招标文件及甲方的要求为准。

  **二、合同价款**

合同总价为 （¥: ），合同价款按照中标价签订，最终项目价以实际完成项目量为准。

 **三、付款方式**

 1、最终工程价以审计价为准，根据工程进度付款，待工程竣工验收合格后拨付至不超工程价款的80%，审计完成后支付剩余工程款。

**四、项目期限**

该项目工期为15天，2023年 月 日开工至2023年 月 日完成，若拖延服务期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方交纳合同价款的2‰的延期损失费。

**五、双方责任**

 1、甲方负责监督乙方的项目进度、质量，协调该项目相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款1000—3000元。

 2、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度。

4、安全责任要求。实施服务期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

**六、**本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。

**七、**本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县住房和城乡建设局（盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

 年 月 日

**五、履约验收标准和方法**

1、履约验收时间：2023年5月

2、履约验收主体及内容：府谷县新府山经七路移动线路迁改工程，市政土建工程、电气设备安装工程。

3、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容提供服务。对供应商所提供的服务组织相关人员进行验收，并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

4、履约验收标准：

对府谷县新府山经七路移动线路迁改工程，市政土建工程、电气设备安装工程等进行验收，确保工程质量符合标准。

5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。

**六、对供应商的要求**

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

**七、付款方式：**最终工程价以审计价为准，根据工程进度付款，待工程竣工验收合格后拨付至不超工程价款的80%，审计完成后支付剩余工程款。

**八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话**

 1、采购单位：府谷县住房和城乡建设局

2、采购单位地址：府谷县新区

3、项目联系人：朱亮 联系电话：0912-8720328

府谷县住房和城乡建设局

2023年4月12日