项目编号：

（项目名称）

合

## 同

## 书

甲方：延安大学附属医院

乙方：

# 签订地点：

（此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

甲方：延安大学附属医院（以下简称甲方）

统一信用代码：12610000436450686U

法定代表人：马鹏

地址：陕西省延安市宝塔区北大街43号院

电话：(0911)2881002   传真: (0911)2881002  邮编: 716000

乙方：  （以下简称乙方）

统一信用代码：

法定代表人：

地址：

电话：  传真:    邮编:

为了项目顺利实施，明确双方的权利义务，甲乙双方本着诚实信用、相互合作、平等互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定特订立本合同，双方共同信守。

- 合同内容

建设内容：

建设范围：

第二条  合同金额及支付方式

1.合同总额：

2.支付方式：成交方将产品安装完毕，项目达到整体上线要求，经采购方签署成交方提供的《项目上线报告》后成交方向采购方提供发票 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。 项目系统上线正常运行一个月且符合合同、采购文件、响应文件及实施计划的技术要求，采购方组织相关人员进行项目系统验收，双方签名确认验收报告后，成交方向采购方提供发票及付款申请 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。 双方约定项目系统上线正常运行三年后且符合合同、采购文件、响应文件及实施计划的技术要求，成交方向采购方提交付款申请 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 10.00%。

乙方开户银行名称、地址及账号：

开户银行：

开户名称：

账号：第三条  项目交付及质量保证

1.交付要求：合同签订后，6个月内完成技术开发、部署、调试、试运行、验收等

2.交付地点：甲方指定地点

3.质量保证：

1、本项目为交钥匙工程，免费提供系统相关接口对接服务及第三方系统接口改造费用。免费提供电子病历六级、互联互通五级乙等、智慧服务三级、智慧管理二级的相关内容升级改造服务。

2、本次项目中涉及的产品须至少自验收之日起提供三年免费维保服务。供应商应在投标文件中说明在免费维保期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口、集成、升级等内容。在免费维保期内，供应商应确保系统的正常使用。项目验收后有项目服务组人员驻场，根据实际需要，指定工程技术人员提供技术服务，采取现场支持、远程维护、电话、电子邮件、互联网远程支持等多种服务方式。项目建设及维保期内，软件版本及相关知识库免费升级。如遇国家或上级主管部门政策调整、要求，中标人需无偿提供相关接口、技术、开发服务。在免费维保期内，提供全年每周7天、每天24小时的全天候服务和每天24小时热线电话服务，包括节假日，电话响应时间不超过30分钟，一级故障处理时间不超过2h，二级故障处理时间不超过3h，三级故障处理时间不超过48h，四级故障处理时间不超过一周。

第四条  甲方的权利和义务

1.甲方应及时接收产品，及时依合同约定方式对乙方提供的执行文档进行确认。

2.甲方有权在乙方提供的产品或服务未达到甲方要求时扣除相应款项的10%作为违约金，并要求乙方提供功能符合要求的替代产品。

3.乙方实施、维护人员的变更需经甲方签字同意。

4.在双方确定的时间计划下，协调相关科室配合乙方详细了解系统功能需求。

5.乙方提供的产品及服务符合要求时，甲方应按期将合同款项支付给乙方。

6.甲方应按照合同约定，根据项目实施情况进行验收工作。

7.因乙方原因引起的产品质量问题或交付产品与合同约定、招投标文件规定不符的，甲方有权扣除相应款项的10%作为违约金，退回乙方提供的软件产品。

8.甲方有权对乙方现场实施、维护人员进行考核，考核结果以月度进行统计，对于不达标的人员甲方有权要求乙方进行更换。

第五条  乙方的权利和义务

1.根据合同内容，负责按期完成合同约定的内容。

2.对甲方相关人员进行操作培训，直至熟练运用。提供软件操作培训，保证使用科室完全掌握，由使用科室签字确认。为项目相关人员提供系统的安装和调试培训，简单的故障排错培训，提供集中培训和一对一培训等方式，提供培训相关文档。

3.项目实施期间保证有一名项目经理及不少于一名实施人员，提交人员社保证明资料。

4.在免费维保期内，提供全年每周7天、每天24小时的全天候服务和每天24小时热线电话服务，包括节假日，电话响应时间不超过30分钟，一级故障处理时间不超过2h，二级故障处理时间不超过3h，三级故障处理时间不超过48h，四级故障处理时间不超过一周。一级故障：系统停机、数据库故障、服务器瘫痪等，或对正常业务运作有严重影响。二级故障：系统的操作性能严重下降，或由于系统性能明显下降，使业务运作有影响，系统功能bug或日常故障。三级故障：系统的操作性能下降，但大部分业务运作仍可正常工作。四级故障：软件功能、硬件更换、接口对接或其他需要时间修改的问题。

5.保证交付的产品质量符合本合同约定。甲方对产品质量提出合理性异议的，乙方应在合理期限内修正、更换。乙方确保其产品的稳定可靠，乙方负责将其产品的系统调试、优化、升级和扩容工作，并保证上述工作不影响甲方及用户的正常使用。超过双方约定的维护期后，甲方如需乙方继续提供上述服务，由双方另行协商。

# 6.乙方在履行本合同过程中不得影响甲方业务系统的正常运行及数据的安全性、完整性。造成甲方损失的，乙方承担相应责任并赔偿实际损失。

# 7.在项目实施过程中，根据甲方要求按时提供项目文档。

8.质保期过后，甲乙双方另行协商签订服务合同，服务形式包含现场服务、电话服务、远程服务。

# 9.乙方将在投标文件中说明在免费维保期内提供的服务计划，维护范 围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口、集成、升级 等内容。

# 10.在免费维保期内，乙方将确保系统的正常使用。项目验收后有项目 服务组人员驻场，根据实际需要，指定工程技术人员提供技术服务， 采取现场支持、远程维护、电话、电子邮件、互联网远程支持等多种服务方式。

11.乙方在项目建设及维保期内，提供软件版本及相关知识库免费升级 。如遇国家或上级主管部门政策调整、要求，乙方将无偿提供相关接 口、技术、开发服务。

12.免费维保期满后，乙方同意另签维保协议。每年的维保服务费不高于合同额的5%。

13.项目验收之日起为项目免费维护期，甲方根据售后服务考核情况，因乙方服务考核不合格，甲方有权扣除合同款最高10%作为违约金。

- 验收标准和方式

# 采购人对成交人提供的产品在使用前进行调试时，成交人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 2、验收时采购方、成交人等项目相关方都须在场，验收完毕后一致作出验收结果报告。 3、交付文档验收要求： 项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。 （1）系统的体系架构及描述。 （2）提供的其它技术手册，包括：《总体设计报告》；需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；《详细设计说明书》；《数据字典》；《接口文档》；系统实施确认书；软件培训资料；《系统运行维护手册》；程序安装维护手册；软件使用操作手册；项目验收报告。 （3）符合招标方项目管理要求，提交相应项目资料。

# 第七条  培训

# 1.乙方应根据本项目的培训要求，制定培训计划，负责相关人员的培训。

# 2.乙方为项目相关人员提供系统的安装和调试培训，简单的故障排错培训，提供集中培训和一对一培训等方式，提供培训相关文档。

第八条  知识产权

系统需提供专利从预申请、申请、公开、授权等全过程信息管理功能。

专利信息管理 系统需提供专利信息新增、删除、编辑、查询、审核、导入、导出以及统计分析功能。

专利代理管理 专利申请人在申请专利时，如果需要专利代理公司协助完成，可在专利预申请时指定专利代理公司，管理员审核通过后，会把专利预申请信息和材料发送至代理公司，专利代理公司可凭账号登陆系统，对专利信息进行管理和维护。管理员可管理和维护专利代理公司基本信息和账号信息。

第九条  违约条款

1.甲方逾期付款，每逾期一日，应按照其所拖欠货款的万分之三向支付违约金，违约金总额不超过合同总额的3%（百分之三）。

# 2.乙方在发生（1）逾期交付产品（2）没有在甲方要求的或合同规定的时间内完成对合同系统故障、缺陷的修复（3）系统安装后不能正常运行（4）未按照合同和工作说明书的要求完成项目工作，或未通过甲方的系统验收（5）未按本合同约定进行维护和培训等，影响甲方正常使用该产品情况之日起，每天向甲方偿付合同总金额万分之五的利息，直至上述情况解决之日止。甲方有权在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期违约金。误期违约金的最高限额为合同价格的百分之二十（20%）。利息和违约金甲方可同时一并主张。一旦达到误期违约金的最高限额，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

# 3.甲、乙双方因未尽义务造成对方的损失，由责任方承担相关责任。

第十条  不可抗力

1.如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力发生后不迟于七个工作日内，将不可抗力事件的发生、预计延续的时间和终止情况书面通知给另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

2.不可抗力事件包括火灾、水灾、地震、台风、自然灾害、战争、交通瘫痪、突发疫情等。

3.主张不可抗力的一方有责任在发生不可抗力事件时采取适当的补救措施，尽量减少不可抗力事件给合同双方带来的损失，由此产生的费用甲方不予承担。

- 通知与送达

甲乙双方确认以本合同中主体条款的信息作为双方送达函件或其他联系方式的唯一依据。如有变更，应自变更之日起十五日内通知相对方，未经通知的，对相对方不发生效力。通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式寄出但未被收悉的，以挂号寄出或者投邮当日视为送达。

- 争议的解决办法

因本合同所产生的一切争议，由双方协商解决，经双方协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

- 其他

1.本合同在执行期间如因国家有关政策、法律法规变动或其他原因确需变动时，双方应本着友好、坦诚、互谅、公平诚信的态度依法对相关条款做出必要的调整和补充。

2.甲乙双方对合作过程中所知晓的对方商业秘密负有保密义务，未取得对方书面同意，不得以任何形式向其他人员或机构透露，该保密义务不因本协议的终止而取消。如因泄密而导致对方损失，泄密方应承担相应的赔偿责任。

3.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同书具有同等法律效力。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。对本合同作出的任何修改和/或补充应为书面形式，并由双方签字盖章后生效。

5.甲乙双方对于合同履行过程的相关文档（包括但不限于交付书或收货收据、验收报告等），以下确认方式均具有法律效力：加盖公章、加盖项目专用章、加盖使用部门或参与验收部门的部门印章；加盖验收专用章；合同约定的授权代表或者各方出具有效授权的授权代表签字；项目参与人员通过使用公司邮箱发送邮件方式对于项目执行情况的确认；依合同约定逾期未提出书面异议视为验收通过的。

6.不论任何原因，在项目分阶段分批次履行的情况下，甲方需按乙方的履行节奏，对乙方分批次或分阶段进行交付的产品验收等履行结果的确认。该确认结论与本合同第六条的确认结论具有同等效力，但最终的综合验收以乙方整体调试安装完成后的验收为准。

7.双方理解并同意，在未持有相对方出具的有效授权委托书（加盖公章并由法定代表人签字或签章），且双方未在本合同或其他生效文件中赋予指定人员相应权限时，合同相对方任何人员以口头或书面形式作出的可能导致相对方义务增加的承诺或行为均为其员工个人行为。双方同意由此发生的所有法律后果都由相对方员工个人承担，无权向相对方主张任何权利。

8.本合同书正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

# 甲方（签章）：                乙方（签章）：

# 法定代表人：                  法定代表人或委托人：

# 年    月    日               年    月    日