### 政府采购项目采购需求

### 一、项目总体情况

（一）项目名称：西安市城市内涝风险图绘制项目

（二）项目所属年度：2024年度

（三）项目所属分类：服务

（四）预算金额：2300000.0元 ，大写（人民币）：贰佰叁拾万元整

（五）项目概况：

项目针对西安市城市暴雨内涝特性，分析重点区域内涝风险，建立积水、内涝、失防判别标准，建立不同风险区暴雨和积水阈值。通过现场调查、实测数据、数值模型模拟等多种方法，配合高精度下垫面、遥感影像等数据底图，结合市政道路、地铁口、低洼区域等重点积水内涝防控要求，建立涵盖洪涝时间、历时、范围、深度、风险等级等指标在内的洪涝风险数据集，编制不同降雨条件下内涝风险图，形成西安市城区内涝风险地图，作为制定西安市分级分类编制防汛应急预案、部署防汛抢险力量装备、引导市民转移避险等方面的重要支撑。

二、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：部门集中采购

（二）采购方式：公开招标

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）采购标的是否属于政府购买服务：是

（七）是否属于政务信息系统项目：否

（八）是否属于一签多年项目：否

### 四、项目需求情况

##### （一）项目名称：西安市城市内涝风险图绘制

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模：

3)预留形式：

4)预留比例：  %

2、预算金额：2300000.0元 ，大写（人民币）：贰佰叁拾万元整

最高限价：2300000.0元 ，大写（人民币）：贰佰叁拾万元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：  否

5、是否允许合同分包选项：否

6、采购内容与性能指标

| 参数性质 | 序号 | 采购内容与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 西安市城市基础数据采集与补测 | 1 | 项目区降雨、下垫面、遥感影像数据采集，形成可利用地形图，历史积涝点附近地铁口和地下空间相关空间和排水设施等关键资料补测。 |
| 西安市城市积水、内涝、失防的降水阈值确定 | 2 | 基于源头低影响开发设施和排水管渠的综合排水能力，结合历史洪涝灾害统计及洪涝模拟结果数据，统筹计算二者合力能够消纳的雨水量，评估城区积水出现时的降水阈值；基于源头低影响开发减排设施、排水管渠等排水设施以及行泄通道、调蓄设施等排涝除险设施的综合能力，对应着城市内涝防治标准，基于历史洪涝灾害统计及洪涝模拟结果数据，统筹计算各类措施合力能够消纳的雨水量，综合评估城区内涝发生时的降水阈值；综合西安市各类防洪工程措施和应急抢险非工程措施，采用统计分析、桌面推演等多种手段，统筹计算各类措施合力能够消纳的雨水量，综合评估城区防涝工程和应急能力的降水上限阈值。 |
| 西安市城市内涝风险指标数据集构建 | 3 | 系统梳理历史洪涝事件的积水监测数据及网络舆情等多源积水数据，结合洪涝模拟分析结果，识别历史易积水点和覆盖城区市政道路、地铁口、低洼区域、地下空间等重点区域的主要风险点，对相关数据开展清洗、分类和整理，形成“降雨情景、风险点位、风险等级”等数据集。 |
| 西安市城市内涝风险图编制 | 4 | 综合典型历史积水内涝点位，市政道路、地铁口、低洼区域、地下空间等主要风险点，对应积水、内涝、失防极端的雨量量级、积水深度和风险等级等要素，配套不涉及数据保密的高精度下垫面、遥感影像数据底图，编制西安市洪涝风险地图。 |
| 西安市城市内涝风险分级分类防控对策 | 5 | 针对城市区域不同类型历史积水点和市政道路、地铁口、低洼区域、地下空间等重点区域，结合积水、内涝、失防、极端风险等级划分结果，分级分类提出源头低影响开发减排设施、排水管渠等排水设施以及行泄通道、调蓄设施等排涝除险设施，以及智慧调度、应急抢险、转移避险等工程与非工程措施相结合的防控措施建议。 |
| 预期成果 | 6 | 西安市主城区、远郊县（区）和西咸新区建成区积水、内涝和失防的降水阈值内涝风险图及模拟极端暴雨内涝风险图1套；开发可接入气象预报的西安市城市内涝风险图预测分析模型1套并可嵌入智慧应急系统；西安市主城区、远郊县（区）和西咸新区建成区内涝风险分级分类防控对策研究报告1套。 |
| 支撑服务 | 7 | 质保3年，同时根据内涝实际进行数据和模型的更新；对县（区）使用人员进行培训。 |

7、合同管理安排

1）合同类型：委托合同

2）合同履行期限：自合同签订之日至2025年4月30日

3）合同履约地点：西安市

4）支付方式：二次付清

5）履约保证金及缴纳形式：

中标(成交)供应商需要缴纳履约保证金：不缴纳

6）质量保证金及缴纳形式：不缴纳

7）合同支付约定：

| 序号 | 付款条件 | 达到付款条件起XX日 | 支付合同总金额XX% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签署合同后并开具发票 | 30日 | 50% |
| 2 | 验收合格后并开具发票 | 30日 | 50% |

8）违约责任与解决争议的方法：因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决;如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第( 2 )种方式解决争议:

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律;

(2)向西安市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

11、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请专家：是

3）履约验收程序：一次性验收

4）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15日内组织验收

5）履约验收内容：严格按照招投标文件及合同约定内容进行验收 。