**采购需求**

一、项目名称

陕西周至国家级自然保护区管理局2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目管护用房维护修葺工程

二、项目类型、数量、清单

详见分部分项工程量清单

三、技术要求

详见施工图等

四、要求

4.1其他要求

（1）按施工图纸要求施工。

（2）按照工程施工规定完工后提交完整的竣工资料、施工单位配合工程投运。

五、付款方式

1.双方签订合同后，财政资金拨付到位7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为工程预付款，用于乙方采购材料及施工人员人工费；

2.工程进度达到整体工程量的50%后，7个工作日内支付合同金额的30%；

3.竣工验收合格、工程结算手续完成，财政资金拨付到位后7个工作日内支付合同金额的30%。

六、工期：一年，从签订合同之日计算。

七、质保期：一年。

八、工程质量：符合国家现行有关建筑工程质量验收规范“合格”要求。