渭水一路延大创新学院北门路口交通信号灯、电子警察设备系统、视频监控设备增设工程项目

（合同范本）

甲方：

乙方：

甲方（采购人）：   
乙方（供应商）： （供应商名称或联合体名称）

甲、乙双方就渭水一路延大创新学院北门路口交通信号灯、电子警察设备系统、视频监控设备增设工程项目协商一致，双方依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，达成如下协议：

一、工程名称：渭水一路延大创新学院北门路口交通信号灯、电子警察设备系统、视频监控设备增设工程项目。

二、工程地点：西安经济技术开发区渭北新城

三、工程内容：

1.项目概况

为了保障延大创新学院师生出行安全，为延大项目路口处增设道路交通信号灯，并在渭水一路东西方向设立闯红灯和超速抓拍设备，同时在校门口设立360°全时段监控摄像头以增强校园周边交通秩序管控力度。工程主要内容包含渭水一路延大创新学院北门路口交通信号灯、电子警察设备系统、视频监控设备增设。

2.承包范围：

（1）本项目的工程设计工作，涵盖施工图设计等各阶段设计任务，并按要求提交相应设计成果文件且配合完成审查等工作。

（2）本项目的工程施工工作，包括按设计文件及相关规范要求完成所有工程内容的施工建设、设备采购及安装调试、工程竣工验收合格并交付使用等全部工作内容。

3.承包方式：施工设计总承包，乙方对本项目的设计、施工质量、安全、进度等全面负责，确保项目整体满足合同约定及相关规范要求。

四、合同工期： 45 日历天，开工日期以甲方正式通知为准。

五、工程质量等级

乙方严格按照国家颁发的施工验收规范进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准条件。

本工程要求质量等级为：合格。

六、合同价款及承包方式：

甲方将本项目渭水一路延大创新学院北门路口交通信号灯、电子警察设备系统、视频监控设备增设工程发包给乙方施工，总承包价款¥ 元，大写

承包方式：总价总承包，包工包料。

本合同金额为完成本工程承包范围所需之全部的费用，包括但不限于以下内容：设计费、人工费、材料费、包装费、组装费、就位安装费、运输费、卸货及二次运输费、设备配置优化费、机械费、临时设施费、施工措施费、安全文明施工费、环境保护费、保险费、调试费、协调费、材料设备所需的各种检测费、已完工程检测（试验）费、竣工验收费、赶工费、培训费、保修费、返工费、手续费、风险费、规费及税金等乙方完成本合同项下义务所需要的一切费用。

七、付款及结算方式：

项目进场后甲方向乙方支付工程款的 %，本工程竣工验收合格，经甲方审核后支付至结算审核金额的 %，剩余工程款的 %作为质保金，自验收合格后1年后支付。

八、双方权利及责任

（一）甲方：

1.甲方向乙方提供乙方办理手续所需的相关资料。

2.负责配合、协调施工现场的关系，解决现场临时出现的问题。

3.按照合同约定及时向乙方拨付工程款。

（二）乙方：

1.有权要求甲方按合同约定支付合同价款，并提供开展设计、施工工作所需的相关资料及必要协助。

2.严格按照国家、行业及地方现行的相关规范、标准及本合同约定进行设计、施工工作，确保设计、施工质量及进度符合要求，做好安全文明施工管理，承担施工过程中的安全生产责任，因乙方原因造成的安全事故等一切损失由乙方自行承担。

3.在设计过程中应充分考虑施工的可行性、合理性及经济性，积极与甲方及相关部门沟通协调，按要求及时修改完善设计文件；在施工过程中，应严格遵守施工现场的各项规章制度，接受甲方及相关监管部门的监督管理，按施工进度计划合理组织施工，确保按时保质完成施工任务。

4.按合同约定时间完成施工任务，严格按国家有关施工规范、规程、标准施工，保证施工质量，确保交通秩序通畅。

5.因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，每逾期一天，应当按照【 元/天】向甲方承担违约责任。

6.乙方负责办理与施工、验收相关的各类手续，并承担相应费用。

7.负责做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

8.乙方负责施工现场的安全施工管理，认真贯彻执行国家的安全生产法律法规及各项政策，如因乙方施工原因致使任何人身损害或财产损失，乙方承担全部赔偿责任。

9.保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

10.工程完工后，由乙方负责整个交通信号系统的检测调试，确认可正常运行后，按照要求提供竣工资料。

11.已完工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。

九、保修

工程保修期为1年。在保修期间，工程存在质量问题需要维修的，乙方应在接到修理通知之时起 2 小时内派人维修，并不收取任何费用，若乙方拒绝修理或者不能按时到场修理，甲方可自行委托第三人对该工程进行维修，产生的一切费用由乙方承担，甲方有权利直接在质保金中扣除，质保金不足的，乙方应当自甲方通知之日起2日内支付至甲方账户。

十、争议的解决

本协议一切争议双方协商解决，协商不成的，由项目所在地有管辖权的法院管辖。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，双方协商解决。

2.本合同一式陆份，甲方 份，乙方 份。

3.本合同自双方法定代表人签字并加盖公章（或加盖合同专用章）之日起生效。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_  
签订日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

乙方（联合体牵头人盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_  
法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_  
联合体成员（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_  
签订日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

注：上述合同仅作为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，实质性内容不得违背招标文件的条款。