**采购内容及要求**

**一、项目概况**

本项目蒲城县孙镇社区健身中心提升改造项目，施工范围为：室外篮球场（3块）硅PU地面铺设、篮球杆更换、安装围网及照明设备，羽毛球、乒乓球场地自流平地面铺设，健身器材购置等。地址为：陕西省渭南市蒲城县。

**二、工程内容和施工地点、计划工期**

1)工程内容：

1、篮球场：原硅PU拆除并整修2280平方米，铺设硅PU地面8mm2280平方米，钢丝围网3米高204平方米，移动式室外篮球杆（规格4883\*1800\*3950mm）3副，照明灯高8米（双头灯6套）及线路铺设12套；

2、羽毛球、乒乓球场地：自流平地面（划设4块羽毛球场地）2100平方米，安装羽毛球器材（规格6260\*450\*1550mm）4副，安装乒乓球案子（规格2740\*1565\*913mm）6副；

3、看台座椅：看台脱鼓需修补160平方米，购置工具箱座椅（规格2000\*500\*450mm）10个，看台刷漆492平方米，箱式管理用房购置1间，Z字形阻车桩3处，三位扭腰器（规格1359\*1220\*1226mm）1件，椭圆机（规格1019\*524\*1670mm）2件，双卫太空漫步机（规格1958\*538\*1300mm）4件，骑马机（规格1441\*423\*1189mm）1件，跷跷板（规格2035\*428\*979mm）1件，上肢牵引器（规格715\*658\*2447mm）1件，腰背按摩器（规格919\*765\*1547mm）1件；详见工程量清单。

2)施工地点：陕西省渭南市蒲城县。

3)计划工期：自合同签订之日起45个日历日内竣工。

4)质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

**三、施工要求**

在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，规范施工，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。