- 采购需求

一、项目名称：延川县2024年省级林业草原改革发展资金植被恢复项目困难立地植被恢复

二、项目地点：延川县延水关镇冯家崖村。

三、服务期：自合同签订之日起2年。

成活率要求：半干旱区延川县成活率在85%（含）以上，为合格小班；成活率在41-85%（不含）之间的按设计密度进行补植，第二年春季用同龄苗木补植，补植作业包括栽植和穴内整地；成活率在41%（不含）以下的要重新造林。

四、服务内容:

项目的实施，将使黄河沿岸土石山区的200亩荒山荒地变成林地，降低土蚀模数、水土流失和河道泥沙淤积，有效地提高水士保持能力:进-步推动黄河西岸土石山区综合治理“歼灭战”快速发展，对本区加速实现林业生态体系和林业产业体系的建设有重大意义。

- 预算：1045884.00元；

- 最高限价：1015800.00元。

六、采购项目物品数量及技术要求：

| 序号 | 品目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油松 | H≧120CM，地径≧1.2cm，营养钵苗（17×21cm） | 株 | 6314 |
| 2 | 侧柏 | H≧120CM，地径≧1.0cm，营养钵苗（17×21cm） | 株 | 10086 |
| 3 | 连翘 | H≧80CM，地径≧0.6cm，3分头以上，营养钵苗（13×15cm） | 株 | 4200 |
| 4 | 整地 | 100*50*50cm，14工日/亩，坑为：鱼鳞坑（石坑）。 | 工日 | 2800 |
| 5 | 栽植 | 3工日/亩 | 工日 | 600 |
| 6 | 浇水 | 包括水费、运输、工时等4元/株 | 株 | 20600 |
| 7 | 抚育 | 1个工日/亩，3年5次 | 工日 | 200 |