志丹县灾后重建地质灾害隐患

调查工作方案

一、工程概况

## 1. 工作目的

采用资料收集、地面调查、遥感解译、实地访问等方法与无人机航测、三维实景模型等新技术方法相结合的手段开展工作，对受灾区域开展详细的地质灾害隐患调查，查明受灾区域内受地质灾害危险的人数及房屋情况，根据灾情现状划定危险区域，对后续治理、避灾和搬迁等管控措施落实提供技术支撑。

## 2. 工作范围

本次调查以志丹县城隍庙沟、桥沟山洪灾害调查报告为基础，结合受灾区域实际条件，对志丹县山洪灾害影响的城隍庙沟、桥沟、红都社区、小石山社区、城关村石壳子沟、西阳沟等区域进行全面的地质灾害隐患调查。主要调查山洪灾害影响范围内地质灾害隐患情况，受危险的居民人数、房屋等情况，提出防范措施。

二、服务内容与要求

结合受灾区域实际条件，对志丹县山洪灾害影响的城隍庙沟、桥沟、红都社区、小石山社区、城关村石壳子沟、西阳沟等区域进行全面的地质灾害隐患调查。调查工作完成后，根据受威胁的人数、房屋，划分危险性风险等级，提出防范措施，保障人民群众生命财产安全。

三、收费依据

首先根据《地质调查项目预算标准（2021年试用）》、《陕西省城镇（乡镇）地质灾害风险调查评价技术要求（1:10000）（试行）》相关规范确定设计工作量后，再根据各单项预算标准进行计费。

四、资质要求

地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级及以上资质。

五、调整系数

地质环境复杂程度调整系数1.2(地质环境复杂程度为中等）（陕北地区)。

六、交付期限

合同签订之日起30个日历日内。

七、提交成果

提交志丹县灾后重建地质灾害隐患调查报告及附图纸质版5套，电子版1套。

志丹县自然资源局

2024年12月16日