# 采购需求

**一、采购项目名称：老高川镇东过境线至国能Z3、Z4道路维修工程**

**二、采购资金构成和采购方式：**

1、采购项目预算：1183676.00元

2、资金来源：财政资金

3、采购方式：竞争性磋商

**三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式**

**1、项目实施时间：**30日历天。

**2、项目实施地点**：府谷县老高川镇板墩村

**3、工程概况：**项目位于府谷县老高川镇板墩村，路线起点位于府谷县弘益活性炭科技发展有限公司门口，终点接老高川西过境线，与之呈T型交叉，路线全长0.531公里，路基宽为6.5米，路面宽为6.0米，水泥混凝土路面。具体内容详见工程量清单。

**4、履行期限及方式：**项目须于签订合同后30日内完成施工任务，并达到验收合格标准。

**5、质量要求：**达到国家、行业相关规范、规定合格标准。

**四、履约验收标准和方法**

1、履约验收主体及内容：所提供的服务进行验收。

2、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容提供服务。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案及时组织验收。

3、履约验收标准：单位成立验收小组，对本次项目进行验收，检验合格后验收小组成员签字。

4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

**五、对供应商的要求**

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

具体特定资格详见本项目竞争性磋商文件。

1. **付款方式：**

工程完工验收合格后付工程结算价的80%，待审计结束相关手续完成后支付剩余的20%。

**七、技术要求**

1、质量标准：符合国家及相关部门规定的验收合格标准。

2、项目技术要求：认真了解项目实施环境、紧密结合现场实际情况提供科学、合理的施工方案。

3、项目其它要求：本磋商文件所涉及的各项技术规格，若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被限定或指定，均为参照品牌或“相当于”，“优于”供供应商做技术性参考，供应商所投报产品的性能只要达到磋商文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对磋商文件作出了实质性响应。

**八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话**

1、采购单位：府谷县老高川镇人民政府

2、采购单位地址：府谷县老高川镇

3、项目联系人：张海豹 联系电话：18991067607