项目编号：SXJB-SY-2024024

山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目

竞争性磋商文件

采   购   人：山阳县小河口镇人民政府

采购代理机构：陕西省九标项目管理有限责任公司

日         期：二〇二四年五月二十日

目  录

第一章 竞争性磋商公告..............................................1

第二章 竞争性磋商须知..............................................5

第三章 拟签订的主要合同文本.......................................27

第四章 主要商务要求...............................................55

第五章 采购工程量清单及要求.......................................58

第六章 磋商响应文件格式...........................................63

- 竞争性磋商公告

山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目竞争性磋商公告

###### 项目概况

山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目采购项目的潜在供应商应在陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺2楼招标办公室获取采购文件，并于2024年05月31日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXJB-SY-2024024

项目名称：山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,060,000.00元

采购需求：

合同包1(山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目):

合同包预算金额：2,060,000.00元

合同包最高限价：2,060,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 公路工程施工 | 2060000 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60日历天

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目)特定资格要求如下:

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力的企事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件，自然人提供身份证明文件；

（2）提供2022年度或2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（4）提供2023年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）供应商法定代表人授权代表参加磋商的须出示法定代表人授权委托书（附法定代表人及委托人身份证复印件）及被授权委托人身份证原件，法定代表人参加磋商的须提供法定代表人身份证明书及身份证原件；

（7）供应商须具备相关行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（8）拟派项目经理具备公路工程二级（含二级）及以上或市政公用工程二级（含二级）注册建造师资格和有效的安全生产考核合格B证，且未担任其它在建工程的项目经理；

（9）供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台或在“陕西省住房和城乡建设厅（http：//js.shaanxi.gov.cn/）”可查询到基本信息（提供查询截图并加盖鲜红公章）；

（10）供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的,被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信名单的，不得参加本项目的投标；

（11）本项目不接受联合体磋商，不允许分包，供应商须提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立磋商不分包。

#### 三、获取采购文件

时间：2024年05月20日至2024年05月27日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00(北京时间）

途径：陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺2楼招标办公室

方式：现场获取

售价：500元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2024年05月31日 14时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺201室

#### 五、开启

时间：2024年05月31日 14时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺2楼会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1.凡有意向的供应商，请携带单位介绍信、法人授权委托书（附法人及被委托人身份证复印件），被委托人身份证原件、法人领取文件须携带法人证明及身份证原件、营业执照，以上资料加盖公章的清晰复印件一套至陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺2楼招标办公室获取竞争性磋商文件。

2.各供应商须按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的供应商，不得参加磋商。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一合同包的磋商，否则，相关投标均无效。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：山阳县小河口镇人民政府（本级）

地址：陕西省商洛市山阳县小河口镇

联系方式：17392077843

2.采购代理机构信息

名称：陕西省九标项目管理有限责任公司

地址：陕西省商洛市商州区公园天下

联系方式：0914-2335089

3.项目联系方式

项目联系人：陈利娜

电话：0914-2335089

陕西省九标项目管理有限责任公司

- 竞争性磋商须知

#### 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购单位：山阳县小河口镇人民政府 地址：陕西省商洛市山阳县小河口镇 联系方式：17392077843 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理单位：陕西省九标项目管理有限责任公司 地址：陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺2楼 联 系 人：陈工 电 话：0914-2335089 |
| 3 | 项目名称 | 山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购预算 （最高限价） | 本项目最高限价：2060000.00元 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 采购内容 | 山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目，项目建设地点小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村，主要建设内容为：小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目：具体以工程设计图纸及招标文件工程量清单包含的全部内容为准； |
| 9 | 磋商有效期 | 90日历天(具体开竣工日期以招标人书面通知为准) |
| 10 | 计划工期 | 60日历天（具体以工程实际实施时间为准） |
| 11 | 质量要求 | 交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：合格 |
| 13 | 踏勘现场 | 供应商根据自身情况及需要，自行组织踏勘安全自负，费用自理。 |
| 14 | 磋商答疑会 | 不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。 |
| 15 | 偏离 | 主要条款及主要技术规格不接受负偏离。 |
| 16 | 供应商提出问题和要求澄清磋商文件的截止时间 | 磋商截止时间5日前，逾期不再接受。 |
| 17 | 供应商确认收到磋商文件澄清、修改的时间 | 收到后24小时。 |
| 18 | 磋商保证金 | - 保证金金额：壹万元整 - 1.磋商保证金缴纳截止时间：开标截止时间前（以银行到账时间为准） - 2.缴纳方式：银行转账、电汇、保函形式；供应商符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5号文件规定的投标担保公司出具的保函。 - （供应商按规定方式缴纳投标保证金后请致电采购代理机构是否到账，响应文件正副本中均需附转账凭证）转账、汇款时必须注明 （项目名称）投标保证金字样可简写，便于查询登记。 - 账户名称：陕西省九标项目管理有限责任公司 - 开 户 行：中国建设银行股份有限公司商洛支行会计营业室 - 账 号：6105 0167 0014 0000 0893 - 行 号：105803000012 |
| 19 | 供应商资格要求 | （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力的企事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件，自然人提供身份证明文件； （2）提供2022年度或2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； （3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （4）提供2023年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明的供应商提供相关部门出具的证明文件； （5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）供应商法定代表人授权代表参加磋商的须出示法定代表人授权委托书（附法定代表人及委托人身份证复印件）及被授权委托人身份证原件，法定代表人参加磋商的须提供法定代表人身份证明书及身份证原件； （7）供应商须具备相关行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； （8）拟派项目经理具备公路工程二级（含二级）及以上或市政公用工程二级（含二级）注册建造师资格和有效的安全生产考核合格B证，且未担任其它在建工程的项目经理； （9）供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台或在“陕西省住房和城乡建设厅（http：//js.shaanxi.gov.cn/）”可查询到基本信息（提供查询截图并加盖鲜红公章）； （10）供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的,被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信名单的，不得参加本项目的投标； （11）本项目不接受联合体磋商，不允许分包，供应商须提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立磋商不分包。 |
| 20 | 磋商文件份数 | 正本 1 份、副本 2 份、电子磋商文件 2 份，（U盘或光盘）； 封套上写明应按文件给定格式编写； |
| 21 | 首次响应文件 递交地点 | 陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺2楼会议室 |
| 22 | 首次响应文件 递交截止时间 | 2024年05月31日14时30分 |
| 23 | 是否退还 响应文件 | 无论成交与否，一律不退。 |
| 24 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2024年05月31日14时30分 磋商地点：陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺2楼会议室 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，经济及技术类专家2人。 磋商专家确定方式：陕西省政府采购网专家管理系统随机抽取。 |
| 26 | 磋商办法 | 综合评分法。详见第三章磋商及评标办法 |
| 27 | 采购代理服务费 | （1）以成交价为基数，参照国家计委颁发的（计价格[2002]1980 号）、国家发展改革委员会办公厅颁发的（发改价格[2003]857号）文件规定计取。 （2）招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付，采用现金或转账方式缴纳； |
| 28 | 解释权 | 本磋商文件解释权归采购人和采购代理公司 |
| 29 | 履约保证金 | 合同价款的10% |
| 30 | 监督部门 | 采购人的纪检监督部门 |
| 31 | 本项目所属行业 | 依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号，本项目采购标的所属行业为：建筑工程行业。 |

一、名词解释

1.  说明

1.1 竞争性磋商文件涉及术语的内涵及解释

1.1.1 “磋商当事人”是指在磋商活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、磋商供应商和采购代理机构等。

1.1.2 “采购人”是指：山阳县小河口镇人民政府

1.1.3 “采购代理机构”是指：陕西省九标项目管理有限责任公司

1.1.4 “磋商供应商”是指：符合本磋商资格条件，自愿欲向采购人提供工程、货物、服务的法人或其他组织。

1.1.5 “竞争性磋商文件”是指：由采购人或采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

1.1.6 “磋商响应文件”是指：磋商供应商根据本竞争性磋商文件向采购人提交的全部文件。

1.1.7 “书面形式”是指：任何手写、打印或印刷的各种函件，包括电传、电报、电子邮件。

1.2 磋商供应商

1.2.1 如磋商供应商代表不是法定代表人，须随磋商响应文件提供《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

1.3 本项目不接受联合体磋商。

2.  磋商费用

无论磋商结果如何，磋商供应商自行承担与参加磋商活动有关的全部费用。

3.  合格的磋商响应人和合格的服务：

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和良好的履行合同记录，资金状况良好；具有履行合同所必需的服务和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录。

二、竞争性磋商文件

3.  竞争性磋商文件

3.1 竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成。

3.2 磋商供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料可能导致响应无效。

4.  磋商文件的澄清或修改

4.1 提交响应文件截止之间前，采购人或采购代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获得磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

4.2 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在响应文件递交截止时间3天前，以书面形式通知采购代理机构,由代理机构汇总后统一进行答复，并以书面形式通知所有参与竞争性磋商的供应商。磋商供应商收到后澄清或修改文件后24小时内，以书面形式确认收到该文件。

4.3 磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

5.  备选磋商方案

本项目不得提供备选方案。

三、磋商响应文件

6.  磋商响应文件计量单位

磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7.  磋商响应文件的组成

7.1 磋商响应文件的组成包含磋商函、报价一览表、法定代表人授权书、商务响应及相关证明、技术响应、承诺书等内容。

7.2 磋商响应文件中报价一览表表内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

8.  响应内容填写说明

磋商响应文件按统一格式编制，对磋商文件要求做出实质性响应。磋商供应商可根据情况自行扩展。

9.  磋商响应报价

9.1 本项目为固定总价包干，总报价应是磋商供应商正确、全面完成磋商响应文件所述全部工作内容的全部报酬。为完成本项目及相关服务可能发生的一切费用。所有根据合同或其它原因由磋商供应商支付的税金和其它应缴纳的费用，以及利润等都应包括在磋商总报价中，磋商供应商不得要求采购人在报价之外支付其它任何费用。由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由磋商供应商自行承担。

9.2 磋商报价不因市场因素、政府政策调整、费率调整和税收变化等而作任何调整，磋商单位应充分考虑到各种风险因素。

9.3 磋商供应商应按磋商文件所提供的相关需求，报出合理唯一的报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

9.4 报价货币：人民币。

9.5 本次磋商采取二次报价，即：磋商响应文件中的磋商总报价为第一次报价；在磋商供应商符合性审查合格后，第一次报价为有效报价。通过符合性审查的各供应商单位与磋商小组进行背靠背磋商后，在规定时间内，提交第二次报价，第二次报价即为最终报价。

9.6 特殊情况处理：根据磋商情况，磋商小组有权决定是否进行第三次报价。

9.7 磋商后所确定的成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

9.8 最低报价不是磋商成交的唯一依据。

9.9 任何一次报价超出采购预算的，按响应无效处理。

9.10 本项目不公开任何一次报价。

10. 磋商响应文件有效期：

自磋商之日起90天。磋商响应文件有效期不满足竞争性磋商文件要求的，将视为响应无效。如果成交，则延期到合同期满。

11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是用于保护本次磋商免受供应商的行为而引起的风险。

11.2磋商供应商需提供磋商保证金为人民币壹万元整。应当以转账、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过转账、支票形式提交的磋商保证金应当从磋商供应商账户转出，并于磋商时间前到达指定收款单位帐户。通过保函形式提交磋商保证金的，必须是具有开具投标保函资格的单位开具的保函。投标供应商违约，开具保函单位承担连带责任，其保函内容及格式详见本章附件。

收款单位：陕西省九标项目管理有限责任公司

账户信息：

账户名称：陕西省九标项目管理有限责任公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司商洛分行

账    号：6105 0167 0014 0000 0893

行    号：105803000012

转账事由：山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目投标保证金（可简写）

11.3 凡没有递交磋商保证金的，按响应无效处理。

11.4 未成交单位的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在与采购人签订合同后5个工作日内退还。

11.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；

（四）磋商单位与采购人、其他磋商单位或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

12. 磋商响应文件的签署及规定

12.1 磋商供应商应填写全称，同时加盖磋商供应商单位印章及法人印章。

12.2 磋商响应文件中需签字的地方按竞争性磋商文件要求签字，需盖章的地方按竞争性磋商文件要求盖章。

12.3 磋商供应商准备磋商响应文件（正本1份、副本2份、电子U盘2份（注：电子U盘须提供Word版及PDF版各一份）），正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，编制目录及页码，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册。，副本可以为正本的复印件。响应文件需编写连续页码，如果正本与副本不符，以正本为准。

12.4 磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

12.5 因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

13. 踏勘和磋商预备会

13.1 本项目不组织统一踏勘。

13.2 本项目不召开磋商预备会，磋商供应商如有疑问，请以书面形式在规定时间内提交至代理机构。

四、磋商响应文件的递交

14. 磋商响应文件的密封、标记及递交

14.1 磋商响应文件密封袋内装磋商响应文件正副本。封口处有磋商供应商公章。

14.2 封皮上写明：

项目名称：

磋商供应商名称：

文件封套需标明（响应文件递交截止时间    年   月   日  时  分  前不得启封）字样

注明“竞争性磋商响应文件”字样

未按要求装订、密封、标记的磋商响应文件，采购人拒绝接收。

15. 磋商时间

15.1 采购人推迟磋商时间时，应以书面或传真的形式通知所有磋商供应商。采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的磋商时间约束。

15.2 磋商时间以后送达的磋商响应文件及相关的资料，代理机构拒绝接收。

16. 磋商响应文件的修改、撤回和撤销

16.1 磋商供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、新旧该的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2 磋商响应文件的修改文件应按本须知要求编写、密封，还须注明“修改磋商响应文件”和“磋商时间前不得启封”字样。修改文件须在磋商时间前送达采购代理机构。

16.3 磋商时间之后，磋商供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

五、磋商及评审

17. 磋商

17.1 采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。

17.2 磋商大会由采购代理机构主持，采购人代表、磋商供应商等相关人员参加。

17.3 磋商供应商应派法定代表人或者授权代表出席开标会，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。磋商供应商的法定代表人或授权代表未出席开标会的，视为其认同磋商结果。

17.4 磋商大会程序：

（1）宣布磋商大会现场纪律。

（2）公布递交磋商响应文件的磋商供应商名称。

（3）磋商响应文件的密封情况。

（4）由监督人查验：法定代表人（或负责人）授权委托书及身份证原件；法定代表人（或负责人）直接参加时，出示其身份证原件；磋商保证金缴纳凭证（以上资料需加盖改单公章）；未按要求出示的，按无效投标处理。供应商的法定代表人或授权代表未出席磋商会的，视为其认同磋商会议过程及结果。

（5）开启磋商响应文件，公开唱出磋商供应商名称、递交文件份数。

17.5 采购代理机构对开标过程做好记录，并存档备案。

17.6资格审查

开标结束后，资格审查小组对磋商供应商的资格进行审查。审查内容出现任何一项不符合，按无效投标处理。资格审查内容如下：

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力的企事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件，自然人提供身份证明文件； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 2 | 财务状况报告：提供2022年度或2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 3 | 税收和社保；提供2023年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明的供应商提供相关部门出具的证明文件 | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 4 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 5 | 书面声明：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 6 | 资质要求：供应商须具备相关行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 7 | 项目经理要求：拟派项目经理具备公路工程二级（含二级）及以上或市政公用工程二级（含二级）注册建造师资格和有效的安全生产考核合格B证，且未担任其它在建工程的项目经理； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 8 | 供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台或在“陕西省住房和城乡建设厅（http：//js.shaanxi.gov.cn/）”可查询到基本信息（提供查询截图并加盖鲜红公章）； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 9 | 供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的,被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信名单的，不得参加本项目的投标； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 10 | 供应商法定代表人授权代表参加磋商的须出示法定代表人授权委托书（附法定代表人及委托人身份证复印件）及被授权委托人身份证原件，法定代表人参加磋商的须提供法定代表人身份证明书及身份证原件； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 11 | 本项目不接受联合体磋商，不允许分包，供应商须提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立磋商不分包； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 12 | 磋商保证金缴纳凭证； | 符合磋商文件要求,合法有效。 |
| 注：以上资格内容为必须资格要求，缺一项即为不合格供应商； |  |  |

18. 磋商小组

18.1 为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由评审专家3人组成，其中评审专家人数不得不少于磋商小组成员总数的三分之二，评审专家在财政部门专家库中随机抽取产生。

18.2 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄漏评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4 磋商小组在评审过程中收到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

18.5 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19. 对磋商响应文件的评审

19.1 对磋商响应文件的符合性审查

磋商小组按照下列内容对通过资格审查的磋商响应文件进行符合性审查，出现任何一项不符合，按响应无效处理：

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签字盖章 | 签字盖章：有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附法定代表人授权委托书； |
| 2 | 磋商报价 | 唯一报价，并未超出采购预算； |
| 3 | 磋商保证金 | 符合磋商文件要求； |
| 4 | 工期 | 符合磋商文件要求； |
| 5 | 磋商响应文件数量 | 符合磋商文件要求； |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则初步审查评定为不合格。 |  |  |

19.2 评审中，磋商响应文件中出现下列情况，修正原则为：

（一）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

（三）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（四）磋商响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（五）多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

（六）文字与图表不符时，以文字为准；

19.3磋商供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。磋商供应商同意后，按上述规定修正后的报价对磋商供应商起约束作用。

19.4对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件所列内容，不依靠任何外来证明。

19.5凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向磋商供应商及与评标无关的其他人透露。

19.6磋商响应文件中出现下列情况之一者（但不限于），按响应无效处理：

（一） 磋商供应商未经正常渠道购买竞争性磋商文件，或磋商供应商名称与领取文件时登记的单位名称不符，且未出具有效证明的。

（二） 磋商响应文件没有法定代表人授权书或授权书的合法性或有效性不符合要求（法定代表人直接投标除外，但须提供身份证件）。

（三） 磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的。

（四）产品供货渠道不明确的，提供虚假技术性能指标的。

（五）提供虚假证明、虚假资质（包含第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

（六）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料; 磋商供应商不能证明其报价合理性的。

（七）磋商供应商不按照磋商小组要求进行澄清或说明。

（八）响应内容存在重大缺漏项。

（九）附加了采购人难以接受的条件或条款。

（十）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（十一）出现相关法律法规所不允许或磋商文件规定的其他情况。

19.7 磋商响应文件的澄清

19.7.1 磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商供应商提出询问或澄清要求；磋商供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交。

19.7.2 询标澄清时磋商供应商只作说明和解释，不得借此对投标报价、服务期、主要技术指标等实质性内容做任何修改。

19.8 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

19.9 磋商响应文件的详细审查

19.9.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.9.2 综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

19.9.3 磋商小组各成员应独立对每个有效响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

19.9.4 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.10 评审内容、原则及标准（满分100分）

评审内容、原则及标准

| 评审内容 | 分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足竞争性磋商文件要求的有效最终报价中最低报价为磋商基准价，其价格分为满分，其它报价所得分值按（磋商基准价／磋商报价）×30的公式计算； |
| 技术要求40分 | 施工组织设计（32分) | （1）对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位。优等得6.0～8.0分，中等得 4.0～6.0分，一般得2.0～4.0分，缺项得0分。 |
|  |  | （2）工程质量、工期保证计划全面细致，结合实际；安全施工保证计划全面周到、完整，保障措施得力，责任人具体，应用到位。优等得6.0～8.0分，中等得4.0～6分，一般得2.0～4.0分，缺项得0分。 |
|  |  | （3）根据实际情况制定环境施工计划全面周到、完整；水土保护措施完善，措施得力；文明施工计划详细合理，文物保护制度体系周到、详细，责任人具体，应用到位。优等得6.0～8.0分，中等得 4.0～6.0分，一般得2.0～4.0分，缺项得0分。 |
|  |  | （4）根据实际情况制定项目风险计划，全面详细合理安排，事故应急预案计划周到、详细明确，应用到位。优等得6.0～8.0分，中等得 4.0～6.0分，一般得2.0～4.0分，缺项得0分。 |
|  | 技术能力（8分） | 满足磋商文件资格、人员、业绩等基本技术能力要求得6分，每获得1项与该项目施工有关国家级工法、专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖、主编或参编过的国行业或地方标准等加0.5分，最多加2分。（共8分）； |
| 商务要求30分 | 售后服务（4分） | 提供详细完整的售后服务方案。包含但不限于：日常维护，应急响应速度及措施，质量保证承诺等进行综合评定，优良计3-4分，一般计2-3分，差计1-2分，未提供者不计分； |
|  | 主要人员（12分） | 项目经理任职资格与业绩：满足磋商文件要求得3分，项目经理为高级工程师及以上职称加1分，每增加1项同类业绩加1分，业绩最多加2分。（共6分）； |
|  |  | 项目总工任职资格与业绩：满足招标文件要求得3分，项目总工或技术负责人为高级工程师及以上职称加2分，每增加1项同类业绩加1分，业绩最多加1分。（共6分）； |
|  | 履约信誉（8分） | 满足磋商文件要求得6分，每提供1个与企业信誉相关的省级及以上荣誉证书或奖项加0.5分，最多加2分。（共8分） |
|  | 企业业绩 (6分) | 具有2021年至今类似项目业绩（以合同协议书或中标通知书为准），每份2分，满分6分。 |

|  | 评分分值构成 （总分100分） | 报价得分：30分 技术要求：40分 商务要求：30分 |
| --- | --- | --- |

20. 评审过程保密

20.1 从磋商之日到确定成交供应商止，磋商小组成员不得向磋商供应商或其他无关人员透露有关审查、澄清、评价等情况或授标意向。

20.2 任何人员如发生泄密现象，将承担相应的法律责任。

20.3 磋商供应商企图影响采购人的任何行为，将导致该磋商供应商被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定中标

21. 成交通知

21.1采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出“成交通知书”。未中标单位可咨询采购代理机构了解自身具体排名情况及得分，咨询电话：0914-2335089，联系人：陈女士。

21.2 采购代理机构不做未成交原因的解释。

21.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 成交供应商应依据成交通知书与采购人在法定期限内签订供货合同。

22.2 竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及有关的澄清文件均作为合同附件。

22.3成交供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并予以通报：

（1）成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的；

（2）将成交项目转让他人，或未经采购人同意将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

七、招标代理服务费

23. 招标代理服务费

23.1 成交供应商应依据成交金额向代理交纳招标代理服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及发改办价格【2003】857号中的规定，按差额定律累进法计取。

23.2 成交供应商在取得成交通知书时，以转账或现金形式向采购代理机构缴付招标代理服务费；

23.3 成交供应商如未按上述要求办理，代理机构将没收其磋商保证金，以弥补采购人的损失。

八、采购项目需要落实的政府采购政策

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）、《陕西省政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167）的规定，对政府采购相关政策落实如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2011）181号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

小企业（含小微、微型企业）应当同时符合以下条件：（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

根据《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2018〕141号

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）

（8）信用担保

根据《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库（2011）124号）及《陕西省政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行（具体联系名单附后）。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.xazfcg.gov.cn)重要通知专栏和陕西省财政局网站(www.xaczj.gov.cn)政府采购专栏中查询了解。

（9）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（质疑函格式见本章附件一）。采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，质疑联系方式：

联系电话：0914-2335089，

联系人：陈女士。

地  址：陕西省商洛市商州区江滨北路与中心街交叉口公园天下11栋商铺2楼陕西九标

采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

（10）保密事项

由采购人及采购代理机构向供应商提供的磋商文件、用户需求书、图纸、样品、模型、模件等所有资料，供应商获得后，应对其保密。非经采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，供应商须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

（11）知识产权

供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则应由供应商负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如供应商没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用供应商提供的产品或服务，采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

附件一：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

附件二：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于    （以下简称“供应商”）拟参加编号       的       项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目磋商文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币    元（大写      ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为       法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 第三章   拟签订的主要合同文本

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》2018版的“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

“专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》2018版的“公路工程专用合同条款”。

项目专用合同条款

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：山阳县小河口镇人民政府 地 址：陕西省商洛市山阳县小河口镇 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：待合同签署时确定 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了发包人现场管理机构下发的工程变更管理办法规定的限额; |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后14天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：合同签订后14天内 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：2000.00元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 10% 签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 本项目合同期内材料价格调整按国家规定执行 |
| 12 | 16.1 | 按国家规定执行 |
| 13 | 17.2.1 | 开工预付款：/ |
| 14 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金金额： 3 %合同价格 质量保证金是否计付利息：否 |
| 16 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份 |
| 17 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
| 18 | 18.2 | 竣工资料的份数：6 份，如施工单位无法按照上级单位及建设单位要求完成竣工资料整理，将从计量款中扣除2%委托第三方完成此项工作。 |
| 19 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 |
| 20 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行： 否 |

续上表

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算 5 年 |
| 22 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险：费率报价 |
| 23 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：事故次数不限（不计免赔额） 保险费：费率报价 |
| 24 | 24.1 | 争议的最终解决方式： 诉讼 诉讼机构：项目所在地人民法院 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中。

1.1.1合同

公路工程专用合同条款第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2.2目细化为：

发包人：山阳县小河口镇人民政府，并与承包人在合同协议书上签字的当事人。

1.4合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- (2)中标通知书；

- (3)投标函及投标函附录；

- (4)项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

- (5)公路工程专用合同条款；

- (6)通用合同条款；

- (7)项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）；

- (8)通用技术规范；

- (9)图纸（含补遗书中与此有关的部分）；

- (10)己标价工程量清单；

- (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

- (12)其他合同文件。

- 1.6 图纸和承包人文件

- 1.6.1图纸的提供

- 本项补充：

- 监理人有权随时向发包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示,承包人应予执行,并受其约束。

- 1.6.2承包人提供的文件

- 本项补充： 监理人所做的批准或修改意见,不解除承包人对合同所负的责任。

- 1.6.3图纸的修改

- 通用合同条款1.6.3项约定为：

- 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天前签发修改后图纸给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。

- 1.7 联 络

- 通用合同条款第1.7.2项约定为：

- 1.7.2项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出后24小时内送达指定地点和接受人，并办理签收手续。

- 1.10 化石、文物

- 第1.10.3补充：

- 工程过程中若发现文物或珍贵财物，均属国家财产，要按《中华人民共和国文物保护法》处理。承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动破坏而损失任何该类物品。施工期间，承包人应采取有效措施，注意环境保护，遵守国家颁布的有关环境保护法令。如因施工原因，违反了环境保护规定而发生的赔偿由承包人承担全部费用。由于施工原因造成管道、灌渠堵塞及损坏，由承包人负责处理，发包人不承担任何责任和费用。

- 3.监理人

- 3.3监理员

- 本款补充第3.3.5项：

- 本项目施工监理设立一级监理机构,总监办在其授权范围内,按合同规定履行质量监督巡查、进度监理和费用控制等职责。发包人将根据《中华人民共和国招投标法》进行招标,相关监理人、辅助人员及设备依据《监理服务合同》确定。监理人应在承包人进场后确定一定数量的监理人员,并将上述各级各类人员的姓名、职责、分工和权限范围及时通知人和承包人。

- 3.4监理人的指示

- 本项补充第为：

- 发出的各种监理指令必须有回执，及指令必须闭合。

- 4.1承包人的一般义务

- 4.1.3 完成各项承包工作

- 通用合同条款4.1.3细化为:

- 承包人应在合同协议书签订后14天内为本合同实施设立现场项目部，该项目部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目部履行职责直至合同期满为止。

- 本款细化公路工程专用合同条款4.1.10项约定为：

- 承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

- 项目审计、稽查和检查等的配合

- 与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

- 有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

- 本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

- 承包人和监理人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

- 承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受，费用自行负责。

- 地方道路的维护和管理

- 承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。 施工方案和措施应包括：

- 成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

- 落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

- 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

- 加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

- 由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

- 几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

- 未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

- 承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条理》。进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

- 工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保证金中抵扣，承包人应无条件接受。

- 维护社会稳定 承包人应做好相关工作，维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件，违反本款规定，则按第  22.1款承包人违约处理。

- 农民工工资

- 为规范项目民工工资支付行为，预防和解决企业拖欠、克扣民工工资问题，承包人应严格执行《陕西省农民工工资支付保障规定（试行）》（陕西省人民政府令第162号）、《商洛市建设领域农民工工资保证金办法》商政办发〔2017〕10号的有关规定。承包人在收到中标通知书后签定合同协议书前，应向发包人提交承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺。承包人招用民工，应当自招用之日起10日内持民工名册到当地人力资源社会保障部门备案。承包人支付农民工工资不得低于用工所在地最低工资标准，并且应当以货币形式按月足额支付民工工资。

- 建设单位与施工总承包企业签订施工合同后，施工总承包企业缴纳合同总价的3%的农民工工资保证金，作为承包人按期支付民工工资的保证金。该保证金在工程交工验收半年后若承包人无发放民工工资违约时返还。如因承包人原因引起的任何劳务纠纷或诉讼，发包人有权动用民工工资保证金处理因承包人原因拖欠、克扣的民工工资，并由承包人承担相应的法律和经济责任。

- 4.6承包人人员的管理

- 公路工程专用合同条款本款补充第4.6.6项一第4.6.8项：

- 4.6.6承包人的所有管理、施工人员宜统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

- 4.6.7为了贯彻落实质量终身制，本条4.6.1、4.6.2款提到的承包人的有关人员还应遵守以下规定：项目经理、项目总工等主要人员不得随意更换；其中项目经理、项目总工每周在现场工作日不少于5天，如有事需离开工地3天以上必须书面向发包人和监理工程师请假并指定代理人，经发包人和监理工程师同意后，方可离开，否则每少一天罚款3000.00元，其他人员擅自离开工地每天罚款1000.00元。

- 4.6.8 除因管理原因发生重大质量、安全事故不适合再任；因生病住院、终止劳动关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工，符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。主要管理人员的资格条件应不低于资格预审文件要求的强制性条件。

- 4.8保障承包人人员的合法权益

- 通用合同条款4.8.3项补充：

- 承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

- 一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

- 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

- 5.4.2款细化为：监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备，承包人还应承担由此带来的一切损失。

- 6.1承包人提供的施工设备和临时设施

- 6.1.2款细化为：承包人应充分考虑在施工过程中可能采取的质量保证措施、交通安全保护措施和文明施工措施，承包人所采取的措施不能满足工程质量保证、交通安全以及文明施工的需要时,发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应无条件实施。承包人由此发生的费用应被认为已包含在投标报价中，发包人将不另行支付。

- 6.3要求承包人增加或更换设施设备

- 公路工程专用合同条款第6.3款细化为：

- 承包人承诺的施工设备必须按时到场，不得拖延、短缺或任意更换。如发包人或监理工程师认为到场的机械设备在数量、功能、性能上仍不能满足施工需要，发包人或监理工程师有权要求承包人增派新的施工机械，承包人接到发包人或监理工程师的书面通知后，应无条件增派新的施工机械并按发包人及监理工程师的要求及时到位，否则将视为承包人违约。所有进场设备未经发包人书面同意，不得调离施工现场，否则发包人将对承包人处按违约处理。承包人在接到上述指令 14 天内未按要求执行，将按第 22.1 款视为承包人违约。

- 承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

- 承包人如需在公路上行驶特种施工车辆，承包人应办理并支付所有特种许可的费用。

- 违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

- 交通运输

- 7.2场内施工道路 通用合同条款第7.2.2项约定为：

- 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

- 为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

- 当施工阻塞时，承包人必须通过与交通和公安部门协商，采取足以疏导交通的有效措施。

- 承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

- 承包人在为了临时出入和施工交通方便而修建的临时道路的过程中，应征得有关电力、电讯等部门同意，防止和避免由于承包人或其任何分包人的疏忽不正当的施工方法和手段而造成电力、电讯线路及地下电缆的非正常中断。否则，由于承包人或其任何分包人的过失而造成的电力、电讯线路及地下电缆的非正常中断而引起的一切索赔、诉讼、损害赔偿、指控费及其它开支，应由承包人自负。

- 8.1 施工控制网

- 8.1.1款约定为：

- 发包人在同承包人合同协议签订后5天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人在合同协议签订后10天内，应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，将施工控制网资料报送监理人审批。

- 9.2 承包人的施工安全责任

- 公路工程专用合同条款第9.2.1细化为：

- 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示，并对在本工程施工中发生的一切不安全事故负全部责任。

- 承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人审批。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危害较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

- 监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

- 公路工程专用合同条款本款补充第9.2.12项：

- 9.2.12在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行负责。

- 凡是与已建公路有交叉、干扰的地段，承包人应合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全及交通的畅通；凡是与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位、当地有关部门的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响公路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或费用的增加，均由承包人自行负责。

- 9.4环境保护

- 在 9.4 款下增加 9.4.12～9.4.16项：

- 9.4.12 弃渣场的防护、排水、绿化等由承包人负责，费用计入相关报价，弃渣场排水沟大小必须满足排水要求，并达到设计和水保、环保验收要求。

- 9.4.13 承包人应落实环境保护及水土保持的责任人，施工过程及施工结束后应严格按照有关环保及水土保持的规定执行。自觉接受监理人的环保及水土保持教育，落实实施施工场地符合相关环保要求布设；施工组织设计应按"水土保持方案报告书"有关要求制定施工中的水保措施，认真做好项目实施过程及工程结束后的水土保持的防御措施，及做好有关水土保持的资料的记录。

- 9.4.14 承包人施工结束后，对施工期占用的施工便道、料场、拌和场及施工场地等临时用地，按"破坏一处，恢复一处"的原则，限期在工程交工之日起三个月内进行全面恢复，恢复费用由承包人承担。

- 9.4.15 承包人必须采取有效预防措施，防止雨水对施工场所占有的土地、临时用地、路基土石方、取弃土场等冲刷而造成对河流、水道、灌溉渠、排水系统产生淤积、堵塞，对农田造成污染、淹没。同时也应采取措施防止在施工过程中因材料运输、混合料拌和、现场施工而对项目沿线的建筑、既有道路、农田、林地、河流、水道、灌溉渠、排水系统等产生破坏，从而造成索赔、施工停工或工程质量隐患。如承包人未采取有效措施，由此产生的一切损失由承包人自行负责。

- 9.4.16 除合同有另外规定外，以上工作均视为承包人已经在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用，对承包人采取的一切措施，发包人和监理人有权监督，如果承包人未能对上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用以及其他一切责任由承包人负责。

- 公路工程专用合同条款补充第10.6款：

- 承包人应保持每日、每月和其他定期的工程进度记录和报告，这些记录和报告包括下列有关资料：

- (a)气象条件；

- (b)日工记录；

- (c)施工设施和设备状况；

- (d)承包人人员统计；

- (e)现场材料，材料搬移记录、交货期、发票及有关资料；

- (f)环境保护、水土保持实施记录；

- (g)安全生产实施记录；

- (h)所有在施工过程中发生的其它事项。

- 11.4异常恶劣的气候条件的范围

- 公路工程专用合同条款11.4款约定为：

- 异常恶劣的气候条件：

- (1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

- (2)不利降水的衡量标准为：

- a．按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

- b．按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

- （3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

- (4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

- （5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

- 11.5承包人的工期延误

- 本款细化11.5款（3）为：

- 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金，每逾期一天支付2000.00元人民币，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过签约合同价的10%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

- 13.1工程质量要求

- 本款13.1.1项细化为：

- 工程质量要求必须符合《公路工程技术标准》 (JTG B01-2019)、《交通部公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）、《水泥路面施工技术规范》（JTG F30-2017）、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50－2011)、《公路交通安全设施施工技术规范》 (JTG F71—2006)、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）以及国家最新相关规范规定。

- 本款补充第13.1.6项

- 本工程全部工程质量必须达到《交通部公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017) 的合格等级，承包人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，发包人要求停工和返工的必须立即执行，由此产生的各种费用由承包人承担，工期不予顺延。承包人在投标报价和施工时应充分考虑此项规定。

- 在工程施工期间到竣工验收之前的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理工程师组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格造成质量隐患，承包人应负责自费返工，工期也不予顺延。

- 13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

- 公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：

- 隐蔽工程覆盖前应经监理人检查和验收，并签字确认,分阶段(工序)进行拍摄或照相,并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据.

- 13.7质量抽检

- 陕西省交通厅基本建设工程质量监督站或其委托授权的商洛市公路工程质量监督站有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员等费用不另行支付。

- 15.4变更的估价原则

- 公路工程专用合同条款第15.4.6项补充：

- 对于变更部分工程量须经过监理工程师现场签认，经发包人同意确认后，发包人向承包人支付70%，审计结束后向承包人支付剩余部分费用。

- 15.5 承包人的合理化建议

- 15.5.3承包人在施工过程中对于发现的设计与实际不符、方案不合理的问题，应及时向发包人提出优化完善的意见和建议。若因未及时发现和提出而继续施工造成质量问题和经济损失，应承担相应责任。

- 17计量与支付

- 17.1计 量

- 17.1.1计量单位 计量采用国家法定的计量单位。

- 17.1.2计量方法 工程量清单中的工程量计算规则应符合有关国家标准、行业标准的规定，并按合同中约定执行。

- 17.1.4单价子目的计量

- 本项补充：

- (7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

- 17.2支付

- 17.2.1发包人按中标单位实际完成的工程量进行计量，根据资金到位情况支付工程款，期间不计利息。

- 交工验收

- 18.9竣工文件

- 公路工程专用合同条款第18.9款细化：

- 竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》和陕西省交通运输厅《陕西省公路工程竣工文件编制办法》编制。承包人还应按交通运输部交财发（2000）1207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核。 竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《陕西省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和陕西省交通厅基本建设工程质量监督站检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用，光盘由承包人自备。

- 缺陷责任与保修责任

- 19.2 缺陷责任

- 第19.2.5项补充：

- 本项目缺陷责任期为交工验收后2年。

- 19.7 保修责任

- 本款补充（5）为：

- 在缺陷责任期结束后，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日，工程进入五年的保修期。在此期间，工程破损部位如需修复，发包人有权利要求承包人到场进行维修，承包人若无正当理由不可推诿。维修所产生的费用可经双方友好协商后由发包人承担。

- 保险

- 20.1工程保险

- 本款补充为：

- 建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。投标人必须购买保险，若投标人未购买保险，由发包人收回。

- 20.4 第三者责任险

- 第20.4.2项补充细化为：

- 发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。投标人必须购买保险，若投标人未购买保险，由发包人收回。

- 违约

- 22.1承包人违约

- 22.1.1承包人违约的情形

- (1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

- (2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

- (3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；

- (4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，己造成或预期造成工期延误；

- (5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程交工证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

- (6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

- (7)承包人未能按期开工；

- (8)承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

- (9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

- (10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到“项目专用合同条款”中规定的；

- (11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

- (12）承包人违反第4.1.10(3)目的约定，拖欠农民工工资；

- (13)承包人违反第4.6款的约定，承包人人员不到位或替换，或擅离职守的：

- (14)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

- (15)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

- 22.1.2对承包人违约的处理

- 公路工程专用合同条款第22.1.2项细化为：

- (1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

- (2)承包人发生第22.1.1（6）目约定以外的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

- (3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的可由监理人签发复工通知进行复工。

- (4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人扣除违约金，具体违约金由发包人决定，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

- 22.2 发包人违约

- 22.2.1发包人违约的情形

- 通用合同条款22.2.1项细化为：

- 在合同履行过程中，发生下列情形，属发包人违约：

- (1)发包人未能按合同约定支付合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

- (2)由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

- (3)由于发包人下列原因造成停工的：

- a.合同约定已由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

- b.对于关键性节点工程，发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

- c.非承包人原因发生第三方阻止工程施工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

- d.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

- (4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

- (5)发包人不履行合同约定其它义务的。

# 第三节	合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称）施工   标段，已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

- 1.建设内容：                      。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书（如有）；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。其中含暂列金额        元，暂列金额作为工程预备费用，未发生工程增项或变更则不予支付。

5.承包人项目经理：        。承包人项目总工：         。

6.工程质量符合        标准。工程安全目标：           。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书一式六份，合同双方各执三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                      年    月    日

# 附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       （项目名称）施工     标段项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行       （项目名称）施工   标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为      （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                （盖单位章）       承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）       法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）      承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

# 附件三：   安全生产合同

安全生产合同

为在          （项目名称）施工   标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人        （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本   份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                         年    月     日

# 附件四  项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为 （合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）

（姓名）

（签字）

年    月      日

抄送：  （监理人）

# 附件五   履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于     （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加          （项目名称）施工    标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        万元整（¥        元）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

附件六     工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：         （以下简称“甲方”）

承 包 人：         （以下简称“乙方”）

经办银行：          （以下简称“丙方”）

为了促进 （项目名称） 施工的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据   （项目名称）施工   标段合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

- 1.资金管理的内容

- （1）乙方为完成 （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户

- （2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

- （3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 （项目名称）；

- （4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

- 2.甲方的权责

- （1）按照    （项目名称）施工  标段合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

- （2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

- （3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

- （4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

- 3.乙方的权责

- （1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

- （2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

- （3）办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过 万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

- （4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

- （5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

- （6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

- 4.丙方的权责

- （1）成立 （项目名称）施工     标段工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

- （2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）施工     标段工程建设，对本项目以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- （3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- （4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；

- （5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

- 5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

- 6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

- 7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。 8.本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

- 发包人：                        （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：          （签字）

- 年       月     日

- 承包人：                       （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：      （签字）

- 年       月     日

- 经办银行：                   （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：        （签字）

# 第四章  主要商务要求

一、工期及施工地点

1、工   期：60日历天。

2、质量要求：工程交工验收的质量评定：合格

工程竣工验收的质量评定：合格

3、安全目标：无人员死亡或重伤事故发生，严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度

4、施工地点：山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村。

二、付款方式：

付款比例：合同签订后，支付合同价款的97%；质保期满付清合同价剩余款项的3%，乙方需向甲方提供正式发票；

三、验收

1、项目竣工后，成交供应商书面申请采购人进行终验，终验合格后签发《最终验收合格单》；

2、若验收不合格，成交供应商必须在接到通知后7个日历日内按采购人的整改意见进行整改，整改完成达到验收标准后，重新提出终验书面申请。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的成交供应商；

3、验收依据：

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）竞争性磋商文件、设计图纸、工程量清单；

（3）成交供应商的报价文件及公开澄清函（如果有须提供）；

（4）工程量清单；

（5）工程质量必须符合国家相关政策执行标准。

（6）国家及行业相应的标准、规范

（7）其他（如有则附）

四、质量保证

1、所有工程须符合行业标准及相关规定；

2、所有工程须符合国家相关政策规范执行标准；

3、成交供应商必须严格按国家及陕西省现行技术标准和施工规范进行施工；

4、质保期出现的质量问题由成交供应商负责解决并承担所有费用。

5、成交供应商承担按国家及地方的有关法律和规定应承担本工程的所有保修、安全的责任和义务。

五、合同实施

1、成交供应商应在合同签订后7个日历日内安排人员与采购人就磋商内容进行安排、部署。

2、若未能在规定期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交供应商承担和赔偿。

六、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；

2、未按合同要求供货不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定进行处罚。

第五章  采购工程量清单及要求

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：山阳县小河口镇瓦沟口村到户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目 |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.00 |  | 0 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.00 |  | 0 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.00 |  | 0 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.00 |  | 0 |
| 清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元 |  |
| 清单 第 1 页 |  |  |  |  | 共 4 页 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 项目名称：山阳县小河口镇瓦沟口村到户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目 |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 路 基 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 9522.9 |  | 0 |
| -b | 挖石方 | m3 | 22220 |  | 0 |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |  |
| -a | 利用土方 | m3 | 539.5 |  | 0 |
| -b | 利用石方 | m3 | 62.9 |  | 0 |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | M7.5浆砌片石 | m3 | 98.974 |  | 0 |
| 210 | 整修路拱、边坡 |  |  |  |  |
| 205-1 | 整修路拱、边坡 | km | 3.502 |  | 0 |
| 清单 第200章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元 |  |
| 清单 第 2 页 |  |  |  |  | 共 4 页 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 项目名称：山阳县小河口镇瓦沟口村到户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目 |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 路 面 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 调平层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 开山石渣基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚200mm | m2 | 16643.71 |  | 0 |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | 厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） | m2 | 11553.74 |  | 0 |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 493.127 |  | 0 |
| 清单 第300章 小计 人民币 |  |  | 0 | 元 |  |
| 清单 第 3 页 |  |  |  |  | 共 4 页 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 项目名称：山阳县小河口镇瓦沟口村到户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目 |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 40 |  | 0 |
| 清单 第400章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元 |  |
| 清单 第 4 页 |  |  |  |  | 共 4 页 |
| 投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 项目名称：山阳县小河口镇瓦沟口村到户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 章次 | 科目名称 |  |  | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 |  |  | 0 |
| 2 | 200 | 路基 |  |  | 0 |
| 3 | 300 | 路面 |  |  | 0 |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |  | 0 |
| 5 | 500 | 隧道 |  |  |  |
| 6 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |  |  |
| 7 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |  |  |
| 8 | 第100章-700章清单合计 |  |  |  | 0 |
| 9 | 投标报价（即9=8） |  |  |  | 0 |

- 第六章  磋商响应文件格式

编制说明：

1、本磋商响应文件格式，仅起到样式作用，编制磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件。

2、磋商响应文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；磋商供应商认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本竞争性磋商文件中相关表格如不够填写时，磋商供应商可以自行扩展。

项目编号：SXJB-SY-2024024

正本或副本

山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目

竞争性磋商响应文件

| 供 应 商： |  | （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其授权委托人： |  | （签字或盖章） |
| 日 期： |  |  |

目   录

- 一、磋商响应函

- 二、磋商响应第一次报价表

- 三、已标价的工程量清单

- 四、资格证明文件

- 五、项目管理机构组成表

- 六、合同条款偏离表

- 七、施工组织设计

八、同类项目业绩证明资料

- 九、供应商承诺书

十、供应商认为有必要补充说明的事项

一、磋商响应函

致：                   （采购人名称）

我单位收到你公司  （项目名称）（项目编号： ） 竞争性磋商文件，我们决定参加该项目磋商活动，并参与磋商会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，总报价详见磋商响应第一次报价表。

2、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本二份。

3、如果我们磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们理解，你们有选择成交人的权力。

5、我们已经按竞争性磋商文件要求交纳了         元的磋商保证金。

6、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

8、我方的磋商响应文件有效期为自磋商截止之日起90日历天。

9、所有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

磋商供应商全称（盖章）：

地    址：

开 户 行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

年    月   日

二、 磋商响应第一次报价表

| 项目名称 | 山阳县小河口镇瓦沟沟口村至户家塬镇娘娘庙村产业连接路项目 |
| --- | --- |
| 磋商响应总报价（元） | 大写： 小写： |
| 项目经理 |  |
| 工期 |  |
| 工程质量 |  |
| 注 | 本项目最终磋商总报价，分项下浮比例为第一次报价同幅度下调 |

磋商供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

三、已标价的工程量清单

注：提供的工程量固话清单生成为准

四、资格证明资料（加盖公章的复印件）

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力的企事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件，自然人提供身份证明文件；

（2）提供2022年度或2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（4）提供2023年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）供应商法定代表人授权代表参加磋商的须出示法定代表人授权委托书（附法定代表人及委托人身份证复印件）及被授权委托人身份证原件，法定代表人参加磋商的须提供法定代表人身份证明书及身份证原件；

（7）供应商须具备相关行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（8）拟派项目经理具备公路工程二级（含二级）及以上或市政公用工程二级（含二级）注册建造师资格和有效的安全生产考核合格B证，且未担任其它在建工程的项目经理；

（9）供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台或在“陕西省住房和城乡建设厅（http：//js.shaanxi.gov.cn/）”可查询到基本信息（提供查询截图并加盖鲜红公章）；

（10）供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的,被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信名单的，不得参加本项目的投标；

（11）本项目不接受联合体磋商，不允许分包，供应商须提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立磋商不分包。

（12）磋商保证金交纳凭证；

（13）中小企业声明函；

注：以上1-13项内容为必备资料，需供应商逐一响应，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照，事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件，自然人提供身份证明文件；

（2）提供2022年度或2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

承诺书

（采购人名称）：

我方作为      《项目名称》（项目编号：             ）的磋商供应商，在此郑重声明：

1、我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

以上声明内容如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                 （加盖公章）

日期：  年  月  日

（4）提供2023年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

供应商书面声明函

陕西省九标项目管理有限责任公司：

我方作为项目名称（项目编号：____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（6）供应商法定代表人授权代表参加磋商的须出示法定代表人授权委托书（附法定代表人及委托人身份证复印件）及被授权委托人身份证原件，法定代表人参加磋商的须提供法定代表人身份证明书及身份证原件；

附件1、

法人（或负责人）授权委托书

陕西省九标项目管理有限责任公司：

（磋商供应商全称）的（法人代表人姓名、职务） 授权 （被授权人姓名、职务） 为全权代表，参加贵公司组织的  （项目名称）   （项目编号:  ）的磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

有效期：自磋商截止之日起90日历天。

磋商供应商名称：（公章）     	              法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

附件2：

法定代表人身份证明

磋商供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （磋商供应商）的法定代表人。

特此证明。

磋商供应商名称（公章）：     	              法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

- （7）供应商须具备相关行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；（提供相应的资质）

- （8）拟派项目经理具备公路工程二级（含二级）及以上或市政公用工程二级（含二级）注册建造师资格和有效的安全生产考核合格B证，且未担任其它在建工程的项目经理；（提供相应的资质）；

- 五、项目管理机构组成表

| 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：项目经理注册建造师资格和有效的安全生产考核合格B证、身份证、毕业证，无在建工程承诺书；项目总工职称、身份证、毕业证等证件无在建工程承诺书；项目管理部门组成人员应附身份证、职称证毕业证以上提供清晰扫描件。

# 附件1：

# 拟委任项目经理资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表后应附项目经理的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件；

2.投标人填报的业绩中必须体现出项目经理的名字，否则按项目经理无业绩处理。

3.项目经理的职称证必须符合各部门晋职规定，若破格晋职必须提供破格证明材料，否则视为虚假资料按不予通过资格审查处理。

4.项目经理注册建造师资格证书上相关专业必须在有效期内，未在有效期内的须提供项目经理注册建造师继续教育证书（一级建造师除外），从取得继续教育证书之日起视为有效，否则按不予通过资格审查处理。

无在建承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派驻 （项目名称）  施工标段的项目经理     现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月      日

# 附件2：

# 拟委任项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后应附项目总工的身份证、毕业证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书的复印件；

- 2.投标人填报的业绩中必须体现出项目总工的名字，否则按项目总工无业绩处理。

- 3.项目总工的职称证必须符合各部门晋职规定，若破格晋职必须提供破格证明材料，否则视为虚假资料按不予通过资格审查处理。

无在建承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派驻 （项目名称）  施工标段的项目总工     现阶段没有担任任何在建工程项目的项目总工。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称：：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月      日

六、合同条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 合同条款要求 | 响应文件 合同条款响应 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中合同条款响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（需签字盖章）。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

七、施工组织设计

格式自定，参照磋商文件第五项 《磋商与评审》各条款的要求，结合第四章《主要商务要求》编制响应施工组织设计方案。

八、同类项目业绩证明资料

| 序号 | 合同 签订时间 | 用户名称 | 项目名称 | 合同 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表后附合同复印件加盖公章，合同签订时间及金额以合同中体现的内容为准。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

九、供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

一、我单位本项目投标中      （填“存在”或“不存在”）与其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填“无”)。

我单位的上级管理单位              (没有填“无”)。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填“无”) 。

我单位       (填“有”或“没有”)被   （有填写控股单位全称，没有填“/”）  单位控股。

二、我单位          （填“有”或“没有”） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明       (没有填“无”) 。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

- （9）供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台或在“陕西省住房和城乡建设厅（http：//js.shaanxi.gov.cn/）”可查询到基本信息（提供查询截图并加盖鲜红公章）；（提供查询截图并加盖鲜红公章）；

- （10）供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的,被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信名单的，不得参加本项目的竞争性磋商；

（11）本项目不接受联合体磋商，不允许分包，供应商须提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立磋商不分包。（提供承诺函）

（12）磋商保证金缴纳凭证；

附件：1

采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：

# 附件:2

# 承  诺  函

（采购人名称）：

我方参加了       （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1.拖欠工资或由支付原因而造成上访等扰乱业主行为的将接受处罚。

2.履约能力差或严重违约时，接受业主方没收履约保证金，且接受由业主下达进行指令分包或清理出场的决定。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的中标资格，并由采购人将我方的违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

附件3：

中小企业声明函

致：          （采购人名称）

- 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司(联合体)参加(采 购 人 名 称)的(项 目 名 称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标 的 名 称) ，属于(采购文件中明确的所属行业);承接企业为(企 业 名 称)，从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标 的 名 称) ，属于(采购文件中明确的所属行业);承接企业为(企 业 名 称)，从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      (盖章): 日   期:

说明：

（1）填报前请认真阅读《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。响应文件其他地方与《中小企业声明函》数据不一致的，以《中小企业声明函》为准。

（3）供应商符合享受小微企业政府采购优惠政策条件的，必须填报服务商的全部数据，未按要求提供、填报的为不响应供应商。

（4）横线以下只做填报说明，响应文件可不要。

备注：

如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件4：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：

如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十、 供应商认为需要补充的内容

封套格式

请按以下内容填写，除非特殊情况，否则请不要更改该格式:

供应商竞争性磋商响应文件封袋正面标识式样

致：（采购人名称）

文件编号：

项目名称：

竞争性磋商响应文件（正本或副本）

（      年   月   日   时以前不得开封）

供应商名称：（公章）

联系人及电话：

供应商地址：