项目编号:SXJTZB-ZC-GK20240914

- 镇安县2024年中央财政森林修复项目

招 标 文 件

采   购   人：镇安县林业局

采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

日        期：二〇二四年九月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	7

第三部分  施工内容及要求	35

第四部分  项目概况及技术要求	36

第五部分  合同条款	59

第六部分  投标文件格式	70

- 第一部分  招标公告

项目概况 镇安县2024年中央财政森林修复项目招标项目的潜在投标人应在西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室获取招标文件，并于2024年10月09日 10时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况：

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20240914

项目名称：镇安县2024年中央财政森林修复项目

采购方式：公开招标

预算金额：4816989.50元

采购需求:

合同包1(镇安县2024年中央财政森林修复项目一包):

合同包预算金额：700205.75元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他农林牧渔业工程施工 | 700205.75元 | 1(项) | 详见采购文件 | 700205.75 | 700205.75 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起60个日历日内完成项目实施内容

合同包2(镇安县2024年中央财政森林修复项目二包):

合同包预算金额：1535455.25元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他农林牧渔业工程施工 | 1535455.25元 | 1(项) | 详见采购文件 | 1535455.25 | 1535455.25 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起60个日历日内完成项目实施内容

合同包3(镇安县2024年中央财政森林修复项目三包):

合同包预算金额：1050001.75元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 其他农林牧渔业工程施工 | 1050001.75元 | 1(项) | 详见采购文件 | 1050001.75 | 1050001.75 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起60个日历日内完成项目实施内容

合同包4(镇安县2024年中央财政森林修复项目四包):

合同包预算金额：719508.75元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他农林牧渔业工程施工 | 719508.75元 | 1(项) | 详见采购文件 | 719508.75 | 719508.75 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起60个日历日内完成项目实施内容

合同包5(镇安县2024年中央财政森林修复项目五包):

合同包预算金额：811818.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 其他农林牧渔业工程施工 | 811818.00元 | 1(项) | 详见采购文件 | 811818.00 | 811818.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起60个日历日内完成项目实施内容

- 二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(镇安县2024年中央财政森林修复项目一包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）（提供声明函）。

合同包2(镇安县2024年中央财政森林修复项目二包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）（提供声明函）。

合同包3(镇安县2024年中央财政森林修复项目三包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）（提供声明函）。

合同包4(镇安县2024年中央财政森林修复项目四包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）（提供声明函）。

合同包5(镇安县2024年中央财政森林修复项目五包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）（提供声明函）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(镇安县2024年中央财政森林修复项目一包)特定资格要求如下：

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

合同包2(镇安县2024年中央财政森林修复项目二包)特定资格要求如下：

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

合同包3(镇安县2024年中央财政森林修复项目三包)特定资格要求如下：

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

合同包4(镇安县2024年中央财政森林修复项目四包)特定资格要求如下：

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

合同包5(镇安县2024年中央财政森林修复项目五包)特定资格要求如下：

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

- 三、获取招标文件

时间：2024年09月12日至2024年09月19日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

方式：现场获取

售价：500元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年10月09日10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

开标地点：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.获取招标文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件注明包号并加盖公章。

2.落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；④《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑤《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；⑥《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；⑦《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；⑧《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑨《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑩《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑪《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑫《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑬《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或产品目录；如有最新颁发的政府采购政策，按最新文件执行。

3.供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4.投标单位可以选择多个标段（包）投标，但最终只能中标一个标段（包）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：镇安县林业局（本级）

地址：陕西省商洛市镇安县后街64号

联系方式：0914-5326172

2.釆购代理机构信息

名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

联系方式：029-89351397

3.项目联系方式

项目联系人：王梦娜

电话：029-89351397

- 第二部分  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：镇安县林业局 地址：陕西省商洛市镇安县后街64号 联系人：张炼 电话：0914-5326172 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室 联系人：王梦娜 电话：029-89351397 |
| 3 | 项目名称 | 镇安县2024年中央财政森林修复项目 |
| 4 | 项目编号 | SXJTZB-ZC-GK20240914 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实 |
| 6 | 项目预算 | 本项目采购预算：4816989.50元 本项目一包最高限价：700205.75元 本项目二包最高限价：1535455.25元 本项目三包最高限价：1050001.75元 本项目四包最高限价：719508.75元 本项目五包最高限价：811818.00元 各供应商报价超出各包最高限价金额的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。 |
| 7 | 项目用途 | 2024年中央财政森林修复项目计划在镇安县米粮镇的东铺村、欢迎村、界河村、西河村开展森林修复 |
| 8 | 质量标准 | 符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求 |
| 9 | 工期、地点 | 工期：合同签订之日起60个日历日内完成项目实施内容 地点：采购人指定地点 |
| 10 | 质保期 | 质保期：自验收合格之日起1年 |
| 11 | 招标文件获取 | 获取时间：2024年09月12日 至 2024年09月19日 ，每天上午09:00:00 至 12:00:00 ，下午14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）。 获取地点：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室 获取方式：获取招标文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件注明包号并加盖公章。 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。采购人认为有必要，另行书面通知。 |
| 14 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 供应商若对招标文件有质疑的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
| 15 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标文件截止时间及开标时间和地点 | 1、投标文件截止时间：2024年10月09日10时00分00秒（北京时间） 2、开标时间：2024年10月09日10时00分00秒（北京时间） 3、开标地点：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室。 |
| 17 | 投标有效期 | 自开标之日起90个日历日。 |
| 18 | 投标保证金 | □不要求提供； ☑要求提供。 金额：人民币伍仟元整（￥5000.00元） 1、投标保证金的有效期与投标有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为投标有效期延长一个月。 2、投标保证金的交纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 3、供应商以银行转账、电汇形式交纳投标保证金的，须从基本账户转出，并且在投标文件递交截止前到达采购代理机构指定账户（转账时请注明项目编号简称GK20240914+包号）。投标保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与陕西嘉唐建设项目管理有限公司财务部联系确认到账后（联系电话029-89351397），将投标保证金缴纳凭证复印件粘贴于招标文件规定处。 4、供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附在招标文件规定处。 5、保证金账户： 公司名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 账 号：61050172540000000086 开户行：中国建设银行股份有限公司西安含光北路支行 请各供应商按照要求将保证金转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 19 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 20 | 盖章签字 | 供应商必须按照招标文件的规定和要求盖章、签字。 |
| 21 | 投标文件数量、装订 | 投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订，正、副本分别胶印成册，不允许活页夹装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等责任由供应商自负。投标文件正本一份，副本二份，开标一览表一份，电子文件二份（U盘）（U盘储存Word及加盖公章PDF格式各1份，包含投标文件所有内容）。投标文件的正本、副本、电子版投标文件（U盘）、开标一览表应分别装袋密封，共四个标袋。对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效投标文件。 |
| 22 | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号： 包号： 供应商名称： 投标文件在2024年 月 日 时 分前不得开启 |
| 23 | 评标办法及标准 | 详见招标文件。 |
| 24 | 履约担保 | 不要求提供。 |
| 25 | 采购代理服务费 | 1.本次招标的采购代理服务费由中标供应商支付。 2.参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）有关规定执行。 3.采购代理服务费被认为已包含在投标总报价当中，并不得在单独列项向采购人要求支付。 4.在领取中标通知书前由中标单位向陕西嘉唐建设项目管理有限公司缴纳。 户 名：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 开户行：西安银行股份有限公司含光门支行 账 号：112011580000141313 联系人：财务王工 联系电话：029-89351397 请中标单位按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 26 | 其他 | 1.提交投标文件时需要提供以下原件，未携带或经审验后 不合格，视为无效投标文件，不得进入后续评审：法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证原件）。 2.本项目采购标的所属行业为农、林、牧、渔业。 |

- 供应商须知正文

- 一、名词解释

1、采   购   人: 镇安县林业局

2、采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

3、监督管理机构：镇安县财政局

4、供应商/投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标的法人。

- 二、招标文件

1、招标文件的组成：包括目录中所列的前七部分。

2、采购人应优先购买中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。供应商应优先选投中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

3、在招标采购中，有政府采购法第三十六条第一款第（二）至第（四）项规定情形之一的，招标组织机构应当予以废标，并将废标理由通知所有供应商。

4、供应商应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应 ，按照招标文件的要求提交全部资料。若供应商的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应作无效标处理。

5、招标文件的澄清或修改：

5-1、提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式发送给所有参加投标的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。

5-2、供应商若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，供应商在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构在投标截止时间七日前以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。

5-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商或在原信息发布媒体上发布变更公告。

6、供应商必须从采购代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

7、如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

8、供应商信用记录查询及使用

8-1、查询渠道：投标单位通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录；

8-2、查询截止时点：投标文件递交截止时间后 2 小时内查询；

8-3、查询记录和证据留存方式：（代理机构网站截图留存）；

8-4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，其投标无效；

- 三、投标文件

依照《中华人民共和国公司法》注册、具有独立企业法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和满足本公告资格要求，并具备国家规定的相关该行业必备资质，经资格审查合格后方可进入评标阶段。

（一）基本资格条件（通用）：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2023年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2024年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2024年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）本项目落实政府采购政策需满足的资格要求如下（通用）：

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）（提供声明函）。

（三）本项目的特定资格要求（通用）:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

注：以上资格证明文件供应商必须完全提供，缺少任何一项或不符合招标文件要求的按无效响应处理。

2、投标文件的组成：

2-1、各供应商应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件由商务部分、技术部分、资格部分等三部分组成。

2-3、投标文件部分应包括：

A、商务部分：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）履约承诺书（格式）；

（6）售后服务承诺；

（7）业绩

B、技术部分：

（一）施工组织设计

（1）施工总体方案；

（2）确保工程质量技术组织措施；

（3）确保安全生产技术措施；

（4）确保文明施工技术组织措施；

（5）确保环境保护技术组织措施；

（6）确保工期技术组织措施；

（7）施工组织和项目管理机构；

（8）有具体的苗木种植方案及措施；

（9）有具体的苗木养护方案及保证措施；

（10）施工机械配备和材料投入计划。

（二）项目管理机构

（1）项目管理机构组成；

（2）主要人员简历。

C、资格证明部分：

必备资格证明文件；

3、各供应商须对以下内容做出承诺：

3-1、必须根据招标文件要求进行施工、育苗等；

3-2、供应商不得将本项目内容进行分割或转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；

3-3、接受采购人委托的相关单位对设备内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

3-4、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

3-5、采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

4、供应商不得以他人名义投标和串通投标。

5、投标内容填写说明

5-1、投标文件格式：供应商提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）填写，装订成册。

5-2、投标开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式填写。若供应商填写有误，采购代理机构将默认为招标文件要求格式。

6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、投标报价

7-1、投标货币：人民币    单位：元。

7-2、供应商要按计价表内容填写单价、总价等内容，并由法人代表或授权代表签署。

7-3、投标报价

7-3-1供应商投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

7-3-2供应商须对《施工内容及要求》中任何材料需求和技术要求等要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分工程进行报价的投标。供应商应在投标文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供工程的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种材料只允许有一个报价。

7-3-3供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

7-3-4凡招标文件要求或允许招标性进行报价的各项费用项目，若投标时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。

7-4、最低报价不是作为中标的唯一依据。

7-5、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

7-6、供应商选投《政府采购自主创新产品目录》内标的物的，在评标时给予一定幅度的优惠。

8、投标期间一切费用自理。

9、投标文件的制作

投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）供应商应填写全称，同时加盖供应商公章。

（3）投标文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

（4）投标文件应按招标文件给定的投标文件格式要求加盖供应商公章并经法定代表人或其授权代表签字或外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投盖章。

（5）除供应商对错误处需修改标人公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。

（6）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

10、技术部分

供应商按照招标文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应。

11、商务部分

供应商按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应。

- 四、投标保证金：

- 4.1投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金，投标保证金须在投标截止时间前到账。

- 4.2投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

- 4.3如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按要求开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

- 4.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 4.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

- （1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

- （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

- （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- （5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （6）中标人拒绝履行合同义务的。

- 4.6自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

- 4.7中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

- 五、投标

- 1、投标文件电子版

电子文件与纸质正本投标文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。电子文件采用PDF格式，U盘外应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子文件或开标现场因自身原因导致无法读取的，按无效投标文件处理。

- 2、投标文件的装订和递交

2-1、投标文件的装订：

（1）投标时，供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；

（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，开标一览表一份、电子文件二份（U盘）（U盘储存Word及加盖公章PDF格式各1份，包含投标文件所有内容）。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。投标文件的正本、副本、电子版投标文件（U盘）、开标一览表应分别装袋密封，共四个标袋。电子版单独密封。投标文件正本须加盖红章，副本可以是正本的复印件。各封套上标记：封套上应写明的内容见供应商须知前附表，并在封面加盖供应商单位公章。如果正本与副本不符，以正本为准。

注：对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

2-2、投标文件的递交：

（1）供应商应按规定的时间、地点在投标截止时间前递交投标文件；

（2）采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前以书面或传真的形式通知所有供应商。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）供应商在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

2-3、投标文件的补充、修改与撤回：

（1）供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

（2）供应商提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还供应商。

（3）撤回投标文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前送达陕西嘉唐建设项目管理有限公司为准。

（4）投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件；

（5）在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件。

2-4、投标文件的审查标准：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

（3）投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

（4）单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；

（5）投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。

注：按上述修正方法调整的内容对供应商具有约束力，如果供应商不接受修正后的内容，其投标将被拒绝。

2-5、投标文件的有效性：

（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

a、供应商未经过正常渠道获取招标文件的；

b、投标文件、投标函未加盖供应商公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

d、供应商名称或组织机构与资格审查时不一致的；

e、明显不符合技术规格、技术标准要求的；

f、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

g、投标文件附有采购人不能接受的条件的；

h、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

（2）投标文件的有效期：自开标之日起90个日历日。

- 六、开标、评标和定标

- 1、开标

1-1、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织公开开标会议，并通知采购人和所有供应商参加。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

1-3、供应商按规定提交合格的投标文件后到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还供应商（包含纸质及电子版）。

1-4、供应商按规定提交的投标文件，在开标过程中未开封的投标文件不予退还（包含纸质及电子版）；已开封的投标文件不予退还（包含纸质及电子版）。

1-5、开标程序：

（1）开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，并宣读会场纪律。

（2）根据签到情况宣布参加会议的供应商名单。

（3）供应商的法人代表或授权代表与监标人共同检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按废标处理。

（4）经确认无误后，由采购代理机构依递交投标文件的摆放顺序当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。供应商确认无误后，由供应商的法人代表或授权代表签字确认唱标内容。如供应商对宣读的“投标开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现监标人核实后，当场予以更正。

（5）宣布开标会议结束，所有供应商离场。

（6）采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

- 2、评标

2-1、评标委员会

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第87号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省财政厅专家库中随机抽取。采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具授权函。评标委员会由评标专家共5人以上单数组成，评标委员会专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

b、认定供应商必备资质；

c、评标委员会可要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

d、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意见承担个人责任；

e、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；

f、拟定评标结果；

g、告知采购人、采购代理机构在评标过程中发现的供应商的违法违规行为；

h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、评标原则

坚持公平、公正、科学、择优，合理低价，禁止不正当竞争。

2-3、评标办法

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-4、评标工作程序

（1）投标文件资格性评审：评标委员会对供应商资格进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效投标处理，不得进入后续评标工作。

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明； | 符合招标文件要求,合法有效 |
| 2 | 财务状况报告：提供经审计的2023年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明； | 符合招标文件要求,合法有效 |
| 3 | 税收缴纳证明：提供已缴纳的2024年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； | 符合招标文件要求,合法有效 |
| 4 | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； | 符合招标文件要求 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2024年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | 符合招标文件要求,合法有效 |
| 6 | 出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 符合招标文件要求 |
| 7 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； | 符合招标文件要求 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）； | 符合招标文件要求 |
| 9 | 本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）（提供声明函） | 符合招标文件要求 |
| 评定结果：以上内容有1项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |  |  |

（2）评标委员会按下列评审标准进行符合性审查：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | （1）投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  | （2）投标文件格式、语言、计量单位、报价货币 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或者最高限价 |
| 2 | 完整性审查 | （4）投标文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  | （5）投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 响应程度审查 | （6）对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | （7）工期 | 应满足招标文件中的规定 |
|  |  | （8）质量 | 应满足招标文件中的规定 |
|  |  | （9）投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |
|  |  | （10）投标保证金 | 应满足招标文件中的规定 |

说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。

（3）通过资格审查和符合性评审合格的，评标委员会才进行综合评审并排序。凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为无效标处理，不得进入后续评审工作，内容如下（但不限于）：

a、供应商未经过正常渠道购买招标文件的、供应商名称与登记领取招标文件的单位名称不一致的；

b、投标文件、投标函未加盖供应商公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c、供应商不满足招标文件必备资质要求；

d、未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的，或未在投标文件中附投标担保凭证的；

e、明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的；

f、投标有效期（投标有效期不足）；

g、投标文件出现漏项或数量与要求不符,存在重大负偏离的；

h、投标报价与市场价偏差较大，低于成本，存在不正当竞争；

i、提供虚假资料；

j、供应商有围标、串标现象，经查证属实的；

k、投标文件附有采购人不能接受的条件的；

l、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

（4）在投标文件的评审和比较、中标单位的确定过程中，供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（5）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑问的，评标委员会可要求供应商对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。供应商应采用书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求或建议对投标件的实质进行变更。

质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认。

2-5、节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关规定执行。

2-6、评分标准

满分：100分，采用综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法，本项目评标委员会根据量化指标评审得分由高到底推荐成中标候选单位。

| 投标报价（30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价评分标准 | 投标总报价 （30分） | （1）评标基准价：本次招标设最高限价。所有投标报价超过最高限价的视为无效标，不再参与下一步评审。 （2）所有有效投标总报价的算数平均值作为评标基准价，供应商有效投标总报价等于评标基准价的，得满分 30分；与该值相比，每高1％扣1分，每低1％扣0.5分，不足1%的按插入法计算保留两位小数，扣完为止。 注评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分（56分） |  |  |
| 技术部分评分标准 | 施工总体方案 （6分） | 要求方案针对性强，完整可行，计划合理，能满足采购人的实际需求。 1.方案明确、细节考虑到位，赋3-6分； 2.方案、细节基本明确，描述良好，赋0-3（含）分。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 （6分） | 1.措施详尽、合理、可行性度高，赋3-6分； 2.措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋0-3（含）分。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 （6分） | 1.措施详尽、合理、可行性度高，赋3-6分； 2.措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋0-3（含）分。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施 （6分） | 1.措施详尽、合理、可行性度高，赋3-6分； 2.措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋0-3（含）分。 |
|  | 确保环境保护的技术组织措施 （6分） | 1.措施详尽、合理、可行性度高，赋3-6分； 2.措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋0-3（含）分。 |
|  | 确保工期的技术组织措施（6分） | 1.措施详尽、合理、可行性度高，赋3-6分； 2.措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋0-3（含）分。 |
|  | 施工组织和项目管理机构（5分） | 要求项目经理部组成，组织架构人员配备，人员分工合理、责任明确，员工管理制度完善详细并具有可行性。 1.人员配备合理、分工明确、管理制度完善，赋3-5分； 2人员配备、分工较为明确、管理制度较为完善，赋0-3（含）分。 |
|  | 有具体的苗木种植方案及措施（5分） | 1.种植方案及措施详细合理，可行性高，赋3-5分； 2.种植方案及措施笼统简单，不太可行，赋0-3（含）分。 |
|  | 有具体的苗木养护方案及保证措施（5分） | 1.养护方案及保证措施详细合理，可行性高，赋3-5分； 2.养护方案及保证措施笼统简单，不太可行，赋0-3（含）分。 |
|  | 施工机械配备和材料投入计划 （5分） | 施工机械设施齐全，性能指标及材料投入能够满足项目要求。根据证明材料进行赋分。 1.提供的证明材料齐全，满足项目要求，赋3-5分； 2.提供的证明材料一般，赋0-3（含）分。 |
| 商务部分（14分） |  |  |
| 商务部分评分标准 | 售后服务承诺（4分） | 1.售后服务承诺详细合理，切实可行，赋2-4分； 2.售后服务承诺笼统简单，不太可行，赋0-2（含）分。 |
|  | 业绩（10分） | 供应商2021年至今承担的类似项目业绩（时间以合同签订时间为准，证明资料以合同复印件加盖公章为准），每提供一项计2分，满分10分。 |

注：1）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

2）特殊情况处理

a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

- 3、定标

3-1、定标程序

（1）评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

（2）采购人在收到评标报告5个工作日内，评审报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的供应商作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的供应商为中标人。

（3）采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告同时发布中标通知书。其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

3-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

- 七、中标通知

1、中标结果在陕西省政府采购网上进行公告同时发布中标通知书。

2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起领取中标通知书。

- 八、合同

1、中标人在收到中标通知书后三十日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订施工合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的施工，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

5、采购人需追加与合同标的相同的工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 九、招标代理服务费

1.参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）有关规定执行。

2.代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳

3.服务费交纳信息：

银行户名：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

开户银行：西安银行股份有限公司含光门支行

账    号：112011580000141313

联 系 人：财务王工            联系电话：029-89351397

- 十、变更采购方式

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定重新组织采购或报请监督管理机构批准变更招标方式：

1、因重大变故，采购任务取消的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、符合专业条件的供应商或者对招标文件实质响应的供应商不足三家的；

4、所有供应商的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的。

- 十一、质疑

## 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法执行。

11.1供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

11.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

11.3供应商对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与开标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

11.5对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

11.6供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

11.7有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：王梦娜

联系电话：029-89351397

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

11.8采购人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

11.9供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

11.10质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

11.10.1质疑缺乏事实和法律依据的；

11.10.2质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

11.10.3质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

11.10.4其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

11.11供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

11.12采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、中标单位的，应当依法另行确定中标、中标单位；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

11.13质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件2）。

11.14.投诉

11.14.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.14.2投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.14.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招投标活动中，均应签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），与投标文件一同提交给陕西嘉唐建设项目管理有限公司，同时应保证投标文件正、副本中仍有且一致。

- 十三、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

4、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

5、《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；

6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

7、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

8、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

9、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

10、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

11、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

12、《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

13、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或产品目录；如有最新颁发的政府采购政策，按最新文件执行。

十四、融资平台

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

十五、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否     公告期限：

采购结果公告:是/否     公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                        提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

- 第三部分  施工内容及要求

一、工程概况

该工程为2024年中央财政森林修复项目计划在镇安县米粮镇的东铺 村、欢迎村、界河村、西河村开展森林修复。设计面积26940.6 亩，作业面积25000.0亩；依据作业设计方案、地类、造林地立 地条件等因素，经我局研究决定，区划五个标段实施：

镇安县2024年中央财政森林修复项目一包：米粮镇东铺作业区：作业面积3768.0亩；

镇安县2024年中央财政森林修复项目二包：米粮镇界河作业区：作业面积7633.0亩；

镇安县2024年中央财政森林修复项目三包：米粮镇欢迎作业区：作业面积5749.0亩；

镇安县2024年中央财政森林修复项目四包：米粮镇西河作业区一：作业面积3437.0亩；

镇安县2024年中央财政森林修复项目五包：米粮镇西河作业区二：作业面积4413.0亩；

二、施工工期：合同签订之日起60个日历日内完成项目实施内容

三、质保期：自验收合格之日起1年。

四、建设目标

通过森林抚育对现有中幼龄林实施修复，增强森林保持水土、涵养水源、改善区域气候和美化生态环境能力；改善林分卫生状况，提高林木抗逆能力；增加森林单位面积蓄积量，提高林地生产力，提高森林碳汇能力；全面提升森林的多种功能，满足社会发展的多样化需求。

- 项目概况及技术要求

第一章  项目区概况

1.1地理位置

镇安县地理座标为北纬33°8′34″至33°44′57″，东径108°35′35″至109°36′51″之间，东与山阳县和湖北省郧西县交界，西与宁陕县毗邻，南与安康市汉滨区、旬阳县接壤，北与柞水县相连，属长江流域汉江水系。东西长170km，南北宽75km，总面积3487k㎡。

本项目位于镇安县米粮镇东铺村、欢迎村、界河村、西河村四个村，总面积26940.6亩。

1.2自然概况

1.2.1地形地貌

镇安县境内山岭起伏，群峦叠嶂，整体地势西北高东南低,全县高差344m-2601m之间，由于垂直变化大，形成了山川相间，谷峰相连，纵横交错，复杂多样的地形地貌特征，是一个典型的“九山半水半分田”的土石山区县。

项目区地处镇安县东南部，东与山阳县杨地镇接壤，南与茅坪镇相接，西与张家镇和西口镇交界，北与大坪镇、灵龙镇相连。地处山坡峡谷，地势西北高、东南低。境内最高点位于王家坪，海拔1761.5米；最低点位于树坪鸽子铺，海拔553米。

1.2.2气候条件

项目区域内气候属暖温带季风气候，境内气候温和，雨量充沛，年平均日照1947小时，日照百分率44％，年平均气温10.6℃,最热月(7月)26.8℃,最冷月(1月)0.5℃,极端最高气温37.4℃,极端最低气温-12.6℃,≥10℃积温3668℃,年降雨量804.4毫米，主要集中在夏秋季，占全年降水的70％以上，无霜期190-235天，初霜10月31日，终霜3月30日。由于受地形垂直变化的影响，气候垂直变化突出，形成了“高一丈不一样，阴阳坡差的多”的多样性区域气候特征主要气象灾害有干旱、低温、冰雹和暴雨。威胁最大的是伏旱和秋季连阴雨。

1.2.3土壤

受地质、成土母质，地形地段、气候、水文、人类生产生活等诸多因子的作用，主要土壤类型有胶泥土、石碴土、沙土、淤土、水稻土、森林棕壤土六种类型，以粗骨性土壤为主。土层厚度一般为20—60cm，多数地段呈不均匀分布，PH值为6.0—7.5。项目区主要为森林黄棕壤土，土层厚度一般为35—50cm。

1.2.4植被

由于山体高大，相对高差达800m以上，区内植物种类繁多，森林资源十分丰富。海拔高度不同形成了不同的山地气候特征，从而形成了较明显的森林垂直分布带。海拔1000m以下的低山区以栓皮栎、马尾松等乔木树种为主，海拔1000m以上的中山区以油松、华山松、茅栗、桦类、栎类、山杨、槭树、漆树、枫杨等乔木树种为主。林下灌木主要有胡枝子、绣线菊、六道木、马桑、火棘、盐肤木、黄栌木、胡颓子等，草本主要有白茅、蒿类、蕨类等，藤本主要有葛藤、悬钩子、青藤等。

2.2社会经济情况

2.2.1人口

镇安县辖14个镇1个街道办事处，147个村，7个社区，999个村民小组，58个居民小组。2022年末，全县共有家庭户94802户，集体户1928户，家庭人口为24.0649万人，集体户人口为1.3137万人，平均每个家庭户的人口为2.54人。常住人口25.3786万人。常住男性人口为13.3464人，占52.59%，女性人口为12.0322万人，占47.41%。项目所在地，其中乡村劳动力较多，便于项目施工作业。

2.2.2财政收入

2022年,全县实现生产总值108.32亿元，增长4.7%。其中：第一产业17.42亿元，增长4.1%；第二产业41.60亿元，增长5.9%；第三产业49.29亿元，增长4.0%。三次产业结构比16.1:38.4:45.5。

2.2.3人民生活水平

2022年，全县居民人均可支配收入20958元，增长6.3%；城镇居民人均可支配收入33001元，增长4.7%；农村居民人均可支配收入12898元，增长7.0%。

2.2.4公路和交通

2022年末，全县公路里程3463公里。其中，高速公路50.2公里、国道212.58公里、省道185.55公里、县道302.9公里、乡道679.3公里、村道2031.94公里。新修通组路60.65公里，完成通村水泥路拓宽51.3公里。县内交通条件优越，西康铁路、高速公路纵贯南北，上海启东至西藏那曲345国道横跨东西。

2.2.5旅游业

镇安县入选“健康中国·康养旅游百强县”，丰收村入选中国美丽休闲乡村，侏罗纪梦幻世界3A级景区正式命名，塔云山、木王山入选全省森林康养基地，童话磨石沟成功挂牌“西影影视（镇安）拍摄基地”，全年接待游客441.38万人次、实现旅游综合收入22.62亿元。

2.3经营管理情况

镇安县林业局历来重视森林培育工作。特别是随着国家天然林保护工程、退耕还林工程和长江防护林工程、森林抚育项目的全面启动，在县委、县政府的领导下，镇安县林业局及时调整了林业发展战略，全面停止天然林采伐，先后采取了人工造林、封山育林、森林抚育等措施培育森林资源，加强以营造林为主的林业建设力度，并加强森林资源管护，森林防火，有害生物的防治，造林质量显著提高，确保了森林资源不断增长和安全。

2.4建设单位概况

镇安县林业局是负责全县林业工作的行政管理部门，下辖9个县直林业单位，全系统有林业技术干部职工300余人。主要职能是：认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。负责全县林业和草原生态保护修复、森林防火、林业产业、林业和草原改革、国有林场管理、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策。长期以来，负责组织实施全县森林资源管理、植树造林和森林抚育工作，各年度建设任务均按时完成，具有雄厚的技术力量和丰富的实施森林抚育工程组织管理经验。

第二章   森林资源及抚育管理

2.1 森林资源

全县土地总面积5231120.4亩。其中，林地面积为4659768.6亩，占土地总面积的89.08%；非林地面积为571351.8亩，占土地总面积的10.92%。全县森林覆盖率为69.31%。

林地中，乔木林地3623405.6亩，占77.76%；竹林地2238.2亩，占0.05%；疏林地459728.5亩，占9.87%；灌木林地277034.3亩，占5.95%；未成林造林地297060.9亩，占6.38%；苗圃地18.1亩，占0.0004%；采伐迹地272.7亩，占0.01%；火烧迹地10.3亩,占0.0002%。

2.2作业区现状

项目实施区域涉及的米粮镇土地总面积356218.5亩。林地面积为285774.9亩，占土地总面积的80.22%；非林地面积为70443.6亩，占土地总面积的19.78%。林地中，乔木林地173977.8亩，占60.88%；竹林地346.8亩，占0.12%；疏林地54362.9亩，占19.02%；灌木林地37297.6亩，占19.02%；未成林造林地19783.8亩，占6.92%。

森林修复项目作业区林分多为经过上世纪80年代和90年代采伐形成的天然次生林和人工林。作业区海拔800-1680米，林龄在18-35年之间，平均郁闭度0.8左右，平均胸径14cm左右。主要树种以栎类（栓皮栎）、阔杂、油松、华山松为主，灌木以胡颓子、盐肤木、马桑、黄栌木为主。草本主要有白茅、蒿类、蕨类等，藤本主要有葛藤、悬钩子、青藤等。自1999年以来，全面停止木材商品性采伐，经营重点转向天保工程公益林建设转变，森林资源得到了有效保护和发展。随着天保工程的不断实施，森林资源在保护中发展，在发展中促进保护，实现了良性循环，但生态环境保护的任务却日益增大，特别是中幼龄林抚育工作亟需开展和不断加强。

本次森林抚育作业区中天然次生中龄林。是以栎类（栓皮栎）为主的阔叶林，加之少量阔杂、油松组成的林地。林龄在18-30年之间，平均郁闭度0.8左右，平均胸径12cm左右。经过20多年保护，林分的天然更新能力不断增强，林木密度过大，自然整枝不良、枝条影响林内通风和光照，目的树受干扰木等压制。作业区内多年没有实施抚育措施，林内卫生状况较差，部分过密的被压木对目的乔木树种生长构成一定影响；生长不良，干型不好的干扰木不但影响健康目标树的生长，也使林分林相不整。

天然次生中龄林林分现状：

本次森林抚育作业区中人工中龄林。是油松为主的针叶林，辅与栎类（栓皮栎）、阔杂组成混交林。林龄在26-30年之间，郁闭度0.75左右，平均胸径14cm左右。目的树种分布不均，优势树种比例不太合理，保留林木疏密不匀，林相较差，林木团块状分布，林木个体分化明显，生长发育一般。林下灌木主要以胡颓子、盐肤木、马桑、黄栌木为主，盖度在15%--30%左右。草本主要有白茅、蒿类、蕨类等。由于缺乏经费，未进行抚育，局部灌草藤蔓丛生，影响林木生长。局部分布不均，密度较大的区域，林木竞争激烈，影响成林前景；立地条件相对较差的区域，林木生长稀疏，甚至形成较大片空地，需要适当补植加密。

人工中龄林林分现状：

开展森林抚育能够有效改善作业区内林分质量，优化林分结构，改善生长条件，实现森林经营可持续发展，促进林农增收重要途径。是助力乡村振兴的重要途径，这也是广大林农积极响应和热烈期盼的一项工作。

2.3抚育管理

镇安县生态区位重要，发挥着至关重要的生态效益，所以搞好林业生产建设是一项长期而艰巨的任务。由于八十年代的无计划、无节制的采伐，导致了森林资源防护效益降低，林分质量急剧下降，水土流失和生态环境质量也出现恶化趋势。近年来，森林经营方式逐渐步入了以营林为基础，大力造林，限额采伐，永续利用的正确轨道，使部分天然次生林得以复壮，天然林也出现了自然恢复的趋势。

在项目实施过程中，初步探索出了许多有益经验。一是坚持把提高森林质量、增加森林蓄积作为森林抚育的核心目标；二是坚持把加强组织领导、建立森林抚育经营责任制作为森林抚育的组织保障；三是坚持把健全制度、严格管理、确保质量作为森林抚育经营的生命线；四是坚持把夯实人才队伍、加强科技支撑作为森林抚育工作的重要基础；五是坚持把加大投入、完善政策作为森林抚育的首要条件；六是坚持把统筹兼顾生态保护与改善民生、促进就业增收作为森林抚育经营的不竭动力。

镇安县森林抚育经营工作的总体目标是：在以往全面实施森林抚育的基础上，分区域、划重点、有目的的实施精准森林抚育，尤其是进入到中龄林及成过熟林分开展精准抚育，确保区内现有亟待抚育的林全部抚育。林分、树种结构明显改善，林木生长量明显提高，森林生态系统稳定性明显增强。森林抚育经营制度规范基本完善，政策保障能力显著增强，林区基础设施明显改善，管理服务水平全面提高，基本建立适应现代林业发展要求的森林可持续经营理论、技术、政策和管理体系，探索出一条适合区情、林情的可持续经营之路，确保实现林业“双增”目标。

第三章   作业区调查

3.1作业区确定

依据镇安县2022年度林草湿综合调查监测成果为基础，参考镇安县森林资源规划设计调查（二类调查）等成果，根据项目指导思想、基本原则、实施目标等要求，通过现地踏查、探访、座谈，按照先急后缓、先近后远、集中连片的原则，选择符合修复条件的地块作为本项目森林修复作业区。

镇安县2024年中央财政森林修复项目涉及镇安县米粮镇的东铺村、欢迎村、界河村、西河村。设计面积26940.6亩，作业面积25000.0亩。

3.2作业区小班区划

3.2.1区划系统

本次区划采用林场（乡镇）—林班（村）—小班三级区划。区划在森林资源规划设计调查（二类调查）与第三次国土调查及年度国土变更调查成果的基础上，根据作业区地形地貌和不同的林分起源、优势树种、龄组及抚育方式进行小班区划。

3.2.2小班区划

按照区划系统，在选择确定的作业区中，根据立地条件、林地因子（现状地类、权属、森林类别、林种）、林分状况（林分起源、树种组成、林龄、郁闭度等）、幼苗幼树更新频度、林下灌草情况、抚育方式、抚育措施等区划作业小班边界，小班编号用阿拉伯数字在小班范围内从上到下，从左到右进行小班编号。区划完成后现地进行小班因子调查，利用卫星遥感影像图和电子地形图配套形成为调查底图，采用对坡区划与现地坐标定位调查相结合的办法进行小班调查。在林分因子相近或采取措施相同的情况下，小班区划界线尽量保持沿用底图（第三次国土调查及年度国土变更调查成果）小班界线。

作业小班面积测量采用电子地形图调绘，然后在电脑中用ArcGIS地理信息软件区划，拓扑求算面积。

3.2.3区划结果

根据现地区划调查，本次森林抚育共区划4个作业区、504个小班，作业区总面积26940.6亩、可作业面积25000.0亩。可作业小班按现状地类分：全部为中龄乔木林地。按林种分：用材林小班443个，总面积23971.0亩，可作业面积22246.0亩；防护林小班61个，总面积2969.6亩，可作业面积2754.0亩。按起源分：天然林小班284个，总面积18014.9亩，可作业面积16741.0亩；人工林小班220个，总面积8925.7亩，可作业面积8259.0亩。

作业区区划结果详见作业设计图和附表1。

3.3作业区外业调查

3.3.1小班调查

采用标准地调查法，通过对镇安县森林抚育作业区每个林班进行全面、深入的踏查，在每个林班内选择能够代表林分平均状况的地段布设标准地。在标准地内按林木类型对目标树、辅助树、干扰树和其它树进行每木检尺，填写每木检尺记录，起测径阶为6cm；填好标准地调查资料汇总表。用角规绕测对部分小班林分因子进行修正。

根据外业调查结果和有关技术规定，本次森林抚育以小班为单位进行设计、统计、汇总。

3.3.2标准地设置

根据森林抚育作业区内的林分情况选择有代表性的林分设置标准地，用罗盘仪测角测绳量测距，闭合差小于1米，否则重新测设。按地形、坡度、坡向、坡位等设置标准地。标准地规格为20米×20米。标准地测设后，在四周做标记，然后进行标准地调查。调查时1人记录，2人在标准地内每木检尺，逐株按径阶记录，按树种统计汇总求算标准地林分平均胸径，按平均胸径确定标准木，在林分内选3株标准木，用测高仪结合其它测高方法测量标准木的高度，作为林分平均高，以标准木高度和标准地的胸高断面积，用实验形法数法计算标准地断面积和蓄积量，用标准地平均蓄积量推算小班单位蓄积量。

3.3.3标准地调查

（1）幼树、下木及活地被物调查

在标准地内，按照树种、下木及活地被物种类，调查其所属的层次、多度、平均高、生长状况及分布特点，并根据调查结果计算出总盖度(％)、成团现象、分层现象、分布特点、单位面积(1hm2)上的幼苗、幼树株数。

（2）土壤调查

在标准地内通过挖掘土壤剖面，调查土壤母岩、母质及土壤种类、土壤层次、厚度、颜色、结构、紧密度、湿度、机械组成、植物根量、新生体、侵人体、pH值等土壤特征因子，以及土壤表面的枯落物厚度和腐殖质层(A层)厚度、土壤总厚度及石砾含量等。

（3）环境因子调查

在标准地内，调查标准地位置的海拔高度、地形、坡度、坡向等因子。

（4）每木调查

在标准地内分别树种、起源、年龄(或龄级)、活立木、枯立木测定每株树木的胸径，并按整化径阶记录和统计。

（5）径阶大小的确定

根据相关技术规定和行业标准，检尺径阶距为2cm。

（6）起测径阶

根据相关技术规定，林分调查的起测径阶为6cm。

（7）林木分类、分级

在每木调查时，按照林木分类，分别标记出目标树、干扰树、辅助树、其它树，并填写到调查卡片上。

（8）每木检尺

分别树种、年龄（龄级）、林木等级和径阶进行调查记载。

3.3.4郁闭度调查

小班郁闭度调查是以森林二类资源调查结果为基础，采用现地设置样线进行补充调查。

郁闭度调查采用样线调查方法，即在每个林班内随机布设样线100m，每隔1m采用抬头垂直仰视的方法，判断该样点是否被树冠覆盖，统计被覆盖的样点数。

郁闭度=树冠覆盖样点数/总样点数

3.3.5林龄的确定

林分林龄的确定采用断面积加权平均年龄法，具体计算方法如下：

A=∑GiAi/∑Gi式中：A—林分平均年龄；n—查定年龄的林木株数（i＝1，2，ⅆ,n）；

Ai—第i株林木的年龄；

Gi—第i株林木的胸高断面积（m2）。

3.3.6林分平均高的确定

林分平均高确定采用加权平均高法，具体计算方法如下：H=∑hiGi/∑Gi式中：H—林分加权平均高；

hi—林分中第i径阶林木的算术平均高；Gi—林分中第i径阶林木胸高断面积和；k—林分中径阶个数（i＝1，2，ⅆ,k）。

3.3.7林分平均胸径的确定

林分平均胸径确定采用林分平均胸高断面积计算林分平均胸径的方法，具体计算方法如下：

式中：Dg—林分平均胸径(cm)；

G—林分总胸高断面积（m2）；

g—林分平均胸高断面积（m2）；

gi—第i株林木的胸高断面积（m2）；di—第i株林木的胸径（cm）；

N—林分内林木总株数。林分断面积总和可按下式计算：

G=∑nigi

式中：G——林分胸高断面积总和（m2）；

gi——第i径阶段中值的断面积（m2）；ni——第i径阶段内林木株数；

k——林分径阶个数（i＝1，2，…，k）。

3.3.8蓄积量

根据项目区林分现状，在作业区中抚育小班当林木平均胸径小于5cm时，不测算林分蓄积和材积;当小班林木平均胸径达到5cm以上时，对小班内林木进行林木蓄积量、材积的调查与测算。

蓄积量调查：当小班面积较小的蓄积量采用每木检尺实测，面积较大的林分蓄积量采用在小班内选取具有代表性的地段设置标准地（样地）的方法进行调查。实测面积至少占调查小班面积的10%以上。对标准地（样地）内的林木按树种分类进行每木检尺，林木起测胸径为5厘米（灌木树种和藤本植物不检尺），根据检尺记录结果按照作业区所在区域套查林分树种二元材积表，计算每个标准地（样地）各个组成树种的单株蓄积量及每亩蓄积量，每个林分类型通过多个标准地（样地）计算出的平均每亩蓄积量来推算小班的林分蓄积量，最后汇总计算作业区蓄积量。同时调查标准地（样地）内优势树种平均胸径、平均高、平均林龄、林组及标准地（样地）立地因子。蓄积量单位为立方米，小班蓄积量保留1位小数。

3.3.9调查因子误差限

本次调查小班面积允许误差≤5%，树种组成≤20%，平均年龄≤20%，郁闭度≤15%，每公顷断面积≤15%，每公顷蓄积量≤25%，每公顷株数≤15%，调查结果在允许误差限内，符合精度要求。

3.3.10林木分类

林木分类适用于所有林分。林木类型划分为目标树、辅助树、干扰树和其它树。

目标树：选择目标树的一般原则是：a)属于目的树种；b)生活力强；c)干材质量好；d）没有（或至少根部没有）损伤；e）实生起源优先等。选择目标树可以根据不同的森林情况灵活掌握。对于树种价值差异不显著的天然林，可以不苛求“目的树种”而直接选择“生活力强的林木个体”作为目标树；对于人工同龄纯林可以不苛求“实生”与“萌生”的区别，按照“与周边其它相邻木相比具有最强的生活力”的原则选择目标树。

辅助树：又称“生态目标树”，是有利于提高森林的生物多样性、保护珍稀濒危物种、改善森林空间结构、保护和改良土壤等功能的林木。比如，能为鸟类或其它动物提供栖息场所的林木可选择为辅助树加以保护。

干扰树：对目标树生长直接产生不利影响、或显著影响林分卫生条件、需要在近期采伐（间伐）的林木。

其它树：林分中除目标树、辅助树、干扰树以外的林木。

3.4作业区条件评价

镇安县米粮镇的东铺村、欢迎村、界河村、西河村抚育作业区林分多为经过上世纪80年代和90年代采伐形成的天然次生林和人工栽植油松、华山松、杉树林。经过20年天保工程，林分的天然更新能力不断增强，很多树种如栎类、油松、华山松、白桦、杨树等自然落种已使林内幼苗幼树分布均匀，成林前景明显。作业区林木生长环境较差，林木密度过大，自然整枝不良、枝条影响林内通风和光照，目的树干扰木等压制，林分卫生差，影响生态功能，需要采取疏伐、修枝、补植、割灌除草等抚育措施，抚育作业区交通较为便利，林权清楚，镇安县林业技术干部人员充足，经验丰富，能够顺利完成本次森林抚育的各项作业任务。

第四章   森林抚育作业设计

4.1抚育对象

森林抚育是幼林郁闭后到主伐利用前围绕培育目标所采取的营林措施的总称。通过抚育改善林分卫生状况、林木生长环境，促进林木生长，提高森林质量，扩大森林资源，增强和发挥森林的多重效能。本项目森林抚育的主要对象为：

（1）对林分密度过大、郁闭度0.8以上的中龄林或者天然更新和人工直播等起源的中龄林；林分郁闭度0.7以上，林分光照不良，林木间开始出现水肥激烈竞争的林分。

（2）人工林郁闭成林后的第一个龄级，目的树种、辅助树种的幼苗幼树保存率小于80%；郁闭成林后的第二个龄级及以后各龄级，郁闭度小于0.5；卫生伐后，郁闭度小于0.5的；含有大于25平方米林中空地的；立地条件良好、符合森林培育目标的目的树种株数较少的有林地。

（3）天然幼龄林、中龄林郁闭度在0.8以上，或下层目的树种的幼树较多，且分布比较均匀、郁闭度在0.7以上的林分；

（4）小班平均郁闭度虽未达到上述标准，但林木呈团状分布，部分坡段已达到抚育标准的林分。

4.2抚育规模

镇安县2024年中央财政森林修复补助项目作业总面积25000亩，涉及米粮镇的东铺村、欢迎村、界河村、西河村作业区，504个作业小班。其中东铺村84个作业小班，作业面积3768亩，占总面积的15.07%；

界河村185个作业小班，作业面积7633亩，占总面积的30.53%；欢迎村86个作业小班，作业面积5749亩，占总面积的23.00%；西河村149个作业小班，作业面积7850亩，占总面积的31.40%。

4.3抚育方式确定

经过现地踏查，镇安县2024年中央财政森林修复补助项目作业区林分主要为天然和人工中龄林，成林树种主要为栎类、油松、华山松、杉树、阔杂等，郁闭度较高，集中连片。根据以上林分实际情况和森林抚育规程、森林抚育技术规范规定。抚育方式确定为综合抚育，抚育作业方法为确定疏伐、疏伐+修枝、修枝+补植（栓皮栎、红豆杉）+割灌除草。详见附表2。

4.4抚育措施

4.4.1抚育技术措施

（1）疏伐

在林分郁闭后的幼龄林或中龄林阶段,当林木间关系从互助互利生长开始向互抑互害竞争转变后进行的抚育采伐。

疏伐主要针对同龄林进行。伐除密度过大、生长不良的林木,间密留匀、去劣留优,进一步调整林分树种和空间结构,为目标树或保留木留出适宜的营养空间。

①目标树

a、属于目的树种；

b、生活力强；

c、干形质量好；

d、没有（或至少8m以内主干部分没有）损伤；

e、优先选择实生起源的林木

f、树冠发育完整。

①选择目标树可以根据不同的森林情况灵活掌握。对于树种价值差异不显著的林分，可以不苛求“目的树种”而直接选择“生活力强的林木个体”作为目标树。对于人工同龄纯林，可以不苛求“实生”与“萌生”的区别；与周边其他相邻木相比，选择具有最强的生活力的目标树。

②辅助树又称“生态目标树”，是有利于提高森林的生物多样性、保护珍稀濒危物种、改善森林空间结构、保护和改良土壤等功能的林木。比如，针叶林中的阔叶树林木；能为鸟类或其他动物提供栖息场所的林木可选择为辅助树加以保护。

③干扰树对目标树生长直接产生不利影响、或显著影响林分卫生条件、需要在近期采伐的林木。

④其它树林分中除目标树、辅助树、干扰树以外的林木。

（2）修枝

为了保障森林健康和安全，促进森林生长和更新，促进树木的健康生长和美化树木的形态。对妨碍目标树生长的其他树的枝条和培育大径材的目标树高度x以下生长状况不良的枝条进行修剪。一般与其他抚育方式结合进行，亦可单独进行。

①对象：培育大径材的目标树和高大且其枝条妨碍目标树生长的其他树。

②开始时间：修枝作业的时间一般分为春、夏、秋三个季节。春季是树木萌发期，主要针对树冠的修枝；夏季是树木旺盛生长期，主要要进行顶部和枝条的修剪和整形；秋季则是树木成熟期，要进行弱枝、枯枝和病枝的清除和修剪。

③方法和技术要求：修枝的主要目标是培育大径材的油松，修剪过程中应保留健壮、新陈代谢旺盛的枝条，要保证工具的锋利和清洁，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部，避免疾病和虫害的传播，修剪后保留冠长不低于树高x、枝桩修平。

（3）割灌除草

对影响目的幼树生长的灌木、藤条和杂草采取清除措施。采取机割、人割等不同方式，清除目的树种周边2米范围内的灌木、藤条和杂草，不影响树木生长的灌木、藤条和杂草不进行清除，避免全面割灌。割灌同时进行培梗、扩穴，以促进幼苗幼树的正常生长。割灌后，灌根茬高度不得超过10厘米。割灌时必须保护好林内的幼树、幼苗，为保留木、幼苗和幼树创造良好生长空间。对局部生态脆弱地段如陡坡、岩石裸露地及滑坡地段的灌木予以保留。在进行割灌、割藤作业时，注重保护珍稀濒危树木，以及有生长潜力的幼树、幼苗，以有利调整林分密度和结构。

（4）补植

①补植地类

抚育补植主要对树种结构和密度结构不合理，林木分布不均匀，林中空地成镶嵌分布且疏密不均的乔木林地，幼苗幼树生长不足，5-10年难以成林的疏林地。补植主要利用林间空地补植栓皮栎、红豆杉树种，形成多树种复层异龄混交林，使空间结构趋向合理，改善林分结构，提高林分质量。

②补植密度

补植后，使小班内幼苗幼树平均密度为10株/亩左右，根据现有林分状况以及林中空地，不规则团块状或单株栽植。

③整地要求

补植整地采取穴状整地方式，规格40×40×40厘米，禁止全面整地，严格执行整地规格，生土和熟土分别堆放，同时保护好现有的树木和原生植被。

④栽植技术

补植修复的栽植技术措施参照《造林技术规程》，与新造防护林相同。

⑤种植点配置

补植针对密度较低、林中或林缘地段有空地的林分，相对完整的地块，种植点采用品字形配置；针对现地地形特点，结合现有树种（含幼苗幼树）的分布情况，灵活把握，但要保证单位面积上栽植点的数量达到设计密度。补植所用苗木优先选取县域内两个国有林场苗圃和本地苗圃产出的合格容器苗，减少流通环节造成的不必要损伤。

⑥苗木规格及标准

造林用苗木，必须采用苗木管理部门组织供应并经其检验的具有“三证一签”、无病虫害、根系完整、顶芽饱满、针叶完整、地径0.4cm以上、苗高30cm以上，选用1-2年生的栓皮栎和3-4年生红豆杉实生容器苗。

苗木标准表

| 树种 | 苗木种类 | 苗龄 | 苗木规格 |  | 综合指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地径cm> | 苗高cm> |  |
| 红豆杉 | 容器苗 | 3-4 | 0.4 | 30 | 无病虫害、根系完整，顶芽饱满，针叶完整。 |
| 栓皮栎 | 容器田 | 1-2 | 0.4 | 40 | 无病虫害、根系完整 |

⑦幼林抚育管护

幼林抚育是指在补植造林后至郁闭前这一段时间里所进行的各种技术措施。新造幼林一般要经历缓苗、扎根、生长并逐步进入速生的过程，对以后林木快速生长影响极大。

幼林抚育的根本任务在于为幼苗、幼树提供一个优越的生长环境，满足幼树对水、肥、气、光、热的要求。通过松土、除草、扩穴等改善土壤理化性质，给幼苗幼树创造一个良好的生长环境。

造林后3年内每年抚育1次。抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土、整枝、林业有害生物防治等。松土除草要做到“三不伤、二干净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除干净、石块捡干净；把除松的土培到根际，并把除掉的杂草覆盖到树根附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度要适当，做到里浅外深，造林后第一年浅，以后逐年加深。发现病、虫、鼠、兔等林业有害生物要及时进行防治。

（5）林地清理

采伐剩余物处理应达到以下要求：

疏伐和修剪后要及时清理抚育剩余物，可视为碳水化合物能源和无机营养的储存库，可以将其作为养料腐烂。综合考虑资源利用、环境保护和人员安全等方面，建议采用归堆法和散铺法确保处理过程既经济又环保。

归堆法：将无利用价值的剩余物，如枝桠、梢头等截断后，堆放在水湿地、裸岩、林中空地或集材道上，并避开幼苗、幼树和保留木，任其自然腐烂。堆的规格一般不超过长2米、宽1.5米、高1米，且堆的方向应为横山堆积，以利于水土保持。

散铺法：将无利用价值的剩余物截成0.5～1.0米的短段，均匀散铺在林地上，任其自然腐烂。这种方法适用于林地和土壤瘠薄干燥或陡坡、砂石土质的林地。

（6）生物多样性保护

野生动物保护：抚育时禁止砍伐筑有鸟巢等野生动物隐蔽地的树木和灌丛；严禁施工期追、捕、杀野生动物，尽可能降低对野生动物的干扰；对不影响林木生长的灌木草本进行保留，保护野生动物的栖息地；森林抚育作业区周边均有广阔的乔灌环境，野生动物有躲避场所，抚育活动会对野生动物产生扰动影响，但不会对野生动物生境产生较大影响。

野生植物保护：施工前对施工人员进行植物辨别培训，列出本地区有可能保存有的珍稀树种和国家、地方重点保护野生动植物，教会施工人员辨别，严禁砍伐保留林地内珍稀树种和国家、地方重点保护野生植物；在针叶纯林中的阔叶树、其他乡土树种作为辅助树保留；对有观赏和食用药用价值的植物进行保留；对不影响林木生长的灌木全部保留；尽可能的减少对林下枯枝落叶层的破坏，最大限度保护生物多样性。

对影响目标树正常生长的干扰树以及杂灌、藤蔓、杂草等影响秦岭红豆杉生长的植物进行砍伐清除。同时在施工过程中要加强保护措施，严禁损害、砍伐秦岭红豆杉，扩大秦岭红豆杉的生存空间，促进树木生长，增加秦岭红豆杉种质资源储备，达到保护的目的。

4.5林分类型的抚育方法

4.5.1栎类为优势的中龄林

（1）培育树种：栎类、阔杂等。

（2）林分特点：林相整齐，林分密度较大，林木个体分化明显；郁闭度0.75～0.85之间，林分平均胸径12～14cm，林分平均高7~9.5m，林分平均密度为106～124株/亩左右；林下灌木、草本覆盖度较大，灌木、草本与培育树种争夺营养空间；林分中有少量枯立木、濒死木、病虫木和风倒木。

（3）抚育方法：疏伐

（4）抚育目的：

①调整林分密度，改善林木生长条件，提高目标树单株生长量；

②清除劣质林木，缓解林木竞争，改善林木生长条件和林分卫生状况，促进林木生长，提高森林天然更新能力；

③优化林分结构，增强森林的生态服务功能。

（5）抚育内容：

①对影响目标树生长的干扰树和其他树进行疏伐；

②清除林内的枯立木、病虫木、濒死木；

③疏伐30%的干扰树，平均株数强度10～12%，蓄积强度为3～5%；

④作业时，注重保护珍稀濒危树木，以及有生长潜力的幼树、幼苗。

（6）蓄积和出材量：

设计伐除活立木蓄积5560.38立方米,出材1668.24立方米。

（7）抚育间隔期：5年。

4.5.2油松为优势的中龄林

（1）培育树种：油松、栎类等。

（2）林分特点：林相整齐，林分密度较大，林木个体分化明显；郁闭度0.75～0.8之间，林分胸径12～14cm，林分高7～9.5m，林分密度为80～100株/亩左右；林分中有少量枯立木、濒死木、风倒木。

（3）抚育方法：疏伐+修枝：

（4）抚育目的：

①调整林分密度，改善林木生长条件，提高目标树单株生长量；

②清除劣质林木，缓解林木竞争，改善林木生长条件和林分卫生状况，促进林木生长，提高森林天然更新能力；

③促进树木的健康生长和美化树木的形态；

④优化林分结构，增强森林的生态服务功能。

（5）抚育内容：

①对影响目标树生长的干扰树和其他树进行疏伐；

②清除林内的枯立木、病虫木、濒死木；

③疏伐30%的干扰树，平均株数强度10～11%，蓄积强度3～5%；

④修剪培育大径材的目标树高度x以下生长状况不良的枝条，修剪高大的其他树妨碍目标树生长的枝条；

⑤作业时，注重保护珍稀濒危树木，以及有生长潜力的幼树、幼苗。

（6）蓄积和出材量：

设计伐除活立木蓄积1019.94立方米,出材306.04立方米。

（7）抚育间隔期：5年。

4.5.3栎类、油松为优势的中龄林

（1）培育树种：油松、栎类、红豆杉等。

（2）林分特点：林木团块状分布，林木个体分化明显；郁闭度0.65左右，林分平均胸径10～16cm，林分平均高7.5～9m，林分平均密度为60～80株/亩左右；林下灌木、草本覆盖度较大，灌木、草本与培育树种争夺营养空间；林分中有少量枯立木、濒死木、风倒木。

（3）抚育方法：修枝+补植（栓皮栎、红豆杉）+割灌除草：

（4）补植密度：补植后，使小班内幼苗幼树平均密度为10株/亩左右，根据现有林分状况以及林中空地，不规则团块状或单株栽植。

（5）抚育目的：

①调整林分密度，改善林木生长条件，提高目标树单株生长量。

②改善林木生长条件和林分卫生状况，促进林木生长，提高森林天然更新能力。

③优化林分结构，增强森林的生态服务功能。

（6）抚育内容：

①修剪培育大径材的目标树高度x以下生长状况不良的枝条，修剪高大的其他树妨碍目标树生长的枝条；

②清除影响目的幼树生长的灌木、藤条和杂草；作业时，注重保护珍稀濒危树木，以及有生长潜力的幼树、幼苗。

③林隙、林窗、林中空地等，或在缺少目的树种的林分中，在林冠下或林窗等处补植目的树种。

- 抚育间隔期：5年。

- 4.6森林抚育的用工、用苗量

4.6.1用工量

2024年森林抚育面积25000亩，需要用工量31059.7个工日。其中疏伐用工量18486.6个工日，修枝用工量2538.4个工日，补植用工量4849.0个工日，割灌用工量969.8个工日，剩余物清理用工量4215.9个工日。

4.6.2用苗量

2024年森林抚育面积25000亩，补植面积4849亩，需要苗木量48490株。其中红豆杉苗木21850株，栓皮栎苗木26640株。

4.7附属工程辅助设施：本作业区交通条件基本能满足需要，以及成本资金不足，不需要维修道路、修建简易集材道。每个小班悬挂小班牌，每个作业区建一处钢架结构工程标识牌，牌上应标明项目简介、四至范围、面积、管护单位、责任人及管护制度等内容，还可提醒当地居民及行人遵守项目的管理规定，并明示各种破坏森林资源的行为。规格为2米*4米钢架结构,钢板厚度2毫米，牌面采用角钢焊接固定，高3米（地下埋0.5米）,按实际条件设立拉锚和支撑柱。（标识牌位置见作业设计图）。

工器具、材料：

本项目施工作业需购买弯把锯、砍刀、油锯等工器具及材料。

为了确保森林抚育工程顺利开展，在人员进入现地后能够正常生产，主管部门必须做好后勤保障工作；并做好岗前培训工作，让一线施工人员熟练掌握作业技术规程，安全生产有关事项，做到安全生产，人人有责。

4.8成效监测

镇安县林业局负责森林抚育成效监测点建设，定期监测，建立相关指标体系和报表制度，健全森林抚育成效监测机制。

根据国家林业局森林抚育的实施要求，为了监测森林抚育后森林生产效能、生态服务功能的变化以及森林抚育后的实际效果，以便总结经验，并为今后森林抚育提供科学依据，需布设森林抚育成效监测固定标准地。标准地面积样地面积1.5亩，四角用15×15×60cm水泥桩（或在固定石块打上记号）进行标示。分别树种、径阶进行每木检尺，记录幼苗、幼树株树及林下植被情况，做好基础资料并归档管理。

根据镇安县2024年中央财政森林修复项目抚育面积、林分类型和交通条件等情况，确定布设森林成效监测实验和对照固定标准地3对。设置在米粮镇界河村作业区110号小班、西河村作业区006号小班、欢迎村作业区035号小班内。

监测内容为：

林分因子：郁闭度、平均胸径、平均高、蓄积量、森林更新幼树幼苗等；

森林健康因子：森林病虫害、生长势、森林稳定性、森林抗逆性等；

森林环境因子：光照、温度、湿度、枯落物分解速度、土壤肥力状况；

森林生态功能：生物多样性变化、水土保持、水源涵养、森林水质、森林汇碳能力变化（包括地上部分和土壤部分）等。

4.9建立技术管理档案

规范建立技术档案。将上级下达的计划文件、调查作业设计、各类审批文件、施工日志、劳动组织及质量安全责任合同、检查验收表、检查验收报告、工队施工量结算单等分类归档，档案由专人负责管理。

4.10森林抚育工艺流程

森林抚育作业工艺流程（即工序）大致分为施工准备、施工阶段和施工验收三个阶段，各阶段工作内容即工艺流程见《森林抚育作业工序流程图》。

第五章    环境保护、安全生产及森林防火

5.1 环境保护

每一个作业区作业结束后，必须深埋生活垃圾，压实填平坑洼；清理所有临时性生活区的建筑和机械设备，拆除时要彻底清除或埋藏可降解的剩余杂物，移走容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。

在森林抚育过程中，对具有利用价值的森林抚育剩余物运出抚育作业区进行加工利用，或为燃料、纸浆造纸、人造板提供原料。无利用价值或价值很低的残留物在不影响天然更新、幼树幼苗生长的情况下，就地截短散铺，以利于腐烂，增加土壤肥力，长度控制在1.5～2m之间。对于清除的病虫危害木，为了防止病虫危害蔓延，应运出林外进行火烧或化学药剂处理。

作业废弃物及生活废弃物：选择适当的地方挖坑，将其掩埋。

5.2安全生产

森林抚育作业首先要做到“安全第一”，保证作业人员的安全与健康，避免发生伤亡事故。

1、安全管理

①主管部门和实施单位必须建立相应的安全管理、监督、检查机构，明确相应的工作职责，制定严格的安全生产管理制度，与有关施工单位和个人签订安全生产责任书，并对安全生产和劳动安全实施有效的管理、监督和检查。

②当劳动保护设施不完备、作业场地不安全、作业环境不适宜时，实施单位应及时采取相应的措施。

③实施单位要组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识。

2、安全操作

①作业人员或实施单位必须严格执行相关的安全生产技术操作规程。

②凡违反相关的安全生产技术操作规程造成事故的，必须追究当事人、生产单位和主管部门的责任。

③森林抚育时应使用专用的作业工具。

3、劳动保护

①实施单位必须为作业人员提供安全、健康的工作环境。

②必须为森林抚育作业人员提供足够的、符合饮用标准的生活用水。

③必须为作业人员配备安全设备和劳动保护用品。

④作业点或作业点附近要有常用的急救药品和器具。

⑤作业人员在作业现场必须使用所要求的防护用品。

5.3森林防火

森林防火要以预防为主。在森林抚育作业的全部活动中，都要严格执行当地有关的防火规定，避免发生森林火灾和居住场地火灾。

1、防火、灭火教育

对于所有参与森林抚育作业的工作人员，都要进行防火、灭火的教育与培训。

2、临时居住场地防火

①为作业人员休息、吃饭所搭建的帐蓬、简易房屋或其附近的活动场地，都要设置防火隔离带，清除隔离带中的杂草、灌木、枯木和倒木。

②居住场地必须配备消防器材。

③用于取暖、做饭、照明的火源，必须有专人看管，火源周围不得有可燃物质。

④吸烟必须在特定的地点，吸剩的烟头要马上熄灭，不得乱扔。

⑤工棚、房屋外的烟囱必须安装防火罩，并防止风向改变造成一氧化碳中毒。

⑥及时清除容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。

3、作业区防火

在作业区不得用火。如遇特殊情况必须用火时，要清理出场地，火源半径3m内不得堆放任何可燃物质，作业人员离开火源时，必须彻底将火熄灭。

4、机械设备防火

①清除机械设备表面多余的油污，以防高温或遇明火而引起火灾。

②机械加油时，应保证加油点3m内无任何可燃物质。

③机械的排气、点火或产生高温的系统，要安装防火装置或采取防火措施。

5、火情处理一旦发生火情，必须立即停止作业，采取必要的灭火措施，并向有关部门报告。火情处理时，要对火情进行危险性估计，以保证人身安全。

| 镇安县2024年中央财政森林修复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 东铺村 | 界河村 | 欢迎村 | 西河村 作业区一 | 西河村 作业区二 | 数量小计 |  |
| 一 | 用工费 | 人工 | 工日 | 4609.1 | 9735.2 | 6888.1 | 4694.03 | 5133.27 | 31059.7 | 苗木规格及标准、辅助设施要求见镇安县2024年中央财政森林修复项目设计。 |
| 二 | 苗木费 | 栓皮栎 | 株 | 2990 | 9530 | 5530 | 4123 | 4467 | 26640 |  |
|  |  | 红豆杉 | 株 | 2470 | 10550 | 760 | 3874 | 4196 | 21850 |  |
| 三 | 辅助设施费 | 工器具 | 亩 | 3768 | 7633 | 5749 | 3437 | 4413 | 25000 |  |
|  |  | 宣传牌 | 个 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  |
|  |  | 成效检测样地 | 对 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |

- 第五部分  合同条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：镇安县林业局 地址：陕西省商洛市镇安县后街64号 项目名称：镇安县2024年中央财政森林修复项目 资金来源：财政资金，资金已落实 |
| 2 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 3 | 工期：合同签订之日起60个日历日内完成项目实施内容 |
| 4 | 质量标准：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。 |
| 5 | 1.本合同价款采用固定综合单价，中标报价是招标文件所确定的全部工程内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标响应。投标人根据自行确定的施工方案进行自主报价。 2.中标后合同固定综合单价不做调整，不再因为环境的变化而变化，任何有选择的报价将不予接受。 3.付款方式和程序： （1）银行转账，项目实施完成并通过验收后，由供应商提供票据等财务报账所需材料进行报账。 （2）付款方式： 签订合同后预付合同金额的30%，项目竣工验收合格后，支付合同金额的67%，剩余合同金额的3%作为质保金，质保期满后无息退还。 |
| 6 | 质量保证： 供应商必须保证工程及服务质量可靠，并全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标人的补充要求为准。技术标准严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 |
| 7 | 验收： 由采购人和供应商共同对项目进行整体验收。 1.所验各项内容最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在后续使用中发现招标人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在招标人要求的时间内无条件整改及恢复。 2.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大技术能力、工程、服务质量的，招标人有权解除合同，并且要求供应商赔偿相关损失。 3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5.验收依据： - 合同文本； - 招标文件及澄清函、投标文件； - 国家和行业制定的相应的标准和规范； d)验收清单。 |
| 8 | 知识产权： 供应商应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到招标人的正常使用，招标人有权单方解除本合同，供应商应无条件向招标人退回已收取的全部合同价款。 |
| 9 | 违约责任： 1、按《民法典》中的相关条款执行。 2、未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求，招标人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，招标人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。 |
| 10 | 政府采购合同： 政府采购合同适用合同法。招标人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 招标人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、成交通知书对招标人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，招标人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，招标人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 经招标人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

镇安县2024年中央财政森林修复项目

（示范文本）

- 第一部分  协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数   日历日。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家质量验收合格标准

五、合同价款

合同金额（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即成交价，合同总价为总承包价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商提供本工程所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标文件、工程单清单及其附件

6、招标文件、答疑纪要

7、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：    年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发包人：          （公章）           承包人：         （公章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

第二部分  通用合同条款

执行《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）

- 第三部分  专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、专用合同条款是对通用条款中相应条款内容的解释、补充、删除或修改，其序号与通用条款中条款一一对应，未作改动的条款按通用条款执行。

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：﹙1﹚本合同协议书；﹙2﹚本合同专用条款；﹙3﹚中标通知书；﹙4﹚招标文件答疑纪要；﹙5﹚本合同通用条款；﹙6﹚标准规范及有关技术文件；（7）其他。

3、语言文字和适用法律语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同除使用汉语外，还使用_________/__________语言文字。

3.2  适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本合同适用于中华人民共和国法律，行政法规、陕西省地方法规。

3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：﹙1﹚国家现行和相关技术规程；﹙2﹚工程所在地建设主管部门的标准、规范；﹙3﹚工程所在地行业的标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：               /                    _

国内没有相应标准、规范时的约定：                              。

二、施工组织设计和工期

4、进度计划

4.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后15日内。

4.2群体工程中有关进度计划的要求：以发包人的要求为准。

5、工期延误

5.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》。

三、质量与检验

6、按照国家、行业和招标文件技术附件的相关标准制作。

四、合同价款

7、合同价款约定

7.1本合同价款采用  （2）_方式确定。

（1）采用固定总价合同：

（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：  /

（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_________/_______

8、合同价款调整

8.1双方约定合同价款的其他调整因素：___________/__________

9、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 30%

10、工程款结算与支付

签订合同后预付合同金额的30%，项目竣工验收合格后，支付合同金额的67%，剩余合同金额的3%作为质保金，质保期满后无息退还。

五、竣工验收与结算

11、竣工验收

11.1承包人提供竣工资料的约定：  /。

11.2中间交工工程的范围和竣工时间：_______________/_______________

12、竣工结算

结算审查期限：   /

六、违约、索赔和争议

13、违约

13.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：  _/__

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》30.5款。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》37.6款。

双方约定的发包人其他违约责任：__________/_________

13.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人工期每推迟一天罚款1000元，若影响到发包人使用另行赔偿给甲方造成的损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方除按合同价款的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定执行。

双方约定的承包人其他违约责任：______/________

14、争议

14.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请_合同管理部门和其他有关部门_调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第_ 1）_种方式解决：

1）提交 镇安县 仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向     人民法院提起诉讼。

七、其他

15、工程分包

15.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：   无

分包施工单位为：___________/_____________

16、不可抗力

16.1双方关于不可抗力的约定： _根据国家的法律规定执行。

17、合同份数

- 17.1双方约定合同副本份数：肆份

- 第六部分  投标文件格式

- 投标文件编制说明

1、陕西嘉唐建设项目管理有限公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

- 项目编号: SXJTZB-ZC-GK20240914

- 正本/副本

- 镇安县2024年中央财政森林修复项目

第   包

- 投标文件

投   标   人：                         （公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日         期：

- A、商务部分：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）履约承诺书（格式）

（6）售后服务承诺

（7）业绩

- B、技术部分：

- （一）施工组织设计

（1）施工总体方案；

（2）确保工程质量技术组织措施；

（3）确保安全生产技术措施；

（4）确保文明施工技术组织措施；

（5）确保环境保护技术组织措施；

（6）确保工期技术组织措施；

（7）施工组织和项目管理机构；

（8）有具体的苗木种植方案及措施；

（9）有具体的苗木养护方案及保证措施；

（10）施工机械配备和材料投入计划。

- （二）项目管理机构

（1）项目管理机构组成；

（2）主要人员简历。

C、资格证明部分：

必备资格证明文件；

注：编制目录及页码

- A.  商务部分

- （1）投标函

（采购人名称）           ：

1、根据贵方的   （项目名称） 第   包的招标文件，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、项目概况及技术要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）￥      元的投标报价承包工程的施工、竣工，并承担任何质量责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。

3、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、若我方中标，我方保证按投标工期        日历天内完成合同约定的工期要求并移交全部工程。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

8、若我方被选为中标单位，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

9、投标有效期为自投标截止日起90个日历天。

投标人：                                 （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

邮政编码：         电话：         传真：

日期：         年      月       日

##### （2）开标一览表

项目名称：镇安县2024年中央财政森林修复项目

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20240914

包号：第   包

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写：￥ 元 |
| 工期 |  |
| 质量 |  |
| 备注 |  |

注：1、报价包含本项目全部费用。

2、报价内容保留小数点后两位；

投标人：             （盖单位章）

- 法定代表人或其授权代表：   （签字或盖章）

日期：         年       月       日

- 分项报价

（格式自拟）

投标人：             （盖单位章）

- 法定代表人或其授权代表：   （签字或盖章）

- 日期：         年       月       日

- （4）法定代表人授权委托书

法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

特此证明

投标人：            （盖章）

年    月    日

- 法人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此证明！

委托期限：自投标截止日起90个日历日

法定代表人签字或盖章：               被授权人签字：

职务：                               职务：

- 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（正反面）

- （5）履约承诺书（格式）

### 履约承诺书

（采购人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                        。

我公司郑重承诺，我公司具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，合同履约中将无条件增加相关设备、人员，直至满足项目需求。

投标人：             （盖单位章）

- 法定代表人或其授权代表：   （签字或盖章）

日期：         年       月       日

- （6）售后服务承诺

## （7）业绩

- B、技术部分：

（一）施工组织设计

（1）施工总体方案；

（2）确保工程质量技术组织措施；

（3）确保安全生产技术措施；

（4）确保文明施工技术组织措施；

（5）确保环境保护技术组织措施；

（6）确保工期技术组织措施；

（7）施工组织和项目管理机构；

（8）具体的苗木种植方案及措施；

（9）具体的苗木养护方案及保证措施；

（10）施工机械配备和材料投入计划。

（二）项目管理机构

（1）项目管理机构组成；

（2）主要人员简历。

- 附表一    拟投入本工程的主要施工设备表

- 附表二    拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

- 附表三    劳动力计划表

技术标须包括但不限于上述内容。

### （1）项目管理机构组成

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 年限 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

## （2）主要人员简历表

注：每人填写一张，标明序号

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附：人员相关注册证或职业资格证。

- 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 资格证明部分：

（一）基本资格条件（通用）：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2023年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2024年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2024年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）本项目落实政府采购政策需满足的资格要求如下（通用）：

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）（提供声明函）。

（三）本项目的特定资格要求（通用）:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

注：以上资格证明文件供应商必须完全提供，缺少任何一项或不符合招标文件要求的按无效响应处理。

附件1：《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：                    （签字）

地    址：

邮    编：

电    话：

- 附件2：《中小企业声明函》

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.该项目所属行业为农、林、牧、渔业。

附件3：《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日  期：    年   月   日

附件4：《监狱企业声明函》及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件5：

- “节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）

说明：

1、投标人提供的产品属于下列情形，应按照招标文件要求提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等，包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖投标单位章。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购清单》中标记的“强制采购节能产品”。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中标记的的“环境标志产品”。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。