- 采购内容及商务要求

一、采购内容

1、项目概况及范围：

西咸新区沣西新城中心绿廊项目位于沣西新城核心区，北起开元路、秀雅路，南至公园大街，西起钓鱼台路，东至丰邑大道、秀雅路。其中一期面积约23万平方米，二期面积约12.3万平方米，服务内容包含：

（1）苗木修剪、施肥、浇水、喷药、保洁、补栽、摆花、行道树养护等日常养护全部工作。

（2）养护区域内零星工程、局部提升改造和不可预见（含苗木移栽及场地恢复）。

（3）公园、广场保洁、安保、绿化养护、设备、设施维护维修、巡查等日常维护全部工作。

2、达到城市园林绿化养护标准二级以上标准。

二、商务要求

2.1、服务费用结算及付款方式

2.1.1、结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

2.1.2、付款方式：

（一）本合同服务费用为        元（大写：         ）

签定合同后分3次付款。每3个月付一次，每次付款按照管委会绿化主管部门考评得分支付本阶段合同金额的90%；剩余10% 待服务期满考核后无质量问题一次付清。如中标（成交）单位为中小微企业，合同后附服务费用表及供应商投标时响应文件中小企业声明函（服务）的证明资料。

发票提供：乙方必须保证发票票面信息全部真实，如乙方开具的发票有误，需重新提供，如因乙方未及时提供等额合规发票，导致甲方迟延付款，由此产生的法律后果乙方自行承担。

因甲方资金来源系财政拨款，故本合同价款为不变价格，甲方不承担任何违约责任，不承担任何利息等，乙方承诺对此知晓并同意。

2.2、服务期限：6个月零10天

2.3、服务地点：采购人指定地点。