项目采购需求

一、项目概况

项目名称：西安市雁塔区2024年市政项目图纸审查服务

项目地点：西安市雁塔区

西安市雁塔区2024年市政项目图纸审查服务，此次采购分为两个标段：

标段一：市政项目包含东康路市政工程等7个项目施工图审查，具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
|
| 1 | 雁塔区东康路市政工程 |
| 2 | 雁塔区延兴门二路东延伸段（公园南路-长鸣路）市政工程 |
| 3 | 雁塔区经九路西侧规划路（西影路-青龙路）市政工程 |
| 4 | 雁塔区姚家村西侧规划路（大寨西路—沣东界）市政工程 |
| 5 | 雁塔区姚家村便民路（大寨西路—规划路）市政工程 |
| 6 | 雁塔区正大家属院东侧路（L型）市政工程 |
| 7 | 雁塔区姚家村北侧路（姚家村西侧路—雁塔区界）市政工程 |

标段二：市政项目包含青龙南路西段（西延路-经九路）市政工程等4个项目施工图审查，具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
|
| 1 | 雁塔区青龙南路西段（西延路-经九路）市政工程 |
| 2 | 雁塔区武警家属院东侧路（西影路-青龙南路西段）市政工程 |
| 3 | 雁塔区沣经三路（雁长界-樱花二路）市政工程 |
| 4 | 雁塔区青龙南路东段市政工程 |

二、服务内容

1、服务内容：西安市雁塔区2024年市政项目图纸审查服务

2、服务期限：自甲方提供完整的施工图设计文件之日起15日历天。

3、质量要求：符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求。

4、采购预算：一标段：356000.00元

 二标段：185000.00元

5、结算单位：采购人结算，具体以合同结算为准。

6、付款方式：项目经审查合格后，乙方向甲方提交《陕西省施工图审查合格书》及相应发票，甲方一次性付清全部审查费。

三、技术要求：

从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，保障建设项目安全可靠，同时防止保守浪费。根据国家、陕西省关于施工图审查的有关要求，出具符合要求的施工图设计文件审查报告。

1、与设计单位有效沟通。审查时依据明确；确保审查质量，杜绝错审漏审的现象发生。

2、按采购文件规定的内容、进度及份数向采购人交付技术审查意见和审查 报告。并按采购人需要审核本工程的预算、工程量清单、招标控制价等。

3、施工图审查主要内容（包括但不限于）：

（1）有关施工图设计文件（包括目录、图纸、施工验收标准、签署、出图章等）完整性和深度的审核；

（2）有关设计依据（包括工程地质补充勘察报告）、采用的设计规范、标准的完整性和准确性的审核；

（3）有关使用功能、安全可靠和质量要求是否得到满足，是否符合批准的初步设计，是否达到国家有关规定的设计深度的审核；

（4）应对计算书进行审核：主要是计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适，是否符合规范要求，输入数据是否准确；

（5）对设计的平面布置、主要尺寸、构造节点、设备选型和布置、管线直径确定、管线布置等作一定的审核；

（6）施工图审查中需对各专业设计图纸进行必要的会审，重点审查各专业 设计之间的衔接和设计文件问题；

（7）国家和地方有关法令、法规、规章所规定的施工图审查工作必须完成的工作内容。

4、施工图审查单位应当在规定的时限内完成对上述内容的审查。对审查合格的，出具审查合格书，并按照有关规定向市建委办理施工图审查备案工作；对 审查不合格的，应当提出书面审查意见。采购人在收到审查意见后将要求原设计 单位进行修改，并将修改后的施工图设计文件送原审查单位重新审查。经审查合 格的施工图设计文件，不允许任何单位和个人擅自修改；确需修改的、凡修改的， 须经采购人同意，并将修改后的施工图设计文件送原审查单位重新审查。

5、根据采购人需要，施工图按项目进度计划提前或分阶段审查。

6、保护采购人的知识产权，不得向第三方泄露、转让采购人提交的设计图纸等技术经济资料。审查工作完成后，应将采购人提供的资料及成果一并交回采购人。如发生以上情况并给采购人造成经济损失，采购人有权向成交供应商索赔。

7、在采购人规定的时间内保质保量地完成审查工作。