采购内容及需求

1. 项目名称

2025年古树名木抢救复壮项目

1. 项目概况

为了全面完成2025年其他自然保护地和野生动植物保护支出（古树名木保护）项目，切实做好我区古树名木抢救复壮工作，确保专项资金专款专用，参照西安市其他区县的有效做法，引入第三方古树名木保护公司，按照制定好的实施方案，对我区六村堡街道2株特级保护的国槐古树采取抢救复壮措施。

1. 采购内容及要求

(一)技术方案

按照“一树一策”要求，对六村堡街道徐寨村千年槐树(编号61011200003)和六村堡街道古渡口村千年槐树(61011200004)采取以下抢救复壮措施:

设立围栏;伐除影响古树生长的植物及枝条;清除填埋物;挖设复壮穴、更换土壤、施肥;设置通气管道;主杆输营养液等对树体进行复壮;树体支撑、拉纤;熏杀、灌根和喷施相结合精准防除病虫害等。

(二)实施步骤

项目计划分步骤实施:开展项目前期准备，对现场进行勘验、制定务实的操作方案;第三方公司按照合同内容和具体实施方案开展抢救复壮施工、质量检查、养护维护;对项目进行效果评估、资料归档、组织验收。

项目按照合同约定内容实施完成后，需要跟踪检查古树抢救复壮效果，确保项目质量。

1. 服务期

自合同签订之日起至2025年12月底。