附件3：政府采购需求范本（工程类）

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币950,000.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币950,000.00元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 暂列金或暂估价 | 人民币 0 元 如有，请列明。 |
| 4 | 图纸 | ◯有图纸，图纸与工程量清单不一致时以工程量清单为准。 ●无图纸 |
| 5 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | ◯非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 %（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 对供应商的 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小企业或者为残疾人福利性单位或者为监狱企业。 - 3.本项目的特定资格要求： - (1)供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； - (2)供应商基本信息及项目经理的基本信息在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”（http://61.185.253.130:14190/sxjzscqy/serviceportal/portalsite/index/index）或全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/）可查询（提供截图）。 (3)拟派项目经理为本单位在册具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），且无不良信用记录，无在建工程（提供未担任其他在建工程项目的项目经理承诺和无不良记录承诺）。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ◯接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 % （1%—2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | ●不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不要求。 |
| 9 | 现场踏勘和 集中答疑 | ◯组织，集结地点为： ●不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总分值的 30 % 政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | ●总价 ◯综合单价（适用于采购数量不定的情形） ◯其他： |
| 12 | 争议解决途径 | ●向有管辖权的人民法院提起诉讼 ◯向西安仲裁委员会提请仲裁 ◯由供应商做岀选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人：田新社 联系电话：89625277 电子邮箱：blqmzjswk@126.com |

需求框架（工程类）

一、项目概况

居家适老化改造聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，包括地面、墙体、居室、厨房、卫生间等施工改造服务，围绕施工改造、设施配备、老年用品配置等方面，按照《西安市“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造实施方案》（市民发﹝2023﹞46号）中附件2《特殊困难老年人家庭适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》科学实施。

二、工程内容和施工地点、计划工期、质量保修期

（一）工程内容：特殊困难老年人家庭适老化改造要聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，包括地面、墙体、居室、厨房、卫生间等施工改造服务，围绕施工改造、设施配备、老年用品配置等方面，按照老年人家庭适老化改造项目和老年用品配置推荐清单科学组织实施。

（二）工程地点：西安市碑林区民政局指定服务对象家庭居住地点。

（三）计划工期：自签订合同之日起60日内竣工。

（四）质量保修期：验收合格之日两年内

三、工程量清单和计价依据（可询问设计单位或评审单位）

（一）计价依据：根据文件要求及前期摸底。居家适老化改造按确定对象、开展评估、实施改造、验收考评四个阶段并按步骤实施，西安市碑林区特殊困难老年人家庭适老化改造任务为250户，基础改造费用标准为每户4000元，总预算不超过95万元，该费用为入户施工环节费用，超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高补助标准的据实结算。供应商报价需采用基础所有项目单价之和、可选所有项目单价之和，待合同签署后不因为材料价格和人工费的变动而调整。

（二）居家适老化改造产品清单：

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 | 基础 |
| 3 |  | 平整硬化 | 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 | 可选 |
| 4 |  | 安装扶手 | 在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。 | 可选 |
| 5 | （二）门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。 | 可选 |
| 6 |  | 平开门改为推拉门 | 方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。 | 可选 |
| 7 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。 | 可选 |
| 8 |  | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。 | 可选 |
| 9 |  | 安装闪光、振动门铃 | 供听力视力障碍老年人使用。 | 可选 |
| 10 | （三）卧室改造 | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 可选 |
| 11 |  | 安装床边护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | 基础 |
| 12 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 | 可选 |
| 13 | （四）如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135度扶手、T形扶手或者助力扶手等。 | 基础 |
| 14 |  | 蹲便器改坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 可选 |
| 15 |  | 水龙头改造 | 采用拨杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。 | 可选 |
| 16 |  | 浴缸/淋浴房改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 | 可选 |
| 17 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础 |
| 18 | （五）厨房改造 | 台面改造 | 降低操作台、灶台，洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。 | 可选 |
| 19 |  | 加设中部柜 | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 可选 |
| 20 | （六）物理环境改造 | 安装自动感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 可选 |
| 21 |  | 电源插座及开关改造 | 视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。 | 可选 |
| 22 |  | 安装防撞护角/防撞条，提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 可选 |
| 23 |  | 适老家具配置 | 比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 可选 |
| 24 | （七）老年用品配置 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 基础 |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。 | 可选 |
| 26 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用。 | 可选 |
| 27 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 可选 |
| 28 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食器、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。 | 可选 |
| 29 |  | 防走失装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老人走失，包括防走失手环，防走失胸卡等。 | 基础 |
| 30 |  | 安全监控装置 | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。 | 可选 |

四、施工要求

在改造过程中，中标供应商必须注意改造对象人员居家安全，加强对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到提前与改造家庭进行联系沟通，并多人在场进行改造施工。

五、合同价款及结算方式

（一）合同价款。西安市碑林区特殊困难老年人家庭适老化改造任务为250户，基础改造费用标准为每户4000元，超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高补助标准的据实结算。推荐清单没有列出的项目由中标供应商与改造家庭以市场价协商。

（二）付款方式。根据供应商实际完成的工程量据实结算，项目整体完成后由技术支持单位验收。合同签订后15个工作日内支付项目总价50%，工程竣工后15个工作日内支付30%，验收合格后15个工作日内支付20%。

六、其他

(一)质量验收标准或规范

符合现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，质保期为自验收合格之日起两年。

(二)与本工程相关的特别说明：

供应商所选材料、产品和工程质量必须保证资料可靠、进货渠道正常，具有良好外观，适合各种安装场所的使用，符合国家有关规范要求。