采购需求

## 一、招标内容

2024年12月，蒲城县自然资源局组织编写了《蒲城县2025年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目实施方案》，申请对县境内黄河流域56处历史遗留图斑进行治理。2025年1月，陕西省自然资源厅下达了《陕西省自然资源厅办公室关于下达2025年度历史遗留矿山生态修复项目计划的通知》（陕自然资办发〔2025〕27号），文件下达了“蒲城县2025年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目专项治理资金1024万元”。

蒲城县2025年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目涉及历史遗留矿山图斑56处（附表1），修复绩效面积42.16公顷。

本次生态修复工程总体目标是基于人工辅助为主、自然恢复为辅的再生解决方案，采取辅助再生、生态重建相结合的治理措施，主要从地质安全隐患消除、地貌重塑、土壤重构、损毁土地利用、植被重建等方面，完成矿山生态修复，消除历史矿山开发引起的地形地貌景观破坏、挖损、压占土地等生态环境问题，恢复当地生态功能。提升废弃矿山与周边景观生态和生态系统服务综合效益，达到人与自然和谐共处的目标。

本项目任务包括地质安全隐患消除、地形地貌景观改善、植被修复和提升、土地资源利用等四个方面。

本次招标内容：蒲城县2025年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目勘查和施工图设计，修复绩效面积不小于42.16公顷。

## 二、成果要求

本次招标项目应提交以下成果资料：

（1）《蒲城县2025年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目勘查报告》（包含报告正文、附图、附表、附件等）纸质版及电子文件；

（2）《蒲城县2025年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目施工图设计》（包含设计文本、设计图纸、预算书等）纸质版及电子文件；

## 三、勘查设计服务期

自合同签订之日起60天提交服务成果，服务至项目建设结束。

## 四、技术要求

1、开展项目区地形测绘、工程地质调查、环境地质调查、植被土壤调查等相关工作，提交《蒲城县2025年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目勘查报告》，工作深度满足施工图设计要求。

2、在勘查成果的基础上开展施工图设计，提交《蒲城县2025年黄河流域历史遗留矿山生态修复项目施工图设计》，设计深度满足现场施工和甲方要求。

3、勘查设计工作应符合现行政策、法规、规范要求，成果报告须通过自然资源管理部门组织的专家评审。勘查设计标准包括但不限于：

（1）《1:500  1:1000  1:2000地形图图式》（GB/T20257.1—2017）；

（2）《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》（陕自然资规〔2019〕5号）陕西省自然资源厅，2019年12月30日。

（3）《矿山生态修复技术规范 第4部分：建材矿山》（TD/T 1070.4-2022）；

（4）《砌体结构设计规范》 （GB50003-2011）；

（5）《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；

（6）《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.2-2001）；

（7）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（8）《矿山地质环境环监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；

（9）《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号）；

（10）《陕西省水利建筑工程预算定额》（陕发改项目[2017]1606号）。

附表1  蒲城县2025年黄河流域56处历史遗留图斑基本情况一览表